附件6

曲江区2019年度绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展、以及监督情况。

项目基本情况：

韶关市曲江区城区提升项目建设关停并转企业创文巩卫整治工作，主要针对我区关停并转企业32个单位共39个宿舍区进行创文巩卫整治。

实施主要内容：

创文巩卫全区关停并转企业小区微改造工程，改造项目的主要内容有：清除小区“牛皮癣”，对各个区域的宿舍楼道、外墙、大门、围墙、电线标杆、公路两旁等责任区域；清除杂草：各个区域大多数未硬底化地面，每二至三个月清理一次；清理大件杂物、乱堆乱放物品：宿舍区由于无人监管，大件废弃家具等物品、各种建筑装修垃圾等经常丢弃在宿舍区，须定期巡视及时清理；清理违章种菜、养鸡：由于无硬底化，宿舍区下岗工人较为困难，老人多，常发生违章种菜和养鸡，须常态性管理和清理；维修疏通化粪池、沟渠、明渠密盖、制作更换水泥预制板：关停并转企业无人维修化粪池沟渠，多数急须清理与维修。修缮门卫、档土墙、拆除破旧木屋、拆除违章搭建、油漆刷墙、安装灯布围档等。

实施程序：

关停并转企业宿舍创文巩卫项目整治，根据相关文件的要求，每小区的工作任务不同，召开区工信局党政班子联席会议讨论每小区需整改的相关事宜，通过招投标的方式选定公司对小区进行整治。

项目进展：

此项目预算资金为一年，关停并转企业根据每个宿舍小区的情况已全部完成整改。

监督情况：

为保证创文巩卫整改的成效，我局要求创文巩卫监督人员进行监督，按照会议要求进行审核，在监督时发现问题，及时报告整改，对整改的质量要求提出评价意见，通过验收合格后再由区巩卫办督导验收，由市国家卫生城市工作办公室督导组督导检查。

- 综述项目自评等级和分数并进行说明。

- 论证决策：韶关市国家卫生城市工作办公室韶国卫办[2019]28号印发《韶关市关停并转企业环境卫生专项整治提升实施方案通知、韶关市曲江区财政局韶曲财[2019]5号关于《下达2019年部门预算指标的通知》、及相关整治的会议纪要等。自评得7分。

- 目标完整性和科学性：明确设定并停并传企业32个单位共39个宿舍区微改造的施工图设计、工程预算、工程施工及聘请人员的长效监督管理及项目整改内容。自评得7分。

- 组织机构：本次曲江区城市提升项目建设，针对关停并转企业32个单位区39个宿舍区创文巩卫整治工作组建了工作领导小组，由区领导为组长，工信局书记、局长任副组长，各科股室任领导为成员。领导小组下设办公室，办公室设在工信局，负责创文巩卫协调和实施工作。自评得2分。

- 制度措施：完善了质量管理制度、安全生产管理制度、合同管理制度、账务管理制度、项目实施方案。自评得4分。

- 资金到位：韶曲财[2019]5号文下达资金40万元。自评得2分。

- 财务合规性：项目款支付必须由施工单位填报《工程价款结算表》提出申请，监理初审；该项目负责人进行审核签名、主管领导审定签名，每项目财务组根据审定的《工程价款结算表》、发票，入账并进行相应账务处理，最后由我局该项目专项资金拨出。自评20分。

- 实施程序：根据文件要求，由工信局通过党政班子联席会议，按程序进行招标工作，完善各项规章制度，并完成了各阶段验收工作。自评得15分。

- 项目监管：每个项目都明确了职责分工、区政府成立了领导小组、我局设立该项目领导小组依据工程要求合法、合规、安全、质量进行检查、监控、督促、验收。自评得3分。

- 预算（成本）控制：项目结算控制在预算内，未超出预算。自评得5分。

- 完成进度及质量：该项目整改时效为1年，项目于2019年1月1日开始至2019年12月31日止。已对32个关停并转企业39个宿舍小区需整治宿舍小区进行创文巩卫整治，各项指标已通过审核、质量评定合格、完工验收支付项目工程款。自评得15分。

- 社会经济效益：关停并转企业生活小区环境卫生得到有效整治。自评得15分。

- 可持续发展：关停并转企业生活小区项目完成后，安排创文巩卫相关人员进行监督管理，发现问题会及时上报进行整治维护。自评得2分。

- 公共属性：关停并转企业生活小区项目，小区环境卫生得到有较的提高，人民群众感到满意。自评得3分。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、分析资金使用情况。

按照上级文件要求及时完整报送关于并停并转企业整治项目概算表、财务凭证、合同、预（结）算文书，对资料收集做到及时更新，确保资金使用专项专用。

- 项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

- 按照关于印发韶国卫办[2019]28号《韶关市关停并转企业环境卫生专项整治提升实施方案》通知，已按项目规定时间内完成并停并转企业生活小区环境卫生整治工作，验收均合格。

- 产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。

- 关停并转企业宿舍小区环境卫生整治，提升小区生活质量、提升小区生活环境、得到小区居民的认可。

- 存在问题。在整治关停并转企业中，在实际改造中存在需整治的项目增加，需重新调整资金计划。关停并转企业小区的基础设施较差，小区无专人统一管理，整治过后乱搭乱建、乱堆放杂物、小区绿化带被居民破坏用于种菜、养鸡等现像容易反复。清理的杂草，只能暂时的性清理，不能有效的根治，后期还需要资金进一步的维护。

- 三、整改措施

- 整改后的关停并转企业宿舍居民小区，得到长较的维护，小区需有专人统一监督管理，做好有较的宣传。

- 曲江区绩效自评报告

（2019年度）

评价类型： 项目实施过程评价 £

项目完成结果评价 £

项目名称：关停并转修企业创文巩卫整治经费

项目单位：（公章）曲江区工业和信息化局

填报人姓名：

联系电话：

填报日期：2020年4月