附件5

绩效自评工作情况报告（主管部门）

| 工作内容 |  | 工作情况 （每项指标描述在200字以内） |
| --- | --- | --- |
| 1.本部门自评组织工作情况 | 1-1.自评组织机构设置情况 | 本次曲江区城市提升项目建设，针对关停并转企业32个单位区39个宿舍区创文巩卫整治工作组建了工作领导小组，由区领导为组长，工信局书记、局长任副组长，各科股室任领导为成员。领导小组下设办公室，办公室设在工信局，负责创文巩卫协调和实施工作。 |
|  | 1-2.评价工作措施落实情况（包括布置、审核、检查等情况） | 评价工作布置严谨，审核严格，现场检查，现场平价。对城区提升项目关停并转企业整改评估，对32个关停并转企业宿舍小区的地形图提交区住建局设计室，设计小区微改造施工图、工程预算、工程施工及聘请人员做39个小区的长效监督管理。对其清除“牛皮癣”、杂草、杂物，清理沟渠、大件杂物、乱堆乱放物品、违章种菜养鸡，维修疏通化粪池、沟渠、明渠密盖、制作更换水泥预制板，安装“四防装置”等项目进行检查、审核、验收。 |
| 2.项目用款单位自评工作情况 | 2-1.材料报送情况（主要包括资料的完整性和及时性） | 按照上级文件要求及时完整报送关于并停并转企业整治项目概算表、财务凭证、合同、预（结）算文书，对资料收集做到及时更新。 |
|  | 2-2.材料质量情况（主要包括自评信息、报告表等填写的准确、真实性，佐证材料的报送等）。 | 做到绩效目标申报表、自评表规范，无错填，漏填等情况，保证材料的准确；自评报告参考提纲要求撰写，相关内容与绩效目标申报材料相符，相关数据正确，与自评报告表相符。做好材料真实，准确，自评合理，公开，公正。 |
| 3.本部门项目绩效情况 | 3-1.本部门自评工作完成情况 | 经过严格对照自评，本部门认为有组织，有落实，资金到位，监督到位，项目完善，社会效益良好，群众反映良好。 |
|  | 3-2.本部门所有项目绩效等级情况 |  |
| 4.自评工作存在的问题及建议 | 4-1.存在问题 | 1、关停并转企业小区的基础设施较差，小区路面比较破烂，小区无统一管理，整治过后乱搭乱建、乱堆放杂物、小区绿化带被居民破坏用于种菜、养鸡等现像容易反复。 2、清理的杂草，只能暂时的性清理，不能有效的根治。 |
|  | 4-2.有关建议 | 1、做好宣传工作，保护小区的公共设施。 2、建议小区有专人管理。 |