翁源县人民政府关于2020年度县级

预算执行和其他财政收支审计

查出问题整改情况的报告

——2022年4月13日在翁源县第十六届人民代表大会

常务委员会第七次会议上

县审计局局长  池建人

主任、副主任、各位委员：

受县政府委托，我向县人大常委会报告关于2020年度县级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，请予审议。

2021年8月31日，翁源县第十五届人民代表大会常务委员会第五十二次会议听取和审议了《翁源县人民政府关于2020年度县级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并提出了审议意见。县委、县政府高度重视审计和审计查出问题的整改工作，县委、县政府主要领导多次对审计整改工作作出指示批示。县审计局按照县委、县政府的部署要求，切实抓好整改工作。一是持续跟踪被审计单位整改工作情况，督促相关单位就审计发现的问题按照审议意见进行整改，并完善制度机制，改进工作，确保审计查出问题整改到位；二是在2021年12月，向县政府常务会专题汇报了审计查出问题整改推进情况，三是在今年1月，县委审计委员会办公室、县审计局成立了3个工作组，邀请人大常委会财经工委和特约审计员对8个单位开展审计回访，对整改情况进行跟踪督促检查。

- 一、整改工作的推进情况

- 各部门各单位能坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府部署要求，认真执行县十五届人大常委会第五十二次会议有关审议意见，把审计查出问题的整改作为重大政治任务抓紧抓实，狠抓落实整改责任，认真整改审计查出的问题，完善机制和制度建设，充分发挥审计监督在推进国家治理体系和治理能力现代化进程中的重要作用。

- 提高政治站位，强化整改责任落实

- 各被审计单位认真落实整改主体责任，主要负责同志认真履行第一责任人的责任，把抓好意见落实和审计整改作为重大政治任务，大多数单位专门成立了审计整改工作小组、召开专题会议、制定整改方案、逐项落实整改任务。

- 健全完善制度机制，推动整改工作深入开展

- 各部门各单位能够做到举一反三、堵塞漏洞，在具体问题整改基础上，完善相关制度，努力做到纠正问题、规范管理、促进标本兼治一体推进。如县财政局印发了《翁源县财政预算绩效管理结果应用暂行办法》《翁源县县级涉农项目资金、绩效管理实施细则（试行）》，县委编办完善了《中共翁源县委机构编制委员会办公室财务管理制度》等，通过完善制度机制，推动相关领域规范治理，切实提高整改结果利用的制度化水平，起到“治已病、防未病”的作用。

- 审计查出问题的整改情况

《审计工作报告》反映了5个板块12个方面存在有33个问题84个事项，要求在出具审计报告后90天内完成整改。截至2022年4月中旬，已整改75个，正在整改9个，整改到位率89.3%。未完成整改的问题当中，涉及县级财政预算执行和其他财政收支情况审计方面的问题2个、部门预算全覆盖审计方面的问题2个、县妇幼保健院新院区建设项目审计方面的问题5个。

（一）财政管理审计查出问题整改情况

1.县级财政管理及决算草案审计方面。

（1）对非税收入管理不规范，涉及999.71万元的问题，一是3个单位已将985.34万元的非税收入缴入国库，二是1个单位已对施工单位出具14.37万元的催缴通知书。

（2）对县财政局虚列支出问题，县财政局一是从2021年开始，将不再对国库集中支付结余采取权责发生制列支；二是上述资金截至2021年1月已全部形成实际支出。

（3）对县财政局预算绩效管理不严的问题，县财政局一是于2020年10月印发了《关于开展2021年县级部门预算编制工作的通知》，规定“财政资金实行项目库管理”2021年开始做到财政资金项目需纳入项目库管理后方可安排资金，下达指标；二是于2021年5月印发了《翁源县县级涉农项目资金、绩效管理实施细则（试行）》，建立绩效管理激励约束机制；三是于2021年6月印发了《翁源县财政预算绩效管理结果应用暂行办法》，规范涉农项目资金绩效管理。

（4）对财政预算管理不到位的问题，县财政局一是在2021年预算执行中，将税收征收经费、社会建设资金等细化到税务局和民政局等；二是未按规定对已撤销的农发资金专户的往来款项进行清理的问题，县财政局已对应收回资金下发催缴通知。

2.部门预算执行全覆盖审计方面。

（1）对预算管理存在薄弱环节的问题，一是对5个单位7个预算支出项目执行进度慢的问题，今后将严格按照预算目标执行支付，加强对预算支出的管理，提高资金使用效益；二是对4个单位专款未专用的问题，其中3个单位已退回国库，1个单位已用公用经费归垫专项经费；三是对4个单位往来账款长期未清理的问题，1个单位已将长期挂账余额缴入国库，1个单位已调账处理，还余2个单位正在整改中;四是对9个单位超比例支出现金的问题，今后将严格按照财政局有关规定和现金管理条例使用现金；五是对1个单位使用现金结算应由公务卡强制结算项目的问题，该单位承诺今后严格执行公务卡结算制度，对公务卡强制结算项目不再使用现金支付结算。

（2）对“三公”经费管理不严的问题，一是有7个单位无预算列支“三公”经费，涉及单位今后将严格按照年初预算开支“三公经费”，如需调整的由县财政局审核后按程序报批后调整；二是16个超预算列支“三公”经费的单位今后将加强预算管理，严格按照预算安排支出，不再超预算安排支出；确需调整预算的，待财政审批核准后作出调整；三是6个违规在其他科目列支“三公”经费的单位，承诺今后严格按照年初预算开支“三公经费”，在对应的支出经济科目核算；四是2个未经批准调整使用车辆经费预算指标的单位，已完善了财务管理制度，今后将严格按照财政批复的预算指标执行，如需调整的先报县财政局批准后再调整使用。

（3）对公务用车管理不到位的问题，一是5个单位公务用车超编制的问题，已通过核编、列编、转让、拍卖或报废等方式按规定处理；二是3个单位未及时处理已封存的执法执勤车的问题，正在走报废流程；三是9个单位共26辆公务用车未严格执行公务用车加油卡一车一卡制度的问题，其中8个单位已办理加油卡，实现一车一卡，完善了公务用车加油卡使用管理制度，还有2个镇（所）的乡镇执法车，因当地加油站无加油卡业务，已实行定点加油和记账制度，禁止现金支付。

(4）对工程监管不严导致3个村委违规将工程发包给个人的问题，龙仙镇政府已对各村（居）及镇有关部门的相关人员进行了培训教育，今后将规范建筑工程管理，落实监管责任，合法合规进行建筑工程发包。

（二）重大政策措施落实跟踪审计查出问题整改情况

1.乡村振兴相关政策和资金审计方面

（1）对高标准农田建设方面的问题，县农业农村局牵头，一是对选址不当的高标准农田建设项目，加强与镇村的沟通联系，严格按县地质灾害隐患监测机制加强监测，在今后的规划设计建设中，将严格按照高标准农田建设的要求进行选址；二是对75亩高标准农田建设项目规划范围内涵盖建筑石料加工场用地问题，已责令有关单位补办了相关用地手续；三是对工业园区项目建设占用交付仅两年的高标准农田的问题，已报省农业农村厅批复同意，进行调整；四是对3个高标准农田建设项目招标文件设置不合理加分项排斥潜在投标人或投标人的问题，已责成代理公司今后依法依规进行编制招标文件，相关依据必须作为附件附在编制的招标文件中，对招标代理公司编制的招标文件依法依规进行审定，坚决杜绝不合规不合法的情况发生；五是对49个高标准农田建设项目范围内存在“非农化”情况的问题，今后在规划高标准农田建设项目时将利用“三调数据”，按照国务院关于禁止耕地非农化，非粮化有关文件要求，积极做好宣传动员和引导工作，加强生产布局和作物种植结构调整，坚决杜绝耕地非农化、非粮化现象发生。

（2）对农村人居环境整治方面的问题，县农业农村局牵头，一是根据目前雨污分流的污水收集要求，对官渡镇五四村生活污水通过污水管网接入镇级污水处理厂；二是已安装官渡镇新屋村小组污水处理设备。

（3）对涉农资金统筹整合方面的问题，县涉农办一是2021年7月，印发了《关于建立翁源县涉农资金统筹整合工作领导小组联席会议制度》；二是县涉农办每月对各单位上报项目资金支出进度进行监控；三是通知相关单位在系统做好2019年的项目补录工作，目前各单位已将2019年项目录入市县项目库系统；四是有1个单位违反国库集中支付规定将项目资金和涉农资金拨付至国有企业的问题，相关单位已于2021年4月将结余款退回县财政国库支付中心；五是对违法合同约定，更换碳汇造林树种及种植方式的问题，相关单位召开了分管领导及营林工作相关人员参加的总结整改会议，剖析、查摆问题及原因，对相关工作人员进行了批评教育，并要求立行立改，加强工程质量和合同的管理，严格执行造林技术标准，确保以后在所有项目的组织实施过程中符合相关规定。

2.现代农业产业园建设推进审计方面

（1）对财政资金使用不规范的问题，一是3个项目实施违反合同提前拨付资金937.7万元，已于审计期间将提前拨付的进度工程款退回原实施主体银行专户；二是5个项目实施主体违规使用财政补助资金70.11万元用于企业经营性支出的问题，已敦促产业园相关实施主体协调处理该项资金问题，将违规使用资金原渠道退回。

（2）对项目管理不到位的问题，一是加大力度推进项目和资金使用进度，截至2020年12月底，产业园建设投入省财政资金使用96.34%，核心区用地已在建设中；二是项目实施主体丝绸文化公司在未确认流转土地的权属关系、未查证流转土地承包经营权证书等相关证明材料情况下，签订土地流转合同，存在无法交付土地风险，涉及合同金额57.4万元的问题，已委托律师事务所对该笔资金及相关事宜进行民事诉讼，该公司已督导实施主体规范办理土地流转事宜，确保财政资金使用规范。

3.保居民就业和“南粤家政”就业工程政策落实审计方面

（1）对未完成2020年度青年见习目标任务的问题，县人社局一是主动联系离校2年内未就业高校毕业生和16-24岁失业青年，做好引导、宣传、发动工作；二是截至2021年10月底，已安排青年见习人员91人，完成了2021年青年见习40人的目标任务。

（2）对未按规定发布县政府投资项目产生的岗位信息的问题，县人社局一是主动对接政府投资项目负责部门和项目建设主体单位，收集相关缺工信息，并及时在相关网站（购买第三方）公开发布，提供就业岗位发布推送服务；二是已与县公共资产管理中心和县国有资产投资运营有限公司沟通，对其投资项目产生的缺岗信息，在滃江招聘网公开发布。

（3）对“南粤家政”就业工程培训任务完成率偏低的问题，县人社局一是加大宣传力度，加强师资队伍培训培养、加快“南粤家政”培训基地认定和培训项目备案；二是发挥“三项”工程领导小组机制作用。县委县政府成立了“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程领导小组，研究制定有关政策举措和年度重点工作，协调解决工作中遇到的重大问题，指导督促各有关部门落实相关工作任务。

（三）重点民生项目和资金审计查出问题整改情况

1.困难群众基本生活保障政策落实审计方面

（1）对落实救助政策方面的问题，一是县民政局组织更正完成了对140名困难群众的“经济状况信息化核对”和“生活状况综合评估”双核查程序，对符合低保条件的已按程序办理低保手续；二是县教育局在审计期间已补发290名困难群众应减免学费、生活补贴和助学金；三是县民政局和县医保局已对13名低保人员实施应有的医疗救助或临时救助。

（2）对困难群众救助资金方面的问题，县民政局一是已向18名符合条件而未发放“两项补贴”的残疾人按月发放残疾人“两项补贴”；二是已对多发放的52名死亡残疾人的“两项补贴”资金追缴回财政。

2.政府投资建设项目审计方面

（1）对1个单位招投标管理方面的问题，一是招标文件涉嫌以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的问题，项目单位制定了《建设项目管理办法》，承诺今后将严格按照相关规定执行招投标管理；二是项目勘察设计中标通知书时间早于投标截止时间，涉嫌内定勘察设计单位的问题，主管部门调查称中标通知书落款时间早于投标截止时间属于韶关市公共资源交易中心发证落款时的笔误，后来施工方已提供一份修正落款时间的中标通知书；三是项目勘察设计中标公示期仅1日，低于规定的3日的问题，项目单位承诺今后严格按照相关规定执行招投标管理。主管部门约谈了公共资源交易中心负责人和相关人员，今后将按相关法律法规开展工作。

（2）对1个单位工程建设管理方面的问题，一是工程未办理竣工验收手续，提前投入使用的问题，项目单位承诺待完成竣工验收后，提交竣工验收报告；二是工程初步设计文件未按照规定经地级以上市建设行政主管部门审查的问题，项目单位制定了《建设项目管理办法》，今后严格按照相关规定进行初步设计审查手续；三是违规肢解发包部分分项工程的问题，主管部门正在调查中；四是部分分项工程偷工减料的问题，建设单位已补充相关签证手续，结算时进行核减，主管部门将对建设单位作出约谈和质量动态管理扣分处理。

（3）对1个单位项目资金管理方面的问题，项目单位一是对建设单位对部分工程重复勘察，造成资金浪费的问题，将从尾款中扣除投资浪费金额；二是制定了《建设项目管理办法》，今后严格按照相关规定执行建设资金管理，避免违反合同提前支付工程款的问题再次发生。

3.“139”镇街提升建设项目资金审计方面

（1）对招投标管理方面的问题，相关镇政府制定了《建设项目管理制度》，对今后的工程建设项目严格按照制度执行。

（2）对工程建设管理方面的问题，相关镇政府一是制定了《建设项目管理制度》，对今后的工程建设项目严格按照此制度执行；二是对未按图纸施工、偷工减料的问题，已按照涉及的工程量对应结算价在质保金中扣除；三是对未按照绿化平面图进行园林绿化的问题，已要求施工单位退回多计款项；四是对坝仔镇建设路违停智能抓拍监控设备安装两年未接通使用的问题，该镇已和交警中队完成相关移交手续，智能监控抓拍已正常运行。

（四）绩效审计查出问题整改情况

- 1.新增财政资金直达市县基层直接惠企利民情况专项审计方面

一是坝仔镇对1个工程项目未及时办理施工许可证的问题，已按规定办理施工许可证；二是县退役军人事务局已收回多发放的2名已死亡优抚对象的补贴；三是县财政局已及时修改直达资金信息系统上的错误信息。

- 2.山水林田湖草生态保护修复工程试点专项资金绩效审计方面

- （1）对项目绩效目标未完成的问题，县修复办一是组织人员对市山水林田湖草项目管理系统中填报的内容进行补充填报，对年度绩效目标及总体目标进行细化，已通过市修复办及第三方技术支撑单位审核；二是对新一批开展项目编制实施进度挂图作战，明确了每月工作、支出计划、年度绩效目标，每周定时向市修复办报送进度情况；三是根据上级要求，已完成2020年度绩效考核自评报告，正在编制2021年度自评报告。

（2）对试点工程管理不到位的问题，一是3个项目招标文件设定不合理条件，限制、排斥潜在投标人或者投标人的问题，已责令招标代理单位开展自查，严格把关，以后不再设置例如“韶关市”等条件，避免地区保护嫌疑，以体现公平竞争，业主单位已与招标代理进行过充分的沟通和研究，已在新一批项目招标文件中决定不再设置服务便利性承诺条款，营造更公平的招投标环境；二是项目合同约定的支付工程款方式与招标文件规定不一致的问题，项目已按合同达到相应的工程进度，并与支付进度匹配，消除了相应的资金管理风险；三是3个项目未按工程设计图纸施工的问题，相关单位已责令施工单位按规定程序进行设计变更，严格按照图纸施工，变更后的设施符合设计使用要求，相关工程已完工；四是1个施工单位擅自修改工程设计，未办理工程变更相关手续的问题，主管部门核查作出变更的原因是根据现场实际情况调整，已要求施工单位按规定程序进行设计变更。

- 3.政府部门职能外包项目绩效审计方面

- 一是对项目承包方信德公司对“两违”项目夜间巡查力度不足的问题，县住建管理局制定了《翁源县综管办管控“两违”建筑工作考核办法》，外包服务公司建立了各项工作制度，实行24小时巡查工作制度，及时制止、处置“两违”行为；二是对项目承包方惜福公司农村垃圾清理、收运工作不到位的问题，县住建局与惜福公司签订了《翁源县环卫一体化运营服务项目补充协议》，明确全县各镇成立考核小组，每月随机对惜福公司运营服务进行考核打分，考核得分情况与当月市场化运营服务费挂钩，通过发挥各镇监管作用，目前农村生活垃圾保洁清运工作有明显改进。

（五）国有资产及国有资源审计查出问题整改情况

- 1.县属国有企业审计方面

- （1）对会计信息不准确的问题，县粮食购销有限公司已经处理。

- （2）对应收款项长期未清收的问题，县粮食购销有限公司已处理。

- （3）对违规发放补助的问题，县粮食购销有限公司已于2021年1月追缴回多发放的降温费，今后将严格执行相关规定。

- （4）对公务接待行为不规范的问题，县粮食购销有限公司表示，今后严格执行公务接待规定，杜绝此类事项再次发生。

- 2.自然资源资产审计方面

- （1）周陂镇河长制责任落实不到位的问题，法院已判决非法盗挖砂石相关违法人员有期徒刑并处罚金，追回违法所得。周陂镇已组织镇、村两级河长加强学习《广东省全面推行河长制工作方案》，严格落实河长制巡河工作责任，加强日常巡查。

- （2）对部门未严格执行上级政策的问题，2021年6月县水务局在人民政府门户网站公布了《关于翁源县2021年度河道河砂禁采区和可采区划定、河砂开采计划公告》，县林业局牵头印发了《翁源县全面落实野生动物养殖户转型转产发展扶持政策》。

三、未整改到位问题的原因和下一步推进整改措施

从整改情况看，绝大多数问题已得到整改，但个别整改事项由于历史遗留问题受客观条件或外部因素制约，需要一段时间执行才能整改完毕。对此，相关部门和单位已作出承诺，将加大力度推进整改落实到位。

下一步，县审计局将认真贯彻中办 国办印发的《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见》的精神，严格落实县委、县政府的部署和县人大常委会的要求，持续抓好整改工作，一是加强对未整改到位问题的跟踪督查，督促相关单位压实整改责任，拿出切实可行的整改措施，推动问题整改到位；二是加强对各单位各部门的审计整改工作指导，完善制度机制，堵塞漏洞、切实实现源头治理，发挥审计“治已病、防未病”的作用，推动县委、县政府的决策落实落地。