附件3

韶关市2022年涉农资金大事要事

计划落实情况

根据《广东省涉农资金统筹整合领导小组办公室关于进一步统筹涉农资金做好乡村振兴大事要事保障的意见》（粤涉农办〔2021〕10号）有关要求，现将韶关市2022年涉农资金大事要事落实情况报告如下：

2022年，我市计划推进涉农资金大事要事8项，分别为农村生活污水治理、村内道路建设、农村集中供水提档升级、农村公路提档升级、美丽圩镇建设、高标准农田建设、小水电清理整、中小河流治理。共计划安排推进大事要事项目125个，计划统筹各级财政资金256523.66万元，其中计划安排省级涉农资金67796.30万元，占省级下达涉农资金总额的32.55%。各事项推进计划如下：

**一、全市大事要事推进情况**

**（一）农村生活污水治理。**计划实施项目14个，计划新增完成农村生活污水治理自然村1240个，到2022年底完成农村生活污水治理的自然村累计达到2861个。当年度相关项目计划投资27493.68万元，计划安排财政补助资金24754.00万元,其中拟安排省级涉农资金8190.00万元。

**（二）村内道路建设。**计划实施项目10个，计划新增完成村内道路硬化的自然村3598个，到2022年底完成农村生活污水治理的自然村累计达到7148个。当年度相关项目计划投资投资121528.58万元，计划安排财政补助资金68488.00万元,其中拟安排省级涉农资金17292.00万元。

**（三）农村集中供水提档升级。**计划实施项目13个，到2022年底农村规模化集中供水覆盖人口数量累计达到115.77万人。当年度相关项目计划投资48711.17万元，计划安排财政补助资金37880.00万元,其中拟安排省级涉农资金6940.00万元。

**（四）农村公路提档升级。**（1）改造四级双车道计划实施项目12个，计划新增完成建设改造四级双车道长度131.38公里，到2022年底完成建设改造四级双车道长度568.78公里。当年度相关项目计划投资25333.62万元，计划安排财政补助资金17252.15万元,其中拟安排省级涉农资金3083.29万元。

（2）改造三级以上等级路计划实施项目3个，计划新增完成建设改造三级以上等级路长度48.46公里，到2022年底完成建设改造三级以上等级路长度222.28公里。当年度相关项目计划投资21230.06万元，计划安排财政补助资金21230.06万元,其中拟安排省级涉农资金3232.70万元。

**（五）美丽圩镇建设。**2022年计划实施项目14个，计划新增完成镇域环境基础整治的圩镇数量31个，到2022年底完成镇域环境基础整治的圩镇数量累计达到56个。2022年相关项目计划投资67729.53万元，计划安排财政补助资金39750.00万元，其中拟安排省级涉农资金11693.14万元。

**（六）高标准农田建设。**（1）高标准农田建设计划实施项目36个，计划新增完成建成高标准农田面积14.70万亩，到2022年底完成建成高标准农田面积累计达到61.22万亩。当年度相关项目计划投资38882.00万元，计划安排财政补助资金33637.00万元,其中拟安排省级涉农资金11889.21万元。

（2）复耕整治撂荒地项目计划实施项目4个，计划新增完成复耕整治撂荒地面积5.565万亩，到2022年底完成复耕整治撂荒地面积10.61万亩。当年度相关项目计划投资3705.00万元，计划安排财政补助资金3405.00万元,其中拟安排省级涉农资金950.00万元。

**（七）小水电清理整改。**计划实施项目12个，计划新增完成退出小水电宗数44宗，到2022年底完成退出小水电宗数达到50宗。当年度相关项目计划投资41501.56万元，计划安排财政补助资金5657.46万元,其中拟安排省级涉农资金1105.97万元。

**（八）中小河流治理。**计划实施项目7个，计划新增完成中小河流治理长度25.14公里，到2022年底完成中小河流治理长度达到129.98公里。当年度相关项目计划投资16367.39万元，计划安排财政补助资金4470.00万元,其中拟安排省级涉农资金3420.00万元。

**二、市本级大事要事推进计划情况**

市本级无大事要事推进计划。

**三、浈江区大事要事推进计划情况**

2022年，浈江区计划推进涉农资金大事要事6项，其中将农村生活污水治理、中小河流治理作为重点推进事项。共计划安排推进大事要事项目7个，计划统筹各级财政资金5818万元，其中计划安排省级涉农资金0.5818亿元，占省级下达涉农资金总额的50.55%。各事项推进计划如下：

**（一）农村生活污水治理。**计划实施项目1个，计划新增完成农村生活污水治理自然村10个，到2022年底完成农村生活污水治理的自然村累计达到60个。当年度相关项目计划投资2000万元，计划安排财政补助资金800万元,其中拟安排省级涉农资金800万元。

**（二）村内道路建设。**计划实施项目1个，计划新增完成村内道路硬化的自然村28个，到2022年底完成村内道路建设自然村累计达到74个。当年度相关项目计划投资投资6557万元，计划安排财政补助资金3290万元,其中拟安排省级涉农资金3290万元。

**（三）美丽圩镇建设。**计划实施项目1个，计划新增完成美丽圩镇建设1个，到2022年底完成美丽圩镇建设累计达到2个。当年度相关项目计划投资603.71万元，计划安排财政补助资金200万元,其中拟安排省级涉农资200万元。

**（四）高标准农田建设。**计划实施项目1个，计划建成高标准农田面积0.57万亩，到2022年底建成高标准农田面积1.32万亩。当年度相关项目计划投资2000万元，计划安排财政补助资金500万元,其中拟安排省级涉农资500万元。

**（五）小水电清理整改。**计划实施项目1个，计划退出小水电宗数1宗，到2022年底退出小水电宗数累计达到1宗。当年度相关项目计划投资100万元，计划安排财政补助资金25万元,其中拟安排省级涉农资25万元。

**（六）中小河流治理。**计划实施项目2个，计划新增完成中小河流治理长度2.34公里，到2022年底完成中小河流治理长度累计达到9.54公里。当年度相关项目计划投资4262.11万元，计划安排财政补助资金1000万元,其中拟安排省级涉农资1000万元。

**四、武江区大事要事推进计划情况**

2022年，武江区计划推进涉农资金大事要事7项，其中将村内道路建设、农村集中供水提档升级、美丽圩镇建设作为重点推进事项。共计划安排推进大事要事项目7个，计划统筹各级财政资金11565.9918万元，其中计划安排省级涉农资金0.355085亿元，占省级下达涉农资金总额的45.38%。各事项推进计划如下：

**（一）农村生活污水治理。**计划实施项目3个，计划新增完成农村生活污水治理自然村17个，到2022年底完成农村生活污水治理的自然村累计达到229个。当年度相关项目计划投资1570万元，计划安排财政补助资金1570万元,其中拟安排省级涉农资金240万元。

**（二）村内道路建设。**计划实施项目1个，计划新增完成村内道路硬化的自然村59个，到2022年底完成农村生活污水治理的自然村累计达到272个。当年度相关项目计划投资投资1800万元，计划安排财政补助资金1800万元,其中拟安排省级涉农资金600万元。

**（三）农村集中供水提档升级。**计划实施项目2个，、到2022年底农村规模化集中供水覆盖人口数量累计达到229万人。当年度相关项目计划投资1400万元，计划安排财政补助资金1400万元,其中拟安排省级涉农资金960万元。

**（四）农村公路提档升级。**（农村公路提档升级中的改造四级双车道长度）2022年计划实施项目2个，计划完成建设改造四级双车道0.681公里，到2022年底建设改造四级双车道累计达到0.681公里。2022年相关项目计划投资109.5418万元，计划安排财政补助资金109.5418万元，其中拟安排省级涉农资金81万元。

**（五）美丽圩镇建设。**2022年计划实施项目5个，到2022年底完成镇域环境基础整治的圩镇数量累计达到3个。2022年相关项目计划投资3750万元，计划安排财政补助资金3750万元，其中拟安排省级涉农资金1122.9万元。

**（六）高标准农田建设。**

（建成高标准农田）计划实施项目1个，计划新增完成建成高标准农田面积0.47万亩，到2022年底完成建成高标准农田面积累计达到4.25万亩。当年度相关项目计划投资1057.5万元，计划安排财政补助资金1057.5万元,其中拟安排省级涉农资金482万元。

（复耕整治撂荒地）2022年计划实施项目1个，计划完成复耕整治撂荒地面积0.6万亩，到2022年底复耕整治撂荒地面积累计达到0.82万亩。当年度相关项目计划投资400万元，计划安排财政补助资金400万元，其中拟安排省级涉农资金0万元。

**（七）小水电清理整改。**2022年计划实施项目1个，计划新增退出小水电2宗，到2022年底新增退出小水电累计达到2宗。2022年相关项目计划退出小水电投资1478.95万元（包含补偿费用），计划安排财政补助资金1478.95万元，其中拟安排省级涉农资金64.95万元。

**五、曲江区大事要事推进计划情况**

2022年，曲江区计划推进涉农资金大事要事4项，其中将村内道路建设、中小河流治理作为重点推进事项。共计划安排推进大事要事项目4个，计划统筹各级财政资金9061.29万元，其中计划安排省级涉农资金0.639亿元，占省级下达涉农资金总额的37.56%。各事项推进计划如下：

**（一）村内道路建设。**计划实施项目1个，计划新增完成村内道路硬化的自然村554个，到2022年底完成农村生活污水治理的自然村累计达到1151个。当年度相关项目计划投资投资9500万元，计划安排财政补助资金1650万元,其中拟安排省级涉农资金1650万元。

**（二）农村公路升级提档。**计划实施项目3个，计划新增建设改造四级双车道长度5.866公里，到2022年度完成改造四级双车道长度20.34公里。当年的相关项目计划投资586.6万元，计划安排财政补助资金311.29万元，其中其中拟安排省级涉农资金311.29万元。

**（三）高标准农田建设。**

1.高标准农田建设计划实施项目2个，计划新增完成高标准农田建设1.75万亩，到2022年底完成高标准农田建设3.703万亩。当年度相关项目计划投资5270万元，计划安排财政补助资金3000万元,其中拟安排省级涉农资金527.35万元。

2.复耕整治撂荒地项目计划实施项目1个，计划新增完成复耕整治撂荒地面积0.8万亩，到2022年底完成复耕整治撂荒地面积1.2623万亩。当年度相关项目计划投资700万元，计划安排财政补助资金700万元,其中拟安排省级涉农资金500万元。

**（四）中小河流治理。**计划实施项目1个，计划新增完成中小河流治理长度3.5公里，到2022年底累计达到10.14公里。当年度相关项目计划投资1050万元，计划安排财政补助资金1050万元,其中拟安排省级涉农资金1050万元。

**六、乐昌市大事要事推进计划情况**

2022年，乐昌市计划推进涉农资金大事要事7项，其中将高标准农田建设、美丽圩镇建设作为重点推进事项。共计划安排推进大事要事项目21个，计划统筹各级财政资金101325.78万元，其中计划安排省级涉农资金8860万元，占省级下达涉农资金总额的24.19%。各事项推进计划如下：

**（一）农村生活污水治理。**2022年计划实施项目1个，计划新增完成农村生活污水治理自然村100个，到2022年底完成农村生活污水治理的自然村累计达到435个。2022年相关项目计划投资8000万元，计划安排财政补助资金8000万元，其中拟安排省级涉农资金0万元。

**（二）村内道路建设。**2022年计划实施项目1个，计划新增完成村内道路硬化的自然村1683个，到2022年底完成村道道路硬化的自然村累计达到1970个。2022年相关项目计划投资45000万元，计划安排财政补助资金45000万元，其中拟安排省级涉农资金3000万元。

**（三）农村集中供水提档升级。**2022年计划实施项目1个，计划新增农村规模化集中供水覆盖人口数量1.1354万人，到2022年底农村规模化集中供水覆盖人口数量累计达到12.6608万人。2022年相关项目计划投资16000万元，计划安排财政补助资金16000万元，其中拟安排省级涉农资金0万元。

**（四）农村公路提档升级。（农村公路提档升级中的改造四级双车道长度）**2022年计划实施项目9个，计划完成建设改造四级双车道22公里，到2022年底建设改造四级双车道累计达到178.97公里。2022年相关项目计划投资3168.56万元，计划安排财政补助资金3168.56万元，其中拟安排省级涉农资金350万元

**（农村公路提档升级中的改造三级及以上等级路）**2022年计划实施项目2个，计划完成建设改造三级及以上等级路23.71公里，到2022年底建设改造三级及以上等级路累计达到102.957公里。2022年相关项目计划投资10014.06万元，计划安排财政补助资金10014.06万元，其中拟安排省级涉农资金1650万。

**（五）美丽圩镇建设。**2022年计划实施项目1个，计划新增完成镇域环境基础整治的圩镇数量6个，到2022年底完成镇域环境基础整治的圩镇数量累计达到10个。2022年相关项目计划投资9500万元，计划安排财政补助资金9500万元，其中拟安排省级涉农资金1110万元。

**（六）高标准农田建设。**

**（高标准农田建设）**2022年计划实施项目4个，计划建成高标准农田面积3.1652万亩，到2022年底高标准农田面积累计建成面积达到5.9952万亩。2022年相关项目计划投资7132.5万元，计划安排财政补助资金7132.5万元，其中拟安排省级涉农资金2600万元。

**（复耕整治撂荒地）**2022年计划实施项目1个，计划完成复耕整治撂荒地面积0.8万亩，到2022年底复耕整治撂荒地面积累计达到1.218万亩。当年度相关项目计划投资400万元，计划安排财政补助资金400万元，其中拟安排省级涉农资金0万元。

**（七）小水电清理整改。**

2022年计划实施项目1个，计划新增退出小水电6宗，到2022年底新增退出小水电累计达到6宗。2022年相关项目计划退出小水电投资2110.66万元（不包含补偿费用），计划安排财政补助资金2110.66万元，其中拟安排省级涉农资金150万元。

**七、始兴县大事要事推进计划情况**

2022年，始兴县计划推进涉农资金大事要事8项，其中将农村生活污水治理、村内道路建设和农村集中供水作为重点推进事项。共计划安排推进大事要事项目32个，计划统筹各级财政资金23334万元，其中计划安排省级涉农资金8780万元，占省级下达涉农资金总额的48.06%。各事项推进计划如下：

**（一）农村生活污水治理。**计划实施项目2个，计划新增完成农村生活污水治理自然村91个，到2022年底完成农村生活污水治理的自然村累计达到201个。当年度相关项目计划投资3384万元，计划安排财政补助资金3384万元,其中拟安排省级涉农资金500万元。

**（二）村内道路建设。**计划实施项目15个，计划新增完成村内道路硬化的自然村15个，到2022年底完成村内道路硬化的自然村累计达到110个。当年度相关项目计划投资5000万元，计划安排财政补助资金4500万元,其中拟安排省级涉农资金2000万元。

**（三）农村集中供水提档升级。**计划实施项目1个（韶关市始兴县农村安全饮用水保障工程），计划新增农村规模化集中供水覆盖人口4万人，到2022年底实现农村集中供水全覆盖。当年度相关项目计划投资4000万元，计划安排财政补助资金4000万元,其中拟安排省级涉农资金2100万元。

**（四）农村公路提档升级。**其中：建设改造四级双车道计划实施项目1个（始兴县Y389线五一至石坪通建制村公路单车道改双车道工程），计划完成Y389线15.605公里路面拓宽，由单车道升级为双车道标准。计划当年度相关项目计划投资1400万，计划安排财政补助资金1400万，其中拟安排省级涉农资金300万。建设改造三级及以上等级路计划实施项目2个（始兴县县道X344线花山至周所段路面改造工程、始兴县隘子过境段公路改建工程），计划完成县道X344线19.429公里三级公路路面改造、按三级公路技术标准新改建通隘子客家大围道路4.71公里。当年度相关项目计划投资2300万，计划安排财政补助资金2300万，其中拟安排省级涉农资金1100万。

**（五）美丽圩镇建设。**计划实施项目4个，计划新增完成镇域环境基础整治的乡镇4个，到2022年底实现完成镇域环境基础整治的乡镇10个。当年度相关项目计划投资1500万元，计划安排财政补助资金1500万元,其中拟安排省级涉农资金1500万元。

**（六）高标准农田建设。**计划实施项目3个，2022年度韶关市始兴县高标准农田建设项目计划建设16000亩，建设地点为顿岗镇、太平镇。计划投资4800万元，计划安排财政补助资金4800万元,其中拟安排省级涉农资金880万元。

**（七）小水电清理整改。**计划实施项目1个（韶关市始兴县小水电站清理整改综合项目），计划新增退出小水电1宗， 2022年计划投资100万元，计划安排财政补助资金100万元,其中拟安排省级涉农资金100万元。

**（八）中小河流治理。**计划实施项目3个，包括：韶关市始兴县北江水系浈水始兴总甫（江口电厂至总甫右岸）河段治理工程、韶关市始兴县新增中小河流治理工程、广东省韶关市北江水系（浈水始兴县）河段治理工程，共治理河道长度10.3公里。2022年计划投资4317万元，计划安排财政补助资金1350万元,其中拟安排省级涉农资金300万元。

**八、新丰县大事要事推进计划情况**

2022年，新丰县计划推进涉农资金大事要事7项，其中将农村生活污水治理、农村集中供水和美丽圩镇建设作为重点推进事项。共计划安排推进大事要事项目27个，计划统筹各级财政资金12,160万元，其中计划安排省级涉农资金0.71亿元，占省级下达涉农资金总额的42.46%。各事项推进计划如下：

**（一）农村生活污水治理。**计划实施项目2个，计划新增完成农村生活污水治理自然村40个并对140座农村生活污水处理设施进行有效运维，到2022年底完成农村生活污水治理的自然村累计达到40个。当年度相关项目计划投资2,000万元，计划安排财政补助资金2,000万元,其中拟安排省级涉农资金2,000万元。

**（二）村内道路建设。**计划实施项目2个，计划新增完成村内道路硬化的自然村669个，到2022年底完成完成村内道路硬化的自然村累计达到873个。当年度相关项目计划投资投资13,000万元，计划安排财政补助资金248万元,其中拟安排省级涉农资金248万元。

**（三）农村集中供水。**计划实施项目5个，计划完成提升改造74宗供水工程涉及自然村164个，到2022年底累计完成提升改造201宗供水工程涉及自然村521个。当年度相关项目计划投资3791.27万元，计划安排财政补助资金1,080万元,其中拟安排省级涉农资金1,080万元。

**（四）农村公路提档升级。**计划实施项目8个，计划新增建设改造四级双车道农村公路47.267公里，到2022年底四级双车道农村公路共计279.123公里。当年度相关项目计划投资投资7,585万元，计划安排财政补助资金536.258万元,其中拟安排省级涉农资金536.258万元。

**（五）美丽圩镇建设。**计划实施项目4个，完成5个乡镇的美丽圩镇项目建设，同时对已实施的2个乡镇进行查漏补缺，计划新增完成5个乡镇的美丽圩镇项目建设，全县各镇基本完成美丽圩镇建设工作。当年度相关项目计划投资14,575万元，计划安排财政补助资金6,800万元,其中拟安排省级涉农资金1,800万元。

**（六）高标准农田建设。**计划实施项目4个，计划完成1.1万亩的高标准农田建设,完成复耕整治撂荒地面积0.4万亩。当年度相关项目计划投资2,905万元，计划安排财政补助资金1,130万元，其中拟安排省级涉农资金1,130万元。

**（七）小水电清理整改。**计划实施项目2个，计划新增完成退出小水电站9个，到2022年底完成退出小水电站累计达到9个。当年度相关项目计划投资投资1,852万元，计划安排财政补助资金366.015万元,其中拟安排省级涉农资金366.015万元。

**九、南雄市大事要事推进计划情况**

2022年，南雄市计划推进涉农资金大事要事7项，其中将村内道路建设、美丽圩镇建设和高标准农田建设作为重点推进事项。共计划安排推进大事要事项目19个，计划统筹各级财政资金40184.00万元，其中计划安排省级涉农资金9012.79万元，占省级下达涉农资金总额的24.46%。各事项推进计划如下：

**（一）农村生活污水治理。**计划实施的项目有1个，计划新增完成农村生活污水治理自然村746个，到2022年底完成农村生活污水治理自然村746个。当年度相关项目计划投资785.00万元，计划安排财政补助资金500.00万元,其中拟安排省级涉农资金350.00万元。

**（二）村内道路建设。**计划实施项目1个，计划新增完成村内道路硬化的自然村360个，到2022年底完成村内道路硬化的自然村累计达到883个。当年度相关项目计划投资12435.65万元，计划安排财政补助资金500.00万元,其中拟安排省级涉农资金500.00万元。

**（三）农村集中供水、农村公路提档升级**

**1.农村集中供水。**计划实施项目1个，计划新增农村规模化集中供水覆盖人口数量1.80万人，到2022年底完成农村规模化集中供水覆盖人口数量达到28.20万人。当年度相关项目计划投资5000.00万元，计划安排财政补助资金5000.00万元,其中拟安排省级涉农资金0万元。

**2.农村公路提档升级**

（1）改造四级双车道计划实施项目4个，计划新增完成建设改造四级双车道长度31.89公里，到2022年底完成建设改造四级双车道长度51.99公里。当年度相关项目计划投资8292.00万元，计划安排财政补助资金8292.00万元,其中拟安排省级涉农资金0万元。

（2）改造三级以上等级路计划实施项目5个，计划新增完成建设改造三级以上等级路长度21.75公里，到2022年底完成建设改造三级以上等级路长度95.33公里。当年度相关项目计划投资8916.00万元，计划安排财政补助资金8916.00万元,其中拟安排省级涉农资金482.70万元。

**（四）美丽圩镇建设。**计划实施项目1个，计划新增完成“139+”美丽圩镇10个，到2022年底完成“139+”美丽圩镇累计达到17个。当年度相关项目计划投资约27800.00万元,计划安排财政补助资金8000.00万元,其中拟安排省级涉农资金3560.24万元。

**（五）高标准农田建设**

1.高标准农田建设计划实施项目3个，计划新增完成高标准农田建设3.41万亩，到2022年底完成高标准农田建设10.16万亩。当年度相关项目计划投资7371.00万元，计划安排财政补助资金7371.00万元,其中拟安排省级涉农资金3069.86万元。

2.复耕整治撂荒地项目计划实施项目1个，计划新增完成复耕整治撂荒地面积1.11万亩，到2022年底完成复耕整治撂荒地面积3.33万亩。当年度相关项目计划投资555.00万元，计划安排财政补助资金555.00万元,其中拟安排省级涉农资金0万元。

**（六）小水电清理整改。**计划实施项目1个，计划新增完成退出小水电宗数2宗，到2022年底完成退出小水电宗数达到2宗。当年度相关项目计划投资600.00万元，计划安排财政补助资金600.00万元,其中拟安排省级涉农资金300.00万元。

**（七）中小河流治理。**计划实施项目1个，计划新增完成中小河流治理长度7公里，到2022年底完成中小河流治理长度达到7公里。当年度相关项目计划投资1500.00万元，计划安排财政补助资金750.00万元,其中拟安排省级涉农资金750.00万元。

**十、仁化县大事要事推进计划情况**

2022年，仁化县计划推进涉农资金大事要事六项，其中将农村生活污水治理、农村集中供水、高标准农田建设作为重点推进事项。共计划安排推进大事要事项目22个，计划统筹各级财政资金42437.82万元，其中计划安排省级涉农资金1.03亿元，占省级下达涉农资金总额的51.18%。各事项推进计划如下：

**（一）农村生活污水治理。**计划到2022年底新增农村生活污水治理自然村200个，到2022年底完成农村生活污水治理的自然村累计达到933个。当年度相关项目计划投资5067万元，计划安排财政补助资金4200万元，均为环保局专项资金。

**（二）村内道路建设。**计划实施项目2个，计划新增完成村内道路建设自然村200个，到2022年底完成村内道路建设的自然村累计达到861个。当年度相关项目计划投资27302.93万元，计划安排财政补助资金9700万元,其中拟安排省级涉农资金5500万元。

**（三）农村集中供水提档升级。**计划实施项目2个，计划到2022年底完成农村规模化集中供水覆盖人口数量累计达到4.4624万人。当年度相关项目计划投资9419.9万元，计划安排财政补助资金1300万元,其中拟安排省级涉农资金1300万元。

**（四）农村公路提档升级。**计划实施项目6个，计划到2022年底新增建设改造四级双车道长度7.7公里，到2022年底完成建设改造四级双车道长度累计7.7公里。当年度相关项目计划投资608.9916万元，计划安排财政补助资金277.7347万元，其中拟安排省级涉农资金277.7347万元。

**（五）高标准农田建设。**计划实施项目11个，计划新增建成高标准农田建设面积1.43万亩，到2022年底累计达到3.03万亩；完成复耕整治撂荒地面积0.5万亩，到2022年底累计达到0.8545万亩。当年度相关项目计划投资4246万元，计划安排财政补助资金4246万元,其中拟安排省级涉农资金2950万元、中央财政资金1296万元。

**（六）中小河流治理。**计划实施项目2个，计划到2022年底新增完成中小河流治理长度2公里，到2022年底完成 累计完成中小河流治理长度4公里。当年度相关项目计划投资860万元，计划安排财政补助资金320万元，其中拟安排省级涉农资金320万元。

**十一、乳源瑶族自治县大事要事推进计划情况**

2022年，乳源瑶族自治县计划推进涉农资金大事要事4项，其中将农村生活污水治理、村内道路建设、农村公路提档升级作为重点推进事项，共计划安排推进大事要事项目7个，计划统筹各级财政资金15370.61万元，其中计划安排省级涉农资金6231亿元，占省级下达涉农资金总额的45%。各事项推进计划如下：

**（一）农村生活污水治理。**计划实施项目2个，计划新增完成农村生活污水治理自然村36个，到2022年底完成农村生活污水治理的自然村累计达到94个。当年度相关项目计划投资4687.68万元，计划安排财政补助资金4300万元,其中计划安排省级涉农资金4300万元。

**（二）村内道路建设。**计划实施项目1个，计划新增完成村内道路硬化的自然村30个，到2022年底完成农村村内道路硬化的自然村累计达到953个。当年度相关项目计划投资投资6000万元，计划安排财政补助资金6000万元,其中计划安排省级涉农资金504万元。

**（三）农村公路提档升级。**农村公路提档升级计划实施3个项目，完成四级农村公路提档升级长度12.367公里，到2022年底完成四级农村公路提档升级长度14.367公里。当年度相关项目计划投资投资3582.93万元，计划安排财政补助资金3156.76万元,其中拟安排省级涉农资金1227万元。

**（四）完成复耕整治撂荒地面积。**成复耕整治撂荒地完面积计划实施1个项目，完成1.355亩复耕整治撂荒地面积，到2022年底完成1.355亩复耕整治撂荒地面积，当年度相关项目计划投资投资1100万元，计划安排财政补助资金1100万元,其中拟安排省级涉农资金200万元。

**十二、翁源县大事要事推进计划情况**

2022年，翁源县计划推进涉农资金大事要事3项，其中将农村集中供水提档升级、美丽圩镇建设、小水电清理整改作为重点推进事项。共计划安排推进大事要事项目3个，计划统筹各级财政资金18600万元，其中计划安排省级涉农资金0.4亿元，占省级下达涉农资金总额的19.27%。各事项推进计划如下：

**（一）农村集中供水提档升级。**计划实施项目1个，计划新增完成农村规模化集中供水覆盖人口6.72万人，到2022年底完成农村规模化集中供水覆盖人口19.33万人。当年度相关项目计划投资8000万元，计划安排财政补助资金8000万元,其中拟安排省级涉农资金1500万元。

**（二）美丽圩镇。**计划实施项目3个，计划新增完成镇域环境基础整治的圩镇数量5个，到2022年底完成镇域环境基础整治的圩镇数量累计达到7个。当年度相关项目计划投资投资10000万元，计划安排财政补助资金10000万元,其中拟安排省级涉农资金2400万元。

**（三）小水电清理整改。**计划实施项目1个，计划新增完成退出小水电宗数1宗，到2022年底完成退出小水电宗数累计达到2宗。当年度相关项目计划投资投资600万元，计划安排财政补助资金600万元,其中拟安排省级涉农资金100万元。