2019年省级专项资金（部门）

绩效评价报告

主管部门：韶关市曲江区教育局

填报人：夏洪华

目 录

[一、基本情况](#_Toc521089182) 1

[二、绩效指标分析](#_Toc521089185) 1

[三、 综合评价结论](#_Toc521089203) 2

[四、 主要绩效](#_Toc521089204) 3

[五、 存在问题](#_Toc521089208) 5

[六、 相关建议](#_Toc521089213) 5

[附件1](#_Toc521089218)

[附件2](#_Toc521089219)

[附件3](#_Toc521089220)

一、基本情况

我校获得上级教育部门下达的2019年教育发展专项资金（职业教育“扩容、提质、强服务”）中职专项资金100万，主要用途“双精准”示范性专业建设，结合粤北地区和我校的实际情况，该项资金用于建设电气运行与控制（工业机器人方向）实训室的建设。

二、绩效指标分析

1.项目立项

根据粤北地区职业教育状况和我校的实际情况，通过学校班子、相关科组集体会议协商，并咨询相关专家意见，对立项进行科学论证决策，设置项目的合理性和完整性，相关的保障措施和项目实施计划。

2.资金的落实与管理

资金能及时到位，资金的分配合理，预算合理，执行规范的财经制度，不存在超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金等现象，以及其它不符合制度规定支出的行为，并建立有效的管理机制。

3.项目管理

项目和方案按规定程序实施，按规定履行报批手续，项目的招标、建设、验收等严格执行相关制度规定。

4.经济性与效率性

在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超出预算计划；在项目按照预算完成的前提下，与同类项目市场价格比较，项目实施的成本属于合理范围。项目能及时完成，质量达标，已交付使用。

5.绩效效益

该项目的建设，使我校教育教学条件进一步得到改善和提高，对我校产生了很大的社会效益，提高了我校的社会地位和知名度，培养更多优秀的技术型劳动者，增加了学生的就业率，缓解了职业教育负担经费。学生、家长对学校办学满意。

三、综合评价结论

电气运行与控制（工业机器人方向）实训项目的建设，达到了预期目标，我单位于2019年11月组织相关科组、教师对设项目进行了自评(资料检查和现场检查等)，总体评价为：优

a、项目决策自评（20分）。　19分 优

b、项目管理自评（20分）。 19分　优

c、项目产出自评（30分）。　28分　优

d、项目效益自评（30分） 28分　优

通过本次绩效自评，给我校专业建设提供了一个很好的参考平台，对以后我校专业建设资金的合理使用提供了依据，优先建设和投入有发展潜力、符合社会发展需求的专业。

四、主要绩效

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

“双精准”示范专业资金100万元（工业机器人实训设备），设备投入使用后，基本能满足100位学生的上课和训练，学生使用率达到100%；可以同时进行50位教师岗位的培训。普及整个电气运行与控制专业的学生，大大提高了学生的专业技能、动手能力，提升了学生综合素质。

（2）质量指标

按照专业教学的要求进行采购，完成能满足教学的需求，按照专业设置有规划的进行专业建设。

（3）时效指标

工业机器人实训项目的采购按计划2019年8月完成，于2019年9月投入使用。

（4）成本指标

采购工业机器人实训设备预算100万元，在预算成本内，为学校节约了教育成本。

2、效益指标完成情况

（1）经济效益

职业学校生源是生命线，新教学设备的投入使用，学生动手能力加强，专业技能得到提升，使教学的质量、学生的技能培养等方面有了质的飞跃，我校的社会声誉、影响力越来越大，学校的招生也越来越好，呈现上升的趋势，电气运行与控制是我校的省重点建设专业，充分利用学校的教学资源，给学校带来了较好的经济效益，缓解职业教育阶段负担100万元。

（2）社会效益

设备的投入和使用，使学生有跟多机会参与学习实践，提高了教学质量和学生的专业技能，使我校学前教育的学生供不应求，受到用人单位的好评，毕业学生逐渐成为我区某些行业的中坚力量，为我区培养了合格的劳动者，提高了我校该专业在社会上的影响，使我校成为家长满意，社会认可的育人之地。

（3）生态效益

由于本次项目属于教学设备的采购，不具备生态效益。

（4）可持续发展

中央、省对地方专项转移支付资金的投入，使我校的办学条件得到巨大改善，要充分利用学校的有形资产和无形资产，最大化地追求办学效益，与企业相比，学校的投入远远还没跟上时代发展的需要，这就要求我们学会盘活学校现有资产，特别是无形资产，为教育的发展争取更多的投入。我们还应该努力探索这样一个课题：如何提高教育质量，如果提升品牌优势，增大无形资产，继而变学校的人才资源为教育的人力资本，促进教育快速、良性发展。

3、满意度指标完成情况。

通过教学设施设备项目的实施，使学校的办学的硬件上了一个新的台阶，100%的师生对设备的投入非常满意。先进的设备，科学的管理，师生的勤奋，努力做到让学生、家长满意，社会认可的学校。

五、存在问题和建议

由于职业教育设备设施更新过快，专业的建设投入较大，部分现有的设备设施不能满足学校的发展和人才培养目标，希望政府和上级教育主管部门加大对山区职业教育学校的支持和关注，使上级部门下达的专项支付资金用到实处。