翁源县人民政府关于2021年度县级预算

执行和其他财政收支的审计工作报告

——2022年8月31日在翁源县第十六届

人民代表大会常务委员会第十一次会议上

翁源县审计局局长  池建人

主任、各位副主任，各位委员：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告2021年度县级预算执行和其他财政收支的审计情况，请予审议。

2021年是党和国家历史上具有重大意义的一年，一年来，县审计局在县委、县政府和市审计局的正确领导下，在县人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会、省第十三次党代会、市第十三次党代会以及县第十四次党代会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入实施习近平总书记对广东工作、对审计工作的重要讲话和重要指示精神，围绕国家和省重大决策部署及县委、县政府工作要求，认真落实审计署关于聚焦财政财务收支真实合法效益主责主业开展审计监督的工作要求，全面履行审计监督职责，依法审计了2021年度县级预算执行和其他财政收支情况。

审计结果表明，在县委、县政府坚强领导下，全县各单位、各部门深入推进各项工作部署，严格执行县第十五届人民代表大会第七次会议有关决议，持续扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，大力推进改革攻坚规范治理工作，抓好疫情防控常态化工作，全县经济平稳运行，2021年县级财政预算执行和其他财政收支情况总体良好。

——强化收入管理，收入平稳增长。2021年，县财政局紧紧围绕目标任务，全力应对疫情影响，强化收入管理，积极组织收入，确保我县财政平稳运行。全县地方一般公共预算收入7.98亿元，同比增长18.93%。积极争取上级资金，全年共争取各类上级补助资金26.34亿元，争取新增债券资金8.78亿元。

——统筹兼顾，优化支出结构。按照做好“六稳”工作、落实“六保”任务的要求，各项相关政策支出得到较好保障。安排落实“三保”支出、疫情防控和乡村振兴等保障支出，2021年，全县投入保障和改善民生类支出29.45亿元，占全县一般公共预算支出34.68亿元的84.92%。落实过紧日子要求，对公用经费项目进行压减，对比年初预算压减了653.1万元。

——深化财政管理改革，加强预算绩效管理。依照《翁源县财政资金支出管理暂行办法》，进一步加强财政预算资金管理，规范资金使用程序，提高资金使用效益。强化工程预结算审核，把控源头，降低成本，全年审核工程项目共972宗，审核项目资金24.44亿元。积极推进预算绩效管理工作，出台了《翁源县财政预算绩效管理结果应用暂行办法》，2021年对2个单位整体支出和10个项目开展了重点绩效评价。

——狠抓落实整改责任，整改效果进一步提升。对上一年度审计查出的问题，县审计局建立整改台账，持续跟踪督促被审计单位，有关单位能认真落实主体责任，根据审计建议做出整改。截至2022年6月底，上一年度审计工作报告中反映的84个问题，已整改75个，整改完成率89.3%，整改涉及金额2.88亿元，尚未完成整改的原因主要是：部分问题属于历史遗留问题，需较长时间完成处理程序；部分问题已移送至相关部门，仍未反馈处理结果，未整改问题县审计局将进一步跟进。

- 一、财政管理审计情况

积极推进财政管理审计，组织实施2021年度县级财政预算执行、决算草案和其他财政收支情况以及4个预算单位2021年度部门预算执行情况审计。

- （一）县级财政管理审计情况

组织对翁源县2021年度县级财政预算执行、决算草案编制和其他财政收支情况进行了审计。县级决算草案反映，2021年，县级一般公共预算总收入380,945.3万元、总支出371,615.74万元，年终专项结余9,329.56万元；政府性基金预算总收入154,270.32万元、总支出152,248.82万元，年终专项结余2,021.5万元；国有资本经营预算总收入2,237.98万元、总支出2,237.97万元，年终结余0.01万元；县级社保基金预算总收入43,245.12万元、总支出38,819.6万元，年终结余4,425.52万元。审计结果表明，县财政局加强收入管理，强化财政资金统筹，加大对重点项目、民生资金的保障，全县财政运行总体平稳。发现的主要问题：

- 财政收支管理不规范。一是县财政局未及时将非税收入46.91万元缴入县国库；二是县自然资源局、县应急管理局应收未收非税收入638.92万元；三是县财政局虚列支出461.27万元。

- 2．财政预算管理不到位。一是县财政局未按规定向本级人大专项报告“三保”预算安排方案和市财政局审核意见落实情况；二是县财政局未在规定时间内分解下达省级专项资金，涉及金额2,961万元。

- 3．财政资金管理不严。一是县林业局和各镇因未能界定生态公益林补偿对象和部分公益林存在林权纠纷等，导致2021年省级以上生态公益林损失性补偿资金滞留在县国库，涉及金额319.73万元；二是县财政局违规一次性下达三年的垦造水田管护经费指标至各镇,涉及金额1,537.44万元；三是县财政局非税资金专户有9笔暂付款长期挂账，涉及金额2,355.59万元。

- 4．新增债券项目资金支出率低。截至2022年2月28日，2021年度新增债券资金支出进度为51.61%，涉及未支出金额42,486万元。

- （二）部门预算执行审计情况

- 重点对县财政局、县教育局、县工信局和县住建管理局4个单位2021年部门预算执行情况进行了审计，延伸了部分下属单位。审计结果表明，各预算单位预算编制和执行情况总体良好。发现的主要问题：

- 1．预算刚性约束力不足。一是3个单位未经批准调剂使用部分预算指标，涉及金额25.39万元；二是1个单位有2个预算支出项目执行进度缓慢，年度执行率分别为66.48%和21.74%，涉及未执行金额103.51万元；三是1个单位未按财政预算批复数据进行预算公开，涉及金额18.36万元；四是1个单位批复下属单位预算不完整，未将人员经费一并批复下达。

- 2．决算（草案）编制不规范、不准确。一是6个单位部门决算（草案）报表与部门预算实际执行结果不一致；二是1个单位部门决算（草案）未包含其部分下属单位。

- 3．预算资金管理使用不规范。一是4个单位4项资金未专款专用，涉及金额8.02万元；二是1个单位有1笔坏账未及时清理，涉及金额8.74万元；三是3个单位违规将资金支付到经办人账户，未直接支付至供应商，涉及金额3.33万元。

- 4．未严格执行“三重一大”制度。2个单位的预决算（草案）编制情况和大额资金支出等部分重大经济事项未经党组（党总支委）会集体讨论决策。

- 二、重大政策措施落实跟踪审计情况

围绕国家和省重大政策措施，组织对电子警察规划建设和运行管理情况、改革优化营商环境政策落实情况开展跟踪审计。

- （一）电子警察规划建设和运行管理审计情况

组织对翁源县2020年1月至2021年8月电子警察规划建设和运行管理情况进行了审计。审计结果表明，相关单位能按照县委、县政府的决策部署，推进电子警察的规划建设，进一步规范了县城交通。发现的主要问题：

- 1．电子警察规划建设程序不合规。有9个电子警察建设规划项目未按规定征求县交警大队的意见。

- 2．电子警察设备管理不到位。一是县交警大队未对29个监控设备的信息完整备案；二是县交警大队未建立健全电子警察设备运行维护制度，也未按规定定期对监控设备运行进行维护和保养。

- （二）改革优化营商环境政策措施落实审计情况

- 组织对翁源县相关职能部门2020年至2021年6月改革优化营商环境政策落实情况进行了审计，延伸抽查了8个单位。审计结果表明，各相关职能部门重视营商环境优化工作，进一步推进改革优化营商环境。发现的主要问题：

1．涉企收费不规范。一是县民政局违规转嫁变更登记离任审计费用给民办非企业单位，涉及金额0.84万元；二是县不动产登记中心违规收取小微企业（含个体工商户）不动产登记费，涉及金额1.1万元；三是县民政局未按要求组织县本级8家行业协会、商会在“信用中国”网站上公示或更新收费信息、未督促县本级4家社会团体按规定登记备案。

- 2．涉企资金管理使用不合规。一是县财政局有4笔惠企专项资金未在规定期限内拨付至企业，涉及金额855.18万元；二是县交易中心未按规定退还已到期投标保证金482.2万元；三是县住建管理局违规要求施工企业提供不在涉企保证金目录清单范围内的预付款保函；四是县人社局超标准收取施工企业农民工工资保证金48.6万元。

3．政务服务事项优化程度不高。一是县政数局推进政务服务事项免证办工作不到位，免证办事项占比较低；二是8个镇政府未全面承接市级和县级下放镇级的政务服务事项；三是7个单位未按规定实施承接的市级下放政务服务事项共29项；四是1个单位未按市级规定及时撤销5项政务服务事项；五是2个单位部分政务服务事项公开申请材料清单与实际申请材料清单不一致；六是1个单位违规要求项目建设单位提交水土保持方案报告书。

- 4．政务服务水平有待提升。一是6个村（居）党群服务中心的一门式一网式政务服务信息平台无法正常使用；二是3个单位未按规定向社会公布实行的告知承诺制审批事项或申报材料；三是4个单位未同步调整可实行告知承诺制审批事项的对外办事指南；四是县工信局未在县行政服务中心开设专门窗口受理企业诉求。

- 5．工程招投标管理不严。15个工程项目招标文件设置不合理条件，限制或排斥潜在投标人或投标人。

- 三、重点民生项目和资金审计情况

- 围绕县委、县政府做好民生工作的安排部署，重点开展了养老服务业政策措施落实、山水林田湖草生态保护修复试点工程和农村安全饮用水保障工程项目审计。

- （一）养老服务业政策措施落实情况

组织对翁源县2019年以来贯彻落实中央和省养老服务业政策措施和资金管理使用情况进行了审计，抽查了2家养老院。审计结果表明，翁源县养老服务政策体系不断完善，养老院各项管理制度比较健全，较好地满足了全县老年人多层次、多样化的养老服务需求。发现的主要问题：

县民政局未按规定将养老服务工作纳入绩效考核体系、未制定养老机构、医养结合机构的养老服务质量评估制度，未对全县范围内的养老机构开展服务质量评估工作。

- （二）山水林田湖草生态保护修复试点工程专项资金审计情况

组织对翁源县2021年山水林田湖草生态保护修复试点工程项目建设和资金管理使用等情况进行了审计，审计抽查了8个生态保护修复工程项目，涉及资金11,670.3万元。审计结果表明，项目各实施主体能够按照县委、县政府的工作要求，积极推进山水林田湖草试点工作。发现的主要问题：

- 1．项目未按合同约定时间完工。3个工程项目未按合同约定时间完工，超期2—3个月。

- 2．试点工程管理不到位。一是1个项目使用未经审查批准的施工图施工且有8个污水管网建设未按设计图纸施工；二是1个项目未按规定办理设计变更审批手续；三是2个项目未完成造林设计目标，部分造林树苗存活率不足90%；四是1个项目部分排水沟后期管护不到位，存在塌方隐患；五是1个工程监理单位履职不到位，未按规定提交施工监理日志和监理会议纪要等。

- 3．试点工程项目资金管理不规范。一是3个工程项目资金支出率为78.87%—86.86%，均未达到资金支出率高于90%的规定；二是1个项目未按规定办理投资概算调整手续，实际投资金额超出项目立项批复总投资金额2.6万元，且未按合同约定及时支付监理费及设计服务费，涉及金额7.8万元。

- （三）农村安全饮用水保障工程项目审计情况

- 组织对翁源县农村安全饮用水保障工程项目资金管理使用情况进行了审计，项目结算资金合计11,410.92万元，重点抽查了3个镇的工程项目。审计结果表明，农村安全饮用水保障工程项目各项手续资料较齐全，工程各环节基本符合国家有关规定标准。镇级农村安全饮用水保障工程能按照相关规定明确运营管护主体，制定了相关管理制度，对水质进行相关检测工作，让群众喝上“放心水”。发现的主要问题：

- 一是县水务局和县财政局未全面落实工程项目建设资金，存在资金缺口1,386.42万元；二是2个镇有3个一体化净水设备未按技术规范安装在室内或进行遮阳处理；三是3个镇有5个工程未按照设计图纸施工。

- 四、绩效审计情况

- 围绕推进经济社会高质量发展，县审计局进一步加大绩效审计力度，重点开展了中央直达资金、中等职业技术学校建设项目资金和垦造水田项目资金绩效审计。

- （一）中央直达资金绩效审计情况

- 组织对翁源县2021年度中央直达资金的分配下达、使用管理等情况进行了审计，主要延伸调查了8个单位，涉及资金10,172.77万元。截至2021年底，到位的新增财政直达资金总额61,379.16万元，实际支出60,719.17万元，支出进度为98.92%。审计结果表明，县财政局能及时将直达资金拨付至各预算单位，直达资金使用达到了一定的经济效益和社会效果。发现的主要问题：

- 一是周陂镇中心小学违规将义务教育公用经费补助资金用于基本建设投资支出，涉及金额4万元；二是县财政局直达资金系统管理不规范，未按规定对471笔中央直达资金指标标注直达资金标识。

- （二）中等职业技术学校建设项目资金绩效审计情况

组织对翁源县中等职业技术学校建设项目建设情况进行了审计。审计结果表明，县中职学校能按照县委、县政府工作要求，积极推进项目建设，工程推进顺利，该项目总投资21,577.66万元。发现的主要问题：

- 未严格履行基本建设程序。一是未按规定办理建设用地规划许可，涉及建设用地3.85万平方米；二是未按规定办理施工许可，涉及工程建筑面积1.57万平方米；三是工程未办理竣工验收手续，提前投入使用；四是工程初步设计文件未按规定经市建设行政主管部门审查；五是未按照招标文件要求签订合同。

2．违规支付项目资金。违规提前支付工程进度款和绿色建筑咨询费，涉及金额835.03万元。

3．工程管理不规范。一是工程6处存在通体裂缝、阶梯破损、螺丝松脱、墙面渗漏水等工程质量问题；二是未按工程设计图纸施工且未能提供工程设计变更资料，涉及问题25个；三是部分建筑材料和施工方法设计变更手续不合规，未经设计单位书面同意。

- （三）垦造水田项目资金绩效审计情况

组织对翁源县垦造水田项目资金绩效进行了审计，审计结果表明，翁源县积极推进垦造水田项目，2017年至2020年，共实施了10个垦造水田项目，总建设规模6515.09亩形成水田指标5491.3亩。发现的主要问题：

一是县农业农村局未按规定落实“推广增施有机肥、秸秆还田以及种植绿肥”等地力培肥工作内容；二是1个镇部分耕地未按规定每年种植一造水稻或水生农作物，涉及面积23.96亩。

- 五、国有资产及国有资源审计情况

以推动深化国有企业改革、规范国有资源资产管理、防范化解重大风险为目标，组织对国有企业、自然资源资产情况进行了审计。

- （一）县属国有企业审计情况

- 组织对翁源县龙腾城市建设投资经营有限公司2020年资产负债和损益情况进行了审计。审计结果表明，龙腾公司能够按要求开展翁源县城市基础设施代建工作，按照县委、县政府的部署推进政府投资非经营性项目代建工作。发现的主要问题：

- 1．收支不真实、不完整。一是未及时确认当年其他业务收入，涉及金额6,500万元；二是违规将资本化利息支出计入财务费用，涉及金额131.31万元；三是违规在管理费用列支工程项目费用，涉及金额2,743.43万元。

2．代建项目管理不规范。一是2个代建项目资产未按规定及时移交给业主单位，涉及金额1,947.81万元；二是74个代建项目交付使用后未按规定办理移交建设档案手续。

- 3．财务管理不规范。一是借出款项到期未收回，涉及金额18.04万元；二是有36笔往来款项长期未清理，涉及金额12,011.37万元；三是未按固定资产实际信息登记卡片明细。

- （二）自然资源资产审计情况

组织对江尾镇自然资源资产管理和生态环境保护情况进行了审计。审计结果表明，江尾镇党委政府重视自然资源资产管理，贯彻中央和省、市、县关于生态文明建设的决策部署，较好地履行了环境保护职责。发现的主要问题：

- 1．河长制责任落实不到位。村级河长巡河月均63次，未达到每月总巡河次数不少于96次的规定。

2．林业资源和土地资源保护不到位。一是未按规定完成林地补种复绿，涉及树木715株；二是违法占用永久基本农田问题未按要求完成整改。

- 六、审计发现问题的原因分析及意见建议

### 以上问题产生的主要原因：

一是财政预算执行不严。对非税收入征缴的执行和监管不到位。支出随意性较大，未按预算编制和实际情况安排支出。财政部门对各单位决算编制审核把关有待进一步加强，决算与预算执行差距较大。单位“专款专用”意识比较淡薄，专项资金管理还需要进一步强化。

二是部分单位对于规范工程建设方面的责任意识不强。部分项目前期调研深度不够，项目设计质量不高；部分项目工程质量管理不到位，业主和监理单位未对项目进行有效监督；部分项目未按照合同约定和相关规定拨付工程资金，工程资金拨付存在不合规现象。

三是主体责任落实不到位。优化营商环境、生态保护、项目建设等方面，部分单位主体责任未落实、执法监督不到位、政策宣传力度不够等。为此，审计建议：

（一）加强预算执行管理，推动财政资金提质增效。进一步加强非税收入的征缴管理，按规定及时收取非税收入并全额缴入国库。加强对单位的财务业务培训，强化对预算执行和决算草案编制的指导和监督。加强对专项资金的管理，确保财政资金专款专用。做好对新增直达资金和债券资金的全流程管理和监督，确保资金到位，政策落地见效，全力推进项目建设，着力推动财政资金提质增效。

（二）加强项目建设管理，高质量推进工程项目建设。严格按工程建设规范执行基本建设程序，建立健全项目全流程监管的内控制度，对工程项目进行有效监控，及时核查项目勘察、设计、施工及监理等参建单位的履职情况。规范资金拨付，严格按照实物工程量进行拨付，降低财政资金损失风险。

（三）强化责任担当，推动重大政策措施落地生效。全面贯彻落实中央、省、市重大部署和紧紧围绕县委、县政府中心工作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展，推进优化营商环境、改革攻坚规范治理等工作。规范国有企业的财务管理以及确保国有资产保值增值。加强自然资源、环境保护和山水林田湖草的执法检查，推动自然资源和环境保护的各项决策部署落实到位。

对本审计工作报告反映的具体审计情况，县审计局已依法征求被审计单位意见并出具审计报告，报告反映的问题部分已完成整改，部分问题正在整改。下一步，县审计局将加强跟踪督促，县政府将按规定向县人大常委会报告整改情况。

主任、各位副主任，各位委员：

2022年是我国踏上全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对广东、对审计工作的重要讲话、重要指示精神，认真贯彻落实党的十九大、十九届历次全会精神，全面贯彻落实新修订的审计法，聚焦主责主业，依法全面履行审计监督职责。自觉接受县人大的指导和监督，推动翁源审计在新时代展现新作为，助推全县经济社会高质量发展，为翁源加快打造全面对接融入粤港澳大湾区先行示范区、争当全市县域经济高质量发展排头兵和镇域经济发展先行军作出审计贡献，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

### 报告完毕。请予审议。