附件6

- 曲江区绩效自评报告

（2021年度）

评价类型： 项目实施过程评价 £

项目完成结果评价 £

项目名称：国土项目经费（含创森经费）

项目单位：（公章）

填报人姓名：郭平英

联系电话：6691960

填报日期：2022.3.22

曲江区2021年度绩效自评报告

（参考提纲）

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展、以及监督情况

我区拟整改补充耕地项目28个，核减后面积为7872亩，经费总计2000万元。其中1500万元通过巡察经费解决。需在2021年12月31日前完成全部验收报备工作。2021年12月10日上午，区长召开曲江区土地报批、历史补充耕地核查整改及垦造水田工作推进会议，决定将整改任务核减为5814亩，另拨付资金500万元分解至有补充耕地整改任务的乡镇。各镇镇政府进场砍树、打田、播种。我局于2021年12月17日对各镇上报共2143.6205亩的整改补充耕地进行区级验收。

- 综述项目自评等级和分数并进行说明。

项目自评得分90分，等级优秀。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、分析资金使用情况。

目前各镇此项资金已全部使用完毕，未有结余。

- 项目的绩效目标完成情况。整改验收的2143.6205亩补充耕地若全部通过市级验收，结合目前耕地指标的市场价值，折算可产生经济价值21436.205万元。按平均5等的耕地质量，预计每年可生产粮食作物235.7982万公斤。

- 产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。为改善我区生态环境，稳定粮食产量、保障粮食安全奠定了基础。形成耕地指标后，为我区重点项目落地提供了保障。

- （二）存在问题

- 由于市级验收标准提高及春旱影响作物难以生长等原因导致此批整改项目暂未通过市级验收，无法形成指标。

- 三、整改措施

目前自然资源部将补充耕地整改窗口期延迟到了2021年12月，我局将督促各镇政府按市级验收标准进行整改、及时补种，确保2021年12月通过验收并进行备案。