附件6

- 曲江区绩效自评报告

（2021年度）

评价类型： 项目实施过程评价 £

项目完成结果评价 £

项目名称：征拆工作经费

项目单位：韶关市曲江区土地和房屋征收事务中心

填报人姓名：马红星

联系电话：0751-6688238

填报日期：2022年3月25日

韶关市曲江区土地和房屋征收事务中心

2021年度绩效自评报告

区财政局：

按照《关于开展2021年度区级部门整体支出绩效自评和财政支出项目绩效自评工作的通知》文件要求，我中心高度重视，现将我中心绩效自评工作报告如下：

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展、以及监督情况。

我中心认真履职，积极主动推进全区重点项目征拆工作，在参与疫情防控工作的同时，派出专人对全区重点项目中正在开展的37个项目的征地勘界、实地核定地类、测绘面积等涉及的土地和房屋征收工作进行现场指导，有效推进了各项目的征拆工作。

- 综述项目自评等级和分数并进行说明。

1、审核各类补偿协议（标准分40分，自评分40分）

截至2021年12月共审核通过全区送审的土地、房屋、青苗、迁坟等各类补偿协议998份。

- 2、协助完成征收土地（标准分30分，自评分30分）

- 截至2021年12月协助各镇完成征收土地面积共4012.45亩，完成上级交待的任务。

- 3、协助完成房屋拆迁（标准分30分，自评分30分）

- 截至2021年12月协助各镇完成房屋拆迁面积55767.78平方米，按完成上级交待的任务。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、项目累计支出147455.91元，其中：征拆工作宣传费8012元；汽车维修费和油费18826.91元；工作组协调餐费36323元；工作人员外出作业误餐补助43160元；其他办公费41134元。

2、协助各镇完成征拆工作，推进了新型城镇化建设，提高了土地利用效率。

3、我中心严格按照上级和本级相关文件精神执行项目资金使用，尽量把有限的资金发挥到最大效益，既保障了单位的高效运转，又圆满完成了各项工作任务。

（二）存在问题。

1、征拆工作难度大。我区重点项目多，涉及的征拆范围广、征拆任务重，且村民提出的补偿要求过高、历史遗留问题较多，工作推进难度大，导致项目前期协调费用较高。

2、协调力量不足。我中心在职在编人数13人，参与全区的多个重点项目征地拆迁工作，征收工作量大，涉及面广，协调力量明显不足。

3、征拆工作人员业务水平有待提高，工作组人员对项目政策把关不严。

三、整改措施

（一）加强预算执行力度，提升资金使用效率。

我中心将严格按照区财政局预算执行进度的相关要求，加强区征拆重点项目预算执行力度，提升预算资金使用效率，年底确保执行完所有的预算指标，全面完成我中心年初制定的预算目标任务。

（二）落实绩效目标任务，提高项目工作质量。

我中心将严格按照区财政局预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕曲江区部门整体支出绩效评价考核规定的各项目标任务，密切关注目标任务的开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保实际工作与绩效目标相符合，使项目资金产生良好的社会效益。