附件4

市级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）韶关市曲江公路事务中心

填 报 人：张文杰

联系电话：0751-8317528

填报日期：2023年3月17日

一、部门基本情况

（一）单位基本情况

1.主要职能

韶关市公路事务中心是主要负责全市省养公路管理工作的职能部门。

（1）贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《广东省公路条例》等法律、法规；实施省公路管理部门制定的公路行业管理制度。

（2）参与拟订全市公路发展规划；贯彻执行工程建设四项基本制度；组织实施经省、市批准的国道和省道公路改造建设计划；负责辖区内国道和省道公路建设、改造项目的审核，参与工程交工、竣工验收工作。

（3）负责辖区内国、省道公路全面养护；按分级管理原则，负责路面改善、路面大中修，四、五类桥梁加固、维修、改建以及水毁预防工程的计划编制，并负责项目审核上报和具体实施，组织或参与工程的交工、竣工验收工作。

（4）负责全市国、省道安全生产的监督管理；承担全市国、省道应急抢险工作。

（5）负责全市国道和省道公路科技项目成果的初审、申报及推广应用等工作；负责公路信息化建设。

（6）指导全市公路系统精神文明建设和行风建设；组织实施创建文明样板路工作。

（7）承办市委、市政府以及上级业务部门交办的其他事项。

2.机构情况及人员情况

我单位2022年财供人数（编制总数）1403人，其中：行政（参公）编制数362人，公益二类编制数681人；财供人数（实有总数）714人，行政（参公）实有数302人，公益二类实有数412人。

3.资产情况

2022年12月31日全中心资产总值696,529.01万元，其中流动资产21,046.35万元，固定资产28,974.87万元，公路基础设施615,787.88万元。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022年，韶关市公路事务中心立足“十四五”发展蓝图，提前介入、主动服务，加强与上级部门、地方政府的沟通衔接，编制了2022-2024年普通国省道三年滚动建设计划，并迎难而上，全力推进计划的落实。面对经济下行、疫情防控及冰冻、强降雨不利天气因素，该中心敢啃“硬骨头”、跑出“加速度”，超额完成了上级下达的建设投资任务。在省下达的目标任务层面，共完成投资7.05亿元，71 公里，分别占年度目标任务的105%、137%；在市下达的目标任务层面，全年共完成投资7.02亿元，占年度目标任务的150%。

在去年重点项目建设过程中，市中心紧紧围绕省、市考核目标任务，继续实施领导挂点、工作销号、要点督办、党建引领等工作机制，充分利用省市建设专班协调督办机制，落实清单化管理和责任制推进，紧盯项目质量及进度管理，统筹解决了在项目推进过程中遇到的难点、堵点问题。经过项目业主、地方政府、施工单位等多方共同努力，国道G323 线乳源上围至沙坪段改建工程二标段在去年底顺利完工并完成交工验收，全线工程完成投资1.05 亿元，基本解决了用林报批的问题，用地报批审批进展顺利；国道G535 线乐昌乐城至桥头段改建工程先行段完工，全线工程完成投资1.03 亿元，征地拆迁交付用地18 公里，所涉大瑶山自然保护区用林问题部分得到省政府批复；省道S347 线新丰梅坑至回龙段路面改造工程完成投资1.2 亿元，提前半年完成计划投资任务，在年底顺利完成主体工程并通车。犁市镇沿武江河段道路提升工程、高创南路南段（非涉铁段）、南水河大桥项目均已在去年上半年顺利完工，进一步完善了韶关新区及周边城镇公路网，促进了当地经济社会的融合发展。

2022年，面对6月份历史罕见的特大强降雨灾害，韶关市公路事务中心以讯为令、闻汛而动，第一时间组织了大量的人员和机械对受灾的国省道进行抢险抢通，累计清理塌方共1110多处，使中断的公路得以快速通行，为韶关市抗洪救灾提供了有利的通行保障。灾后，该中心承担着繁重的公路灾害修复重建任务，为此，该中心加快了灾情的核实及设计方案的确定，并积极筹措资金，加快了审批实施的速度，科学有序地完成了191个水毁点修复任务，总投资达7000万元，有效地保障了灾后现役道路的畅通。此外，在这一年，该中心还大力推进道路养护提升工程，完成19个共271公里的路面预防养护项目，完成4项共65公里的公路安全提升工程；完成29座共678米/57道的桥梁伸缩缝维修，并对69座桥梁工程项目实施了养护预防。通过一系列养护工程的实施，2022年以前存量次差路段、中等路段处治率分别达到100%、70%以上；普通国省道二、三类桥占比从92%提高到98%；仁化、曲江管养的G106路段省“平安公路”创建成功通过验收，干线公路路况水平得到整体提升，养护状况在粤东西北15个地级市中排名第4，获得激励奖补资金2746万元，为人民群众的安全出行提供了更好的服务。

（三）部门整体支出绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，努力克服经济下行、疫情防控及冰冻灾害、强降雨等带来的不利因素，统筹推进了常态化疫情防控和公路事业建设发展各项工作，使普通国省道建设和公路养护得到稳步推进，较好地完成了上级下达的各项任务，为支撑加快推进交通强省建设，推动韶关交通运输高质量发展贡献力量。

（四）当年预算及执行情况

1.部门整体预算完成情况

2022年度部门预算收入为90,615.87万元，包括基本支出预算10,091.98万元和项目支出预算80,523.89万元。实际支出数68,647.44万元，包括基本支出9,113.53万元，项目支出59,533.91万元（其中项目支出5,154.90万元由于国库支付中心未能于2022年12月31日前完成支付,已于2023年完成支付4,409.83万元）。

预算完成率=（预算完成数÷预算数）×100%=（实际支出73,057.27万元÷支出预算总额90,615.87万元）×100%=80.62%。预算完成率大于80%，说明预算完成情况较好，结余情况为2022年度人员经费、部分项目经费结余，已于年底清算时统一由财政收回。

2.公用经费控制情况

我局2022年公用经费预算数917.47万元，当年公用经费实际支出823.79万元。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%=（公用经费实际支出823.79万元÷公用经费预算数917.47万元）×100%=89.80%，说明了本年公用经费控制较理想。

3.三公经费控制情况

我中心2022年三公经费预算数90.52万元，当年三公经费实际支出69.15万元。

三公经费控制率=（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%=（三公经费实际支出69.15万元÷三公经费预算数90.52万元）×100%=76.39%。三公经费控制率小于100%，说明在三公经费使用方面管理控制较理想。

4.项目经费控制情况

我中心2022年项目经费预算数80,523.89万元，实际支出63,943.74万元，支出率达79.41%，预算控制结果较好。二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

1.加强工程项目建设管理，严格执行基建程序。我中心所有应纳入政府采购的货物、服务和工程项目均进行了政府采购。限额标准以下的，通过内部询价比选等程序后，再通过电子卖场交易；达到公开招投标限额的项目均按要求进行公开招投标。建立了由多部门共同参与的验收制度。各工程项目建设成立项目建设管理处，严格按照《韶关市公路事务中心国省道建设项目招标最高投标限价实施意见（试行）》精神控制工程造价，小额工程按《韶关市小额建设工程施工交易管理规定》执行，规范工程项目建设管理，工程质量、进度、造价、安全控制较好，对已完工项目能及时组织做好项目结（决）算、审计和交（竣）工验收。

2.落实政府采购制度，严格按照《中华人民共和国政府采购法》执行政府采购；

3.严格执行《关于进一步加强我市公务用车使用管理工作的通知》文件要求，进一步强化了公务用车管理使用，确保了我中心公务用车运转有序和用车安全；

4.贯彻落实好《关于进一步加强“三公”经费等公务支出管理有关事项的通知》和《韶关市公路事务中心公务接待管理规定》等文件要求，严格规范接待公函、接待标准、接待审批的原则，落实了接待费用“五单合一”的要求。

5. 强化国有资产监督管理，确保国有资产安全完整。一是建立健全固定资产登记台账，台账内容全面、信息明确、责任到人。二是加强资产的实物管理，定期清查盘点资产，确保账实相符。

6.专项资金管理方面，专项资金实行统一管理、分账核算、专款专用、集中支付，并且按规定的程序拨付使用专项资金，不存在未经批准擅自变更、调整和擅自挤占、挪用、滞留资金和其它违反财经法规的现象。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

1.经济性方面：我中心于2022年完成各项养护专项工程建设任务，通过公路修复养护，保障公路的正常使用，延长公路使用寿命， 对韶关经济发展促进作用，为我市的经济贸易发展打下坚实的交通基础。强化公路巡查，加强沿线公路的违法整治力度。

2.效率性方面：2022年度，我中心均能按自身的工作职职责和上级部署的任务要求，圆满出色完成了各项工作目标和任务。

3.效益性方面：国省道新改建项目、“平安公路”示范路的创建、“一清一灯一带”路口整治、二、三类桥梁的维修加固，四类桥危桥改造工程的修复养护、2022年度水毁隐患修复专项工程的建设，进一步消除了我中心管养公路的道路安全隐患，进一步提升了管养公路的安全水平，提高公路安全保障能力，确保了群众的出行安全。

4.可持续影响方面：进一步提高国省干线公路的通行安全率，保障了沿线群众出行安全，提升群众生活幸福指数。

（三）自评结论

2022年，我中心在市中心党委的坚强领导和地方政府的大力支持下，坚持稳中求进、改革创新、积极作为，各方面工作稳步推进，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立内部控制制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。我中心能认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及有关预算绩效管理的各项；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

三、存在问题及改进意见

（一）存在的问题：

1.养护经费不足。一方面，市财政资金紧张，对公路养护扶持力度小；另一方面，管养的公路“点多、线长、面广”，且现有养护设备陈旧、机械老化，工作效率低，无多余资金新增养护机械。因此，有限的经费与繁重的管养任务之间的矛盾日益凸显，对部分交通量较小且相对偏远的道路管养已是“心有余而力不足”。

2. 通行能力亟需改善。随着交通流量日益增加，导致国省道路面病害严重，通行能力较差，且存在一定的安全隐患。3. 各部门对绩效目标的设定和各项指标的理解认识还不到位，重项目争取及资金分配，轻绩效评价的现象还客观存在。

（二）改进意见：

1.加强道路养护。按照“规范标准系统化、操作实施流程化、监管考核经常化、评价标准定量化、各项工作程序化”的基本要求，结合实际开展工作。通过精细化管理，实现管理规范化、标准化、科学化。要突出及时养护，加大预防性养护力度，实现养护成本的最小化。逐步更新养护机械设备，积极争取财政在预算内逐年有所安排。

2.抓好安全监管。把安全生产“一岗双责”落到实处，加强重点领域、重点部位、重点时段的安全监控和布防，组织安全生产检查，切实维护安全形势稳定。进一步加大安全设施资金投入，完善危桥、安保和灾害防治项目库，及时修复损坏的公路安保设施，提高路网的抗灾能力。

3.提高应急能力。建立和完善公路灾害防治、应急反应和应急事件的预警、处置机制，加强与气象、交警等部门的合作，逐步建成覆盖干线公路的气象监测网络和预报预警服务体系。突出抓好恶劣天气下公路安全通行保障和服务工作。加强公路救援、应急处置的业务培训和演练，提高公路救援与应急反应能力。

4. 提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，依据部门职责和年度工作重点，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。