项目榜单

| 榜单名称 | 基于碳E算系统的产品碳足迹应用研究 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 碳达峰碳中和领域，开发建设碳达峰碳中和领域的数字化碳管理平台 |  |  |
| 启动时间 | 2023.10 | 计划完成时间 | 2025.12 |
| 榜单具体内容 | - 工作方案： 碳排放数字化系统项目的实现分为“一数据、两阶段”战略，“一数据”是指统一的数据融合平台，实现将控排企业的相关数据整合到一个数据资源池，达到数据集中、交互的目标；“两阶段”指平台分两个阶段建设。 第一阶段：夯实信息化基础，迭代数字化管理 （一）搭平台 （1）建立初步的碳数据信息平台，数据将包含销售专题数据、门户信息数据、政策导向数据、用户企业数据、行业指标数据、环保专题数据、安全专题等数据。 （二）拢数据 （1）将现有的客户数据、指标数据、销售数据等原始数据与客户企业数据录入进信息系统平台。 （三）做应用 （1）梳理现有的业务流程，将常规的业务流程通过工作流系统运转，实现业务流程标准化、数字化，实现流程优化，提高流转效率，降低业务流程成本。 （2）提升业务部门信息化，通过信息技术手段提高业务效率。 （3）通过构建排放计算工具，核算建模，数据报表等方式来实现以下的应用：碳评级、碳排放报告、碳账户、碳认证、碳数据管理、碳信息披露、碳证书、碳用户分级，碳指标分类等。 （4）构建相关数据的驾驶舱，方便对用户数据的及时查阅以及为决策提供有效的参考。 第二阶段：深化数字化应用，推动碳生态圈 （一）深化数字化应用 （1）在深化一阶段的数据应用信息化的基础上，扩大信息化范围，将控排企业业务进行具体的深化，开发符合实际要求的应用模块，打造新的碳生态圈。 （2）逐步升级迭代信息平台的版本。 （3）逐步开放用规范化的系统接口对接数据。 （二）推动数字化碳金融 （1）提供对碳用户的碳足迹数据分析管理服务。 （2）提供碳用户的低碳安全高效能源体系的引导服务。 （3）提供对碳用户与金融交易所对接的交易业务服务。 - 关键核心技术及技术性能指标 技术路径导向重点关注提升数据采集和处理速度、提高数据分析和挖掘的准确度、提升系统的稳定性和可拓展性、提供更丰富的数据可视化和用户界面体验、数据安全和隐私保护的技术研究与应用。主要核心技术和性能指标包括： - 数据采集与传感技术：系统需要采集各行业碳排放相关数据，包括能源消耗、物料利用情况、排放源监测等。采集技术需具备高精度、实时性和可靠性，例如物联网传感器、智能计量设备等。技术性能指标可包括数据采集频率、精度要求等。 - 数据存储与管理：系统需要具备高效的数据存储和管理能力，以应对大规模数据的处理和分析需求。云存储、数据库管理系统等技术可用于实现数据的安全存储、快速检索和高吞吐量的数据处理能力。技术性能指标可包括数据存储容量、处理速度、数据备份和灾备等。 - 数据质量与清洗：系统需要处理大量的碳排放数据，保证数据的准确性和一致性。数据清洗、异常检测、数据质量评估等技术可用于数据的有效清洗和校验。技术性能指标可包括数据准确度、清洗效率、异常检测精确度等。 - 数据分析与挖掘：系统需具备数据分析和挖掘能力，以从大量数据中提取有价值信息。机器学习、数据挖掘和统计分析等技术可用于模式识别、趋势分析、异常检测等。技术性能指标可包括数据处理速度、模型准确度、算法效率等。 - 视化与用户界面：系统需要提供直观的碳排放数据可视化和用户界面，以支持用户的数据分析和决策。数据可视化工具、交互式用户界面设计等技术可用于实现用户友好的界面和富有信息的可视化展示。技术性能指标可包括可视化效果、用户操作易用性等。 - 技术路线 - 需求调研与分析：明确系统的功能需求、技术需求和性能指标，并针对具体应用场景进行调研和分析。 - 技术选型与设计：根据需求分析的结果，进行原型设计及需求确认、系统功能设计（含界面设计）及确认、数据库设计。 - 开发与测试：根据设计方案，进行系统开发、模型建立、算法实现等工作，并进行全系统测试和优化。 - 系统实施与验收：申请试运行、系统部署、系统培训以及相关文档编制，如用户手册和实施方案等。同时，还需要编制验收文档，并组织项目验收会议，以完成项目的验收与交付。 - 运维与优化：系统上线后，需要进行系统的运维工作、性能监控和故障排除，并不断进行系统的优化和改进。 - 主要设施设备及配套条件 主要设施设备及配套条件应包括2台云主机及云安全资源包和网站安全监测，建议操作系统软件为Linux centOS V6.5以上或Windows Server 2008 R2，中间件软件为JDK V1.7及以上或Tomcat10，数据库软件为Oracle 11g或MySql |  |  |
| 榜单效益目标 | - 前景分析及市场预测 根据数据显示，2021年度全国试点碳市场已纳入超过3000家控排企业，累计配额成交额达到120亿元人民币。其中，广东省的碳市场共纳入248家控排企业，配额成交金额达到44亿元人民币。 2022年广东省的碳市场进一步发展，纳入了178家控排企业，并涵盖了钢铁、水泥、造纸、石化和航空等行业，配额总量达到了2.6亿吨。 值得注意的是，2022年12月18日，欧盟理事会、欧洲议会和社会气候基金就碳关税及欧盟碳市场（EU ETS）改革方案正式达成协议。这项欧盟的"碳关税"方案对我国的钢铁和铝出口企业将产生主要影响，并推动企业加速减碳。因此，钢铁和铝业出口企业对产品的碳足迹核算需求也将提高。 数据表明，在国家层面，碳市场得到了政策的支持，并且受到企业环保意识的提高推动着其发展。碳市场的纳入控排企业数量的增加以及配额交易量的增加，以及碳关税的实施，为碳排放数字化系统在控排行业的推广提供了较大的市场前景和发展潜力。 - 经济效益 碳排放数字化系统通过实时数据采集和分析，帮助控排企业发现能源消耗和碳排放的潜在问题，并提供精确的信息和指导，从而降低能源消耗和碳排放。通过优化能源利用和减少浪费，企业能够节省能源成本并降低碳税和排污费用。同时，通过优化生产流程、调整设备运行模式，还可以提高生产效率和资源利用效率，并降低生产成本。 对于出口型控排企业，碳排放数字化系统还可以助力企业参与国内碳市场交易，购买排放配额。此外，企业还可以参与境外碳现货交易，例如购买减排产品类的VCS、CDM或EU-ETS的拍卖配额，以帮助企业规避风险并减免碳关税支出。 针对制造业型控排企业，随着社会对可持续发展和环保意识的提高，消费者越来越倾向于选择环保、低碳的产品，而合作伙伴和供应链伙伴也越来越重视碳排放和环境影响。通过控制产品的碳足迹，企业能够增强品牌形象，提高产品或服务的竞争力，并带来新的商业机会。。 - 解决行业技术发展问题及产业升级 碳排放数字化系统能够应用模型和仿真技术，帮助企业优化能源转换过程，寻找降低碳排放的最佳方案，并监控和调节排放净化设备以确保其正常高效运行。这种应用促进了燃煤发电、钢铁冶炼和石化等行业中的能效提升和排放净化优化。 通过引入传感器、大数据分析和人工智能等技术，碳排放数字化系统在控排行业中应用模型、仿真和设备监控等方式解决了设备运行优化、异常预警和故障诊断、能源消耗优化、系统跨界整合和智能决策辅助等工程技术问题。 对于面临碳关税征收的控排企业，他们需要准备详尽的碳排放报告并进行验算。碳排放数字化系统可以自动生成碳排放报告，并提供可靠的数据支持和验算功能。这样，企业就能更高效地满足碳关税的报告要求，同时确保了数据的准确性和可信度。 |  |  |