项目榜单

| 榜单名称 | 云浮石材产业集群数字化转型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 制造业数字化转型领域 |  |  |
| 启动时间 | 2023年8月 | 计划完成时间 | 2026年7月 |
| 项目内容 | ## （一）总体路径 云浮石材产业集群数字化转型总体实施路径主要分为以下几点。 1.现状调研：集群深调研，梳理集群共性痛点。 2.方案设计：针对产业集群的数字化需求，设计解决方案。 3.平台建设：平台基础框架建设、数字化应用开发、数字化应用集成、平台商业模式设计。 4.标杆打造：包括设备升级改造、数字化方案应用实施、线下可参观的示范线、石材材料体验中心。 5.平台推广：数字化转型宣贯、标杆案例参观、平台宣传、数字化解决方案实施。 6.人才培训：企业家数字化意识培训、工人数字化技能培训、数字化开发人才培训、行业设计人才培训。 ## （二）重点任务 1.石材产业链协同创新平台建设运营 （1）平台架构方案 针对石材行业数字化需求，建设石材产业链协同创新平台，为石材行业提供全流程的数字化解决方案。 （2）平台建设主体及方式 平台由牵头单位承担主要建设责任，部分功能由牵头单位与生态合作伙伴合作开发或引入。 （3）运营方式 前期由牵头单位成立运营团队开展运营工作，后期根据项目开发、实施进度进行调整，可邀请牵头单位与生态合作伙伴一起成立运营公司开展工作。 2. 石材企业数字化转型标杆案例打造 （1）责任主体 由牵头单位和生态合作伙伴联合协议进行。 （2）案例对象 选定示范公司（工厂）进行标杆打造。 （3）案例效果 示范公司（工厂）建设。通过数字化改造，实现产线自动化、管理数字化，呈现智能化、柔性化、规模化石材加工场景，展示石材生产企业数字化转型的高效、低成本优势。消费端到工厂的生产示范线建设。 3.石材产业链协同创新平台推广应用 （1）会议论坛宣传； （2）石材行业专题展览； （3）标杆案例推广。 4.行业设备研发及技术升级改造行动 （1）升级设备对象。 针对自动化切割设备、自动补胶设备、自动打磨设备、自动扫描仪等。 （2）设备升级企业。 主要面向云浮石材的规上企业。 （3）设备升级方式。 采用租赁或成本价购买方式。 （4）设备升级推广方式。 变革先锋企业示范、规上企业参观、设备升级及人员培训，最终由规上企业决定是否进行设备升级改造。 5.行业人才培训体系建设和人才培育 （1）培训体系建设 包括石材技工人才标准、石材技工培训基地、石材线上培训平台、石材行业技能评价制度等，形成完整的人才培训体系。 （2）人才培育 培训对象与内容包括1）企业家数字化意识培训；2）产业工人数字化技能培训；3）施工人员安装技能水平评定；4）室内装饰设计师培训和认定。 |  |  |
| 项目目标 | 1.产业集群层面： （1）搭建产业链协同创新云平台基础架构，完成线上功能模块的开发和上线，制定完成平台的运营管理制度，组建平台运营团队，完成平台的初步推广。 （2）在标杆示范线的打造上，完成协同生产示范线的机械设备（石材扫描仪、智能生产线）研发和生产，完成1家数字化转型标杆案例和1条消费端到工厂端的示范生产线的企业对象选定和方案制定。培训行业复合型人才。 （3）协同生产示范线的机械设备（石材扫描仪、智能生产线）正常投入生产使用，建设1个打通消费者与工厂的协同生产示范线，建设1个具有影响力的集自动化、数字化于一体的石材行业示范工厂。 2.集群企业层面： 实现数字化转型企业20家以上；打造3个行业标杆企业；企业内部降本增效显著改善，至少培养不少于50人能够运用数字化新技术进行加工生产。 3.有效市场与有为政府机制层面 与基层政府开展深入的调研讨论，组织专题座谈会、行业调研、共同研究制定深化行业数字化转型政策。 |  |  |