###### 项目榜单

| 榜单名称 | 新型储能创新中心建设 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 新型储能领域 |  |  |
| 启动时间 | 2023年4月 | 计划完成时间 | 2026年4月 |
| 榜单具体内容 | 1、工作方案：一是汇聚储能产业链上下游龙头企业，组建实体公司；二是组建储能产业创新联盟，并覆盖不少于50%国家级储能领域创新平台；三是制定创新中心建设方案，明确建设目标、建设内容、研究方向、经费来源等；四是对接好政府、股东、联盟，汇聚内外部储能技术、产业优势资源，支持创新中心建设；五是在广东省政府指导下按照国家地方共建方式申报建设新型储能领域国家级制造业创新中心。 2、技术方案（技术路径）： （1）技术研究，新型储能制造业创新中心以能源行业重大需求为牵引，聚焦大容量、高安全、长寿命、高效率的规模化新型储能技术和装备，在电化学储能、机械储能、氢储能等重点领域全力攻克一批“卡脖子”技术难题；研发全过程安全技术、能量精准管控技术、创新智慧调控技术等 3 个规模化支撑技术，研究涉及材料、工艺、成组、集成、监测、变换、入网、调控、运营全过程安全支撑技术，研究状态精准评估、分层级一致性控制、自趋优能量分配技术，研究高效友好并网、灵活调控、市场交易、运营决策技术。 （2）建设电化学储能创新实验室、全过程安全技术研发实验室等储能共性技术研发平台。 （3）建设材料中试线、电芯中试线等综合性储能中试验证平台。 （4）建设储能材料与器件检测实验室、新型储能装备测试验证实验室、大规模储能系统测试仿真实验室、新型储能安全性测试评估实验室、储能认证评价实验室等检验检测与质量认证平台，为新型储能系统关键材料、器件及设备提供一站式检验检测与质量认证服务。 （5）建设“1+N”基地（1 个产学研用协同创新基地+N 个规模化实证基地），集中开展各类新型储能本体和三大规模化支撑技术的系统集成、检测认证、小规模挂网试运行以及多种新型储能方向的融合协同示范研究，为新型储能技术的研发供给、转移扩散和首次商业化提供支撑。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 1、打造粤港澳大湾区世界级新型储能创新中心 新型储能领域制造业创新中心以创建国家制造业创新中心为目标，将打造研发-测试-中试-实证为一体的、具有全球影响力的新型储能制造业创新高地，汇聚新型储能技术创新资源，建立共享机制，发挥溢出效应，打通新型储能技术开发到转移扩散到电力商业化应用的创新链条，进一步完善以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的制造业创新体系，推动我国新型储能制造业向价值链中高端跃升。 - 建设成效 创新中心定位标准和共性技术策源地、公信力最强检测认证基地、制造业转型升级加速器、高层次人才培养集聚地，将创建具有国际影响力的新型储能国家制造业创新中心。在揭榜实施期内，建成开放共享的电化学储能创新实验室等共性技术研发平台、电池材料中试线、电芯中试线，以及产学研用协同创新基地；聚集一批以院士领衔、中青年博士为骨干、规模超100人的核心研发队伍，其中技术人员比例不低于60%；申请发明专利不低于30件；引进、培育产业链上下游企业不少于3家。 - 社会效益 创新中心以非营利为宗旨，以企业法人为实体，组建新型储能产业技术创新联盟，通过开放实验室、中试产线和检测平台，建设新型储能产学研用协同创新基地和规模化实证基地，共同解决行业共性关键技术，支撑开展新型储能首台套研发、检测、认证、挂网试运行和首次规模化验证，带动新型储能领域龙头企业、高校及科研院所的持续投入和资源共享，推动新型储能技术创新及产业化进程，实现我国新型储能行业快速迈入规模化高质量发展新阶段。 |  |  |