评分表

一、评分分值（或权重）分配表：

| 序号 | 评分项目 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术 | 50 |
| 2 | 商务 | 30 |
| 3 | 价格 | 20 |
| 共计100分 |  |  |

二、技术评审表：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分准则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体概述 | 6 | （1）对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理，措施先进、具体、有效、成熟，采用了新技术、新工艺、新材料、新设备；施工段划分呼应总体表述，划分清晰、合理，符合规范要求的，得6分。 （2）对项目总体有一定认识，表述清晰、完整，措施具体有效，施工段划分呼应总体表述，划分清晰，符合规范要求的，得4分。 （3）对项目总体有认识，有一定的措施但部分不具体；施工段划分较合理，符合规范要求的，得2分。 （4）对项目认识不足，表述不清晰，措施不具体；施工段划分不合理，或未提供的得0分。 |
| 2 | 施工总进度计划及保证措施 | 9 | （1）关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，关键节点的控制措施有力、合理、可行，人、材、机需求和进场计划与进度计划相呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确，进度违约责任承诺具体，经济赔偿合理的，得9分。 （2）关键线路清晰、准确、完整，计划编制可行，关键节点的控制措施合理、可行，人、材、机需求和进场计划与进度计划相呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理、准确，进度违约责任承诺具体，经济赔偿较合理的，得6分。 （3）关键线路基本准确，计划编制基本合理，关键节点的控制措施基本可行，人、材、机需求和进场计划与进度计划相呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理，进度违约责任承诺具体的，得3分。 （4）关键线路不准确，计划编制不合理，关键节点的控制不可行，人、材、机需求和进场计划与进度计划不相呼应，不能满足施工需要，没有违约责任承诺，或未提供的得0分。 |
| 3 | 质量保证措施 | 9 | （1）应用新技术、新工艺、新材料、新设备，针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施，超过招标文件的质量要求的，得9分。 （2）针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施，满足招标文件的质量要求的，得6分。 （3）具体措施可行，满足招标文件的质量要求的，得3分。 （4）措施不可行，没有质量违约责任承诺，或未提供的得0分。 |
| 4 | 施工技术措施 | 6 | （1）对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有先进、合理的建议，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力，针对项目实际，提出采用新技术的具体措施，新技术的验证材料可靠，对节约投资和工期的保证措施得力、具体、严谨，对采用新技术可能产生的风险有充分的预见，违约承诺具体，经济赔偿合理的，得6分。 （2）对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有合理的建议，解决方案经济、安全、基本可行，针对项目实际，提出采用新技术的具体措施，新技术的验证材料可靠，对节约投资和工期有保证措施，对采用新技术可能产生的风险有一定的预见，违约责任承诺具体，经济赔偿较合理的，得4分。 （3）对项目关键技术有一定了解，对重点、难点有建议，解决方案基本可行，有新技术措施，但验证材料不充分，对节约投资和工期可能有一定收益，但对采用的新技术可能产生的风险预见不足，有违约责任承诺的，得2分。 （4）对项目关键技术有表述，对重点、难点有建议，解决方案不可行，采用的新技术针对性不强或验证材料不可靠，对节约投资、工期没有具体收益，无违约责任承诺或未提供的得0分。 |
| 5 | 绿色施工、安全防护、文明施工措施计划 | 9 | （1）针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的措施，采用规范准确、清晰的，得9分。 （2）针对项目实际情况，有合理的措施且具体、完整，采用规范准确的，得6分。 （3）有基本合理的措施，采用规范准确的，得3分。 （4）措施不力，采用规范不正确或未提供的得0分。 |
| 6 | 施工平面布置和临时设施布置 | 6 | （1）总体布置有针对性、合理，较好满足施工需要，符合绿色施工、安全防护、文明施工要求的，得6分。 （2）总体布置合理，能满足施工需要，基本符合绿色施工、安全防护、文明施工要求的，得4分。 （3）总体布置基本合理，基本满足施工需要的，得2分。 （4）总体布置不合理，不符合绿色施工、安全防护、文明施工要求，或未提供的得0分。 |
| 7 | 项目管理机构 | 5 | 项目管理机构内的项目管理人员，高级职称人员每提供1人得1.5分、中级职称人员每提供1人得1分。 本项最高得5分。 备注：须提供相关职称证扫描件及近半年内（2023年3月-2023年8月）任意两个月在本单位缴纳社保的证明扫描件，未提供或提供不齐全的不得分。 |
| 技术评分合计50分 |  |  |  |

三、商务评审表：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分准则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理综合素质 | 15 | 项目经理工程类技术职称情况： - 具备工程师或以上职称的，得15分。 - 具备助理工程师或以上职称的，得10分。 - 具备技术员职称的，得5分。 备注：需附职称证扫描件及近半年内（2023年3月-2023年8月）任意两个月在本单位缴纳社保的证明扫描件。 |
| 2 | 项目业绩 | 15 | 企业近5年来(2018年1月1日至今)承接过类似工程的，每个得3分； 本项最高得15分。 备注： 1.需附有关业绩(仅限于以施工总承包单位身份参建的项目)合同协议书扫描件。 2.业绩时间以合同协议书日期为准。 |
| 商务评分合计30分 |  |  |  |