韶府〔2019〕10号

韶关市人民政府关于印发韶关市区建设项目

分类管理和落地便利化改革

若干政策措施的通知

各县（市、区）人民政府，市政府各部门、各直属机构，中省驻韶各单位：

现将《韶关市区建设项目分类管理和落地便利化改革若干政策措施》印发给你们，请认真按照执行。

韶关市人民政府

2019年3月13日

韶关市区建设项目分类管理和落地便利化

改革若干政策措施

为深入贯彻落实国家、省有关工程建设项目审批制度改革精神，加快推动我市建设项目分类管理和落地便利化，努力将我市打造为全省审批最少、办理最快、服务最优的地区之一，现结合实际，制定本政策措施。

一、总体改革思路

（一）深化改革。继续深化“放管服”改革，优化营商环境，建立全市工程建设项目审批制度改革工作领导小组及市区（浈江区、武江区，下同）建设项目分类管理和落地便利化改革工作小组，形成改革工作协同推进的组织架构和工作机制。

（二）落实任务。按照改革工作部署，对工程建设项目审批制度实施全流程、全覆盖改革，通过“减（精简审批事项和条件）、并（合并审批事项）、转（转变管理方式）、调（调整审批时序）”的方式，统一审批流程、统一信息数据平台、统一审批管理体系、统一监管方式，稳步实现各项改革任务。

（三）突出成效。结合我市实际，坚持问题导向，在2019年上半年实现全过程实际审批时限（含行政审批、备案和依法由审批部门组织、委托或购买服务的技术审查、中介服务，以及市政公用基础设施服务等事项，下同）小于120个工作日、政府投资项目实际审批时限小于50个工作日、社会投资项目实际审批时限小于40个工作日的目标。

二、改革时间节点

（一）2019年3月底前，根据“横向到边、纵向到底”的原则，建成覆盖全市各有关部门和县（市、区）政府的“一库一平台”（投资项目库、投资项目在线审批监管平台），杜绝“体外循环”。确保审批管理系统资金保障到位，实现省级审批管理系统、国家工程建设项目审批管理系统的功能对接，并按改革工作部署预留功能拓展空间。（牵头单位：市发改局、市政务服务数据管理局；配合单位：市财政局、市各行政审批部门）

（二）2019年3月底前，建立全市工程建设项目审批制度改革工作领导小组，并设立专门办事机构，负责工程建设项目审批制度改革的全面推进。建立和完善定期召开会议研究重大问题的改革工作协调机制、部门间协同配合机制。（牵头单位：市发改局；配合单位：市政务服务数据管理局、市行政服务中心、市各行政审批部门）

（三）2019年3月底前，根据国家工程建设项目审批制度改革的总体要求，将工程建设项目审批流程划分为四个阶段：立项用地规划许可阶段（牵头单位：市发改局、市自然资源局）；工程建设许可阶段（牵头单位：市自然资源局）；施工许可阶段（牵头单位：市住建管理局）；竣工验收阶段（牵头单位：市行政服务中心）。在工程建设项目审批流程中，由牵头单位梳理审批流程、创新审批方式，形成各阶段审批制度和实施方案，配合市政务服务数据管理局、市行政服务中心推广全流程综合受理。（牵头单位：市发改局、市自然资源局、市住建管理局；配合单位：市司法局、市各行政审批部门）

（四）2019年6月底前，采取“减、并、转、调”的方式，实现全过程实际审批时限小于120个工作日、政府投资项目实际审批时限小于50个工作日、社会投资项目实际审批时限小于40个工作日的目标。（牵头单位：市发改局、市自然资源局、市住建管理局；配合单位：市政务服务数据管理局、市行政服务中心、市各行政审批部门）

（五）2019年9月30日前，根据改革工作部署，形成工程建设项目审批制度框架，将工程建设项目审批管理系统建成具备“多规合一”业务协同、在线并联审批、统计分析、监督管理等功能，在“一张蓝图”上开展审批，实现统一受理、并联审批、实施流转、跟踪督办。避免因部门空间数据及控制线不一致导致方案修改、审批多入口、审批信息多次录入的问题。（牵头单位：市政务服务数据管理局、市行政服务中心；配合单位：市财政局、市各行政审批部门）

（六）工程建设项目审批流程四个审批阶段的牵头单位，分别于2019年5月10日、10月10日前将本审批阶段改革任务落实情况、佐证材料报改革工作领导小组办公室，改革工作领导小组办公室适时组织实地督查考评工作。（牵头单位：市发改局、市政务服务数据管理局；配合单位：市各行政审批部门）

三、改革措施

（一）分类审批。根据建设项目类型、规模大小、审批模式的不同，将建设项目审批工作划分为“加快推动项目落地便民化共性措施、社会投资类原有国有建设用地项目、政府投资类新增建设用地建设项目、芙蓉新区及产业园项目”等四类项目，实行分类审批监管，优化审批流程，精简审批事项。

（二）项目落地便民化措施。

1．建立“一窗受理、集成服务”模式。整合设立工程建设项目综合服务窗口，按照“前台综合受理、后台分类审批、窗口统一出件”的运作模式，为工程建设项目提供一次性综合咨询、统一受理、统一出件服务，实行“一窗对外”的“七个统一”模式，即统一平台、统一赋码、统一受理、统一流程、统一队伍、统一监管、统一服务。（牵头单位：市政务服务数据管理局、市行政服务中心；配合单位：市提升办、市各行政审批部门）

2．“一张蓝图”统筹项目推进。统一使用工程建设项目审批管理系统，实现项目审批全流程“实时有监控、审批有留痕、程序全透明、责任可追溯”。市审批窗口前台统一使用审批管理系统对项目进行综合咨询和业务受理，后台审批部门将审批结果上传至审批管理系统，打破信息孤岛，强化数据共享与应用，变“企业跑”“部门跑”为“数据跑”。逐步实现统筹整合各类规划，划定各类控制线，可行性研究报告（立项阶段）、节能报告实行“两评合一”，受理由同一中介机构提供的一份综合性报告，不再对单个方面进行评估，形成协调一致、管控全域的空间数据体系，构建“多规合一”的业务协同机制。（牵头单位：市政务服务数据管理局、市行政服务中心、市自然资源局、市发改局；配合单位：市各行政审批部门，浈江区、武江区政府）

3．组建“一张表单”“一套机制”审批服务专业队伍。实行部门审批集中管理，将部门涉及投资项目审批权相对集中到一个科室（行政审批科），审批科室负责人集中到服务大厅，作为综合窗口后台（联络员）提供集中审批服务。实行一个项目一套人马，相关部门针对项目情况指定一名项目联系人，对具体项目实行一对一审批服务。组建投资项目综合窗口专业服务队伍，全面负责项目前台综合咨询、项目信息推送、市审批事项受理、申报材料共享、协调解决部门意见分歧和审批结果出件等工作。（牵头单位：市行政服务中心，配合单位：市各行政审批部门，浈江区、武江区政府）

4．推广承诺制信任审批及告知承诺制。制定承诺制信任审批及告知承诺制实施办法，统一承诺书格式模板。项目建设单位通过书面承诺其符合要求的审批条件，或者承诺其能在规定期限内达到的审批条件（或补齐审批要件），审批部门基于对该建设单位的信任作出审批决定。一是对已实施区域评估范围内的工程建设项目，相应的审批事项实行告知承诺制。二是建立“容错制度”。由于改革的不可预见性等外力因素导致出现问题的，创新出台容错免责办法进行容错免责处理。三是制定并公布容缺受理清单。建立容缺受理清单制度，明确补正、补齐、补救的具体措施。对基本条件具备、主要申请材料齐全且符合法定形式，但次要条件或申请材料欠缺的，经申请人作出相应承诺后，先予受理，当场一次性告知需要补正的材料、时限和超期补正处理办法，并进行审查。在申请人补正全部材料后，在承诺办结时限内及时作出审批决定。四是实行承诺书与项目审批件一并公示。明确撤销许可及取消承诺资格情形，及催收“容承容缺”资料。五是查实申请人未履行告知承诺审批事项中承诺的，不再对该相关失信申请人实行承诺制信任审批。（牵头单位：市政务服务数据管理局、市行政服务中心，配合单位：市各行政审批部门）

5．推进并联审批，实现投资项目审批协同高效。对同一部门、同一阶段办理的事项，实行同时受理、同步办理、联合审批、一文出具，对需征求相关部门意见的，内部审核与征求意见同步办理；对跨部门事项，市行政服务中心和市各有关部门综合服务窗口作为首次受理单位，牵头推进并联审批，提供“一站式”受理、“全流程”服务。探索建立多评合一、统一评审的新模式，由行业主管部门牵头组织开展重大项目前期相关评估评审工作，统一出具评审意见，鼓励企业自主或委托编制项目综合性报告。实现五项便民：一是对已取得合法用地批准文件或不动产权证的项目，无需办理用地预审。二是在立项规划用地阶段，规划选址与立项联动。项目单位可在办理规划选址意见时，同步申请办理可行性研究报告评估审查，自然资源部门审查规划选址时不再要求提供项目立项审批文件，仅需提供项目情况说明材料（承诺与立项材料一致），审查同意后，在批准文件中注明“如立项未批准该文作废”。发改部门收到自然资源部门意见后3天内完成立项审批。三是在立项、报建阶段，明确自然资源部门审批与设计方案审查联动机制。对出让土地，在取得土地成交确认书即可申办设计方案审查；对划拨土地，在取得规划条件即可申办设计方案审查。四是在报建阶段明确项目用地规划许可证即时办理情形。社会投资类项目建设用地规划许可证核准事项，凭项目核准、备案登记文件和国有建设用地使用权出让合同、建设单位承诺书即时办理。五是在报建阶段，项目环境影响评价审批事项不作为建设工程规划许可的前置条件。（牵头单位：市发改局、市政务服务数据管理局、市行政服务中心；配合单位：市各行政审批部门）

6．规范投资中介服务，实现开放竞争、健康有序。投资中介服务机构要严格自律，严格执行行业标准、设计规范和服务时限要求，充分发挥技术优势，提供优质高效服务。清理和取消自行设定的区域性、行业性或部门间中介服务机构执业限制，合并同类事项（测绘研究院、房产测绘所、不动产相关测绘的机构，分别在项目工程验灰线、商品房预售许可证、不动产登记等环节提供服务）限额管理。实行中介服务事项清单管理。建设全省统一的网上中介服务超市，推动中介服务机构进驻。加强对中介服务机构的监管，建立健全以信用监管为核心的中介服务超市监管体系。按照“成熟先行、稳步推进”的原则，积极稳妥推动中介服务超市上线应用。推动行业协会和中介机构脱钩，坚决治理“红顶中介”，切断中介服务机构与政府部门间的利益关联。规范中介服务收费，建立公开透明的中介服务市场。（牵头单位：市委编办、市发改局、市民政局、市政务服务数据管理局；配合单位：市各行政审批部门）

7．缩小节能审查的项目范围。缩小必须单独进行节能审查的项目范围，年综合能源消耗量不满1000吨标准煤且年电力消耗量不满500万千瓦时的项目，不再单独进行节能审查。严格落实《不单独进行节能审查的行业目录》，目录范围内的项目不再单独进行节能审查。（牵头单位：市发改局）

8．优化招投标监管工作。一是发改部门不再审核备案制企业投资项目招标事项，由企业根据法律法规自行确定是否应当招标，并承担相应法律责任。二是住建管理部门提高发布招标公告效率。建设工程招标文件备案可由招标代理机构（招标人）在发出招标文件的同时报送行政主管部门备案，备案意见不作为挂网招标的前置条件。三是政务服务数据管理部门允许服务类招标事项先行开展。采用公开招标方式且选择委托招标和全部招标的勘察、设计、监理等服务，在项目可行性研究报告或项目核准前，可先行开展招标活动，不再单独核准，相关部门不得以项目未立项为由不允许挂网招标（公路项目除外）。四是明确政府投资项目先行发布招标公告机制。政府投资项目取得初步设计及概算意见文件后，可先行发布施工招标公告，开标前7天补齐财政投资评审部门出具的施工图工程量清单、预算审核意见，且财政投资评审部门未对施工图工程量清单进行修改的，即可正常开标。如财政投资评审部门对施工图工程量清单有调整修改的，必须重新公示满15天后（顺延15天）再正常开标。（牵头单位：市发改局；配合单位：市财政局、市住建管理局、市交通运输局、市水务局、市公共资源交易中心）

9．合并优化施工图审查环节。一是完善施工图联合审查机制。消防、人防、防雷等实行联合审图，由受理的中介机构集中提供一份综合性报告，不再对单个方面进行评估。按照统一受理、同步审查、提出修改意见、出具合格意见的流程组织实施。二是提高审图服务时效。施工图审查原则上不超过下列时限（审图时限不包括施工图修改时间和审查机构的复审时间）：大型房屋建筑工程、市政基础设施工程为13个工作日，中型及以下房屋建筑工程、市政基础设施工程为10个工作日。由市住建管理局制定联合审图工作导则。三是设立工程建设项目联合审图专窗。在市政务服务数据管理局综合政务服务场所进行集中审图，召集审查过程中的技术问题协调会议，市消防、人防、气象部门、审图中介机构作为主要参审单位，派员到联合审图专窗参加施工图设计联合审查。（牵头单位：市住建管理局、市行政服务中心；配合单位：市消防支队、市气象局）

10．简化施工许可办理手续。一是取消建设工程项目施工合同备案和建筑节能设计审查备案。建设工程合同管理机构不再保存纸质档案，实行建设工程合同价款登记管理；将建筑节能设计审查备案事项调整为民用建筑节能设计审查结果备案事项由施工图审图机构直接报送主管部门备案。二是实行施工许可“马上办”。合并开工安全生产条件审查、建设工程质量监督手续和施工许可等审批环节，优化建筑工程施工许可证办理程序。做到同时受理、同时办结。将现场安全质量措施审核和工伤保险费用缴纳改为告知承诺和核发后的事后监管，即开工安全生产条件审查的材料齐全并符合法定形式的，在企业作出承诺后，立即予以办理。施工许可等审批手续的同步办理时限为1个工作日（马上办）。（牵头单位：市住建管理局；配合单位：莞韶园管委会）

11．强化企业主体责任，加大事中事后监管力度。企业要树立投资主体责任意识和诚信意识，严格遵守城乡规划、土地管理、环境保护、安全生产等法律法规，认真执行项目建设各项标准规范，对承诺事项承担主体责任，不履行承诺的要依法追究责任。行业主管部门要加大事中事后监管力度，落实企业投资项目政府监管清单，将监管责任落到实处。全面推广“双随机、一公开”监管方式，加大监督检查力度，建立健全检查结果运用奖惩激励机制，依法纠正和查处违法违规投资建设行为。依托投资项目在线审批监管平台，整合共享各部门监管信息，实现项目建设全过程监管，确保项目合法开工，建设过程合规有序。实行企业投资主体信用联合奖惩，完善守信激励、失信惩戒的约束机制，推行信用联合奖惩便捷模式，使诚信企业“一路畅通”、失信企业“寸步难行”。完善产权保护制度，依法有效保护企业财产权，激发企业投资动力。着力构建“亲清”新型政商关系，畅通政企沟通渠道。营造亲商重商社会氛围和良好投资环境。（牵头单位：市发改局；配合单位：市各行业主管部门）

（三）优化社会投资类原有国有建设用地项目服务。对社会投资类原有国有建设用地项目服务，立项阶段审批事项主要侧重项目核准或备案、用地预审等；报建阶段审批事项主要侧重建设用地规划许可、建设工程规划许可、消防设计审核、施工许可证核发、市政设施类审批等；验收阶段审批事项主要侧重规划、消防、人防等验收及竣工验收备案。通过一系列改革，社会投资类原有国有建设用地项目开工前，政府审批时间原则上不超过34个工作日。除前文提及的共性措施外可采取以下个性化优化措施：

12．立项、报建阶段“一张蓝图”统筹。市自然资源局根据国民经济发展规划、市委市政府发展战略和工作报告、重点项目储备库等，加快完善专项规划，形成详尽的规划体系，实现“多规合一”，避免各类规划之间冲突，从源头上为加快项目开工提供保障。（牵头单位：市发改局；配合单位：市自然资源局、市住建管理局）

13．优化规划办理流程。做好规划分类审批，申请办理建设工程规划许可证，可根据建设工程的类型合理确定应提交的使用土地证明文件类型。（牵头单位：市自然资源局；配合单位：莞韶园管委会）

14．工程建设许可阶段供电、供水提前介入。项目备案（或核准）后，发改部门及时将项目信息推送给供电、供水部门，供电、供水部门主动做好前期相关咨询服务工作。初步设计（或施工图）确定后，企业凭初步设计批复文件办理临时用电、用水报装手续，其中直接施工图设计项目可凭施工图审核文件办理临时用电、用水报装手续。（牵头单位：韶关供电局、市国资委；配合单位：莞韶园管委会）

（四）提速政府投资类新增建设用地建设项目服务（需要报上级审批的时间不计算在办理时限内）。根据政府投资类项目的特点，立项阶段审批事项主要侧重项目核准或备案、项目预算、用地预审等；报建阶段审批事项主要侧重建设用地规划许可、建设工程规划许可、施工图审查、消防设计审核、施工许可证核发、市政设施类审批等；验收阶段审批事项主要侧重规划、消防、人防等验收及竣工验收备案。通过一系列改革，政府投资类新增建设用地项目开工前，政府审批时间原则上不超过39个工作日。该类项目分为三种情形：

一是符合土地规划、在年底内可明确用地指标的（或报经市政府同意优先分配用地指标的），且可通过土地证明文件进行施工许可“告知承诺”的；二是针对线性工程分段用地条件情形不同的特点，在自然资源部门分段明确是否可做建设用地后，项目可分段发放符合法规要求的规划许可及施工许可。三是对不符合土地规划、又无用地指标的项目，在施工许可前尚未完善手续的，审批部门可依法撤销行政审批决定。符合上述第三种情形的或者查实申请人未履行告知承诺审批事项中承诺的，视情况需及时调整按第19点落实；符合上述第一、第二种情形的，方可进行以下第15—18点的具体事项优化服务。

15．明确在立项、报建阶段政府投资项目国土用地预审意见告知内容。政府投资市政基础设施建设项目参照国家审批体制改革试点市做法，自然资源部门出具的用地预审意见可做为土地使用证明文件依据。自然资源部门不能用某项目的用地意见替代用地预审意见，且用地预审意见应明确告知是否可做为项目建设用地。（牵头单位：市发改局；配合单位：市自然资源局、市生态环境局）

16．立项规划用地阶段制定部分建设项目“零受理”或简易备案制度。一是建立适用于部分对城市规划影响小且确实能加快项目推进的城市微改造项目的简易制度，按程序报批后实施，加快此类项目审批。如：老旧小区微改造、城市临街立面整体改造（特指政府主导的整条街或整个片区的立面改造）等可免于审批或采用备案方式办理。二是缩小政府投资项目初步设计概算受理实施范围。小型建设工程项目不再实施初步设计概算受理，大中型建设工程项目范围按照《工程设计资质标准划分》，与相关行业主管部门初步设计审查的实施范围保持一致。（牵头单位：市发改局；配合单位：市各行政审批部门，各产业园区管委会）

17．优化设计评审。一是在立项阶段实行节能审查与社会稳定风险评估并联开展，在5个工作日内办结。二是在立项、报建阶段实行房建项目可延续性集中优化评审。由社会专业机构或专业技术人员完成的设计方案（规划方案）、可研报告第三方评价、节能评估、初步设计概算审查、初步设计评审等环节，邀请项目两评合一的中介机构，在可研第三方评价或初步设计文本设置民用建筑节能评估篇章，由职能部门组织评审机构或专家进行集中优化评审。（牵头单位：市发改局；配合单位：市自然资源局、市住建管理局）

18．进一步深化政府投资项目发改、财审、住建管理部门在设计阶段并联审批。允许缺少初步设计批准文件的情况下，先行开展初步设计概算审查论证，待完善初步设计批准文件后，3天内出具初步设计概算意见文件。（牵头单位：市发改局；配合单位：市财政局、市住建管理局、市交通运输局、市水务局）

19．事中事后合理避险环节。当工程建设项目在施工许可阶段准备进入申请施工许可证环节，建设项目用地暂未明确具备建设用地条件、无相关审批程序、查实申请人未履行告知承诺审批事项中承诺的，制定行政审批部门可合理避险、中止受理的相关制度，从源头上遏制违法图斑的产生。（牵头单位：市行政服务中心；配合单位：市各行政审批部门）

（五）加快产业园、芙蓉新区项目建设（招商引资项目可参照）。对土地主体明确的或已通过招拍挂取得土地的项目，对国家安全、公共安全、生态安全不敏感的产业项目（不含商业和房地产项目），以及各区产（工）业园区内在《广东省企业投资项目准入负面清单》之外，且符合韶关市产业规划的工业项目和其他优质项目，项目取得建设工程设计方案审查批复意见，可进行直接落地工作。

对此类项目立项阶段审批事项主要侧重项目核准或备案、压覆矿产资源审批、地震安全评价、考古调查勘探等；报建阶段审批事项主要侧重建设用地规划许可、建设工程规划许可、施工许可等；验收阶段审批事项主要侧重规划、消防等验收及竣工验收备案。通过一系列改革，产业园类项目开工前政府审批时间原则上不超过34个工作日，其中，园区内工业项目，从取得土地到开工前，政府审批时间原则上不超过25个工作日。主要做法参照如下：

20．推行区域评估。在工业园区、芙蓉新区等区域范围内，推行由政府统一组织对地震安全性评价、压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、环境影响评价、节能评价等事项进行区域评估。实行区域评估的，政府相关部门应在土地出让或划拨前，告知建设单位相关建设要求。（牵头单位：各产业园区管委会；配合单位：市发改局、市自然资源局、市生态环境局、市科技局）

21．实行产业园试点项目准入和退出制度。项目企业向试点产业园（管委会）提出纳入准入审批试点的申请，报发改部门征求自然资源、生态环境、住建管理、消防、气象等相关单位意见。对符合准入条件的申请项目，由发改部门确认其试点资格，试点资格有效期为一年，对一年内未能开工的项目，自动取消试点资格。（牵头单位：各产业园区管委会；配合单位：市发改局、市自然资源局、市生态环境局、市住建管理局、市消防支队、市气象局等）

22．优化相关地块出让前的审批服务。严格按照《广东省人民政府转发国务院关于印发清理规范投资项目报建审批事项实施方案的通知》（粤府〔2016〕74号）要求，进一步简化、整合投资项目报建手续。在确认试点资格后，属地产业园（管委会）按照市相关部门审批流程和标准，指导试点项目提前开展设计及其他审批准备工作。实行“一门式、一网式”受理，牵头和提醒发改、自然资源、生态环境、住建管理、人防、消防、气象等相关部门根据试点项目的需求，提供技术审查和指导服务，帮助企业提前完善设计文件等材料，实行并联审批，加快相关审批审查和评估评价事项办理。相关审批审查和评估评价结果由产业园综合服务部门汇总成许可清单，并在产业园（管委会）网站上公布。自然资源部门在土地招拍挂公告中附加许可清单，且投资项目建设内容符合许可清单范围的，投资者无需办理相关事项审批；超出许可清单范围的，须单独申报有关事项审批。在产（工）业园区具备本条设定条件的，企业取得土地使用权后直接进入报建程序。（牵头单位：各产业园区管委会；配合单位：市发改局、市自然资源局、市生态环境局、市住建管理局、市消防支队、市气象局、市政务服务数据管理局）

23．实施企业依法承诺制度。各有关部门以法律法规设定标准为依据，分行业制定环境影响评价、节能评估、消防设计、人防设计、防雷装置设计、建设工程设计方案审查、施工图审查、质量监督登记、安全监督登记、施工许可等准入承诺标准（详见附件5）。准入承诺标准作为企业投资项目设计、建设、验收的标准。企业签订具有法律效力的承诺书，并向社会公开。（牵头单位：各产业园区管委会；配合单位：市发改局、市自然资源局、市生态环境局、市住建管理局、市消防支队、市气象局）

24．实行备案制度。在企业签订相关承诺书的基础上实行备案制度。建设工程设计方案审查围绕设计方案的科学性与合理性进行审查。施工图设计文件审查机构实施施工图审查备案事项，需对施工图设计文件是否依法依规进行审查、是否存在超过规划高度等控制性指标进行审查。（牵头单位：各产业园区管委会；配合单位：市自然资源局、市住建管理局等部门）

25．实行技术审查与行政备案分离制度。试点项目的审查环节实行技术审查与行政备案分离制度，建立健全规划设计技术审查标准与规则，探索建立规划项目专家咨询制度。（牵头单位：各产业园管委会；配合单位：市各行政审批部门）

26．建立严格的事中事后监管和责任追究制度。细化完善规划条件核实的技术指标和技术规程，建立严格的事中事后监管体系。在项目准入时，认真审查企业是否按照规定和标准作出承诺，是否按照承诺的标准和要求编制建设工程规划设计方案、设计施工图纸，并依法依规选择勘察、设计、评审、施工、监理单位。在项目建设过程中，重点监管企业是否严格按承诺的标准、设计要求开展施工，在相应阶段施工前必须有保证工程质量和安全的具体措施。在项目竣工投产后，建立抽查制度和定期检查制度，及时排查并消除各种隐患。项目验收合格投产（使用）后，产业园区管委会必须根据各行政审批部门职权委托，实行正常抽查（每年抽查数量不少于四分之一，有法律法规明确规定抽查数量及次数的遵照有关法律法规执行）和依法依规对特种设备定期检查，并及时对各种隐患进行排查。建立严格的责任追究制度。企业不能履行承诺以及未能及时完善相关手续的，造成的经济损失由企业自行承担。加大对违法违规行为个人和主体的处罚力度，对于检查发现的问题，及时督促落实整改，并向社会公示，接受社会监督。（牵头单位：各产业园区管委会）

27．推行验收事项标准化、科学化。项目竣工后，企业按承诺书的要求提交验收报告。验收部门要严格执行国家、省及市相关行业主管部门制定和发布的投资项目验收事项标准。建设工程质量安全验收、建设项目竣工环境保护验收、规划条件核实、消防验收及备案、人防验收等验收事项不互为前置条件（水电验收除外），分别同步进行，提高验收效率。各行业主管部门（审批部门）进行竣工验收时，根据各自行业规定，如采用竣工验收备案的，证明文件齐全即可，实行即来即办、件齐即备；如需召开竣工验收会议审查的，由建设单位组织召开。工程验收由产业园管委会牵头开展联合验收。（牵头单位：各产业园区管委会；配合单位：市发改局、市各行政审批部门）

本政策措施自印发之日起实施，曲江区及各县（市）政府可参照本政策措施制定有关改革措施。

附件：1．韶关市产业园项目的投资建设直接落地主要办事

流程图参考

2．韶关市社会投资类原有国有建设用地工程建设项

目优化审批流程图

3．韶关市政府投资类原有国有建设用地工程建设项

目优化审批流程图

4．韶关市新增建设用地工程建设项目受理流程图

5．产业园配套报建文件参考

6．新增建设用地工程建设项目审批配套文件参考

附件1

韶关市产业园项目投资建设直接落地

主要办事流程图参考

项目从取得土地使用权至竣工投产主要流程如下：

企业填报承诺书

政府审查承诺内容并

公示

企业依法依规自主选择勘察、设计、评审、施工、监理等单位

实施开工前备案

登记

开展竣工验收

项目竣工后，企业按照承诺书的要求提交验收报告。有关部门和专家开展竣工验收，根据验收情况作出相应意见，验收合格后颁发相关证照。

企业按有关部门设定的准入条件和标准（详见附件二）如实填报书面承诺。

有关部门对企业报送的书面承诺进行认真审核把关，并将经审核同意的企业全部承诺内容向社会进行

公示。

企业按照相关规定的资质资格和条件，依法依规选择勘察、设计、评审、施工、监理等单位，并向有关部门备案。

公示无异议，并在施工图设计文件审查备案后，工地具备开工条件，企业办理质量安全监督登记后即可开工建设。

备注：1．适用于土地主体明确的或已通过招拍挂取得土地的项目的，对国家安全、公共安全、生态安全不敏感的产业项目（不含商业和房地产项目），以及各区产（工）业园区内在《广东省企业投资项目准入负面清单》之外，且符合韶关市产业规划的工业项目及其他优质项目；

2．按规定需进行初步设计审查的项目，应在初步设计审查批复后，才可进行施工设计文件审查及备案。

附件2

韶关市社会投资类原有国有建设用地工程

流程走向

可并联办理的事项

备注：1.流程图未涵盖所有事项，部分事项仍按需办理。

2.部分事项非法定前后置关系，可参考本流程办理。

3.图中所有工作时限均以材料报送单位完整递送材料并且审批部门确认受理为时间起点，为审批部门的承诺办理时限。

4.政府投资小型房屋建筑和市政工程项目不需进行初步设计审查、审批。

5.企业投资项目节能审查可在立项阶段开展，在施工许可前完成办理。

图例说明：

建设项目优化审批流程图

(社会投资项目,开工前34天)

立项用地规划许可阶段

属地政府及其授权部门

社会稳定风险评估报告审核（仅限部分重大项目）

5个工作日

5个工作日

多规合一

自然资源局

建设项目选址意见书核发

5个工作日

发改局、工信局

企业投资项目备案

1个工作日

发改局

企业投资项目核准

3个工作日

自然资源局

建设用地（含临时用地）规划许可证核发

5个工作日

自然资源局

建设工程（含临时建设）规划许可证核发

9个工作日

相关行业主管部门

施工许可证核发或开工备案

1

个工作日

水务局

水土保持方案审批

5个工作日

相关行业主管部门

专项设计审查（含防雷、节能、卫生、安全技防、通航等）

8

个工作日

生态环境局

环评文件审批（报告表审批5个工作日）

10个工作日

相关行业主管部门

竣工验收

备案或审查

1个工作日

相关行业主管部门

人防、规划、档案、水土保持、防雷、抗震设防等验收

10个工作日

第三方机构

施工图设计审查（含消防、一般性防雷、人防、绿色建筑等）

10

个

工

作

日

自然资源局

设计方案

审查

5个工作日

自

然

资

源

局

供地审核

(供地环节审查是否符合供地政策。军事等有特殊规定的按规定办理)

5个工作

日(上级批准时间不纳入办理时限)

按需开展

工程建设许可阶段

施工许可阶段

项目单位

自主组织实施

验收阶段

未列出所有事项，其他还可能涉及的事项详见附件1、2。

在立项阶段可按需开展，在开工前完成办理。

10个工作日

海洋渔业部门

海域使用权的审核、审批

30个工作日

海洋渔业部门

海洋工程建设项目海洋环境影响报告审批

30至60个工作日

附件3

韶关市政府投资类原有国有建设用地工程建设项目优化审批流程图

流程走向

可并联办理的事项

备注：1.流程图未涵盖所有事项，部分事项仍按需办理。

2.部分事项非法定前后置关系，可参考本流程办理。

3.图中所有工作时限均以材料报送单位完整递送材料并且审批部门确认受理为时间起点，为审批部门的承诺办理时限。

4.政府投资小型房屋建筑和市政工程项目不需进行初步设计审查、审批。

5.企业投资项目节能审查可在立项阶段开展，在施工许可前完成办理。

图例说明：

(开工前39天)

立项用地规划许可阶段

属地政府及其授权部门

社会稳定风险评估报告审核（仅限部分重大项目）

5个工作日

发改局

节能审查

3个工作日

5个工作日

多规合一

牵头单位：发改局/自然资源局

自然资源局

建设项目选址意见书核发

5个工作日

发

改

局

政府投资投资项目审批

3个工作日

自然资源局

建设用地（含临时用地）规划许可证核发

5个工作日

自然资源局

建设工程（含临时建设）规划许可证核发

9个工作日

相关行业主管部门

施工许可证核发或开工备案

1

个工作日

水务局

水土保持方案审批

5个工作日

相关行业主管部门

专项设计审查（含防雷、节能、卫生、安全技防、通航等）

8

个工作日

生态环境局

环评文件审批（报告表审批5个工作日）

10个工作日

相关行业主管部门

竣工验收

备案或审查

1个工作日

相关行业主管部门

人防、规划、档案、水土保持、防雷、抗震设防等验收

10个工作日

第三方机构

施工图设计审查（含消防、一般性防雷、人防、绿色建筑等）

10

个

工

作

日

自

然

资

源

局

供地审核

(供地环节审查是否符合供地政策。军事等有特殊规定的按规定办理)

5个工作

日(上级批准时间不纳入办理时限)

相关行业主管部门

初步设计审查、审批

5个工作日

发改部门

初步设计概算审批

5个工作日

财审部门

施工图预算审批

10个工作日

按需开展

工程建设许可阶段

施工许可阶段

项目单位

自主组织实施

验收阶段

未列出所有事项，其他还可能涉及的事项

在立项阶段可按需开展，在开工前完成办理。

20个工作日

牵头单位：自然资源局

牵头单位：住建管理局

牵头单位：建设单位

海洋渔业部门

海域使用权的审核、审批

30个工作日

海洋渔业部门

海洋工程建设项目海洋环境影响报告审批

30至60个工作日

附件4

海洋渔业部门

海域使用权的审核、审批

30个工作日

韶关市新增建设用地工程建设项目受理流程图

流程走向

可并联办理的事项

图例说明：

海洋渔业部门

海洋工程建设项目海洋环境影响报告审批

30至60个工作日

(含政府投资项目，开工前39天)

验收阶段

属地政府及其授权部门

社会稳定风险评估报告审核（仅限部分重大项目）

5个工作日

立项用地规划阶段

多规合一

5个工作日

自然资源局

建设项目选址意见书核发

5个工作日

自然资源局

建设项目用地预审

5个工作日

发改局

节能审查（仅限政府投资项目）

3个工作日

牵头单位：发改局/自然资源局

发改局、工信局

政府投资项目审批

3个工作日

自然资源局

建设用地（含临时用地）规划许可证核发

5个工作日

林业部门

建设项目使用林地审核、审批

10个工作日

人社部门

被征地农民社会养老保障资金审核

5个工作日

相关行业主管部门

初步设计审查、审批

5个工作日

自然资源局

建设工程（含临时建设）规划许可证核发

9个工作日

相关行业主管部门

施工许可证核发或开工备案

1

个工作日

水务局

水土保持方案审批

5个工作日

相关行业主管部门

专项设计审查（含防雷、节能、卫生、安全技防、通航等）

8个工作日

生态环境局

环评文件审批（报告表审批5个工作日）

10个工作日

相关行业主管部门

竣工验收

备案或审查

1个工作日

有关部门

初步设计概算审批（仅政府投资项目）

5个工作日

财审部门

施工图预算审批（仅政府投资项目）

10个工作日

相关行业主管部门

人防、规划、档案、水土保持、防雷、抗震设防等验收

10个工作日

自

然

资

源

局

用地审核 (如已取得用地许可文件，无须办理。)

供地环节审查是否符合供地政策。军事等有特殊规定的按规定办理

5个工作日(上级批准时间不纳入办理时限)

第三方机构

施工图设计审查（含消防、一般性防雷、人防、绿色建筑等）

10个工作日

20

个工作日

按需开展

按需开展

工程建设许可阶段

施工许可阶段

项目单位

自主组织实施

在施工许可前完成办理。如用地尚不明确，可中止受理

未列出所有事项，其他还可能涉及的事项。

在立项阶段可按需开展，在开工前完成办理。

牵头单位：自然资源局

牵头单位：住建管理局

牵头单位：建设单位

备注：1.流程图未涵盖所有事项，部分事项仍按需办理。

2.部分事项非法定前后置关系，可参考本流程办理。

3.图中所有工作时限均以材料报送单位完整递送材料并且审批部门确认受理为时间起点，为审批部门的承诺办理时限。

4.政府投资小型房屋建筑和市政工程项目不需进行初步设计审查、审批。

5.企业投资项目节能审查可在立项阶段开展，在施工许可前完成办理。

附件5

产业园配套报建文件参考

（韶关市产业园项目投资建设直接落地承诺书）

1．韶关市产业园项目投资建设直接落地告知性备案表

2．直接落地改革试点项目节能评估备案承诺书

3．直接落地改革试点项目防雷装置设计审核承诺书

4．直接落地改革试点项目环保备案承诺书

5．直接落地改革试点项目建设工程消防设计审核承诺书

6．直接落地改革试点项目人民防空工程建设承诺书

7．直接落地改革试点项目建设工程设计方案审查承诺书

8．直接落地改革试点项目建筑施工图备案承诺书

9．直接落地改革试点项目质量监督登记承诺书

10．直接落地改革试点项目安全监督登记承诺书

11．关于联系质量安全监督服务的申请书

12．直接落地改革试点项目施工许可承诺书

| 韶关市产业园项目投资建设直接落地告知性备案表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业基本情况 | 项目单位 |  |  |  |  |  | 组织机构代码 |  |  |
|  | 单位地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
|  | 企业登记注册类型 |  |  |  | 注册资金（万元） |  |  |  |  |
|  | 企业总资产（万元） |  |  |  | 固定资产净值（万元） |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 经办人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 电子信箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 建设项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 拟建地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要建设内容及规模（生产能力） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目所属行业 |  |  |  | 建设起止年限 |  |  |  |  |
|  | 总用地面积 平方米，新增用地面积 平方米，总建筑面积 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目投资情况 | 总投资（万元）： ，其中项目用汇（万美元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定资产投资：（万元） |  |  |  |  |  |  | 建设期利息 | 铺底流动资金 |
|  | 土建 |  | 设备 | 安装 |  | 建设及其他 | 预备费 |  |  |
|  | 资金来源： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自有资金 |  | 银行贷款 | 股票/债券 |  |  | 其他 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对本项目内容真实性负责并承诺本项目符合备案条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（签字）： |  |  |  | 项目法人（盖公章）： |  |  |  |  |  |
| 注：所属行业分类：皮革、纺织、经编、家纺、服装、袜业、电子、化工（医药）、机械、印刷包装、其他。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

直接落地改革试点项目节能评估备案承诺书

发展和改革局：

本单位拟在韶关市        （产业园）内投资（□新建、□改建、□扩建）项目，由于该项目涉及节能评估审查，根据相关法律法规要求，现就节能审查事项承诺如下：

一、承诺在项目开工建设前承诺如下事项

（一）在项目申请报告编制设立独立章节，对项目年综合能耗进行测算、分析，依据国家发展和改革委《固定资产投资项目节能审查办法》（第44号令）和《广东省固定资产投资项目节能审查实施办法》（粤发改资环〔2018〕268号），如项目年综合能源消费量1000吨标准煤以上（含1000吨标准煤；改扩建项目按照建成投产后年综合能源消费增量计算，电力折算系数按当量值），或年电力消费量500万千瓦时以上（含500万千瓦时），单独编制项目节能评估报告报贵局开展节能审查，节能审查获得通过后方能开工建设。

年综合能源消费量不满1000吨标准煤，且年电力消费量不满500万千瓦时，以及国家明确不需单独进行节能审查的行业目录中的项目（发改环资规〔2017〕1975号），按照相关节能标准、规范建设，不单独进行节能审查。不需要单独编制项目节能评估报告。

（二）对项目单位产品能耗、电耗单耗及用能设备做到如下要求：符合国家、省、市相关行业准入条件、行业能耗限额标准要求（有能耗限额标准要求的）；无国家明令淘汰的用能设备或生产工艺。

二、如违反上述承诺的，本单位自愿承担以下法律责任

（一）对未按规定进行节能审查，或节能审查及验收未获通过，擅自开工建设或擅自投入生产、使用的固定资产投资项目，节能审查部门可以责令停止建设或停止生产、使用，限期改造。不能改造或逾期不改造的生产性项目，由节能审查部门报请同级人民政府按照规定权限责令关闭，并依法追究有关责任人的责任；逾期拒不关闭的，由节能审查部门将项目建设单位及主要责任人记入严重失信名单。

（二）未落实节能审查意见要求的项目，由节能审查部门或节能监察部门责令建设单位限期整改；不能改正或逾期不改正的，节能审查部门或节能监察部门依据相关法律、法规进行处罚。

（三）节能报告编制机构弄虚作假、所编制的节能报告内容严重失实或质量明显不符合要求的，由节能审查部门责令改正，并依法予以处罚。

承诺方（公章）：

法定代表人（签字）：

联系电话：

年   月   日

直接落地改革试点项目防雷装置

设计审核承诺书

气象局：

本单位拟在韶关市       （产业园）内内投资（□新建、□改建、□扩建）项目，由于该项目涉及防雷装置设计施工，根据有关法律法规、规范和技术标准的要求，现就该项目气象相关事项承诺如下：

一、承诺达到以下标准

（一）符合防雷装置设计审核申请条件。

（二）项目委托的设计、施工单位符合相应等级、资质条件。

（三）项目委托符合相应资质条件的防雷检测机构，对项目建（构）筑物、场所和设施等的防雷装置设计（图纸）进行技术评价，并出具《防雷装置设计技术评价意见》。

（四）项目委托符合相应资质的防雷检测机构，对项目建（构）筑物、场所和设施等的防雷装置隐蔽工程进行跟踪检测，并出具《防雷装置质量安全评定意见》。

（五）项目属于爆炸和火灾危险环境、市政府确定的重点工程、人员密集场所（见《中华人民共和国消防法》第七十三条第（四）款）、大型建设工程（建筑面积为2万平方米以上公共建筑，或25层及以上的房屋，或高度100米以上的建筑物，或建筑面积10万平方米以上的建筑群体）的，在项目设计前委托气象主管部门确认的具备相应评估能力的机构开展雷电灾害风险评估，并出具《雷电灾害风险评估意见》。

（六）项目属于城市规划、国家重点建设工程、重大区域性经济开发项目和大型太阳能、风能等气候资源开发利用建设项目，委托气象主管部门确认的具备相应论证能力的机构开展气候可行性论证，论证机构编制的气候可行性论证报告应通过气象主管部门或者其委托的机构组织专家评审。

（七）防雷装置应符合《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）和相应行业防雷规范。

（八）项目若位于气象观测场周边1000米范围内，承诺按气象主管部门的规定执行，并取得相关主管部门批文。

二、如违反上述承诺的，本单位自愿承担以下法律责任

（一）申请单位隐瞒有关情况、提供虚假材料申请设计审核或者竣工验收许可的，气象主管部门不予受理或不予行政许可，并给予警告。

（二）申请单位以欺骗、贿赂等不正当手段通过设计审核或者竣工验收，气象主管部门按照权限给予警告，撤销其许可证书，可以处一万元以上三万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（三）有下列行为之一的，气象主管部门按照权限责令改正，给予警告，可以处五万元以上十万元以下罚款；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1．涂改、伪造防雷装置设计审核和竣工验收有关材料或者文件的；

2．向监督检查机构隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其活动情况的真实材料的；

3．防雷装置竣工未经气象主管部门验收合格，擅自投入使用的。

（四）气象主管部门在监督检查工作中发现违法行为构成犯罪的，应当移送有关机关，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，应当依法给予行政处罚。

承诺方（公章）：

法定代表人（签字）：

联系电话：

年   月   日

直接落地改革试点项目环保

备案承诺书

生态环境局：

本单位拟在韶关市       （产业园）内内投资（□新建、□改建、□扩建）项目，由于该项目涉及环保评估审查，根据相关法律法规和环保标准要求，现就环保事项承诺如下：

一、项目符合环保审批基本原则

（一）建设项目符合国家和地方的有关环境保护法律、法规、政策。

（二）建设项目的选址、选线、布局符合城市规划、产业规划和环保规划的要求，同时考虑拟建地区整体环境质量的保护和改善。

（三）建设项目符合产业发展导向和清洁生产要求。

（四）拟采取的污染防治措施能确保污染物排放达到规定的排放标准，满足污染物排放总量控制要求。

二、项目符合行业环境准入条件

（一）不涉及危险化学品生产和储存、涉重金属和持久性有机物污染、存在易燃易爆和有毒有害物质或存在发生地表水污染、危险废物污染和放射性污染等潜在环境风险隐患的建设项目。

（二）项目大气环境防护距离、卫生防护距离内无环境敏感点，公众参与调查表明项目得到周围公众的同意和认可。

（三）项目周围不涉及饮用水源保护区、重点流域控制区或国家级风景名胜区等环境敏感区。

（四）环保审批权限属本市生态环境部门的建设项目。

三、项目废水应承诺达到以下标准

（一）项目废水能纳入城镇（园区）污水处理厂处理的：排入城镇污水处理厂的工业废水须预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及行业标准中间接排放标准较严的要求，生活污水须预处理达到广东省《水污染物排放限制》（DB44/26-2001）第二时段三级标准；排入园区工业污水处理厂的工业废水须预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及行业标准中间接排放标准较严的要求，生活污水须预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。

（二）项目废水未能纳入城镇（园区）污水处理厂处理的：项目废水禁止排入特殊控制区；排入其他控制区的废水须处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及行业标准较严的要求，并采取中水回用、零星废水转移等措施尽量减少废水的排放。

（三）特定行业已经出台废水排放标准的，应符合行业废水排放标准。

四、项目废气排放应达到以下标准

（一）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。

（二）广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）。

（三）《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。

（四）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

（五）《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

（六）特定行业已经出台废气排放标准的，应符合行业废气排放标准。

五、项目噪声排放应达到以下标准

（一）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

（二）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

六、项目固废贮存、处置应达到以下标准

（一）《一般工业固体固废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。

（二）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

七、其他

（一）法律法规有规定的，从其规定；相关执行标准出台或修改，按新标准执行。

（二）依法依规选择环评机构，资质等级符合环评机构承接业务范围。

（三）对环境有影响的建设项目须依法履行环评报批手续，没有通过环评审批的项目不得开工建设。项目实施过程中，建设单位、环评机构如有违法违规行为，使项目不符合上述条件和标准的，自愿接受相关环保法律法规处罚，直至停产、拆除并恢复原状，并承担相应的经济和法律后果。

承诺方（公章）：

法定代表人（签字）：

联系电话：

年   月   日

直接落地改革试点项目建设工程

消防设计审核承诺书

消防支队：

本单位拟在韶关市        （产业园）内投资（□新建、□改建、□扩建）项目，由于该项目涉及消防安全，根据相关法律法规要求，现就消防事项承诺如下：

一、承诺达到以下标准

（一）依法申请建设工程消防设计审核、消防验收，依法办理消防设计和竣工验收消防备案手续并接受抽查。

（二）选用具有国家规定资质等级的消防设计、施工单位，根据消防法规和国家工程建设消防技术标准进行消防设计，按照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工。

（三）实行工程监理的建设工程，将消防施工质量一并委托监理，按照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件实施工程监理。

（四）选用合格的消防产品和满足防火性能要求的建筑构件、建筑材料及装修材料。

（五）依法进行经消防设计审核、消防验收，未经验收或者验收不合格的，不交付使用；建设工程内设置的公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求的，不投入使用、营业。

二、如违反上述承诺的，本单位自愿承担以下法律责任

（一）按照《中华人民共和国消防法》、《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》等相关法律法规承担相应法律责任，按照韶关市政府的相关规定及双方合同协议承担相关责任。

（二）有下列行为之一的，接受公安机关消防机构责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款：

1．未经消防设计审核或消防设计审核不合格擅自施工的；

2．依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格，擅自投入使用的；

建设单位未依照《中华人民共和国消防法》规定将消防设计文件报公安机关消防机构备案，或者在竣工后未依照《中华人民共和国消防法》规定报公安机关消防机构备案的，责令限期改正，处五千元以下罚款。

（三）有下列行为之一的，接受公安机关消防机构责令改正并处一万元以上十万元以下罚款：

1．建设单位要求建筑设计单位或者建筑施工企业降低消防技术标准设计、施工的；

2．建筑设计单位不按照消防技术标准强制性要求进行消防设计的；

3．建筑施工企业不按照消防设计文件和消防技术标准施工，降低消防施工质量的；

4．工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通，弄虚作假，降低消防施工质量的。

（四）生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，或者未与居住场所保持安全距离的，接受公安机关消防机构责令停产停业，并处五千元以上五万元以下罚款；生产、储存、经营其他物品的场所与其他居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的，接受公安机关消防机构依照前款规定处罚。

承诺方（公章）：

法定代表人（签字）：

联系电话：

年   月   日

直接落地改革试点项目人民防空

工程建设承诺书

住房和城乡建设管理局：

本单位拟在韶关市       （产业园）内投资（□新建、□改建、□扩建）项目，由于该项目涉及人防工程建设，根据相关法律法规，现就人防工程建设事项承诺如下：

一、承诺达到以下要求

（一）新建10层（含）以上或者基础埋深3米（含）以上的民用建筑，按照不低于地面首层建筑面积修建6级（含）以上防空地下室。

（二）新建除上述第1点规定以外的居民住宅楼和危房翻新住宅项目，按照地面首层建筑面积修建6B级（含）以上防空地下室。

（三）新建除上述第1点和第2点规定以外的其他民用建筑，地面总面积在2000平方米（含）以上的，按照地面建筑面积的5%修建6级（含）以上防空地下室。

（四）开发区、工业园区、保税区和重要经济目标区除上述第1点和第2点规定以外的新建民用建筑，按照一次性规划地面总建筑面积的5%集中修建6级（含）以上防空地下室，集中修建项目的选址和实施计划需报市人防办备案。

（五）新建防空地下室的应建防空地下室建筑面积、防护等级和战时功能由人防办按照有关要求确定。

（六）依法依规选择人防设计、人防施工图审查、人防监理及人防设备安装等单位，相关单位资质等级符合承接业务范围及相关要求；并承诺向人防工程质量监督机构申请办理人防工程质量监督登记手续，接受人防工程质量监督机构的监督，具备办理质监手续条件时，要及时向市人防工程维护管理站办理质监手续。

（七）对于符合免建、易地建设防空地下室或减免缴纳易地建设费条件的工程，我公司（单位）依法申请办理相关人防审批手续。

（八）我公司（单位）承诺严格按照市人防办核定的应建防空地下室建筑面积、防护等级和战时功能等技术指标，进行防空地下室施工图设计；如该项目建设规划指标或使用功能发生变化，我公司（单位）承诺向市人防办重新申请办理人防审批手续。

（九）我公司（单位）承诺向市人防办提交的所有资料都应按档案标准整理归档。

（十）在施工过程中，我公司（单位）严格按照设计施工规范、国家和省的相关规定及人防专业审图机构审查通过的人防施工图进行施工，保质保量，严格按照市人防办验收程序进行隐蔽和竣工验收。申请竣工验收前，按照市人防办《关于开展韶关市人防工程标识挂牌管理工作的通知》文件要求，做好人防工程标识挂牌工作。

（十一）严守信用，保证按工程各项合同条款履约，防止因欠款、欠薪而引发群体事件，避免造成不良社会影响。

（十二）人防工程在专项竣工验收后，正式投入使用前，接受本项目人防工程专项竣工验收备案公示，自愿接受公众的监督。

（十三）人防地下室未通过人防工程专项竣工验收备案，不擅自使用人防地下室；取得了人防工程专项竣工验收备案表后，按设计及备案表上确定的平时用途投入使用，按要求做好使用期间的维护保养。

二、依据《中华人民共和国人民防空法》第四十八条、第四十九条，如违反上述承诺的，我公司（单位）自愿承担以下法律责任

（一）城市新建民用建筑，违反国家有关规定不修建战时可用于防空的地下室的，我公司（单位）承诺限期修建并接受处罚。

（二）有下列行为之一的，我（公司）单位承诺限期改正违法行为并接受处罚；造成损失的，依法赔偿损失：

1．侵占人民防空工程的；

2．不按照国家规定的防护标准和质量标准修建人民防空工程的；

3．违反国家有关规定，改变人民防空工程主体结构、拆除人民防空工程设备设施或者采用其他方法危害人民防空工程的安全和使用效能的；

4．拆除人民防空工程后拒不补建的；

5．占用人民防空通信专用频率、使用与防空警报相同的音响信号或者擅自拆除人民防空通信、警报设备设施的；

6．阻挠安装人民防空通信、警报设施，拒不改正的；

7．向人民防空工程内排入废水、废气或者倾倒废弃物的。

我公司（单位）对以上承诺内容的真实性负责，如有违反上述承诺，将自愿接受市人防办将我公司（单位）列为不守信企业，进行公开曝光，并依据《中华人民共和国人民防空法》等法律法规作出的相应处罚。

承诺方（公章）：

法定代表人（签字）：

联系电话：

年    月   日

直接落地改革试点项目建设工程

设计方案审查承诺书

（产业园）：

本单位拟在韶关市       （产业园名称）内投资建设   项目，依据相关法律法规、政策及规定要求，现就建设工程设计方案（以下简称设计方案）审查承诺如下：

一、承诺达到以下标准

（一）申报设计方案的规划建设用地规模和性质、容积率、建筑密度、绿地率、建筑高度、建筑后退道路红线及其它各类控制线距离；建筑间距和通风、采光、日照（有日照要求的）、停车位设计（含充电桩设置）竖向设计；公共服务配套设施规模及布局等符合规划条件、土地出让合同及《韶关市城市规划技术管理规定》(最新版)及相关政策法规要求。

（二）设计方案依法委托有相应资质单位并按照建筑设计及相应专业标准规范设计，符合工程建设强制性标准的要求。

（三）申报各类经济技术指标严格按照《韶关市城市规划技术管理规定》《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353—2013）《韶关市建筑工程容积率计算规则（试行）》等标准规范要求核算，各项数据真实、准确、完整，并如实填写申报表格和图纸标注。申报的设计方案电子数据（含电子报批文件）与纸质文件一致。

（四）特定项目应符合轨道、水利、环保、消防、交通、文物等相关部门提出的涉及规划相关内容的要求。

（五）严格依据本次申报设计方案进行建筑施工图深化设计；如在建筑施工图深化过程中，对本次申报设计方案进行较大调整的，承诺在办理建设工程规划许可前依程序申请办理设计方案变更手续。

二、如违反上述承诺的，本单位自愿承担以下法律责任

（一）不履行上述承诺义务(含本单位明确表示或者以自己的行为表明不履行承诺义务的)或者履行承诺义务不符合约定，造成无法通过规划条件核实等后果的，承诺负担以下违约责任：无条件接受规划主管部门责令停工的处理；对尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，承诺限期改正并接受处罚；对无法采取改正措施消除影响的，承诺限期拆除；对不能拆除的，承诺接受没收实物或者违法收入，并接受处罚(依据《广东省城乡规划条例》第八十条)。

（二）因本单位违约，造成项目停工、整改、工期延误、无法通过规划条件核实等情况的，本单位自愿承担相关利益损失。

（三）对违约责任没有约定或者约定不明确的，本单位必须按法律法规执行。

承诺方（甲方）：

（盖公章）

法定代表人签字：

联系电话：

年   月   日

直接落地改革试点项目建筑

施工图备案承诺书

（审图机构），      住房和城乡建设管理局：

本单位拟在韶关市       （产业园）内投资（新建）项目，由于该项目涉及建筑施工图设计文件审查，根据相关法律法规要求，现就建筑施工图承诺如下：

一、承诺达到以下标准

（一）建筑施工图以经批准的建设工程设计方案为基础进行深化，建筑施工图载明的建筑用途与建设工程设计方案基本一致。项目的容积率满足规划设计条件要求、韶关市城市规划技术管理规定及项目涉及地块的城市规划要求（包括城市总规、控规、城市设计、地块包装等）。

（二）建筑施工图设计按照建筑设计标准规范设计，符合工程建设强制性标准的要求；施工图设计文件编制内容达到《建筑工程设计文件编制规定》(最新版)相关规定的要求。

（三）依法依规选择设计单位，资质等级符合设计单位承接业务范围。

（四）经济技术指标严格按照《韶关市建设项目规划指标计算细则》的要求核算；如实填写经济技术指标申报表。申报的建筑施工图电子数据（含电子报批文件）与纸质文件一致。

（五）本单位承诺严格按照建设工程规划许可的内容进行建设，不擅自变更；确需变更的，承诺在建设前依程序申请办理建设工程规划许可变更手续。

二、如违反上述承诺的, 本单位自愿承担以下法律责任

（一）不履行上述承诺义务(含本单位明确表示或者以自己的行为表明不履行承诺义务的)或者履行承诺义务不符合约定，造成无法通过规划核实等后果的，承诺负担以下违约责任：无条件接受主管部门责令停工的处理；对尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，承诺限期改正并接受处罚；对无法采取改正措施消除影响的，承诺限期拆除；对不能拆除的，承诺接受没收实物或者违法收入，并接受处罚(依据《广东省城乡规划条例》第八十条)。

（二）因本单位违约，造成项目停工、整改、工期延误等情况的，本单位自愿承担相关利益损失。

（三）对违约责任没有约定或者约定不明确的，本单位必须按法律法规执行。

承诺方（甲方）：

（盖公章）

法定代表人签字：

联系电话：

年   月   日

直接落地改革试点项目质量监督

登记承诺书

建设工程质量监督站：

现有工程，于    年   月列为     直接落地改革试点项目，目前，该项目已具备开工条件，现向你站申请办理质量监督登记手续，并根据相关法律法规，本项目建设、施工、监理单位共同郑重作出以下承诺：

一、确定的工程监理单位、施工单位和相关分包单位符合相应资质条件要求。签订了相关的工程合同；建立和工程项目相适应的管理架构，配备符合法规要求和满足工程管理实际要求的施工管理人员，人员的聘任手续、资格证明等资料齐全；建设、勘察、设计、施工、监理项目负责人有授权书和签署了工程质量终身责任承诺书。

二、工程施工按相关法规要求对使用的建筑材料、商品混凝土、混凝土预制件、建筑构配件和设备等进行进场试验，根据工程进度及时进行工程质量检测和功能性试验，并对出现的工程质量问题及时跟踪处理。

三、工程严格按经审查批准的施工图设计文件进行施工。根据国家现行法律法规及规范标准组织各方责任主体及时对各检验批、分项工程进行验收，做好隐蔽签证；并根据施工工序及时办理分部（子分部）工程验收、住宅工程质量分户验收、工程质量竣工预验收及工程质量竣工验收。

四、对各级质监机构和建设行政主管部门发出的监督文书及时进行跟踪整改，确保工程质量。

五、在具备办理条件时，及时向      住房和城乡建设管理局申请办理相关报建手续，并保证竣工验收前完善相关施工报建手续。

本项目建设、施工、监理单位共同郑重承诺：将严格按上述承诺及其他相关法律、法规要求进行工程建设，切实做好工程质量保证工作，如有违反，自愿接受建设行政主管部门及其委托的监督机构依法做出的行政处罚和处理，并承担由此带来的经济和法律责任。

建设单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

联系电话:

年   月    日

施工单位（盖章）：             监理单位（盖章）：

法定代表人（签字）：           法定代表人（签字）：

联系电话：                     联系电话：

年    月  日                    年   月  日

直接落地改革试点项目安全监督

登记承诺书

建设工程安全监督站：

现有工程，于    年  月列为     直接落地改革试点项目，目前，该工程已具备开工条件，现向你站申请办理安全监督登记手续，并根据相关法律法规，本项目建设、施工、监理单位共同郑重作出以下承诺：

一、建设单位完善和落实以下工作

（一）具备办理施工许可手续条件的，及时向市住房和城乡建设管理局办理有关手续。

（二）将本工程施工总承包及监理发包给符合法定条件的公司。

（三）现场具备开工安全条件，具体完成工作如下：

1．安全管理人员到位。

2．现场出入口设有封闭大门，按规定安装两个视频监控摄像头，出入口设洗车装置、配备洗车设施。

3．现场设置坚固、稳定的围挡，围挡沿工地四周连续封闭设置，围挡在市区主要路段的高度须≥2.5米，在一般路段的高度须≥1.8米，围挡材料选用砌体、金属板材等硬质材料。

4．办公生活设施的搭设材料符合使用安全的要求，不采用竹材、木材、石棉瓦、油毡等易燃材料搭设，施工现场办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离。围挡按照我市相关工作要求，设置符合要求的巩卫、创文、创模等相关广告。

5．外电防护符合要求，施工用电采用“TN-S”系统，按要求设置漏电保护器，保护零线（地线）到位，电线没有老化、破皮。

6．完成施工总平面图，并检查建筑起重机械的安装位置满足现场施工安全使用条件。

（四）督促施工、监理单位完善建设工程保证安全施工的措施。

（五）编制工程概算时，确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

（六）不能向施工、监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。

（七）向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料真实、准确、完整。涉及深基坑的项目，要做周边危房鉴定和制定基坑监测方案。

二、施工单位完善和落实以下工作

（一）建立健全工程项目安全生产责任制度，按规定设立安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员。

（二）严格执行《住房和城乡建设部关于印发〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉的通知》（建质〔2009〕87号）要求，编制危险性较大分部分项工程专项施工方案；超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案在通过专家进行论证审查后方可组织施工。同时，严格按专项施工方案进行施工。

（三）严格贯彻执行《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部第166号令）要求，做好建筑起重机械管理工作。

（四）危险性较大和超过一定规模的危险性较大分部分项工程按要求组织验收，未经验收合格不进行下一道工序。

（五）严格执行住房城乡建设部《关于印发〈建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法〉的通知》（建质〔2011〕111号）要求，落实安全带班检查、带班生产制度。

（六）安全防护用具（安全网、钢管、扣件）、机械设备、施工起重机具及配件在进入施工现场前经检测（查验）合格才投入使用。

（七）施工现场建立消防安全责任制度，按要求落实现场消防设施。

（八）严格执行《住房和城乡建设部关于印发〈建筑施工特种作业人员管理规定〉的通知》（建质〔2008〕75号）要求，现场所有特种作业人员持证上岗。

（九）作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，接受安全生产教育培训。

（十）为施工现场所有人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。

（十一）对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不挪作他用。

（十二）在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置符合国家标准的安全警示标志。

（十三）施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址符合安全要求。

三、监理单位完善和落实以下工作

（一）完善安全生产监理制度，编制项目监理规划及安全监理实施细则，并按要求设立安全生产监理架构和配备符合要求的监理管理人员。

（二）审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

（三）发现存在安全事故隐患的，责令施工单位整改；情况严重的，责令施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，及时向有关主管部门报告。

（四）按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

（五）审核施工企业资质（含专业承包、劳务分包）、安全生产许可证、“三类人员”考核合格证书和特种作业人员操作资格证书。

（六）做好施工现场的其他安全监理工作，包括：严格执行危险性较大分部分项工程旁站制度；对危险性较大分部分项工程和安全设施进行验收；监督安装单位执行建筑起重机械安装、拆卸专项施工方案的情况；监督检查建筑起重机械的使用情况。

本项目建设、施工、监理单位共同郑重承诺：将严格按照上述承诺内容及相关法律、法规要求，切实做好安全生产工作，如有违反，自愿接受建设主管部门及其委托的监督机构依法作出的行政处罚和处理。

建设单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

联系电话:

年   月    日

施工单位（盖章）：             监理单位（盖章）：

法定代表人（签字）：           法定代表人（签字）：

联系电话：                     联系电话：

年    月  日                    年   月  日

关于联系质量安全监督服务

的申请书

管委会：

为使我公司投资建设的  项目 尽快建成投产，项目需尽快动工建设，本公司正在准备办理施工许可证所需资料，并承诺在一个月内（   年  月  日前）准备齐全，完善施工许可手续。现向贵局申请出函，联系市质量安全监督机构主动服务、靠前服务，做好施工各项准备工作。

望批准！

申请单位：

联系电话：

年  月  日

直接落地改革试点项目施工

许可承诺书

住房和城乡建设管理局：

现有项目，已按     直接落地改革试点项目施工许可办理要求备齐相关资料，现场已符合开工条件要求，现申请办理施工许可证。根据相关法律法规，本项目建设、施工、监理单位共同郑重作出以下承诺：

一、本工程为

□已办理质量安全监督提前介入的工程，（监督登记号为：）；

□未办理质量安全监督提前介入且未开工的工程，监督登记表已经市质监站加具意见。

二、该工程已备齐施工许可指南相关资料，资料均真实有效、符合法律法规的相关要求，否则自愿承担一切后果。

三、施工现场已满足开工安全条件，施工、监理单位现场管理人员已按要求配备到位。施工图设计文件，包括建筑节能设计文件已经审图机构审查合格。

四、承诺依法依规开展工程建设，施工过程中工程质量、安全保障措施符合规定要求，自愿承担项目质量安全主体责任。

五、承担企业主体责任。

（一）对未遵守承诺，建设中存在违法违规行为的，接受相应的处理措施，按要求立即落实整改，自愿承担相关的经济和法律后果。

（二）凡是验收不合格的，一律不得投产。建设、施工、监理等单位有违法违规行为的，自愿接受相关处理、处罚，承担相关的经济和法律后果。

建设单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

联系电话:

年   月    日

施工单位（盖章）：             监理单位（盖章）：

法定代表人（签字）：           法定代表人（签字）：

联系电话：                     联系电话：

年    月  日                    年   月  日

附件6

新增建设用地工程建设项目审批

配套文件参考

1．韶关市不需要办理建设工程规划许可豁免清单

2．韶关市不需要办理建筑工程施工许可豁免清单

3. 中止受理告知书

韶关市不需要办理建设工程

规划许可豁免清单

根据《国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》（国办发〔2018〕33号）文件精神，为进一步推进“放管服”改革，优化营商环境，结合我市实际，现就我市第一批免于办理建设工程规划许可的豁免清单公布如下：

一、属于下列范围的建设工程，免于办理建设工程规划许可和建设工程设计方案审查

（一）不改变建筑面积、建筑总高度、建筑层数，不涉及加建、扩建，不涉及修改外立面、建筑结构和变更建筑使用功能的建筑工程，包括建筑内部装修，以解危为目的的建筑屋顶原样翻修及维修等，但拆除重建的除外。

（二）根据己审定的修建性详细规划或建设工程设计方案总平面图，在公园内单独建设的非经营性、用于休憩的亭、台、廊、榭、厕所、景观水池、无上盖游泳池、雕塑和园林小品、大门、门卫房、内部道路、小桥（涵）等建（构）筑物及设施。

（三）根据己审定的修建性详细规划或建设工程设计方案总平面图，在住宅小区内单独建设的园林绿化、园林小品、景观水池、无上盖的游泳池、雕塑和大门、门卫房、管线等建(构)筑物及设施。

（四）公交车站（亭）、自助快递柜、自助式公用电话亭、24小时自助图书馆、报刊亭、公共直饮水设施、充电桩、箱变等。

（五）下列建筑物外部附属构筑物及构件：

1．为安装安全防护设施、竖向管道、幕墙清洁吊塔、空调等而建造的临时构筑物及支架。

2．用于安装、衔接市政管网设施的地下构筑物以及化粪池、污水处理池等附属设施。

3．用于安装灯光、旗杆、音像等设施的基座、建筑构件等。

4．用于安装无线电发射设施(塔、铁架、斜拉杆等)而建造的构筑物；无独立占地的电信设施、无线电发射设施、非经营性小型分布式光伏设施。

5．体育跑道、无基础看台。

（六）原有红线内道路、桥梁、涵洞和隧道的整饰工程。包括路面、人行道的翻修、维修，不改变道路线形、断面的道路维修，不改变管线、管位、管径和标高的地下管线局部更新，除主干道外100米长度以内的管线建设，沿线周边用地排水出入口维修，路灯、路标、路牌、垃圾回收箱、路边小品及灯光、旗杆等设施维修和更新。

（七）雨水口连接管、入户管等零星管线；

（八）堤岸的维修加固工程；建筑工程的基坑开挖。

（九）各类标志、标线、界桩、监测和监控设施。

（十）城市交通管理设备。包括交通信号控制设备、交通监控设备、交通违法拍摄设备、交通流量监测设备、道路交通信息采集和发布设备、交通护栏等道路交通设施安装、维修、加固以及交通标志标线设置、翻新更换等不涉及道路规划红线变更的市政工程。所有城市交通管理设备及道路交通设施的安装、维修、加固等不涉及道路规划红线修改变更的市政工程。

（十一）道路配套园林绿化工程。

（十二）大型场馆内部为会议、展览等活动搭建的临时性设施，建设项目施工期间的临时出入口。

二、属于下列范围的建设工程，免于办理建设工程规划许可，但应申请办理建设工程设计方案审查

（一）施工工棚、施工围墙、临时性施工用房。

（二）老旧小区改造。

（三）临街建筑立面整体维修、整治、改造。

（四）原有红线内道路中涉及交叉口渠化，道路开口及掉头区的整饰工程。

（五）在原有城市道路红线范围内，不涉及新增建设用地的市政基础设施项目。

三、对以上免于办理建设工程规划许可事项，应符合相关主管部门要求，符合相关技术规范标准，应征得项目所及土地权属人的同意，做好安全工作，并确保相关利害关系人的合法权益，工程建设过程中的一切活动，如有损害或破坏周围环境或设施、使国家或个人遭受损失的，建设单位应负责补偿、赔偿等法律责任。

韶关市不需要办理建筑工程施工

许可豁免清单

根据《国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》（国办发〔2018〕33号）精神，结合我市实际，参照第一批免于办理和无需办理建设工程规划许可证的豁免清单，现就我市第一批免于办理和无需办理建设工程规划许可证的豁免清单公布如下：

一、属于下列范围的建设工程，免于办理建筑工程施工许可证，但应该根据相关主管部门及《物权法》的要求进行建设

（一）不改变建筑面积、建筑总高度、建筑层数，不涉及加建、扩建，不涉及修改外立面、建筑结构和变更建筑使用功能的建筑工程，包括私人建筑内部装修，以解危为目的的私人建筑屋顶原样翻修及维修等。

（二）《建筑工程施工许可管理办法》法定范围以外的项目：工程造价未达到30万元，或者工程建设规模小于300平方米的房屋建筑与市政基础设施建设。

（三）公交车站（亭）、自助快递柜、自助式公用电话亭、24小时自助图书馆、报刊亭、公共直饮水设施、充电桩等。

（四）下列建筑物外部附属构筑物及构件：

1．为安装安全防护设施、竖向管道、幕墙清洁吊塔、空调等而建造的临时构筑物及支架。

2．用于安装、衔接市政管网设施的地下构筑物以及化粪池、污水处理池等附属设施。

3．用于安装灯光、旗杆、音像等设施的基座、建筑构件等。

4．用于安装无线电发射设施(塔、铁架、斜拉杆等)而建造的构筑物；无独立占地的电信设施、无线电发射设施、非经营性小型分布式光伏设施。

5．体育跑道、无基础看台。

（五）原有红线内道路、桥梁、涵洞和隧道的整饰工程。包括路面、人行道的翻修、维修，不改变道路线形、断面的道路维修，不改变管线、管位、管径和标高的地下管线局部更新，除主干道外100米长度以内的管线建设，沿线周边用地排水出入口维修，路灯、路标、路牌、垃圾回收箱、路边小品及灯光、旗杆等设施维修和更新。

（六）雨水口连接管、入户管等零星管线；

（七）堤岸的维修加固工程；建筑工程的基坑开挖。

（八）各类标志、标线、界桩、监测和监控设施。

（九）城市交通管理设备。包括交通信号控制设备、交通监控设备、交通违法拍摄设备、交通流量监测设备、道路交通信息采集和发布设备、交通护栏等道路交通设施安装、维修、加固以及交通标志标线设置、翻新更换等不涉及道路规划红线变更的市政工程。所有城市交通管理设备及道路交通设施的安装、维修、加固等不涉及道路规划红线修改变更的市政工程。

（十）道路配套园林绿化工程。

（十一）大型场馆内部为会议、展览等活动搭建的临时性设施，建设项目施工期间的临时出入口。

二、属于下列范围的建（构）筑物、设施、设备，无需办理建筑工程施工许可证，但应该根据相关主管部门及《物权法》的要求进行建设

（一）施工工棚、施工围墙、临时性施工用房。

（二）绿化工程及不增加建筑面积、不影响城市景观和他人物权的用于绿化种植的构筑物。

（三）无独立占地的电信设施、无线电发射设施、非经营性小型分布式光伏设施。

（四）道路和桥梁维护整修工程（含白改黑）或者小区内非市政道路。

（五）所有城市交通管理设备及道路交通设施的安装、维修、加固等不涉及道路规划红线修改变更的市政工程。

（六）路灯、路标、路牌、垃圾回收箱、路边小品及灯光、旗杆等设施。

（七）建设项目红线范围内且不涉及市政道路的管线工程。（综合管廊除外，达到《建筑工程施工许可证》法定范围的管线工程除外）

（八）堤岸的维修加固工程。

（九）建筑工程的基坑开挖。

（十）大型场馆内部为会议、展览等活动搭建的临时性设施，建设项目施工期间的临时出入口。

（十一）老旧小区改造、城市临街立面整体改造、公园设施、项目内部设施等

三、对以上免于办理建筑工程施工许可事项，应符合相关主管部门要求，符合相关技术规范标准，应征得项目所及土地权属人的同意，做好安全工作，并确保相关利害关系人的合法权益，工程建设过程中的一切活动，如有损害或破坏周围环境或设施、使国家或个人遭受损失的，建设单位应负责补偿、赔偿等法律责任。

中止受理告知书

许中告〔2019〕 号

（申请人姓名或名称）：

本机关于     年  月  日收到你（单位）建设名称是（建设工程项目）的（行政许可事项名称）申请，经查建设项目用地建设用地条件尚未具备（□未具备建设用地条件   □土地主体未明确   □涉嫌违法图斑   □地块拆迁工作未完成），根据《中华人民共和国行政许可法》等有关规定，你单位应依法完善相关手续，我单位原作出的行政许可决定（具体名称、文件文号）相应全部中止。

在你单位依法完善相关手续后，请径直重新向各行政审批部门申请复核后方重新进入项目审批流程。

（机关印章）

年   月    日

本通知书已于  年  月  日收到。

接收人签字：

（本凭证一式两联，第一联存卷备查，第二联送申请人）

抄送：发改部门、自然资源部门、行政服务中心。

公开方式：主动公开

抄送：市委各部、委、办、局，市人大常委会办公室，市政协办公室，市中院，市检察院。

韶关市人民政府办公室               2019年3月14日印发