附件4

市级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

填 报 人：黄琼

联系电话：0751-8885338

填报日期：2023年3月20日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

1.机构概况

韶关市交通运输局为市人民政府工作部门，位于浈江区执信路一号。1988年初，韶关市交通局系行使行政职能，使用事业编制，按行政性管理的机关单位，正处级建制，行政关系隶属韶关市经济委员会，人事组织关系隶属中共韶关市委经济工作部，业务隶属广东省交通厅。1991年4月，韶关市交通局更名为韶关市交通委员会，列入市政府机构序列，负责交通行业的统筹、规划、监督、协调、服务和涉外运输管理。1997年，机构改革中保留市交通委员会。2001年8月，韶关市交通委员会更名为韶关市交通局，划入城市公共交通管理的职能，解除与所属企业的行政隶属关系。2007年9月，市编委对市交通局职能配置、内设机构和人员编制进行了调整，局机关行政编制38名。2010年3月，政府机构改革，组建韶关市交通运输局，将韶关市交通局的职责划入韶关市交通运输局，局设11个内设机构，行政编制38名。2019年3月中共韶关市委办公室、韶关市人民政府办公室对韶关市交通运输局职责和机构编制进行了调整，局内设机构20个，机关编制212名（其中行政编制37名、行政执法专项编制175名）。

2.主要职能

（1）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策、法律法规，拟订有关规范性文件，组织拟订全市公路、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划。参与拟订物流业发展规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构、协调发展。

（2）负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织协调交通运输枢纽规划和管理；承担道路、水路运输市场的监管责任；承担公路、水路建设市场监管责任；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责公路、水路有关交通战备工作；拟订交通行业科技发展规划，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导监督全市交通运输行政执法工作组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资、对外合作与交流工作，参与涉外运输管理工作。

（3）负责交通基本建设资金的管理和监督，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管，指导货物港务费稽征管理工作，负责收费公路的管理及收费站设置的组织协调和监管工作。

（4）负责辖区内普通国省道公路全面养护；负责路面改善、路面大中修，四、五类桥梁加固、维修、改建以及水毁预防工程的计划编制，并负责项目审核上报和具体实施，组织或参与工程的交工、竣工验收工作;负责辖区内国省道公路安全生产的监督管理，承担全市国省道应急抢险工作;参与拟订全市公路发展规划；组织实施经省、市批准的国省道公路建设计划；实施省公路管理部门制定的公路行业管理制度。

3.部门人员机构构成

局本级内设科室20个，分别是办公室、人事科、财务审计科、综合规划科、基建管理科、综合运输科、地方铁路管理科、安全监督科、法规科、港航管理科、执法监督科、案件处理科、执法一科至八科；两个直属单位，分别是市公路事务中心和市交通运输服务中心。

- 年度总体工作和重点工作任务。

1.加快完善综合立体交通网络

- 全年完成交通运输、仓储和邮政业基础设施建设固定资产投资51.2亿元，超额完成市下达的50亿元年度目标。其中交通重点建设（正式）项目14项，完成投资约40.16亿元，为年度计划的123.99%。各项交通重点项目加快推进，雄信高速公路、武深高速公路始兴联络线分别完成投资约14.01亿元、12亿元，均超过年度计划的20%以上。组织完成《韶关市综合交通立体网规划》《韶关港总体规划》编制，构建高质量发展综合交通运输体系。

- 2022年，我市完成普通国省道新改建和路面改造里程133公里，为省下达年度目标（110公里）的120.9%。农村公路建设、危旧桥梁改造、安全生命防护工程、路面自动化检测评定全部超额完成，其中农村公路建设完成657公里，为省下达年度任务（636公里）的103%。

加快港口项目建设，韶关港乌石综合交通枢纽一期工程正式投产运营，白土作业区一期工程建设如火如荼，预计2024年建成投产。

- 持续提升交通运输服务质量和效率

- 出台《关于促进韶关市道路货运物流发展的实施意见》，促进我市成功入选国家第三批绿色货运配送示范工程创建城市名单；加快推进巡游出租车与网约车融合发展，有效提升车辆运营效率和从业者的收入；开通“95128”出租车便民服务热线，为老年人等特殊群体提供方便、灵活、安全的出行服务。

- 深化交通运输改革攻坚规范治理

加快推进超限检测点、治超非现场监测点建设，高质量完成14个超限检测点建设获省交通运输厅通报表扬；加大联合治超力度，全市国省干线公路超限车辆明显减少，公路通行环境持续改善；危险货物道路运输电子运单使用覆盖率达100%；全市349辆危运车辆均已安装智能视频监控报警系统，对危运车辆运输实现实时监控；抓好船舶污染防治，完成400总吨以下内河营运船舶整治以及新港泰汇码头、乌石港码头、阳元码头等3个码头的船舶水污染物接收、转运及处置各环节的设施建设。

4.更高水平抓好“平安交通”建设

统筹开展交通运输安全治理、安全生产强化年和安全生产大检查、危险化学品道路运输安全管理和安全隐患排查整治等行动，“两客一危一重”车辆动态监管工作在全省考核中排名前列。同时做实做细铁路沿线地质灾害隐患排查工作，排查地质灾害隐患38处，已全部完成整治。2022年共发生交通运输生产安全事故7宗，死亡7人，与2021年同期相比均下降22%，实现双降目标，全市交通运输安全生产形势整体平稳、有序，未发生较大及以上道路运输。全生产事故。

5.抓好行业疫情防控及汛情应对

对全市“两站一场一港一服务区”和高速公路出口、国省道主干线省际通道、入粤货车司机作业点等149个交通站点的疫情防控“全面覆盖、一个不漏”，54个高速公路出口便民服务站提供贴心防疫服务，全力守好疫情防控广东“北大门”，有效阻击疫情进韶入粤、南下传播、外溢蔓延。高速公路服务区入粤货车疫情防控工作获省政府领导肯定，被省交通运输防控专班作为先进经验在全省进行推广，在2023年的全省交通运输工作会议上作经验交流。

迅速有力、有序、有效应对“龙舟水”及台风“暹芭”汛情，组织机械设备、物资及人员第一时间赶赴交通公路等基础设施严重受损现场，第一时间开展道路抢通。目前222处水毁国省县道、1151处拟需修复乡村道路水毁点，大部分已修复完成。公路水毁抢险保通工作获省交通运输厅肯定。

- 部门整体支出绩效目标。

- 我局2022年部门整体支出绩效目标为：完成规划编制 《韶关市综合立体交通网》，全面实施综合交通“十四五”规划 ，建设安全便捷、优质高效的综合运输服务体系，加大整治力度规范交通运输市场秩序。

- 部门整体支出情况。

- 2022年度部门预算收入为114203.42万元，其中，基本支出预算16855.96万元，项目支出预算97347.46万元；分资金来源，中省资金47806.54万元，市本级资金66396.88万元。执行数92,182.21万元，完成预算的80.7%。

二、绩效自评情况

- 预算执行情况。

1.严格资金日常管理、专项资金管理，加强风险控制，制定印发《韶关市交通运输局关于进一步加强财务管理和完善内部控制制度的补充规定》，明确专项资金及人员经费、公用经费等资金的管理、使用和监督。在日常工作中贯彻执行相关要求，按规定的程序拨付使用资金，不存在未经批准擅自变更、调整和擅自挤占、挪用、滞留资金和其它违反财经法规的现象。

2.落实政府采购制度，严格按照《中华人民共和国政府采购法》执行政府采购，制定印发《韶关市交通运输局采购内控管理制度（试行）》并贯彻执行。

3.严格执行《关于进一步加强我市公务用车使用管理工作的通知》文件要求，制定印发《韶关市交通运输局公务用车管理办法（修订）》，进一步强化了公务用车管理使用，确保公务用车运转有序和用车安全。

4.贯彻落实《关于进一步加强“三公”经费等公务支出管理有关事项的通知》，制定印发《韶关市交通运输局公务接待管理规定（修订）》，严格规范接待公函、接待标准、接待审批的原则，落实接待费用“五单合一”的要求。

5. 强化国有资产监督管理，确保国有资产安全完整。制定印发《韶关市交通运输局固定资产使用管理规定》，建立健全固定资产登记台账，台账内容全面、信息明确、责任到人；加强资产的实物管理，确保账实相符。

6.严格落实人员管理，制定印发公务员批示考核工作实施方案、请休假管理、兼职管理、因私出国（境）管理等系列制度规定，加强对干部的激励约束，推动干部新时代新担当新作为。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

1.经济性方面：高质量完成普通公路建设任务，完成普通国省道新改建和路面改造里程133公里，完成农村公路建设657公里，提高了公共服务配套及基础设施建设水平，促进了地方经济发展。大力推进港口建设，促进韶关港乌石综合交通枢纽一期工程投产运营，成为我市首个可停靠千吨级船舶的标准化码头，开启粤北山区韶关江海直达新时代，全面提升北江黄金水道航运能力，千吨级船舶到深圳盐田港仅需要36个小时，年货物吞吐量可达540万吨，促进了沿线地区经济发展。

2.效率性方面：我局严格依照相关规定开展采购工作，较好地进行了成本控制，按照采购中标合同成本进行款项支付，保证了资金支付使用的合规性。在任务规定时限内保质保量完成了各项工作，并及时支付各项款项。

3.效益性方面：

人民群众出行需求得到了进一步满足。2022年度，我局完成了韶关市综合立体交通网规划及韶关丹霞机场高速公路可行性研究报告编制工作，做好了交通建设新项目谋划，为打造外联内通综合交通网络、构建高质量发展综合交通运输体系打下了坚实基础。

平安交通水平得到了再稳固，运输服务水平得到了再提升。我局加强了安全生产检查、安全隐患排查整治，做细铁路沿线地质灾害隐患排查工作，加大超限超载非法货运、危险货物运输打击力度及船舶污染防治力度，完成了武江区西联超限监测点（卸货场）建设工作，全市国省干线公路超限车辆明显减少，公路通行环境持续改善，交通运输生产安全事故数与上年度同期相比下降，道路运输安全明显提升，交通行业得到进一步规范治理。

- （三）自评结论。

2022年度我局在局党组的坚强领导下，坚持稳中求进、改革创新、积极作为，各方面工作稳步推进，较好的完成了年度工作目标。2022年度，我局进一步健全部门整体制度、梳理内部管理流程、完善内部控制制度，不断加强资金内部管理，部门整体资源配置水平、支出管理水平得到提升。在预算收支管理方面，我局认真贯彻落实《预算法》及有关预算绩效管理的各项规定，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，进一步提高了资金使用效益。综合各项因素，2022年度我局部门整体支出绩效自评分数为95.29分。

- 存在问题及改进意见。

- 各部门对绩效目标的设定和各项指标的理解认识还不到位，重项目争取及资金分配，轻绩效评价的现象还客观存在。我局将进一步加强预算绩效管理培训，促进各部门提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，依据部门职责和年度工作重点，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。