广东省韶关生态环境监测中心站采购需求及实施计划

（自行采购）

项目名称：监测大楼及韶关学院共建实验室零星维修项目

申请科室：办公室

编制时间：2024年2月20日

一、项目概况

为进一步规范单项2万元以下（不含2万元）零星修缮工程采购，根据2023年全年零星修缮实施内容，办公室编制了一份常用的维修项目清单，拟以清单内容为标的，征集1家响应迅速、价格公道的企业，作为我站2024年零星维修服务的固定服务商（以下简称乙方），服务范围为监测大楼及韶关学院共建实验室，服务内容包括但不限于日常修缮、改造、装饰、水电安装等。资金来源为公用经费。

二、需求清单

（一）采购标的汇总表

2024年监测大楼及韶关学院共建实验室零星维修项目内容及控制价（单价最高限价）

| 序号 | 项目内容 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零星砌砖 | 零星砌砖（M7.5水泥砌筑砂浆砌筑墙） | m2 | 1 | 196.55 |
| 2 | 零星项目一般抹灰 | 墙面一般抹灰（乳胶漆底漆一遍，面漆一遍） | m2 | 1 | 86.08 |
| 3 | 零星项目一般抹灰 | 满刮腻子（清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子两遍） | m2 | 1 | 64.63 |
| 4 | 楼(地)面涂膜防水 | 楼(地)面涂膜防水 | m2 | 1 | 218.52 |
| 5 | 屋面卷材防水 | 屋面防水卷材修补（改性沥青卷材，满粘法） | m2 | 1 | 355.53 |
| 6 | 墙面装饰板 | 304不锈钢墙面装饰板（12mm厚） | m2 | 1 | 240.77 |
| 7 | 余方弃置 | 清污清淤、搬运（自卸） | m3 | 50 | 63.92 |
| 8 | 铲除裱糊面 | 铲除灰面、防水层拆除、墙体拆除 （含废弃物外运） | m2 | 1 | 74.54 |
| 9 | 大、小便槽自动冲洗水箱 | 大、小便槽自动冲洗水箱（卫生间水箱，容量48L） | 个 | 1 | 467.16 |
| 10 | 大型机械设备进出场 | 提升机（行程开关、感应开关、保险丝、黄油、齿轮油） | 次 | 1 | 1500 |
| 11 | 电力电缆 | 10mm电缆 | m | 1 | 47.03 |
| 12 | 电力电缆 | 铜芯电缆5×2.5mm电缆 | m | 1 | 42.07 |
| 13 | 电力电缆 | 铜芯电缆3×2.5mm电缆 | m | 1 | 27.39 |
| 14 | 电力电缆 | 电缆（2.5mm，4芯） | m | 1 | 37.49 |
| 15 | 塑料管 | PVC管6分（联塑加厚） | m | 1 | 26.05 |
| 16 | PVC管4分5分（联塑加厚） | PVC管4分5分（联塑加厚） | m | 1 | 36.68 |
| 17 | 金属卷帘(闸)门 | 卷帘门皮带（2.2米） | 条 | 1 | 665.97 |
| 18 | 给、排水附(配)件 | 水阀（洗手盆） | 个 | 1 | 91.36 |
| 19 | 给、排水附(配)件 | 水阀（普通） | 个 | 1 | 37.47 |
| 20 | 线槽 | 线槽（24） | m | 1 | 7.11 |
| 21 | 线槽 | 线槽（39） | m | 1 | 8.92 |
| 22 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管（dn50)厚度3.5mm | m | 1 | 79.33 |
| 23 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管（dn75)厚度3.5mm | m | 1 | 99.65 |
| 24 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管（dn100)厚度3.5mm | m | 1 | 125.32 |
| 25 | 普通灯具 | 照明灯具（LED灯） | 套 | 1 | 82.9 |
| 26 | 照明开关 | 照明开关 | 个 | 1 | 32.63 |
| 27 | 插座 | 插座（五孔） | 个 | 1 | 31.66 |
| 28 | 给、排水检修（排污管、卫生间厕兜堵塞） | 给、排水检修（排污管、卫生间厕兜堵塞） | 工日 | 1 | 480 |
| 29 | 通厕所 | 通厕所 | 工日 | 1 | 480 |
| 30 | 风扇 | 排气扇(8寸)（京东：300元，艾美特） | 台 |  | 388.71 |
| 31 | 风扇 | 排气扇(6寸)（京东：219，艾美特元） | 台 | 1 | 307.71 |
| 32 | 配线 | 铜芯电线2.5mm2 | m | 1 | 6.33 |
| 33 | 配线 | 铜芯电线4mm2 | m | 1 | 7.09 |
| 34 | 配线 | 铜芯电线6mm2 | m | 1 | 8.39 |
| 35 | 小电器 | 漏电保护器1P/16A（公牛），价格参考京东溢价20% | 个 | 1 | 73.13 |
| 36 | 小电器 | 漏电保护器2P/32A（公牛） | 个 | 1 | 88.13 |
| 37 | 小电器 | 漏电保护器4P/32A（公牛） | 个 | 1 | 145.13 |
| 38 | 小电器 | 漏电保护器4P/80A（公牛） | 个 | 1 | 263.13 |
| 39 | 维修车位桩 | 1.维修车位桩 | 个 | 1 | 250.00 |
| 40 | 新装车位桩 | 1.新装车位桩 | 个 | 1 | 1300.00 |
| 41 | 下水器 | 1.下水器 | 个 | 1 | 65.00 |
| 42 | 结构胶 | 1.结构胶 | 支 | 1 | 18.00 |
| 43 | 电源总开关 | 1.电源总开关4P100A | 个 | 1 | 180.00 |
| 44 | 金属软管L=80 cm | 1.金属软管L=80cm | 条 | 1 | 50.00 |
| 45 | 高脚单冷水龙头、角阀 | 1.高脚单冷水龙头、角阀 | 套 | 1 | 200.00 |
| 46 | 墙体、屋顶漏 水维修 | 1.墙体、屋顶漏水维修 ( 高压灌浆） | m2 | 1 | 220.00 |
| 47 | 普通搬运、保 洁服务 | 1.普通搬运、保洁服务 （8 小时） | 工日 | 1 | 350.00 |
| 48 | 木工、泥水工 、 电焊工、水 电工等技工人 员 | 1.木工、泥水工、 电焊工 、水电工等技工人员 （8小 时） | 工日 | 1 | 550.00 |
| 49 | 垃圾清运 | 1.垃圾清运 （日常普通垃 圾） | 车 | 1 | 800.00 |

说明：服务内容包括但不限于（一）采购标的汇总表，未列明的辅材及事宜，按照造价核准的报价收取且全年累计不得超过2万元（不含2万元）。

（二）施工人数及天数

| 序号 | 单项工程预算金额 （单位：元） | 施工人数 （单位：人） | 天数 （单位：天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0~4999 | ≤2 | ≤2 |
| 2 | 5000~9999 | ≤3 | ≤2 |
| 3 | 10000~14999 | ≤4 | ≤2 |
| 4 | 15000~19999 | ≤5 | ≤2 |

（三）报价要求

项目采用下浮率报价，报价以%单位。实际结算价=实际工程数量×基准价×（1-成交下浮率）。

（四）技术商务要求

乙方必须在韶关设有固定办公地点，保证有专人迅速响应（一般项目响应时间不得超过24小时，应急项目响应时间不得超过2小时）。

三、合同订立安排

（一）开展采购活动的时间安排

2024年2月底完成采购需求和实施计划审批

2024年3月初在韶关市生态环境局官网发布采购需求公告

2024年3月初确认供应商并签订合同

（二）采购方式

自行采购

（三）供应商资格条件

入驻广东省政府采购智慧云平台-集采商城-电子卖场-定点集市-修缮工程，乙方拟委派的水电工必须持电工证或水电相关证件。

四、合同管理安排

（一）合同类型

广东省韶关生态环境监测中心站服务采购合同书

（二）合同文本的主要条款

1、合同有效期

签订合同之日起一年。

2、质量标准

施工过程中须接受甲方的技术监督，执行甲方相关的管理制度，质量须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》《装饰装修工程施工质量验收规范》等国家制定的施工及验收标准。乙方维修选用的零配件应该符合国家标准的全新产品。

3、竣工验收和结算

（1）服务期内实施零星工程的单项金额不超过2万元，需求科室提交《工程采购申请单》，经需求科室分管领导审批通过，乙方提交报价单，政府采购岗确认报价，办公室分管领导审批后，方可实施。

（2）乙方提交施工工程量清单、施工照片、结算工单（需求科室签名确认）等结算资料，按合同约定的单价、实际工程量据实结算，按季度结算，全年结算金额累计不超过采购预算。

（3）合同暂定预算总额（即采购预算）为（大写）：壹拾伍万元整（￥150000.00元）人民币（已含税费），以实际发生额为准。

4、安全文明施工

（1）乙方进入施工地点时，施工人员需持有甲方颁发的施工入场证，并接受和配合安保人员检查。

（2）进入施工现场的各类安全防护由乙方统一协调管理，安全责任由乙方承担，安措费包含在报价中。

（3）乙方应严格执行施工规范、安全操作规程，负责人员及财物的安全。若因施工不当或违规操作发生的安全事故，乙方负全部责任。

（4）服务合约期内，乙方因车辆违章、发生交通事故、安全生产事故，导致出现人员伤亡或财务损失的，均由乙方依法负全责，不得以任何理由向甲方追偿。

5、项目保修

乙方实施的维修项目，保修期参照2000年1月30日颁布的《建设工程质量管理条例》有关规定执行。凡在保修期内出现任何质量问题，必须24小时内组织施工，保修期从最后一次翻修日期起顺延计算。

6、违约责任

（1）乙方因响应时间、服务态度、工期安排、安全措施、维修质量等原因被投诉，经查实予以警告1次；服务期内警告3次及以上，或产生安全事故对我站造成损失的，取消服务资格，并依法追究相应经济赔偿和法律责任。

（2）非甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除服务合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（3）甲方不及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行各项义务、支付款项，应承担违约责任（包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息），并相应顺延工期。

（4）服务期间，项目不得转包分包，如有发生，甲方有权要求乙方无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

（5）维修或服务结束后，供应商应该做好收尾工作，维修应该要清扫现场，施工产生的建筑垃圾需袋装及时运出校外，按照国家、省市相关规定进行倾倒，违反者后果自负。

（6）乙方必须为本项目施工人员购买相应的安全生产责任保险。乙方如因施工质量、工期、不文明施工等超过 2 次被投诉，甲方有权终止合同。

7、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（三）风险管控措施

由于甲方使用的是财政性资金，甲方向财政部门申请支付即视为履行了付款义务，乙方不得因财政部门审核需要时间、拨款迟延等原因要求甲方承担迟延付款的责任，更不得因此怠于履行合同义务。