附件3

项目绩效目标完成情况表

| 项目名称 | 2023年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金－市本级普通公路养护 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标 |  | 年初目标 |  | 完成情况 |  |
|  |  |  | 支持普通国道养护不少于23公里、普通省道养护不少于10公里，保持管养国省道基础设施良好技术状况水平。 |  | 已完成 |  |
|  | 实施周期绩效目标 |  | 年初目标 |  | 完成情况 |  |
|  |  |  | 支持普通国道养护不少于23公里、普通省道养护不少于10公里，保持管养国省道基础设施良好技术状况水平。 |  | 已完成 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 |  | 完成情况 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 1114238413-支持普通省道养护（km） | 10 |  | 10 |
|  |  | 数量指标 | 1114238412-支持普通国道养护（km） | 23 |  | 23 |
|  |  | 质量指标 | 112101243-完成项目质量情况 | 合格 |  | 合格 |
|  |  | 时效指标 | 1134226031-按期完成投资 | 是 |  | 是 |
|  |  | 成本指标 | 114044251-项目成本控制不超预算 | 是 |  | 是 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 2214226038-对经济发展的促进作用 | 是 |  | 是 |
|  |  | 社会效益 指标 | 2224226032- 公路安全水平 | 提升 |  | 提升 |
|  |  | 社会效益 指标 | 222003673-基本公共服务水平 | 提升 |  | 提升 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 3314226036- 改善通行服务水平群众满意度 | 80% |  | 大于90% |