附件3

项目绩效目标完成情况表

| 项目名称 | 普通国省道公路灾毁恢复重建工程-曲江区S244（K209+180-K209+407）灾毁恢复重建工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标 |  | 年初目标 |  | 完成情况 |  |
|  |  |  | 完成曲江区S244线K209+180-K209+407段灾毁恢复重建工程项目，保障公路安全畅通。 |  | 已完成 |  |
|  | 实施周期绩效目标 |  | 年初目标 |  | 完成情况 |  |
|  |  |  | 完成曲江区S244线K209+180-K209+407段灾毁恢复重建工程项目，保障公路安全畅通。。 |  | 已完成 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 |  | 完成情况 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成公路水毁修复工程数 | 1个 |  | 已完成 |
|  |  | 质量指标 | 工程建设验收合格率（%）危桥修复率（%） | 100% |  | 已完成 |
|  |  | 时效指标 | 补助资金年度支付率（%） | 100% |  | 已完成 |
|  |  | 时效指标 | 公路建设工程量完工率（%） | 100% |  | 已完成 |
|  |  | 时效指标 | 按期完成投资 | 100% |  | 已完成 |
|  |  | 成本指标 | 完成公路水毁抢修保通项目投资金额（万元） | 283万元 |  | 已完成 |
|  | 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显 |  | 已完成 |
|  |  | 社会效益 指标 | 基本公共服务水平 | 提升 |  | 已完成 |
|  |  | 社会效益 指标 | 公路安全水平 | 提升 |  | 已完成 |
|  |  | 可持续影响 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | 满意 |  | 已完成 |