附件3

项目绩效目标完成情况表

| 项目名称 | 2023年国道G323线马渡立交至城郊公路局与乳源公路局管养分界处路段路灯安装工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标 |  | 年初目标 |  | 完成情况 |  |
|  |  |  | 完成国道G323线马渡立交至城郊公路局与乳源公路局管养分界处路段路灯安装工程建设及竣工验收工作。 |  | 已完成 |  |
|  | 实施周期绩效目标 |  | 年初目标 |  | 完成情况 |  |
|  |  |  | 完成国道G323线马渡立交至城郊公路局与乳源公路局管养分界处路段路灯安装工程建设及竣工验收工作。 |  | 已完成 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 |  | 完成情况 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 基建项目完工验收合格率（%) | 验收合格率95%以上 |  | 验收合格率95%以上 |
|  |  | 数量指标 | 完工里程 | 7.1公里 |  | 7.1公里 |
|  |  | 质量指标 | 完工项目验收合格率(%) | 验收合格率95%以上 |  | 验收合格率95%以上 |
|  |  | 质量指标 | 财政资金使用合规性 | 财政资金使用100%合规 |  | 财政资金使用100%合规 |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付率按工程进度比例及时支付 |  | 资金支付率按工程进度比例及时支付 |
|  |  | 成本指标 | 项目款按实际完成量支付 | 项目款按实际完成量支付 |  | 项目款按实际完成量支付 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 社会公众市内出行交通成本降低 | 有利于改善群众出行条件 |  | 有利于改善群众出行条件 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | 能够满足需求，为车辆和行人提供安全保障，群众满意。 |  | 能够满足需求，为车辆和行人提供安全保障，群众满意。 |