附件3

项目绩效目标完成情况表

| 项目名称 | 乳源2023年车辆购置税收入补助地方资金（第六批）-地方公路灾毁抢修保通 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标 |  | 年初目标 |  | 完成情况 |  |
|  |  |  | 完成韶关市乳源县国道G240线、国道G323线、省道S248线等路段抢通工程，保障公路安全畅通。完成韶关市乳源县国省道G240线K2264+450处灾毁修复工程，保障灾毁后路面修复完好。 |  | 已完成韶关市乳源县国道G240线、国道G323线、省道S248线等路段抢通工程。已完成韶关市乳源县国省道G240线K2264+450处灾毁修复工程。 |  |
|  | 实施周期绩效目标 |  | 年初目标 |  | 完成情况 |  |
|  |  |  | 完成韶关市乳源县国道G240线、国道G323线、省道S248线等路段抢通工程，保障公路安全畅通。完成韶关市乳源县国省道G240线K2264+450处灾毁修复工程，保障灾毁后路面修复完好。 |  | 已完成韶关市乳源县国道G240线、国道G323线、省道S248线等路段抢通工程。已完成韶关市乳源县国省道G240线K2264+450处灾毁修复工程。 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 |  | 完成情况 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成公路水毁修复工程数 | 1 |  | 1 |
|  |  | 质量指标 | 财政资金使用合规性 | 合规 |  | 合规 |
|  |  | 时效指标 | 按期完成投资 | 100% |  | 100% |
|  |  | 成本指标 | 完成公路水毁抢修保通项目投资金额（万元） | 68.029 |  | 68.029 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 公路安全水平 | 提升 |  | 提升 |
|  |  |  | 设计功能恢复率（%） | 100% |  | 100% |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | ＞80% |  | ＞80% |