附件3

项目绩效目标完成情况表

| 项目名称 | 田螺冲安置区办公楼装修 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标 |  | 年初目标 |  | 完成情况 |  |
|  |  |  | 完成原曲仁矿棚户田螺冲安置区商业7的办公楼装修改造。 |  | 已完成。施工单位于2023年2月24日提请验收，3月23日由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位共同完成竣工验收。 |  |
|  | 实施周期绩效目标 |  | 年初目标 |  | 完成情况 |  |
|  |  |  | 完成原曲仁矿棚户田螺冲安置区商业7的办公楼装修改造。 |  | 已完成。装修改造工程已经完工，目前正开展结算审核工作。 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 |  | 完成情况 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 实际支出率 | 95%以上 |  | 97.7% |
|  |  | 质量指标 | 改造维修完成率(%) | 100% |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率（%） | 100% |  | 100% |
|  |  | 成本指标 | 项目款按实际完成量支付 | 按实际完成量支付 |  | 按实际完成量支付 |
|  |  | 质量指标 | 维修维护计划任务完成率(%) | 100% |  | 100% |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合格率 | 100% |  | 100% |
|  | 效 益 指 标 | 可持续影响 | 224005574-后续管理落实 | 后续管理落实到位 |  | 2024年1月26日投入办公使用 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  |  |  |