附件3

项目绩效目标完成情况表

| 项目名称 | 2023年成品油消费税增长性返还－省对地方普通公路养护补助 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标 |  | 年初目标 |  | 完成情况 |  |
|  |  |  | 完成2023年普通国省干线公路服务设施建设维护、日常养护、养护车辆及筑路机械更新、桥隧检测核查、普通国省道养护工程等工作任务。 |  | 已完成 |  |
|  | 实施周期绩效目标 |  | 年初目标 |  | 完成情况 |  |
|  |  |  | 完成2023年普通国省干线公路服务设施建设维护、日常养护、养护车辆及筑路机械更新、桥隧检测核查、普通国省道养护工程等工作任务。 |  | 已完成 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 |  | 完成情况 |
|  | 产 出 指 标 | 成本指标 | 114101116-年度资金支出进度 | 100% |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 1134226031-按期完成投资 | 是 |  | 是 |
|  |  | 质量指标 | 112005815-资金使用合规性 | 合规 |  | 合规 |
|  |  | 数量指标 | 1114270354-完成管养桥梁（隧道）检测 | 完成2023年桥梁（隧道）检测任务 |  | 完成 |
|  |  | 数量指标 | 1114270360-完成国省干线公路服务设施建设 | 完成新丰马头服务区、乐昌九峰服务区等2个服务区的建设 |  | 完成 |
|  |  | 数量指标 | 1114270361-完成普通国省道公路标志牌维修 | 完成普通国省道公路标志牌维修449处 |  | 完成 |
|  | 效 益 指 标 | 社会效益 | 222003574-社会公众满意度(%) | 80% |  | 大于90% |