附件3

项目绩效目标完成情况表

| 项目名称 | 粤财综〔2020〕87号,韶财综〔2021〕15号,2021年区域协调发展战略专项（普通公路水路建设）资金,国道G535线乐昌乐城至桥头段改建工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标 |  | 年初目标 |  | 完成情况 |  |
|  |  |  | 完成国道G535线乐昌乐城至桥头段改建工程初步设计、施工图设计，开工建设完成路基20%、桥涵20%、隧道15%。 |  | 已完成 |  |
|  | 实施周期绩效目标 |  | 年初目标 |  | 完成情况 |  |
|  |  |  | 完成国道G535线乐昌乐城至桥头段改建工程初步设计、施工图设计，开工建设完成路基20%、桥涵20%、隧道15%。 |  | 已完成 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 |  | 完成情况 |
|  | 产 出 指 标 | 时效指标 | 113047274-评价进度 | 后续管理落实进度率100% |  | 完成 |
|  |  | 时效指标 | 113047274-评价进度 | 完成路基20%、桥涵20% |  | 完成 |
|  |  | 数量指标 | 111022720-完成年度投资计划 | 100% |  | 100% |
|  |  | 质量指标 | 112035368-资金使用合格率 | 100% |  | 100% |
|  |  | 成本指标 | 114047087-项目款按实际完成量支付 | 按实际完成工程量支付 |  | 完成 |
|  | 效 益 指 标 | 社会效益 | 222003574-社会公众满意度(%) | 90% |  | 大于90% |
|  |  | 生态效益 | 223006678-确保环境效益 | 符合环评要求 |  | 符合 |