附件5

项目绩效目标完成情况表

| 项目名称 | 粤北人民医院医疗中心建设项目(专项债） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标 |  | 年初目标 |  | 完成情况 |  |
|  |  |  | 1.物流系统安装完成50%以上工程量；2.加建连廊系统完成基础施工；3.护理单元升级改造完成8个。 |  | 已完成 |  |
|  | 实施周期绩效目标 |  | 年初目标 |  | 完成情况 |  |
|  |  |  | 物流系统、加建连廊项目开工及完成部份护理单元升级改造完成 |  | 已完成 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 |  | 完成情况 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 加建连廊系统 | 完成基础施工 |  | 完成 |
|  |  | 数量指标 | 护理单元升级改造 | 至少5个 |  | 完成 |
|  |  | 数量指标 | 物流系统安装 | 完成50%以上工程量 |  | 完成 |
|  |  | 质量指标 | 建设项目合格率 | 100% |  | 完成 |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率(%) | 100% |  | 完成 |
|  |  | 成本指标 | 预算执行率（%） | 100% |  | 完成 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 改善医疗卫生基础设施要求 | 得到改善 |  | 完成 |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 医疗卫生资源配置 | 逐步优化 |  | 逐步优化 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  |  |  |