韶关市代建局中心城区道路贯通联网

“10+1”工程项目重点绩效评价报告

评价机构：上海元方智库公共管理咨询有限公司

日期：2025年11月

受韶关市财政局委托，上海元方智库公共管理咨询有限公司（以下简称“元方智库”）组成绩效评价工作组，对韶关市代建局中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目开展了重点绩效评价。本次评价基准日为2024年12月31日。根据现有评价材料，结合书面评价、现场座谈及实地勘验情况，韶关市代建局中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目绩效得分为76.42分，评价等级为“中”。

根据韶关市委、市政府工作部署，深入实施“东进、南拓、西融、北优”城市发展战略，大力推进韶关市中心城区道路贯通联网“10+1”工程，加快打通城市片区间交通连接梗阻。工程建设项目包括：韶关市丹霞大桥（原金凤大桥暨上饶桥）建设工程、教育路（原教育路西延线）道路工程、丹霞大道北（原芙蓉大道北）道路工程、乐业路上跨京广铁路桥梁工程、韶关市莲芙大桥建设工程、武江大道南（韶州大桥至百旺大桥）工程项目，建设的主要内容有道路工程、桥梁工程、涵洞工程、交通工程、给排水工程、照明工程、综合管沟工程、电力管沟、绿化工程以及其他附属工程。工程项目总投资168,673.97万元，2024年该项目支出资金合计2,339.09万元（其中一般新增债资金2,000万元、市级预算资金339.09万元）。

韶关市代建局中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目建成开通后将加强新区、武江区及曲江区三区的联系，不仅助力三区开发，为产业园区、物流枢纽提供基础设施支撑，同时通过优化路网布局，均衡城市南北发展，缩小区域间交通资源差距，促进低收入片区与主城区的联通，间接服务周边区域约40万常住人口的出行。项目可改善周边地块的生态环境，如完善污水排放的途径、沿街绿化带来城市新面貌。该项目不仅能有效带动项目周边地块的发展，加快韶关市招商引资的工作进程，完善营商环境，为韶关市高质量发展奠定基础；还能疏解片区交通压力，减少拥堵，促进沿线土地开发及经济的发展。

项目主要问题有三个：一是项目绩效目标设置不完整，绩效监控机制不完善，项目绩效指标设置缺失，各子项目的项目绩效目标设置存在指标可衡量性不足、指标归类有误的问题。二是项目前期论证不够严谨，项目监管机制欠缺周全。未深入分析项目条件和建设规范性，导致项目产生不必要的财政支出浪费和带来项目暂缓建设的困境。项目缺乏细致全面的监督考核机制和针对性的项目管理规范制度，一定程度上加剧项目工期延长和影响项目效益发挥。三是资金支出进度稍显滞后。项目存在未能按合同条款及时付款和资金支出规范性有待提升的问题。

针对以上问题，提出相关建议：一是加强项目绩效管理认识，提高项目绩效管理能力，分解细化各项工作要求，科学设置项目绩效目标。在设置绩效目标时应结合项目主要实施内容，将项目绩效目标细化分解为合理、完整、可衡量，细化具体的产出和效益指标。二是提高项目前期工作水平，健全项目监督管理制度，建立覆盖项目立项、项目实施、项目监管、项目法律文件合规性检查等环节的项目建设管理机制，明确、细化操作流程和相关主体责任，进一步规范项目实施。三是加快解决资金支出滞后难题，提升预算执行合规性。可成立项目资金管理协调小组，推行创新的“资金支付计划”与“施工进度计划”联动编制工作；建设高效的线上审批流程OA系统或专项项目管理软件，加强针对性的业财培训，进一步提高预算执行的合规性和科学性。