韶关市市区污水提升泵站及配套管网

统筹运维费项目重点绩效评价报告

评价机构：上海元方智库公共管理咨询有限公司

日      期：2025年10月

受韶关市财政局委托，上海元方智库公共管理咨询有限公司组成绩效评价工作组，对韶关市市区污水提升泵站及配套管网统筹运维费项目开展了重点绩效评价。本次评价基准日为2024年12月31日。根据现有评价材料，结合书面评价、现场座谈及实地勘验情况，韶关市市区污水提升泵站及配套管网统筹运维费项目绩效得分为85.93分，评价等级为“良”。

韶关市财政局下达市区污水提升泵站及配套管网统筹运维费项目资金（以下简称“市区污水泵站及管网运维费”）共1,400.00万元，资金主管部门为韶关市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”），项目单位为韶关市水务投资集团有限公司（以下简称“市水投集团”），资金使用单位为韶关水投市政设施管理有限公司（以下简称“市政设施公司”）。资金主要支持用款单位对所承接的44座市区污水提升泵站及相关配套管网进行统筹运维，负责相关泵站及配套管网的日常维护、运行管理、应急抢修等工作。通过开展日常巡查、设备设施维护保养和故障应急处理等工作，确保污水设施稳定运行，有效保障城市污水能够正常输送至各污水处理厂。

项目主要存在三个问题：一是预算分配不够合理，支出计划有待精细，支出事项拆分较为分散，缺乏一定结构性，个别支出事项未能依据工作量进行费用比例分摊，个别支出事项纳入预算分配合理性不足。二是项目管理不够完善，细节实施有待加强，污水管道清淤作业管理较为简单，相关劳务费合同内容不够细化，个别现场管理实施不够规范、项目评价考核体系不够完善。三是绩效目标不够细化，指标设置有待优化，总体绩效目标和年度绩效目标缺乏项目工作内容或产出任务量表述，部分产出类指标与项目不够匹配，个别指标属性归类不够准确，个别指标考核性不强。

针对以上问题，提出如下建议：一是建议优化项目支出结构，提升预算分配合理性，梳理项目预算内容和业务构成，合理拆分支出事项结构，对“业务交叉重叠”类支出事项预算合理分配，根据项目业务相关程度完善支出事项设置。二是加强项目工作管理，提升过程实施规范性，污水管道清淤作业按有限空间作业进行管理，加强合同管理，提升约束和考核性，对巡检中发现问题和存在风险，做好问题清单记录及原因排查，制定维修计划并及时组织实施，优化项目评价工作考核，提升监管执行效果。三是优化绩效目标填报，提升指标设置科学性，针对绩效目标可补充量化性预期产出内容，以“实施内容+预期效果”形式呈现，基于“运维类”项目特点优化绩效指标设置。