水土保持设施自主验收核查意见表

|  |
| --- |
| **一、基本情况** |
| **项目情况** | 项目名称 | 广东省南雄市棉土窝钨矿水土保持 |
| 方案（含变更）批复部门、文号及时间 | 韶关市水务局韶市水批〔2014〕61号，2014年11月13日 |
| 生产建设单位 | 韶关棉土窝矿业有限公司 |
| 验收时间 | 2018年12月 |
| 报备回执出具部门及时间 | 韶关市水务局，2019年4月29日 |
| **核查组织情况** | 组织单位 | 韶关市水务局 |
| 参加单位 | 南雄市水务局，韶关市水政监察支队 |
| 核查日期 | 2020年6月18日 |
| **二、核查情况** |
| **验收主要程序履行和验收标准和条件执行情况** | 1.自主验收主要程序履行情况2018年12月韶关棉土窝矿业有限公司委托了韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司编制完成《广东省南雄市棉土窝钨矿水土保持设施验收报告》，验收报告结论为符合水土保持设施验收条件。2.水土保持方案编报审批及后续设计情况2014年11月13日，韶关市水务局以韶市水批〔2014〕61号批复了本项目的水土保持方案。工程无重大变更，本项目无需履行水土保持变更手续。3.水土保持监测开展情况2018年12月，建设单位委托了韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司完成了《广东省南雄市棉土窝钨矿水土保持监测总结报告》。4.水土保持监理开展情况无开展。5.废弃土石渣堆置情况废石场区有水保治理措施，措施不到位。6.水土保持措施落实情况尾矿区仍在使用，废石场区水保措施没有完全落实到位，本项目其他建设区域基本按照水土保持方案的要求落实了水土保持措施。7.水土流失防治指标完成情况根据水土保持设施验收报告及监测总结报告，因采矿延期，废石场、尾矿库和矿石堆场仍继续使用，水土流失防治指标没有达到了水土保持方案确定的目标值。经现场检查及查阅资料，核查组认为水土保持设施验收报告及监测总结报告计算的水土流失防治指标值基本可信。8.水土保持设施验收报告、监测总结报告编制情况2018年12月，韶关棉土窝矿业有限公司提交了《广东省南雄市棉土窝钨矿水土保持设施验收报告》和《广东省南雄市棉土窝钨矿水土保持设施验收鉴定书》。经现场检查和查阅相关报告，核查组认为工程验收报告和验收鉴定书编制基本符合相关法律、规范及格式要求。9.水土保持补偿费缴纳情况已缴纳。 |
| 存在问题 | 废石场区有水保治理措施，措施不到位。 |
| 三、核查结论及整改要求 |
| 核查结论 | 验收程序履行、验收标准和条件执行方面未发现严重问题 R 视同为水土保持设施验收不合格 □ |
| 下一步要求（整改要求） | 尽快完善废石场区水土保持措施。 核查单位：（盖章） 年 月 日 |
| 核查单位联系人及电话 | 韶关市水务局，刘佳睿18676723819 |



