附件6

曲江区政务服务数据管理局电子政务租赁

2019年度绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目实施情况

1.项目基本情况。基于全区电子政务网络设备陈旧，且无法满足当时各相关单位政务网络正常运行。经请示区政府同意，纳入2019年经费预算，由区财政局按《关于下达2019年部门预算指标的通知》下拨，区政府办组织项目实施及后续跟踪管理。2019年机构改革后，区信息中心2019年5月归列为区政务服务数据管理局下属（二级）单位，该项目由区政务服务数据管理局按前期签订合同跟踪并监督项目实施。

2.实施主要内容、实施程序

（1）主要内容：由中国电信韶关分公司为我区提供互联网光纤接入及电路使用服务。按《韶关市曲江区人民政府电子政务网合同》，中国电信韶关分公司对全区电子政务网络进行一次升级改造，更换区政府大楼内含单位、46个下属科级单位路由器（含光纤综合布线、机房整理、设备更换、增加机柜、网络优化等内容），以及完成区信息中心机房整理和设备升级改造。

（2）实施程序：按合同约定进行设备采购及更换，并按月提供互联网总出口为500M的网络专线租赁服务。

3.项目进展。涉及布线、机房整理、设备升级更换等硬件设施配备调试已按合同如期完成，光纤电路租赁使用费根据上月使用情况评价进行定额按月支付。至合同届满，所有项目服务内容皆按合同约定标准履行完毕。

4.监督情况。项目履行由区信息中心每月进行评定，皆符合项目执行要求。项目合同支付方式按相关标准约定，支出规范；项目实施如期进行并完成，达到项目预期效果。至项目实施结束，未造成违反社会公平性的不良效果。

（二）综述项目自评等级和分数说明

本项目自评分为100分，圆满完成项目预期目标。实施过程资金使用规范，项目管理符合相关程序，达到项目预期效果和社会经济效益，进一步提高了全区政务服务和网络安全保障水平。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响

1、分析资金使用情况。项目资金共40万元，皆按照合同约定执行支付。其中193263元于机构改革前在政府办账号进行支付，195381.5元于区信息中心更改为区政务服务数据管理局下属二级单位后由区政务服务数据管理局按合同约定支付。

2、项目的绩效目标完成情况。项目按照预定目标完成，成本在预期控制范围内，支付手续齐全，账目明晰，达到预期绩效目标。

3、产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。项目实施完成后，政府大楼内含单位及46个下属科级单位皆能顺畅使用政务网，行政电子办公效率有效提高。

- 存在问题

- 一是因涉及机构改革，项目实施过程中分由两个主管单位进行实施和监督；二是预算项目实施前按当时的政策，为及时提供明细的分项合同支撑。

三、整改措施

针对存在的问题，2020年我局将严格按照项目绩效及财经管理相关制度，及时规范签订项目实施合同，并按时按质提交预算申请。

曲江区政务服务数据管理局

2020年4月23日

- 曲江区绩效自评报告

（2019年度）

评价类型： 项目实施过程评价 £

项目完成结果评价 £

项目名称：电子政务网络租赁（含区信息中心）

项目单位：（公章）曲江区政务服务数据管理局

填报人姓名：吴秋莲

联系电话：6666325、18038939388

填报日期：2020年4月23日