附件6

曲江区政务服务数据管理局网络安全维护、机房网络安全设备软件、安全规则库升级、

机房网络设备采购费用2019年度

绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目实施情况

1.项目基本情况。区信息中心根据市、区网络安全相关工作要求（涉密）统筹负责全区每年网络安全维护、机房网络安全设备软件、安全规则库升级、机房网络设备采购。经请示区政府同意，纳入2019年经费预算，由区财政局按《关于下达2019年部门预算指标的通知》下拨；2019年机构改革后，区信息中心2019年5月归列为区政务服务数据管理局下属（二级）单位，该项目由区政务服务数据管理局组织实施及后续跟踪管理。

2.实施主要内容、实施程序

（1）主要内容：由供货商按要求提供下一代防火墙、配套硬盘、单模模块、特征库升级服务、路由器、交换机配件、行为服务器（6年期）等设备及服务项目。因上述货物及服务为政府集中采购目录外内容，按照《中华人民共和国政府采购法》及省、市相关采购规定，由我局组织三家供货商进行竞争性询价后，按合理最低价确定韶关市曲江区驰创电脑科技经营部作为供货商并签订购买项目合同。韶关市曲江区驰创电脑科技经营部根据合同于2019年12月10日前配备并调试相关设备比按时提供授权服务。

（2）实施程序：按合同采购并验收，持续运维。

3.项目进展。韶关市曲江区驰创电脑科技经营部根据合同配备并调试相关设备比按时提供授权服务，于2019年12月10日经区政务服务数据管理局验收小组成员检查后按“合格”验收。至合同届满，所有项目服务内容皆按合同约定标准履行完毕，网关杀毒授权为6年服务项目，持续落实中。

4.监督情况。项目履行由区信息中心结合网络攻击处理响应时长及处理效果，每月进行评定，皆符合项目执行要求。项目合同支付方式按相关标准约定，支出规范，凭证完备；项目实施如期进行并完成，达到项目预期效果。至项目实施结束，未造成违反社会公平性的不良效果。

（二）综述项目自评等级和分数说明

本项目自评分为100分，圆满完成项目预期目标。实施过程资金使用规范，项目管理符合相关程序，达到项目预期效果和社会经济效益，进一步提高了全区网络安全保障水平。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响

1、分析资金使用情况。项目预算资金为100万元，本着控制成本、节约使用的原则，按合理最低价确定供货商后，实际一次性支付项目合同资金927370元。

2、项目的绩效目标完成情况。项目按照预定目标完成，成本在预期控制范围内，支付手续齐全，账目明晰，达到预期绩效目标。

3、产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。项目实施完成后，我区政务网受攻击后响应及时、处理得当，至今未造成任何不良影响，全区网络安全保障水平进一步提高。

- 存在问题

- 此类项目为阶段性采购项目，需根据省、市、区网络安全运行环境及我区网络安全维保设备折旧程度进行不定期更新实施；如与预算申报期限存在冲突，将很难保障下一年度本项目预算。

三、整改措施

针对存在的问题，2020年我局将严格按照项目绩效及财经管理相关制度，及时按质提交预算申请。

曲江区政务服务数据管理局

2020年4月23日

- 曲江区绩效自评报告

（2019年度）

评价类型： 项目实施过程评价 £

项目完成结果评价 £

项目名称：网络安全维护、机房网络安全设备软件、

安全规则库升级、机房网络设备采购

项目单位：（公章）曲江区政务服务数据管理局

填报人姓名：吴秋莲

联系电话：6666325、18038939388

填报日期：2020年4月23日