**附件1：标段的划分及主要工程项目情况**

国道G323线乳源上围至沙坪段改建工程起点位于乳源县上围村，沿旧国道G323线南侧改线，往大排山、白竹坑、半星村、长岗岭、鸭麻湖、跨越大潭河，经大圳村、新村、苦竹村、月街村，跨越月坪水，终点位于乳源沙坪（乳源与清远阳山交界处，对接国道G323线阳山沙坪至岭背段改建工程），路线全长约39.141km，设桥梁1588.8m/8座（其中大桥1372m/5座，中桥216.8m/3座），中隧道646m/1座。本项目招标分为第一标段和第二标段，本次招标为第一标段。

本招标项目第一标段起于乳源县上围村，起点桩号K426+000，经大排山、白竹坑、半星村、长岗岭、鸭麻湖、跨越大潭河，终于鸭麻湖大桥，终点桩号K445+700，全长19.7公里，含两座中桥、四座大桥。采用二级公路技术标准，设计速度为40公里/小时，路基宽为10米，水泥混凝土路面。工程预算额约3.268亿元，建安总投资约2.543亿元。

计划工期：计划工期为 915 日历天，实际开工时间以监理签发开工令为准。

招标范围：施工图设计和工程量清单范围内的建安工程。