2012年广东省工程建设标准制订和修订计划

| 序号 | 项目名称 |  | 制订 修订 |  | 主 要 内 容 |  | 主 编 部 门 | 主编单位及参编单位 | 起 止 年 限 | 进度要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 广东省绿色建筑设计导则 |  | 制订 |  | 适用于广东省居住和公共建筑的绿色建筑设计，广东省绿色建筑和建筑节能示范工程的规划设计指导。本标准主要根据《民用建筑绿色设计规范》（JGJ/T229-2010）、国标《绿色建筑评价标准》、省标《广东省绿色建筑评价标准》等，并结合广东省实际，明确本地区绿色建筑设计的具体要求和方法。 | 广东省建筑科学研究院 | 主编单位： 广东省建筑科学研究院 参编单位： 华南理工大学 广东省建筑设计研究院 深圳市建筑科学研究院 广州市墙体改革与建筑节能办公室 广州大学 | 2012.09 ～ 2013.09 | 2013.01 征求意见稿 2013.04 送审稿 2013.06 报批稿 |
|  |  | 公共建筑能耗定额 编制方法 |  | 制订 |  | 适用于广东省内公共建筑能耗定额制度的编制。主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、建筑类型划分、建筑能耗定额指标形式、建筑能耗定额编制方法、建筑能耗定额水平、建筑能耗定额保障措施及附录等部分。 | 广东省建筑科学研究院 | 主编单位： 广东省建筑科学研究院 参编单位： 广东省建筑设计研究院 广东省节能中心 广州市墙体革新与建筑节能管理办公室 华南理工大学 广州大学 中山市住房和城乡建设局 东莞市墙材革新与建筑节能办公室 惠州市墙材革新与建筑节能办公室 肇庆市墙体材料革新与建筑节能办公室 清远市住房和城乡建设局 | 2012.09 ～ 2013.11 | 2013.06 征求意见稿 2013.08 送审稿 2013.10 报批稿 |
|  |  | 屈曲约束支撑结构技术规程 |  | 制订 |  | 适用于有较高抗震设防要求的钢结构（含钢管混凝土结构），特别适用于大跨度空间屋盖、大荷载、大柱网、多、高层建筑。也适用于有较高抗震要求的特殊建筑的抗震加固工程中。 主要技术内容包括：总则、材料、构件设计、型式检验、结构设计、施工方法及结构检测等。 | 广东省建筑科学研究院 | 主编单位： 广东省建筑科学研究院 广州大学 参编单位： 华南理工大学 广东省建筑设计研究院 广州市设计院 广州珠江外资建筑设计院有限公司 广东杭萧钢构有限公司 | 2013.01 ～ 2014.06 | 2013.06 征求意见稿 2013.12 送审稿 2014.06 报批稿 |
|  |  | 地基基础检测与监测远程监控技术规程 |  | 制订 |  | 适用于建筑工程地基基础检测与监测的远程监控，也可适用于交通、铁路、水利等工程的地基基础检测与监测的远程监控。主要技术内容：总则、术语和符号、基本规定、远程监控与视频监控系统、远程控制与操作平台、桩基承载力远程监控方法、桩基完整性检测远程监控与视频监控方法、地基承载力远程监控方法、岩土性状与地基施工质量检测视频监控方法、支护工程检测与监测、基础沉降观测远程监控、附录。 | 广东省建筑科学研究院 | 主编单位： 广东省建筑科学研究院 参编单位： 广东省建设工程质量安全监督检测总站 广州粤建三和软件有限公司 广东建科建设监理有限公司 | 2012.09 ～ 2015.12 | 2013.12 征求意见稿 2014.08 送审稿 2015.06 报批稿 |
|  |  | 薄浆干砌自保温系统应用技术规程 |  | 制订 |  | 适用于新建和改建的抗震烈度为8度及8度以下，以蒸压加气混凝土砌块薄浆干砌墙体作为自保温墙体，带沉孔保温片作为结构性热桥保温的建筑。主要技术内容：总则、术语、材料要求、设计与构造、施工、质量验收、附录 | 广东省建筑设计研究院 | 主编单位： 广东省建筑设计研究院 参编单位： 广东省建筑科学研究院 中山市土木建筑学会 中山市诚盛建材开发有限公司 | 2012.09 ～ 2013.08 | 2012.10 征求意见稿 2013.04 送审稿 2013.08 报批稿 |
|  |  | 建筑玻璃防护技术规程 |  | 制订 |  | 适用于广东省内的民用建筑工程。主要技术内容：总则、术语、建筑设计（一般规定、防护措施、材料选择）、安装（金属防护构件的安装、玻璃栏板的安装）、本规范用词说明、引用标准名录等。 | 广州市设计院 | 主编单位： 广州市设计院 广州越秀金融中心有限公司 参编单位： 华南理工大学建筑设计研究院 广东省建筑科学研究院 广东金粤幕墙工程有限公司 珠江装饰有限公司 | 2012.09 ～ 2014.05 | 2012.11 征求意见稿 2013.03 送审稿 2014.03 报批稿 |
|  |  | 广东省建设工程交易规范 |  | 制订 |  | 适用于在本省各地有形建筑市场内进行的建设工程交易活动。本标准由数据、交易和管理三部分组成。 | 广州建设工程交易中心 | 主编单位： 广州建设工程交易中心 广东省建设工程造价管理总站 参编单位： 深圳市建设工程交易服务中心 珠海市公共资源交易中心 广联达软件股份有限公司 | 2012.09 ～ 2013.02 | 2012.10 征求意见稿 2012.12 送审稿 2013.01 报批稿 |
|  |  | 陶瓷薄板幕墙工程技术规程 |  | 制订 |  | 适用于陶瓷薄板幕墙工程的设计、加工制作、安装施工、工程验收以及保养和维护。 主要技术内容：总则、术语与符号、材料、粘贴设计、陶瓷薄板幕墙设计、加工制作、安装施工、工程验收、工程验收、保养与维修。 | 广东省建筑设计研究院 | 主编单位： 广东省建筑设计研究院 参编单位： 广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司 深圳金粤幕墙装饰工程有限公司 华南理工大学建筑节能研究中心 广州市建筑科学研究院 | 2012.09 ～ 2013.08 | 2012.11 征求意见稿 2013.04 送审稿 2013.06 报批稿 |
|  |  | 广东省绿色校园建筑评价标准 |  | 制订 |  | 适用于夏热冬暖地区校园建筑的绿色设计、绿色建筑和绿色运营，规范广东省绿色商业建筑的评价方法和评价手段。主要包括学校建筑的绿色适应性研究；学校建筑特点、设计方法、评价方法和评价指标的研究；绿色校园运营管理和维护方法等。 | 广州 大学 | 主编单位 广州大学 深圳市筑博设计股份有限公司 广东省建筑科学研究院 参编单位： 广州市建筑科学研究院 广东省仲恺农业工程学院 广东省建筑设计研究院 | 2012.09 ～ 2014.09 | 2013.12 征求意见稿 2014.04 送审稿 2014.08 报批稿 |
|  |  | 建筑防水工程质量验收规范 |  | 制订 |  | 适用于防水工程现场监测的技术和方法用于防水工程验收，为建筑防水施工把好最后一道关。 | 广州市建筑科学研究院有限公司 | 主编单位 广州市建筑科学研究院有限公司 参编单位： 广东省建设工程质量安全监督监测总站 广州市建设工程质量监督站广州市建设工程质量安全监测中心有限公司 广州市天宁防水工程有限公司 广东科顺建筑防水工程有限公司 深圳市建设工程质量安全监测中心 | 2012.09 ～ 2014.09 | 2013.12 征求意见稿 2014.04 送审稿 2014.12 报批稿 |
|  |  | 建筑地基基础检测规范DBJ15-60-2008 |  | 修订 |  | 适用于建筑工程与市政工程的地基基础验收检测，适用范围增加到市政工程。本次修订的主要内容：拟增加深层平板载荷试验、岩基载荷试验等内容，进一步完善声波CT评价方法、标准贯入试验与圆锤动力触探试验的试验数据统计分析方法，复合地基增强体钻芯法以及其他需与行业标准《建筑桩基检测技术规范》、《建筑地基检测技术规范》和《锚杆检测与监测技术规程》相协调的有关内容。 | 广东省建筑科学研究院 | 主编单位 广东省建筑科学研究院 广东省建筑工程集团有限公司 参编单位： 深圳市勘察研究院 广州市建筑科学研究院 广州铁路（集团）公司科学技术研究所 广东工业大学 广东省建设工程质量安全监督检测总站 深圳市工程质量检测中心 广州地区建设工程质量安全监督站 肇庆市建设工程质量检测站 广东省建筑设计研究院 广州市建设科技委办 | 2012.09 ～ 2015.08 | 2013.12 征求意见稿 2014.10 送审稿 2015.06 报批稿 |