
韶府〔2016〕11号

韶关市人民政府关于下达韶关市2016年
国民经济和社会发展计划主要指标
及重点建设项目计划的通知
各县（市、区）人民政府，市政府各部门、直属机构，中省驻韶各单位：
《韶关市2015年国民经济和社会发展计划执行情况与2016年计划草案的报告》业经市第十三届人民代表大会第六次会议审议批准，现将韶关市2016年国民经济和社会发展计划主要指标、韶关市2016年重点建设项目计划以及韶关市2016年GDP、固定资产投资任务分解方案下达给你们，请明确责任分工，精心组织实施，确保完成计划目标。

附件：1. 韶关市2016年国民经济和社会发展计划主要指标

          2. 韶关市2016年重点建设项目计划

          3. 韶关市2016年GDP、固定资产投资任务分解方案

                                 韶关市人民政府 

2016年3月18日

附件1

韶关市2016年国民经济和社会发展计划主要指标

	　
	计算

单位
	2014年
	2015年
	2016年
	备注

	
	
	实际
	增长（%）
	计划
	实际
	计划
	

	
	
	
	
	绝对数
	增长（%）
	绝对数
	增长（%）
	绝对数
	增长（%）
	

	一、经济规模
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	    地区生产总值
	亿元
	1113.5
	9.5
	　
	10左右
	1150
	6.2
	　
	10左右
	　

	    人均GDP
	元
	38386
	8.8
	　
	9左右
	3.94
	5.5
	　
	9左右
	　

	二、产业结构
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	    第一产业增加值
	亿元
	140.5
	4.4
	　
	4
	　
	4.2
	　
	4
	　

	    第二产业增加值
	亿元
	451.6
	10.8
	　
	11.5
	　
	2.3
	　
	11.5
	　

	    其中：规上工业增加值
	亿元
	376.1
	12
	　
	11.6
	　
	3
	　
	11.6
	　

	    第三产业增加值
	亿元
	521.4
	9.7
	　
	10
	　
	10.3
	　
	10
	　

	    其中：服务业增加值占GDP比重
	%
	46.8
	46.6
	49.7
	49
	　

	三、全社会固定资产投资
	亿元
	746.7
	18.3
	　
	16
	701.7
	-5.8
	　
	15
	　

	    市重点建设项目投资
	亿元
	316.1
	　
	342
	　
	324
	　
	222
	　
	　

	四、市区居民消费价格指数
	%
	　
	2.1
	　
	3左右
	　
	1.2
	　
	3左右
	　

	五、社会消费品零售总额
	亿元
	522.7
	11
	　
	11
	580
	10.9
	　
	11
	　

	六、外贸进出口总额
	万美元
	235200
	1.5
	　
	5
	239000
	1.52
	　
	2
	　

	七、实际利用外资
	万美元
	19061
	0.7
	　
	5
	4807
	-74.8
	　
	5以上
	　

	八、地方一般公共预算收入
	亿元
	82
	14.2
	　
	与经济增长基本同步
	85.2
	1.5
	　
	5
	　

	九、旅游总收入
	亿元
	225.11
	20.3
	270.13
	20
	270.2
	20
	　
	20
	　

	十、文化与科技
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	    文化产业增加值占GDP比重
	%
	3
	持平
	　
	提高0.1个百分点
	3
	持平
	　
	提高0.1个百分点
	　

	    研究与发展经费支出占GDP比重
	%
	1.12
	持平
	1.12
	持平
	1.12
	待核定
	1.3
	提高0.18个百分点
	　

	十一、教育与卫生
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	      高中阶段教育毛入学率
	%
	96.73
	提高1.65个百分点
	96.83
	提高0.1个百分点
	97.16
	提高0.43个百分点
	97.2
	提高0.04个百分点
	　

	      每千人口医院和卫生院病床数
	张
	4.36
	1.8
	4.33
	1.61
	4.51
	1.81
	4.58
	1.61
	　

	十二、人口与居民收入
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	      人口自然增长率
	‰
	　
	5.55
	　
	7.5以下
	　
	7.5以下
	　
	8以下
	　

	      城乡居民人均可支配收入
	元
	16623
	10
	　
	8
	18143
	9.1
	　
	9
	　

	十三、就业与社会保障
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	     城镇新增就业人数
	万人
	5.18
	-3.9
	5
	-3.74
	5.18
	持平
	5.2
	0.38
	　

	     城镇登记失业率
	%
	2.42
	0.07
	控制在3%以内
	　
	2.45
	　
	控制在3.5%以内
	　

	     参加城镇职工基本养老保险人数
	万人
	65.78
	6.33
	65.8
	0.03
	65.8
	0.03
	65.8
	持平
	　

	     参加城乡基本医疗保险人数
	万人
	270
	200
	275
	5.7
	283
	4.8
	275
	持平
	　

	十四、环境保护和资源综合节约利用
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	      每万元地区生产总值能耗
	吨标准煤
	1.004
	-5.01
	0.9432
	-6.06
	0.9247
	待核定
	0.9102
	-3.5
	　

	      城市生活污水集中处理率
	%
	81.02
	　
	＞80
	　
	　
	　
	＞80
	　
	　

	      市区生活垃圾无害化处理率
	%
	100
	　
	100
	　
	100
	　
	100
	　
	　

	      城市人均公园绿地面积
	平方米
	12.36
	1.8
	　
	1.8
	12.5
	1.8
	　
	1.8
	　

	      二氧化硫排放量
	万吨
	4.04
	　
	3.84
	　
	3.84
	待核定
	待省分解下达
	　

	      化学需氧量排放量
	万吨
	6.03
	　
	5.79
	　
	5.79
	待核定
	待省分解下达
	　

	      氨氮排放量
	万吨
	0.702
	　
	0.674
	　
	0.674
	待核定
	待省分解下达
	　

	      氮氧化物排放量
	万吨
	3.54
	　
	3.19
	　
	3.19
	待核定
	待省分解下达
	　

	十五、城镇化率
	%
	53.8
	增加0.07个百分点
	54.93
	增加1.13个百分点
	54.8
	增加1个百分点
	　
	增加1.13个百分点
	　

	十六、产业转移园规模以上工业增加值
	亿元
	90.75
	27.7
	　
	16.7
	　
	5.6
	　
	16.7
	　

	注：减排指标2015年完成情况尚待省核定，减排指标2016年任务待省分解下达；研究与发展经费支出占GDP比重2015年完成情况待核定。


附件2

韶关市2016年重点建设
项目计划
简  要  说  明

一、2016年市重点项目计划编制原则

2016年是“十三五”规划的开局之年，市重点项目建设工作要紧紧围绕全面建成小康社会总目标，以主动融入珠三角为总战略，以城市经济和县域经济为主战场，狠抓交通基础设施建设、中心城区扩容提质、产业园区扩能增效“三大抓手”，重点推进钢铁深加工、高端机械装备制造、能源产业、大旅游、大物流、大农业、轻工业和新材料产业等“八大”产业建设，继续加强传统产业转型升级和改善民生工作，实现“十三五”规划重大项目建设任务“开门红”。

2016年市重点项目计划编制遵循以下原则：（1）列入国家、省、市重大工程规划和纳入国家、省批准的重大专项建设规划的重大项目。（2）对全市或区域发展具有重要影响的重大项目。（3）本行业中建设规模较大的项目。（4）为争取省相关政策支持的市建设项目。（5）项目已审批、核准或备案，建设用地、资金等建设条件已落实，年内具备建设或开工条件的建设项目列为正式项目；开展前期工作的项目列为前期预备项目。

二、2016年市重点项目计划安排
根据计划编制原则，安排正式项目55个，总投资1166.37亿元，年度计划投资222亿元，包括续建项目40个，年度计划投资179.4亿元，新开工项目15个，年度计划投资42.6亿元。
加快重要交通基础设施建设，加大市产业转移园区建设力度，推进新型城镇化建设，安排基础设施建设项目20个，年度计划投资83.2亿元。

大力实施八大产业发展行动计划，推动传统产业向中高端迈进，培育战略性新兴产业，安排建设项目28个，年度计划投资108.4亿元。 

加大民生保障力度，完善水利基础设施，安排民生保障建设项目7个，年度计划投资30.4亿元。

安排开展前期工作的重点建设预备前期工作项目32个，估算总投资806亿元。具备开工条件的重点建设预备前期工作项目可转为正式项目开工建设。

三、2016年市重点项目计划实施意见
（一）突出工作重点。集中人力、物力和财力，继续以重要基础设施、重点产业园区、重大产业项目、重大民生工程为抓手，扎实推进重点项目建设，以投资结构的优化带动经济结构的转型，确保“十三五”规划任务“开门红”。

（二）确保建设用地。加大对市重点项目落实建设用地的倾斜力度，进一步完善土地和房屋征收工作机制，推动经济社会发展与土地利用、城市建设、环境保护等专项规划的“多规合一”工作，推动项目尽早落地。

（三）破解资金难题。积极争取中央、省财政投资，充分发挥好政府投资引导作用。积极推行政府与社会资本合作（PPP）等投融资模式，建立健全PPP项目库，激活民间资本参与重点项目建设。引导各金融机构支持重点项目建设，及时向金融机构提供重点项目信息，为项目融资搭建信息平台。
（四）健全重点项目审批“绿色通道”。各部门要结合行政审批制度改革要求，对重点项目减少审批前置条件，实行并联审批。积极探索建立重点项联合告知、联合受理、联合踏勘、联合验收工作机制。

（五）创新建设管理方式。充分发挥市重点项目工作领导小组及其办公室的综合统筹作用，推动市、县以及部门之间进一步构建市重点项目建设工作纵横联动协调机制，对项目实际存在的问题和困难适时开展调度，形成工作合力，明确工作责任，落实工作措施，提高协调解决项目建设问题的效率，全力推进项目建设。全面运行固定资产投资项目库，将重点项目纳入项目库统一管理，建立建设项目台账，加强监测，实现从项目的谋划储备、前期工作、开工建设到竣工投产的全过程管理。

（六）加强督查督办。按照市委、市政府关于重点项目的督查督办的工作要求，加大重点建设督查督办力度，强化重点项目督查督办事项的跟踪，推动重点项目建设。

（七）加强重点项目的谋划和储备。围绕“十三五”时期我市规划纲要明确的发展目标和主要任务，坚持规划先导、政府主导、有序推进原则，积极谋划一批交通基础设施建设、中心城区扩容提质、产业园区扩能增效（“三大抓手”）以及“八大产业”等方面的重大建设项目，形成“建设一批、核准一批、储备一批、谋划一批”的重点建设局面。
韶关市2016年重点建设项目计划汇总表
	
	
	
	
	单位：万元

	序号
	项目名称
	总投资
	至2015年底累计完成投资
	2016年投资计划

	一
	正式项目（55个）
	11663718 
	2413002 
	2220000 

	（一）
	“三大抓手”建设（20个）
	5363524 
	671983 
	832000 

	　
	交通建设（6个）
	3246487 
	371780 
	530000 

	　
	产业园区建设（5个）
	556000
	14500
	87000

	　
	城区建设（9个）
	1561037 
	285703 
	215000 

	（二）
	“八大”产业建设（25个）
	4247378 
	1042385 
	981000 

	　
	钢铁深加工（1个）
	300000 
	0 
	28000 

	　
	能源产业（6个）
	1089493
	215040
	424000

	　
	大旅游（6个）
	1135000
	376669
	214000

	　
	大物流（4个）
	996000
	156330
	200000

	　
	大农业（3个）
	165000 
	85150 
	35000 

	　
	轻工业（2个）
	67885
	6858
	28000

	　
	新材料产业（3个）
	494000
	202338
	52000

	（三）
	民生保障建设（7个）
	1335716 
	420433 
	304000 

	（四）
	其他建设（3个）
	717100
	278201
	103000

	二
	预备项目（32个）
	8062000
	　
	　


韶关市2016年重点建设正式项目计划
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	单位：万元

	序号
	项目名称
	建设规模及内容
	建设阶段
	建设起止年限
	资金来源
	总投资
	至2015年底累计完成投资
	2016年计划
	建设（代建）单位
	责任单位
	市政府调度领导
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	投资
	主要建设内容
	
	
	
	

	　
	合计（共55个）
	　
	　
	　
	11663718 
	2413002 
	2220000 
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	一、“三大抓手”建设(20个)
	　
	　
	　
	5363524 
	671983 
	832000 
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	（一）交通建设（6个）
	　
	　
	　
	　
	3246487 
	371780 
	530000 
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	武深高速公路韶关段
	新建高速公路155公里
	续建
	2015-2018
	自筹
贷款
	2370400
	278540
	352000 
	路基、路面、桥梁、隧道等
	省南粤交投公司
	市交通运输局
	朱余旺
	　

	2
	龙川至怀集公路（汕昆高速）韶关段
	新建高速公路47.4公里
	续建
	2015-2018
	自筹
贷款
	472000 
	83514 
	77000 
	路基、路面、桥梁、隧道等
	省南粤交投公司
	市交通运输局
	朱余旺
	　

	3
	北江航道韶关段扩能升级工程 
	航道改造41.5公里，其中韶关至乌石航道改造34.5公里，乌石至清远航道改造7公里
	续建
	2015-2017
	自筹
贷款
	216250 
	3486 
	68000 
	航道疏浚施工
	广东省航运集团等
	市交通运输局
	朱余旺
	　

	4
	高铁乐昌东站站房及附属设施建设
	站房面积0.56万平方米、站台雨篷0.698万平方米、广场约1.5万平方米、进站道路约2公里
	续建
	2013-2016
	财政
	25000 
	6240 
	18000 
	车站站房、进站道路、基础设施
	乐昌市铁路投资有限公司
	乐昌市政府
	朱余旺
	　

	5
	曲江大道
	S248线曲江新村至韶赣高速与芙蓉新城连接线段，长5.94公里，其中江湾大桥长1.13公里
	新开工
	2016-2019
	财政
	139237 
	0 
	10000 
	土建
	市交通运输局
	市交通运输局
	朱余旺
	　

	6
	韶关东郊客运枢纽中心站
	新建一级标准客运站场，项目总占地约5.3万平方米，总建筑面积为4.2万平方米
	新开工
	2016-2018
	自筹
贷款
	23600 
	0
	5000 
	土建
	市交投公司
	市交通运输局
	朱余旺
	　

	　
	（二）产业园区建设（5个）
	　
	　
	　
	　
	556000
	14500
	87000
	　
	　
	　
	　
	　


莞韶园

	管委会
	许志新
	　

	8
	莞韶众创平台建设
	建筑总面积5万平方米，其中3万平方米厂区（标准厂房、孵化车间），1万平方米办公写字楼，1万平方米生活配套设施
	新开工
	2016-2020
	自筹
	50000
	0
	30000
	土建
	韶关市东沐实业投资开发有限公司
	东莞韶关对口帮扶指挥部
	王检养
	　

	9
	粤商高科特种材料创新园
	总建筑面积约48.6万平方米
	续建
	2014-2018
	自筹
	180000
	14500
	12000
	土建
	粤商科技创新园有限公司 
	莞韶园管委会
	许志新
	　

	10
	丹霞生物制药血液制品车间二期工程
	新建血液制品车间及配套仓库及质检楼等，总建筑面积约3.7万平方米
	新开工
	2016-2017
	自筹
	50000
	0
	20000
	土建
	广东丹霞生物制药有限公司
	莞韶园管委会
	许志新
	　

	11
	翁源工业园区建设
	建设商务中心区、日立化成电池项目
	新开工
	2016-2020
	自筹
	96000
	0
	15000
	土建
	韶关厚源公司、日立化成能源科技有限公司
	翁源县
政府
	许志新
	　

	　
	（三）城区建设（9个）
	　
	　
	　
	　
	1561037 
	285703 
	215000 
	　
	　
	　
	　
	　

	12
	芙蓉新区路网建设
	百旺路改扩建、芙蓉大道、滨江路、新白线一期、新城5号路及8号路等
	续建
	2013-2018
	自筹
	280000
	68772
	35000
	路基、路面、排水、综合管沟
	市城投公司、市公路局
	芙蓉新区管委会
	陈  波
	　

	13
	芙蓉隧道
	隧道2.3公里
	续建
	2014-2017
	自筹
	71161
	23098
	30000
	隧道工程
	市城投公司
	芙蓉新区管委会
	陈  波
	　

	14
	芙蓉新城客运枢纽
	新建一级客运站，总建筑面积16.4万平方米，其中地下建筑面积7.2万平方米
	续建
	2014-2017
	自筹
	84020
	30549
	20000
	土建
	市城投公司
	芙蓉新区管委会
	陈  波
	　

	15
	市民文化活动中心
	建设图书馆、档案馆、文化馆及其配套设施
	续建
	2013-2018
	财政
	27500
	2735
	5000
	土建
	市代建局
	市代建局
	王伟阳
	　

	16
	莲花大道
（东环线）
	一期工程4.08公里；二期工程10.26公里，其中曲江段4.46公里；乐村坪支线长1.4公里
	续建
	2013-2017
	财政
	168356 
	38500 
	30000 
	土建
	市代建局
	市代建局
	朱余旺
	　

	17
	摩尔城（武江）城市综合体
	建筑面积30万平方米，其中商业面积16万平方米
	续建
	2014-2018
	自筹
	300000 
	72049
	50000
	土建
	韶关市摩尔城置业有限公司
	武江区政府
	朱余旺
	　

	18
	万通城城市综合体
	改造用地面积约9.5万平方米，建筑面积68万平方米
	续建
	2013-2017
	自筹
贷款
	250000 
	30000 
	10000 
	土建
	韶关市万通房地产有限公司
	武江区政府
	朱余旺
	　

	19
	富康广场
	改造用地面积约1.88万平方米，建筑面积12.28万平方米,其中商业及配套面积9.43万平方米
	续建
	2015-2017
	自筹
贷款
	60000 
	20000 
	15000 
	土建
	韶关市富凯房地产开发有限公司
	武江区政府
	朱余旺
	　

	20
	佰旺电子商务城及美食城
	电子商务城建设8栋20层高写字楼及酒店公寓）建筑面积60.6万平方米，美食城建筑面积6万平方米
	新开工
	2016-2021
	自筹
贷款
	320000 
	0 
	20000 
	土建
	韶关市佰旺置业有限公司
	武江区政府
	许志新
	　

	　
	二、“八大”产业建设（25个）
	　
	　
	　
	　
	4247378 
	1042385 
	981000 
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	（一）钢铁深加工（1个）
	　
	　
	　
	　
	300000 
	0 
	28000 
	　
	　
	　
	　
	　

	21
	韶钢转型升级工程
	建设优特钢基地，焦化工序煤调湿、焦炉荒煤气余热回收等节能环保工程
	新开工
	2016-2021
	自筹
贷款
	300000
	0
	28000
	土建、设备购置安装
	宝钢集团广东韶关钢铁有限公司
	曲江区政府
	许志新
	　

	　
	（二）能源产业（6个）
	　
	　
	　
	　
	1089493
	215040
	424000
	　
	　
	　
	　
	　

	22
	广东国粤韶关综合利用发电新建项目
	装机2×35万千瓦
	续建
	2015-2017
	自筹
贷款
	366300 
	91700 
	200000 
	土建，设备购置安装
	韶关市粤华电力有限公司
	浈江区政府
	陈  波
	　

	23
	华电南雄热电冷联供项目
	装机2×35万千瓦
	新开工
	2016-2018
	自筹
贷款
	356200 
	0 
	80000 
	土建，设备购置安装
	广东华电韶关热电有限公司
	南雄市
政府
	陈  波
	　

	24
	韶能新丰生物质发电项目
	装机2×3万千瓦
	新开工
	2016-2017
	自筹
贷款
	50000 
	0 
	30000 
	土建，设备购置安装
	韶能集团
	新丰县
政府
	陈  波
	　

	25
	南雄市犁牛坪风电场项目
	建设总容量4.95万千瓦的风电场及配套设施
	新开工
	2016-2017
	自筹
贷款
	45000
	0 
	30000 
	征地、土建，设备购置
	中能建投南雄新能源有限公司
	南雄市政府
	陈  波
	　

	26
	乳源大布风电场项目（一期）
	建设总容量4.95万千瓦的风电场及配套设施
	续建
	2015-2017
	自筹
贷款
	41993
	9485 
	10000 
	征地、土建，设备购置
	粤水电能源有限公司
	乳源县政府
	陈  波
	　

	27
	韶关电网建设与改造工程
	国粤韶关综合利用发电项目接入系统、始兴羊角山风电厂接入系统、韶能生物质电厂改接入白土站工程、尖峰输变电工程、芙蓉至武江第二回线路工程、南雄珠玑、赤水、乳源浩天、始兴和平、横江、仁化周田、龙归主变扩建、武江至桂头线路工程等输变电工程
	续建
	2014-2017
	自筹
贷款
	230000 
	113855 
	74000 
	线路及变电站施工
	韶关供电局
	韶关供电局
	许志新
	　

	　
	（三）大旅游（6个）
	　
	　
	　
	　
	1135000
	376669
	214000
	　
	　
	　
	　
	　

	28
	奥园﹒韶关印象
	建设大型购物中心、商业街、酒店、演艺中心、高端住宅等为一体的商业、旅游综合体，建筑面积85万平方米
	续建
	2015-2019
	自筹
贷款
	560000
	79653
	80000
	土建
	奥园集团
	武江区政府
	陈  波
	　

	29
	丹霞山北门水上入口综合服务区
	建设游船码头服务中心、主题酒店、商业街、市民活动广场
	续建
	2014-2016
	自筹
	70000
	45753
	24000
	土建
	和兴实业投资有限公司
	仁化县政府
	陈  波
	　

	30
	仁化灵溪河森林旅游度假景区
	建设4A级原生态休闲温泉度假区
	续建
	2015-2018
	自筹
	45000
	5000
	10000
	土建
	心灵旅游度假开发有限公司
	仁化县
政府
	陈  波
	　

	31
	新丰县云髻山旅游开发
	景区开发、旅游休闲度假等设施建设
	续建
	2012-2018
	自筹
	130000 
	84162
	30000
	土建，设备购置安装
	云髻山旭日旅游开发有限公司
	新丰县
政府
	陈  波
	　

	32
	乳源银山南岭温泉度假村综合开发
	建设温泉康疗中心、养老公寓、瑶乡文化园、温泉养生园、湿地会所、会议中心，总建筑面积23万平方米
	续建
	2013-2017
	自筹
	217000 
	109910
	50000
	土建
	广东耀能温泉投资管理有限公司
	乳源县
政府
	陈  波
	　

	33
	乳源源之都云门山旅游度假区
	建设酒店、会所、商业街、服务中心、疗养中心、活动中心、养老住宅等配套设施，建筑面积19.9万平方米
	续建
	2013-2017
	自筹
贷款
	113000 
	52191
	20000
	土建
	云门山旅游景区开发有限公司
	乳源县政府
	陈  波
	　

	　
	（四）大物流（4个）
	　
	　
	　
	　
	996000
	156330
	200000
	　
	　
	　
	　
	　

	34
	广东中烟韶关物流基地
	建设物流仓库，配套管理用房及辅助设施
	新开工
	2016-2018
	自筹
	200000
	0
	50000
	土建
	广东中烟集团
	浈江区
政府
	陈  波
	　


自筹


浈江区

	政府
	许志新
	　

	36
	粤北农特产品电商物流商贸城
	总建筑面积50万平方米
	续建
	2015-2017
	自筹
	180000 
	39000 
	50000 
	土建
	广东中农批农产品批发市场有限公司
	乳源县政府
	许志新
	　

	37
	华南农产品交易中心
	建设农产品会展中心、交易区、生鲜加工配送区、园区物流服务区、冷库及冷链物流区，冷库库容10万吨，总建筑面积100万平方米
	续建
	2014-2017
	自筹
贷款
	328000
	7880
	50000
	土建
	新雪域公司
	浈江区政府
	许志新
	　

	　
	（五）大农业（3个）
	　
	　
	　
	　
	165000 
	85150 
	35000 
	　
	　
	　
	　
	　

	38
	韶关市曲江区方园现代农业生态园
	建设集花木观光旅游、农耕体验旅游、婚纱摄影基地于一体的生态农业园
	续建
	2015-2018
	自筹
	50000 
	28350 
	10000 
	土建
	曲江区方园生态农业有限公司
	曲江区政府
	王青西
	　

	39
	始兴中汇农业科技生态园
	规划占地面积约18.7万平方米，建设油茶、杨梅、枇杷、灵芝等育苗、种植及深加工产业
	续建
	2014-2018
	自筹
	55000
	16800
	15000
	土建，设备购置安装
	中汇农业科技集团有限公司
	始兴县政府
	王青西
	　

	40
	粤台农业合作试验区翁源核心区
	建设现代生态观光园和循环农业示范园
	续建
	2013-2017
	财政
自筹
	60000
	40000
	10000
	土建
	粤台农业合作试验区翁源核心区管委会
	翁源县政府
	王青西
	　

	　
	（六）轻工业（2个）
	　
	　
	　
	　
	67885
	6858
	28000
	　
	　
	　
	　
	　

	41
	韶关卷烟厂技改项目
	制丝线及配套工程技术改造
	续建
	2014-2018
	自筹
	33200
	6858 
	10000 
	设备购置安装
	广东中烟公司韶关卷烟厂
	武江区政府
	陈  波
	　

	42
	韶关烟叶复烤厂技改项目
	新建打叶复烤联合工房、动力中心、原烟库；改造利用现有生产工房选叶车间和凉烟库；新建1条6吨/小时打叶复烤生产线及相关配套工程。
	新开工
	2016-2017
	自筹
	34685
	0 
	18000 
	土建
	广东韶关烟叶复烤有限公司
	浈江区政府
	陈  波
	　

	　
	（七）新材料产业（3个）
	　
	　
	　
	　
	494000
	202338
	52000
	　
	　
	　
	　
	　

	43
	东阳光氟化工基地
	年产4万吨新型制冷剂项目；年产3.3万吨四氯乙烯和年产10万吨甲烷氯化物项目；年产1.15万吨PTF和5000吨聚全氟乙丙烯氟聚合物项目；年产2万吨含氟电子化学品、医药农药中间体、织物整理剂等精细化工项目
	续建
	2012-2018
	自筹
贷款
	341000
	139838
	14000
	土建，设备购置安装
	乳源东阳光集团
	乳源县
政府
	许志新
	　

	44
	新丰稀土分离厂项目
	年处理稀土精矿7000吨
	续建
	2013-2016
	自筹
	73000
	44500
	28000
	土建，设备购置安装
	中色南方稀土（新丰）有限公司
	新丰县
政府
	许志新
	　

	45
	广东杜氏玻璃项目
	年产40万吨低铁光伏材料、20万吨电子级超细硅微粉材料；年产4万吨高硼硅玻璃生产线；日产600吨太阳能超白玻璃生产线
	续建
	2015-2018
	自筹
	80000
	18000
	10000
	土建，设备购置安装
	广东杜氏矿业有限公司
	仁化县
政府
	许志新
	　

	　
	三、民生保障建设（7个）
	　
	　
	　
	　
	1335716 
	420433 
	304000 
	　
	　
	　
	　
	　

	46
	韶关市乳源瑶族自治县南水水库供水工程
	建设取水隧道，敷设输水主管道（约36.67公里），扩建西河二厂 1×25万吨／天自来水厂，完善市区供水管网
	续建
	2015-2017
	财政自筹
	183790 
	4115 
	50000
	征地、土建
	乳源南水水库供水工程管理局
	市南水办
	王青西
	　

	47
	韶关市山区五市中小河流治理工程
	治理河长2200.5公里，新建堤防长度68.9公里，加固堤防长度63.7公里，护岸长度2502.4公里，河道清淤疏浚长度2092.1公里
	续建
	2015-2020
	财政
	392256 
	85000 
	108000 
	河流治理
	各县（市区）水务局
	市水务局
	王青西
	　

	48
	原曲仁矿棚户区改造项目二期工程
	改造棚户区1.25万户及配套设施建设，其中田螺冲12060户，建筑面积104.47万平方米；董塘镇格顶矿417户，建筑面积约3.35万平方米；花坪镇23户，建筑面积约0.2万平方米
	续建
	2012-2017
	财政
	343351
	298549
	30000
	土建
	市金建房地产开发有限公司
	市代建局
	朱余旺
	　

	49
	原曲仁矿棚户区改造项目三期工程
	建设市政道路、供水设施、山体公园、健身广场、幼儿园及物管中心、黄金村中心小学扩容提质、居民服务中心、中心卫生院、社区服务中心等
	续建
	2014-2017
	财政
	63800
	13769
	23000
	土建
	市住房保障中心、市城管局、市金建房地产开发有限公司
	市代建局
	朱余旺
	　

	50
	韶关市国有工矿棚户区改造项目（一期）
	采购安置房3986套，总建筑面积39.3万平方米
	新开工
	2016-2017
	财政
	112060
	0 
	50000
	土建
	市代建局
	市棚改办
	朱余旺
	供应商金禧公司

	51
	韶关市国有工矿棚户区改造项目（二期）
	采购安置房1240套，总建筑面积约15万平方米
	续建
	2015-2016
	财政
	80459
	18000 
	18000
	土建
	市代建局
	市棚改办
	朱余旺
	供应商鸿晟公司

	52
	韶关市国有工矿棚户区改造项目（三期）
	采购安置房3638套，总建筑面积约37万平方米
	续建
	2015-2017
	财政
	160000
	1000 
	25000
	土建
	市城投公司
	市棚改办
	朱余旺
	供应商碧桂园公司

	　
	四、其他建设（3个）
	　
	　
	　
	　
	717100
	278201
	103000
	　
	　
	　
	　
	　

	53
	台泥（韶关）水泥生产配套生活垃圾处理项目
	兴建1×6000吨/天水泥生产线及配套城市生活垃圾处理设施
	新开工
	2016-2017
	自筹
贷款
	110000
	0
	30000
	土建，设备购置安装
	台泥（韶关）有限公司
	曲江区
政府
	许志新
	　

	54
	大宝山铜硫资源综合利用示范基地
	铜硫矿、钼多金属、尾矿和废水废渣等资源回收综合利用
	续建
	2011-2018
	自筹
贷款
	540000
	274801
	43000
	土建，设备购置安装
	广东省大宝山矿业有限公司
	曲江区
政府
	许志新
	　

	55
	凡口铅锌矿选矿厂技术升级改造工程
	日采选铅锌矿石5500吨
	续建
	2015-2017
	自筹
	67100 
	3400 
	30000 
	土建，设备购置安装
	中金岭南凡口铅锌矿
	仁化县
政府
	许志新
	　


韶关市2016年重点建设预备前期工作项目计划
	
	
	
	
	
	
	单位：万元

	序号
	项目名称
	建设内容及规模
	估算总投资
	年度前期工作具体内容
	责任单位
	市政府调度领导
	备注

	　
	合计（32个）
	　
	8062000
	　
	　
	　
	　

	1
	韶关市翁源至新丰高速公路
	新建高速公路82公里
	1200000
	开展土地预审、水土保持方案、项目预选址、环境影响评估、地质灾害危险性评估等专项
	市交通运输局
	朱余旺
	　

	2
	宜章（省界）至乳源高速公路
	新建高速公路15.2公里
	212000
	前期研究
	市交通运输局
	朱余旺
	　

	3
	雄乐高速公路南雄至信丰段
	新建高速公路41公里
	410000
	前期研究
	市交通运输局
	朱余旺
	　

	4
	韶贺柳铁路韶关段
	新建铁路84公里
	500000
	前期研究
	市铁办
	朱余旺
	　

	5
	赣韶铁路复线
	增建赣韶铁路复线韶关段117公里
	400000
	前期研究
	市铁办
	朱余旺
	　

	6
	丹霞山机场（韶关机场改扩建）
	按4D等级标准建设，跑道总长度为2800米，符合波音767机型起降要求
	90000
	规划编制
	市机场办
	陈  波
	　

	7
	北江航道扩能升级上延工程
	建设内河Ⅲ级航道83公里，改造湾头、周田、靖村三座船闸
	600000
	前期研究
	韶关航道局
	朱余旺
	　

	8
	韶关港
	岸线长1.2公里，1000吨级通用泊位10个，占地约42公顷，年吞吐量达600万吨，建设以能源、原材料等大宗货物运输为主，兼顾集装箱运输，具有货物装卸、仓储中转、临港工业、商贸及物流和水上旅游等多功能的综合性内河港及口岸。
	70000
	项目可研和立项，土地征收成本测算及收储工作
	市商务局
	许志新
	　

	9
	韶钢龙头寨码头
	建设1000吨级船舶的接卸码头、散货堆场、集装箱货物仓库等，年吞吐量达400万吨，建设一条长11公里的长距离管带输送机
	38000
	规划设计
	曲江区政府
	许志新
	　

	10
	市区有轨电车示范项目（一期）
	有轨电车37公里
	300000
	规划设计
	市交通运输局
	朱余旺
	　

	11
	莞韶城三期
	道路等基础设施建设
	220000
	规划设计
	东莞韶关对口帮扶指挥部
	王检养
	　

	12
	芙蓉新城综合管廊工程
	建设5-10公里的示范性综合管沟
	50000
	规划设计
	芙蓉新区管委会
	陈  波
	　

	13
	芙蓉新区三甲医院
	门诊楼、住院楼、后勤生活配套等，建设规模800张床位
	77600
	规划设计
	芙蓉新区管委会
	陈  波
	　

	14
	前海人寿大厦
	建设公司总部办公楼
	30000
	开展招商洽谈,启动前期工作
	芙蓉新区管委会
	陈  波
	　

	15
	保利商业综合体
	总用地面积约11.3万平方米，总建筑面积22.5万平方米，拟建设商业街、办公、公寓、超市等
	170000
	开展招商洽谈,启动前期工作
	芙蓉新区管委会
	陈  波
	　

	16
	新天地广场
	建设城市综合体、仿古商业街、酒店、写字楼、酒店式公寓等，总建筑面积为7.8万平方米
	50000
	规划设计
	武江区政府
	朱余旺
	　

	17
	恒熙荟珑湾
	总建筑面积约63万平方米
	255000
	项目征地拆迁及规划设计
	武江区政府
	朱余旺
	　

	18
	韶关电厂2×100万千瓦燃烧发电机组工程
	装机2×100万千瓦
	693400
	前期研究
	曲江区政府
	陈  波
	　

	19
	仁化县董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范项目
	建设150MW光伏发电站，同时利用种植超富集植物对重金属物质进行富集萃取，逐步去除土壤中重金属的含量，治理重金属污染土地247公顷
	250000
	进行项目备案、用地预审及环评等
	仁化县政府
	许志新
	　

	20
	塘头水电站
	装机容量2万千瓦
	31000
	环评
	乳源县政府
	王青西
	　

	21
	韶关冶炼厂搬迁升级改造项目
	30万吨/年的铅锌企业搬迁
	450000 
	环评
	市经信局
市环保局
	许志新
	　

	22
	韶能年产5万吨生活用纸项目
	建设一条年产5万吨生活原纸的生产线，并配套年产5万吨生活用纸成品纸的后加工生产线
	35000
	规划设计
	韶能集团
	许志新
	　

	23
	曲江食品产业基地
	建设食品加工及相关的冷链物流等
	100000
	立项、规划设计
	曲江区政府
	许志新
	　

	24
	都市丽人服装项目
	占地6.8万平方米
	20000
	立项、规划设计
	武江区政府
	许志新
	　

	25
	韶关市电子商务产业园
	打造建材、家居、五金、机电、服装、食品、文化用品、农副产品等专业物流市场电子商务和跨境电商的综合服务平台
	150000
	按照计划完成土建工程与前期运营
	浈江区政府
	许志新
	　

	26
	粤北国际物流中心
	建设汽车零配件、机械装备等工业原辅料及产成品为主、城市生活资料为辅的综合型物流园区，含综合保税物流中心、早籼稻华南粮食交割仓、国际行邮快件中心、铁路口岸第二监管场、进出境车辆检查验场、铁海联运无水港、韶关口岸建设、机械装备展示中心等
	150000
	规划设计
	市商务局
	许志新
	　

	27
	环丹霞山旅游产业园
	建设丹霞山南门古洋水乡度假区、丹霞山景观大道和游憩道、中国保利武侠城、广东丹霞山博士生态园等项目
	1100000
	用地报批、规划设计等
	丹霞山管委会
仁化县政府
	陈波
	　

	28
	“九龄故里·百里画廊”生态休闲度假旅游示范线路建设
	乡村农家乐休闲度假项目及乡村自驾游线路建设。包括大森林温泉世界、曹角湾、清化生态风景区、深渡水樱花谷、开心农庄、广源休闲农庄、围楼改造、古塘山庄以及S244、S344道路升级改造等
	200000
	用地报批、规划设计等
	市旅游局
	陈波
	　

	29
	南雄市云峰山生态旅游区
	规划面积1200公顷，建设集生态休闲、旅游度假一体的旅游区
	90000
	项目立项
	南雄市政府
	陈波
	　

	30
	大南华文化旅游创意产业园
	旅游基础设施建设
	80000
	规划设计
	曲江区政府
	陈波
	　

	31
	广东翁源滃江源湿地公园
	公园总面积516.65公顷，湿地保护、恢复等基础设施建设
	10000
	项目立项、初步设计
	翁源县政府
	王青西
	　

	32
	华南师范大学附属（韶关）中学项目
	教学楼、行政楼、实验楼、学生宿舍楼、饭堂等以及附属工程，建筑面积约9.4万平方米
	30000
	项目立项、初步设计
	市教育局
	王青西
	　


附件3

韶关市2016年GDP、固定资产投资任务

分解方案

	地  区
	GDP （%）
	投资（%）

	浈江区
	10
	15

	武江区
	9
	15

	曲江区
	10
	10

	乐昌市
	9
	26

	南雄市
	10
	11

	仁化县
	9
	17

	始兴县
	11
	16.5

	翁源县
	11
	16.5

	新丰县
	11
	18

	乳源县
	11
	16


公开方式：主动公开

  抄送：市委各部、委、办、局，市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院，市检察院。

  韶关市人民政府办公室                    2016年3月18日印发


1
— 25 —


