始府办〔2016〕54号

始兴县人民政府办公室关于印发始兴县农村

卫生站“公建民营”规范化建设

实施方案的通知

各乡镇人民政府，县政府有关部门、有关直属机构：

《始兴县农村卫生站“公建民营”规范化建设实施方案》已经2016年6月20日县政府十四届第31次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真组织实施。

始兴县人民政府办公室

2016年7月19日

始兴县农村卫生站“公建民营”规范化

建设实施方案

根据国家5部委《关于印发〈村卫生室管理办法（试行）〉的通知》（国卫基层发〔2014〕33号，以下简称《办法》）、省卫生计生委、省发改委、省财政厅《关于做好村卫生站公建民营规范化建设的通知》（粤卫函〔2015〕114号）和市卫计局、市发改局、市财政局《关于印发韶关市农村卫生站规范化建设实施方案的通知》（韶卫〔2016〕3号，以下简称《通知》）要求，为如期完成我县农村卫生站公建民营规范化建设任务，结合我县实际，制定本实施方案。

一、基本情况

全县现有113个行政村，119间村卫生站(六个村为一村两站)，其中属乡镇卫生院派驻建站的有17间，属乡村医生个人在家或租赁房屋办站的有102间。

二、建设目标

根据《通知》要求，我县必须在2016年至2018年期间，用3年时间完成村卫生站“公建民营”建设工作，包括村卫生站房屋建设和基本设备配备（含纳入医保门诊统筹定点机构所需的电脑、刷卡机等设备）。

（一）按照村卫生站权属为公建性质的不再建设以及每个行政村建1间公建民营卫生站的原则，需建设的卫生站数为86间，按三年分期建设，2016年完成28%，2017年完成36%，2018年完成剩余的36%，各乡镇2016-2018年具体建设任务分解如下：

各乡镇村卫生站规范化建设任务分解表

| 单位 | 需建设卫生站数量 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 86 | 25 | 30 | 31 |
| 太平镇 | 11 | 3 | 4 | 4 |
| 马市镇 | 14 | 4 | 5 | 5 |
| 顿岗镇 | 10 | 3 | 3 | 4 |
| 司前镇 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 隘子镇 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 罗坝镇 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 澄江镇 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 城南镇 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 沈所镇 | 11 | 3 | 4 | 4 |
| 深渡水乡 | 3 | 1 | 1 | 1 |

（二）各乡镇基本具备“公建民营”建设规范化村卫生站条件的村委会

1、太平镇（11个）：斜潭、白石坪、乌石、瑶村、纱帽岗、浈江、总甫、东湖坪、武岗、水南、河北

2、马市镇（14个）：红梨、陂田、高水、涝洲水、都塘、赤谷、远迳、堂阁、安水、柴塘、坜坪、联俄、陆源、黄田

3、顿岗镇（10个）：七北、高留、寨头、大村、周所、总村、宝溪、石坪、千净、贤丰

4、司前镇（5个）：月武、河口、黄沙、温下、甘带

5、隘子镇（9个）：沙桥、满堂、五星、石井、湖湾、建国、井下、联丰、风度

6、罗坝镇（9个）：淋头、上岗、燎原、东二、田心、上营、河渡、大水、和平

7、澄江镇（5个）：善亨、澄江、暖田、潭坑、铁寨

- 城南镇（9个）：周前、东南、东一、新村、石桥头、杨公岭、罗所、河南、胆源

- 沈所镇（11个）：沈南、沈北、石下、石内、群丰、黄所、兴仁、南方、花山、瑶族、八一

- 深渡水乡（3个）：长梅、坪田、横岭

三、建设规划

在当地政府统筹下，根据各乡镇卫生规划和医疗机构设置规划，综合考虑服务人口、村民需求以及地理条件等因素，结合实际，合理布点，科学编制本乡镇内村卫生站建设总体规划。

（一）村卫生站建设用地由当地村委会安排，无偿提供，并按规定办理手续，建成后的卫生站纳入村委集体资产登记管理,无偿提供给乡村医生使用。

（二）属村委所有并由村委会收取租金的村卫生站用房，一律不准收取任何租金，直接纳入村委集体资产登记管理。

（三）当地村委会能提供现有业务用房的（要求提供框架或砖混钢筋水泥结构房屋），可对现有用房进行改建。

（四）原则上按每个行政村“一村一站”的标准进行村卫生站规划,村卫生站总数不得超过行政村总数。

（五）对服务人口少于1000人的行政村或较为边远的山区行政村，现属“既无村医又无村卫生站”的，以满足农民基本医疗和公共卫生需求为前提，结合实际情况确定新建或与邻村合并设置1个村卫生站。

（六）乡镇卫生院所在地的行政村原则上可不设村卫生站。

（七）2016年建设任务可优先考虑安排“精准扶贫”贫困村公建民营村卫生站的规范化建设。

四、建设要求

村卫生站按照合理布局、统一标识、统一配备的要求进行规范化建设。室内布局、建筑外观、装修的卫生学要求等遵照《办法》和《通知》执行。

（一）业务用房。每个村卫生站建筑面积不低于60平方米。功能布局必须设有诊断室、治疗室、公共卫生室（家庭医生式签约服务室）和药房，并做到四室分开。经县卫生计生局核准可开展静脉给药服务项目的，应增设输液观察室。有条件的可以设置康复室、值班室等、医疗废物暂存间等。若建筑面积受限制，可将医疗废物暂存间设在村卫生站之外。有病人使用的卫生间，符合卫生学要求，避免交叉感染。

（二）基本设备。主要设备为诊查床、体温计、出诊箱、消毒缸、身高体重计、有盖方盘、血压计、听诊器、急诊抢救箱、高压灭菌设备、紫外线灯、资料柜、药品柜、健康教育宣传栏、公示栏等，开展中医诊疗工作的村卫生站应配置中药柜；各站应配置电脑开展信息化工作。

（三）标识、标牌及规章制度。村卫生站的命名原则为：乡镇名+行政村名+卫生站，如一个行政村设立多个卫生站，可在村卫生站前增加识别名。村卫生站不得使用或加挂其他医疗机构名称。村卫生站外观、标识、标牌、规章制度按照《通知》要求，全县进行统一规范。

五、资金筹集

村卫生站按照适用、经济、美观的原则建设，每间卫生站资金预算8万元，按照新建规范化卫生站8万元/间，改建规范化卫生站4万元/间进行规划设置。建设资金筹集，由市、县两级财政各负担50%。市、县级财政配套部分分别预拔70%，剩余的30%在每年11月按照建设任务完成情况核拔。总投资超出资金预算的项目，投资超出部分由当地镇政府、村委会、社会各界集资、村集体筹措，市、县财政下达的资金必须用于村卫生站建设，要专款专用，要投资一个，建成一个。

村卫生站规范化建设县级资金预算表

| 单位 | 需建设卫生站数量 | 建设造价 （万元） | 市、县负担比例 | 县级财政负担资金（万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 86 | 688 | 1:1 | 344 |
| 2016年 | 25 | 200 | 1:1 | 100 |
| 2017年 | 30 | 240 | 1:1 | 120 |
| 2018年 | 31 | 248 | 1:1 | 124 |

六、部门职责

（一）加强领导，健全机构。村卫生站公建民营规范化建设是县委、县政府改善民生、推动医改的重要举措，也是作为新农村基础设施建设的重要部分。各乡镇党委政府要高度重视此项工作，统筹规划，部门联动，合理设置，成立相应机构，以加强对村卫生站建设工作的领导并按职责分工按时保质完成任务。

（二）明确职责，落实责任

县卫计局负责制定相关实施方案和建设标准；县财政局负责村卫生站建设资金的筹集、管理和使用，确保建设资金及时足额到位；县发改局负责将卫生站规范化建设工作纳入当地经济社会发展和医改规划，形成上下互通、左右衔接的项目工作组织体系；各乡镇人民政府、村委会负责项目的组织实施。各部门要主动加强配合协作，组织和指导项目管理单位抓好项目建设工作，加强对项目建设的监督、检查和指导。

（三）加强检查指导，确保验收达标。县财政局、县发改局和县卫计局将组成考核组，定期对各村卫生站规范化建设的计划执行情况及建设完成情况进行考核验收，经市级有关部门考核组复核后，考核结果作为财政拨付补助资金的重要依据。

抄送：县委办，县人大办，县政协办，县纪委办。

始兴县人民政府办公室 2016年7月19日印发

# Text boxes

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSDtLBfwLR3vKifzLSDtLB0VNB3vKi=tLSbzJSvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46QC=1NSb4MDPsQTL1LxzzMyjxKTD4MiTsLjH3PiDxLDPvNTD0eSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS6JuKhtrNxgriHvLSZgryTztrTfHBCJuMCKy8iHx7Ow0e53qqCrtZuJzqmXz8qSnadhxqyPx7+XwZlz4b6=xeqUupFvtZt8pLOwz5pgramls6Z6q61nxdiJsbpos61vtKWDyZiVph4ja1L7KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS6JuMCKy8iHx7Ow0e53qqCrtZuJzivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS6JuMCKy8iHx7Ow0e53qqCrtZuJzivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9xqyPx7+XxLuC7cW9tJ5v6KlqxsH7K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOi=vMyHwLi=wLy=1LCLzMCTyNCvuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS3xLCD1KS=2KSHvHB=wMinyLynyMivuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOiD4KiX1KiD2NR3xNCvuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9QifsLDXsMCDsQCLsLCXsMyj7KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9KlcoYivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOiPtLiDvLC=vOB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9MB3xLS=vLC=7K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOj0IRTUJQDMCPSPxYzE2RTIAYzkPPmcAPzkBVTgGTTUAPTEAQ0oHP0QMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPkEUPT0IRTIJQDUNSTEyQzDwUTUBZCQEPTUMPUQpQVIMPlsGPSEUQTMBMEMAQVMAYEEBZDEGMDEZczIqPTb3PVImPl4MTmM2Q0EYQEYQTTgHZDkATmcBLTEGQTEhYzItPTguPVEAPmYAREU3TEQAMzImSkYBPV8kSjEBRDEETTEQczIBPTMAPUE2PlwARDkAYDEBbDEGVTEgTTIpPTcEPVQAPlwAPzEATUEBLTEHTTEgPTI1PTgIPVEQPiAARFs3TmoBQjImSkYBPWMkTFcBRDEHUTEYTTI0PTciPUoAPmYAQyQAVmcAYzEESTEZTTI4PTgQPVEQPl0AQ1sAVWcBZDEHTTEZTTEmPTUEPVQQPiAAQ1cAXmcBdTEGZzEjPTH0SUYEc0Q2VTQVTUEDRFsmPUI2PjUAQT0ATUEAYzEEXzEjTTInPTbzPUo2PlsAQygAXlcBajECPTEQczIrPTgIPVQAPmAAQ0kAXUEBZjEGQTEjPTIrPTMAPUEQPiEAREEAXTEBcjEHRTEgTTHvPTgqczgnXz4MUEE2SloAdT0TVWcMQDE2U1giSj0TX2cNZjE4SUQYcz0DPWcWZjMBZloESj0AbzcALUUEPlfzQTEESTETZjUPSTDvQzDwUTUCPiQGVF34SzgHXzIMTSg2QEEYQEYQTTgHY0oZdSEFLET2NGgHUDEhPlcNUjIAa1UFQl4LUUgRUGXvMiYhPjYrTCD1X0UvMUIhQmUqSUHvczc2VTQVTUELRFgRVmjwQiAUMykOcV02TkoTNVUtQjskUUc3XmADQVQMPmMGPSEUQTE3MEUWX2QRYDYOK0QxbGMEU0TuVGA3T14rQmMWMkE2Y0n3czQQVToKa0oIZGYiSjEQQTIBTTEDY0jvPT0IQzoAazcBPT05dToyTTItcmcNS10ObGATPRsGRWMkYl0MQzUNZkIlK1gMRFoAR1UNbSjuMyIGYSIrMkD2UjMqSjMzcmkAdCP3dGIhZUH1LDcAJyM0J0QmTzYnQ0=yPjYEb1n1UDTuZGUuYzsyckXqUVEiNGMUUBsjdGYQPyAJMGQmJybvbjYzUlkWXjcnMUX2azYPdEcCMFgCXzgkbzUpMigsMUPvJ0oyNDvzPjYhSlckSjEmSTIAPTcpY1Uuc1ckX2cHc0kDUkHvZjIBY2cFazEUYCAMRjUPX0YodmE2QVQJSVU2YUUBTDEUUjUYczgQVTQVTiAOPjIYQTYJcV4XXmMJdFYVYkHxTCTxUBs2ZUYKXjUyLCkMPWMGPSEUYDQ2TTUAczkGczQAUTImUWEVY2MHPWcQSDU2Z2cMQEj0SloIMD05SWcFc0kGR1wYSDHzQiYBPSA2STQYMT4pRSQMdj02STQAdD0CMDcBZWAWP2ckPlY2TVs0YT7xbSgwZGkjZSTxSWIQdWI5TWj3K0k5R2YGclQXdWU0djb2STryayckZmMhbjYMPmcGPlkvUzM2YTIkTUESSTQALz0pPWkMQDU3STQqcz0TUWkMQEU5STIyQzISbEcFTTUDPjIIcz0DX2kMUDk2SUQMcz4pPWoNQEDwSWomczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTEDY0kEPUQjNEMOLkUNMSkvczUIMm=qdmcocT8rYmcWc2IyYFcscD8ZQCASbTgUTD8gQGL2RSQPcCYWX0YWQVU0VScgYGIkQ1wNLkbxbVgDR0ELNEYiZDTuPyMlXWAQSSUDNUUnSGoPaFgWTTsKYTI4Uz43dWYqaVEwcGMqZSAKbiMBVDMNTmMxXzUsR0oIMUkQXUEUNVYxajnxSWcsPSQkLyIpYlkIXyEtQCMOUkENVSz7K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9STkIQ0oQVToKa0oIZGYiSjEQXzMuRTkGUloCPzIrRTMATTU3P2oARjImUWIDYz0CQ1cUPT0CNDcCT2EGTzkhLzQQQTgAXTEoPjMBZUopYyEYaUYsSmoqMT8WRSUZUETySjQUdj0TVSEOUFc3STcMc0oDaFgZXTMCPjMmc1cmTVsMRTkDZlEAQDEmQTMAYygHPTEIYzYmX0oATTEAPTEZZ1MJSWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUFPkEAc1cmQVsMTSA2P2cYQEYQTTcHY0EATWcBSz0Rb2cGTUkDUkEQRTgnRTERczHwPTcEPVImPl4AQ0EAXmcBcTEGX2gGdjEZPlcNUjIAX1UEYzIHPTgUPUkQPmUAQ1MAYVcBazEGNDEjUDT4STQyQzDwUTUCZCPvPTUiPUIAPjQAQTUARTEBQDEGUTEiYzHvPTcqPUomPmAAQz0AVUEBLDEGUTEIPTIBPTgUPVQAPl8AQygAX1cBbDEHTTEkUDYHSTUUQzDwUTUCdCPqPTUiPVQQPlgAQyQAVmcBZzEGNDEhYzItPTMAPUE2PlwARDkAYDEBbDEGVTEgTTIpPTcEPVQAPlwAPzEATUEBLTEHTTEgPTI1PTgIPVEQPiAARFs3UUQBTDImSkYBPT0kTzEBRDEETTEQczIBPTMAPUI2PiEAQzUAXlcBajEGTTEhczI0PTciPTkAPjQAQ0UAX1cBLDEGZzEZYzIvPTcMPUkQPiAAQ0UARTEBPjEHUTEjPTIuPTb3PVMmPmAAREEAYUQAYTY2LGgNQDDxSTQIdD4pPWcMQDIgQmbvdD45PSIMQDk3SloAcz0DPlEMRTcOSUDvczM2VTQVTUEGRFcQPUE2Pj8MTSg2QEEYQEYQTTkHY0okYi=zX1Q2QWgDdjENPlcNUjIAX1UBaF4LUUgRUGY5QVQMPmMGPSEUQTMnMEUWX2QRYDYOK0QxbGMEU0TuVGA3T14rQmMWMkE3REQAXjImSkYBPWMkQjYtSEUXTkQ1LCX1XjIFaE=wMlMUbCURXjY0Zz0RLGcGc0kDUkEQQDgnTko4LTXvUSb4S2Usc0IZUCkkajYKYUUWdFIvQDMBamoASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQQTYAPT8BZkEAc1cYZzMmVTUAdkAIaWgAQ1TuPS=1VSYsaD0DMEkodCTqVWcYTSINQh7qQWckSTEvMCIxLx81VUn2XUgvQGQUR0DvRyHuRTQHZmoGcGUJRGIQVTP2YSb0SzIIUzUYK1MEUUM4TGAMUBsGMlkAbWj4VCURbGo4dEIPMSMGNTELTV4oLjP2ckMyUyEWRkoyXTgrVGUmUR8FVTwoQTo2YCY2T0AxdVIrTEP0aWo2clcEUmLxPiPvPzE2QTEAXT8BMloCPiU5PVYBYz4VREMMQTcDPUcmPkHyTWcqTSk3UzwObjERLFs3MzH0TTT3PkIUTloAYDImSkYHTSQEQlcQUVz1YFQ0c14FNUX4REjuakoPMzMJUWAyT2oTLGcCc0kDUkHvTDIATTQAY1IASTIQQzISbEcCc1MDPjEyUDMTPWcNZlrxSVomdj05PUgBY0kwUlcyRFcXazUDUDE2SloqLj0pY2oMdjE2STQEczwmVTcKaEkLPiQFKzICTyTzM1ExdWEHRiILakk4cDQKcj4DSGn4Zj0wNFD4LVYKMicMXmM2blUpcCYOdGUyUWcHPUkGR1wYSDHzQiUBPjk2STQidT0DRWcMUDU2S0QAdD4TRWcNUD02Q2cYQjsrVUYATT0EQVoAcz45RWgMZjE3SWoALj0DSSANQEU5SzQASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQUTYAPT8BY0EBSiM3RScZTSMtLl4ATVowaicPPzrzMkXuPlICcWfxP1DvMVsPTjsuYED3MV8OdmMpYxrybEo3UkkRMiUpcG=xcCQgUSMZXlEwQT0vPWY3UmkEUCgLYCkwaDE5Z0=wTzU1SRsWQkoAa2=zRDoYLzgKJ0MZbWDxdUMLTWE1XzYiRSEGdWQ2T0kvZ1orZDIvPkPwJ2Uiakk5P0kDZCclXT3qRVg5U1MPXyUVPSEpQzMAYTU2Y1cHYDEmQTIMRTkBS0QCPzESTWgDUDELPlcNUjIAVVUBPTIDPTTzdDc5PUoBYz4VPjEmYTUmPjgAREUAVUEBcTEGXzEZPTI1PTbzPUo5QVIMPlsGPSEUQTI3MEMAQVMAYEEBZDEGMDEZczH1PTcmPVI2PiEMUCA2S2cYQEYQTTsHZkEATmcBQTEESTEQTTEmPTUMPUoQPmkAREEAXUEBaTEGZzEYczInPTgQPUoQPVcAQTUAYEEBLDEGYzEhczI4PTcqPVQAPiUMUVM2TkEYQEYQTTwHZiQATmcBLTEGQTEhYzItPTcQPVI2PmUAQ1MARTEBQDEGUTEiYzHvPTcqPUomPmAAQz0AVUEBLDEGUTEIPTIBPTgUPVQAPl8AQygAX1cBbDEHTTEkUDYRSTT3QzDwUTUAdCUIPTUiPUIAPjQAQTUARTEBRDEHUTEYTTI0PTciPUoAPmYAQyQAVmcAYzEESTEZTTI4PTgQPVEQPl0AQ1sAVWcBZDEHTTEZTTEmPTUEPVQQPiAAQ1cAXmcBdTEGZzEjPTH0PVb3RDEARVcFY1MZPUEAPTEAVlsiRj02P0EYQjs2MDQAZF8FPTQASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQQTYAPUMBYzc4RVIgZTYTUhs4PjwMZyYnXiktJ2YgVEAJPyQIcDMJSygZXzUnZ2c4aEU2SWU4aUjqYEE0UjQrYUfxSBs0TSgGST8RaSkra17yMCESVEEvTGURaCMFYFU4VFgwYSQKQiEqRDnwUj72SFMHa1sILjYGPSgsPlkWb1MNQEUiLDkuTl4uYV8OT141ZkIBQ0YibzMmZVEgYlECMWY0Sy=1RyYGRCQBax8lXR73RivuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOiHwNCf7K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi3wOB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOkX3Ki=tLB3wMyP7K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy4ySkQPLjkCYTr4QFs5aEI1J1E4VTguUkDySEcJUVIvaicpOTIAZWQ0LCQmdFgjbTU2QkosMkgiMR7wblYONDcMT1D1ZTMRTFkpcWcTamM1UWMycj0MST0MSV01ST0zaj0MSDUMSWoMST0ycj05ST0Mdl01SWozaj05SDUMdmoMSWoycjcLST0GSF01QzwzajcLSDUGSGoMQzwycigzSTz3cF01NGQzaigzSDT3cGoMNGQycj8sST0OaV01S10zaj8sSDUOaWoMS10ycj8yST0Ob101S2Mzaj8ySDUOb2oMS2Mydl0MST8sSV05aT0zUV0MSFgsSWoOaT0ydl05ST8sdl05aWozUV05SFgsdmoOaWoydkoLST8ZSF05VjwzUUoLSFgZSGoOVjwydjYzST8FcF05QmQzUTYzSFgFcGoOQmQydmcsST82aV05c10zUWcsSFg2aWoOc10ydmcyST82b105c2MzUWcySFg2b2oOc2MyNWUMSSE0SVz4cT0zSGUMSCQ0SWnwcT0yNWU5SSE0dlz4cWozSGU5SCQ0dmnwcWoyNWQLSSEzSFz4cDwzSGQLSCQzSGnwcDwyNVkzSSEocFz4ZWQzSFkzSCQocGnwZWQyNTEsSSEAaVz4PV0zSDEsSCQAaWnwPV0yNTEySSEAb1z4PWMzSDEySCQAb2nwPWMyPzoMSVMJSV0CRj0zUjoMSGQJSWoiRj0yPzo5SVMJdl0CRmozUjo5SGQJdmoiRmoyP0cLSVMWSF0CUzwzUkcLSGQWSGoiUzwyPzwzSVMLcF0CSGQzUjwzSGQLcGoiSGQyPyMsSVLyaV0CL10zUiMsSGPyaWoiL10yPyMySVLyb10CL2MzUiMySGPyb2oiL2MyTGYMSV01SV0Pcj0zVWYMSDI1SWoscj0yTGY5SV01dl0PcmozVWY5SDI1dmoscmoyTEILSV0RSF0PTjwzVUILSDIRSGosTjwyTFwzSV0rcF0PaGQzVVwzSDIrcGosaGQyTGosSV05aV0Pdl0zVWosSDI5aWosdl0yTGoySV05b10PdmMzVWoySDI5b2osdmMyb0AMSWcPSV0yTD0zJ0AMSCcPSWo2TD0yb0A5SWcPdl0yTGozJ0A5SCcPdmo2TGoyb0QLSWcTSF0yUDwzJ0QLSCcTSGo2UDwybz4zSWcNcF0ySmQzJz4zSCcNcGo2SmQyb2MsSWcyaV0yb10zJ2MsSCcyaWo2b10yb2MySWcyb10yb2MzJ2MySCcyb2o2b2Mycj0MSWcyb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb0QkLT4yLmMyaCcyZ2Myb2MyUF4yNT8yb2MBSWMyLjskLi02LGoCTEQNdlcQNTI2M2oRYT4FZjQ0Li0FLFgVZzMPLmAUTkP2JycHTjrxbDskLjE4NWMvclUTaGQQdmQZMDgwZzMsNEoKLmQsMFgidVUIQDb0dmQsMD84L1wiX0ckSlb1LTEAYTQ0MlcQSFcFKz8ZRikZbTEhQDHqR0UvTlTucmQYdlb1Y0gvUD4lR0b3RDIXSEUZJ1DzRTcQbFQsK0gRU0X3bGIIbFcydFIiayMUXkoEJ1gHRlQiYicNcWPzdTEXdmoDLSk4QVgrJzXuS2n8KzIDYEYmRTEpUWEPNSktSWD0QDIHc18wXWP8VCT3RDY4ZF8KLjssL1f4akfuZEX8aWUscB8tLFkWaF81UjsAXzz0LFkLSCIxQVbxTjTzOVkOND8HTGTuYCUkPTkNRmEOXVfvVDIhRT4xYDEMY1khPVMvclQJTlgQbCUhPTcMQi0gQUYQSFohXVUoQV4vS0H0bloNMlwENV0OcmE1YS0UZjonMm=yYTUYcmQhSF73NTkwbCkIYR7xZycDbEUhbGLxTkf4LkAkdVnvLjf8RVgVJz4Nc0PxXmkNSyjxcR8VcD0XYWAYSED3VSkXVDskRCAuRyIVMCkKUT4NUR8DNCEVRTEKbyQCRTDxcVQgJ2MUSy0FZTMrSkAOUyAkcVgZLDUtb1n2UGoXQz4TSh8sJ2MybyMrPkYTUzXzPzkDSlYFbUE0MSYKXlEycEYgVkQFQkQDRGkZNTDvRykpTSMBMzEDQyguUkcYTVv0LyD4djwBdW=qXTYBXlkGJzMnK2UHR1T8OWYgTVIgYSACTjwTbDMKUjvvJzIkTkkoJ1jqayguPzwMQFcla0XwcGY5LFI0Jzf0TmArMzszLDkmPTvvRRsWXjvzQlEgU1P8ZTkZZSPxRUc5UDT3MlU0LDIzbycyLFoDaGkgSkgJYF8IbmUUPmAhMEkJSzsvNUImPlUncSTvc0EAdUU4SjoJR2AxQ2cCRRrzMjn4MEkQPWknTV31azQiQFQCXh7vLjQMRzsVPRs0bzfzVloNVFHwdDMqLFXqVTH2dSP8c0gza1QqXUgubyjuKy0zYTTqPlYnX0nwUCYCLCM0Yx8GQyYLQVEHLV84VEQ4dhsIU1YlMycKaUjqPmf2QFwXST4FTFUwRWQLUVQMVVcwQjsKLW=zUCfxYzsJUyM3bFk3aVkUcSEwSGgDP1QEKzfvRDPycEcnbRsYUVUKP14rMj8idFkqMWksOV4JXTYPai0jNVgZYTEmbjkxS2TzbVQ3RWQXTVsIQWk0TUUHLWoUaGoPVCAxVikKRTXyQ0nvRCc5LkAhSEP1M1YkbS03SDMVQUICXjgGPyAndCQHVEnzZjoNYVUoYT0OSl4CPiDva2g5czUwVBswJ0b2XlENRmMqQyTvcEggNWoWYlEzYEAjRWYvTTEBTiH2YWM1M2Msby0KLmYmQ0QsQyjyYCgJMlP3VUUJZEgRQVQCcDMKUGUUMj7uLzsgTDUjaSIBTVsgSjD3VDb1U0QYdFD1Lz4iVGURaFM5M2gqMmoHcjIVRCTqXzv3MTQJYGkAVkYXZCMRZjoHViYONFUzQWELOVgMZ2UAUUQERF4tMTE0cFIzcWQAUVMERmYATkj2VUEYNDwvST3zXzLxMlwCMWITajjvbl31SmkFJ1sZLykgYVgnR1IuUEEIXWADM0k0UzwLNV0ibDD1PkItY0ULPTIuPWYXbyz0YmPySkkkPTMDQmITcVkDVh8BcDLvYmcJUjETTjwwa2fvXj4GdUYjZ0I1ZiH3a2jyQkQtTkb2QyINVRsGSz4ZZSP4J1YuU2QWbjj2STYlaykUSWcqKzwpThsPJ2MKUGLwXTDxMz4DSjrzaDrxVjgQQWkUcD0pRy0nZU=0TjwPJzQVLEQWbCk5YGEKUyj1blgUPkAgaTQPUD8pcWQWNTj4ZEUwckT4TC0IbyAXOTsYTj7zNDkRcjrwRzkPLFoySmIKQzgmRFs5TCEKSjUEc1kqYTIQLzT3LyglMloPbzgoLDj4cFoxJ2U4J0X2dEPuYR8ZQBshQCAxZ1n0PzQtcFYIQTgEUj8kTTsiM1gqSjYhUFYGUjQ1bSI4VV38Qx7vUDEwJ1omLWYAVTQIS0gALDXxXU=xajQVa1sHYWQhR0QDTl4sK0AYdWMJRzEQX2oJRy0tR2koL0YpMVTqZEoUa2MhdlIHQDM4Z0QpTmMjRygyVUnxVkYGSl8lUlH4ZmL1QDQoREAIXVkRLVXwcVHvLVn3VWEuP2cDdVUpdVYNVUXyQFo1NDMQQToYRyzuYyz4MmMAaUoGdWYDUWIQZ1jqZy=wcUUQUV0TLSIUQ1EQXi0gdiUwPVEydkg5TRsgYTfwY1YVQD3uQ1IFZVoBaSPxQSD3NUjyJ2g4aloKcTI1aScpQTQgRV8DRVwUaEkwRUkjb2UrZTYqakgpLTfvcEYuQFUtYmMFUDQhZzMtMTwocEkFMDPyLTEWZFcgX2Q4LE=vTlc1NFIBdB71X1IWUVIJdVc0MVchRGg4LV8DRSErU0IwbjQpZSk4OWAzaCkkY2EEVTMAbkAvblb4RlzyX18McVoTQVcza18APyQmdkIRNT4VX2gndVQzNTEgb1kNLmkhZjj1OUjqbEYoazs5ZyMFPmIAY0QuQmgCJ1onMDsxYTUWVlgHaDrySl4DVDkYbEcuaibuLWIVOTEqUyXzZ0XzNUX3UFkLJ0UpayzxLBsTZyU1dBrqNWLxLlsMTGDqSiAQUlIWTV4qUlYobVnzTlUma1EQSBsnYiEgczYjLUEjdEEqaVLzPTQHRz4DZTn4TWAQdCQYZzModV0RK1wUPmQsb2YLLTvvUlQuP1I3LkHySjwAaif8NDQuJyUwSTjqUFgRQko4Yz0BS1bwVj8hZTsmbycmZFInSzoMbFf8Y0oYZFUCZl4IaFQNVTn2a0f3X18lYlYrdigPP1oKXT4qb0IzdjXxLyTvZUoKLkH8byANalgYZDcEQCHuQE=qYEfwZl8KPS0IbGQsQD7wYGcESyQnLh8lTT41K2kBb1X4cmX2UCI4c1k2cDIwTFMDUFINP0EkVmEySWoVQTMiMBr4bGcFbjEHZ1IkPykyRGkQUGMQdlUBQEAULl4BbVcBQiP2RB74dCULUEUzQFINZGIFUDX3R1gBbWkZcTIxRUouNFYuPyIpPi0iYlYmb2EVTTPvPTz1XSgObFk2LScEVTcDLmUsXVUiLiQjQUoFVCj4RBszbUgEQGQ5LmIjaF0HNFINMijybUcGMmUUXVMkZ1wONCgQM1wNJzElUFsJamoQaS=1LFc5OVcLaS03PkoraDUrP1szXVT8TTgRMlYVaznwVSP4MGchY2j2NEbvJ2gBdFoZZSb2XyIhTS0oUCgMa0oZUTb0VGkVMFQITCY2REYxS0HuMS=8cWECQCQZMjQJRWUESmIjMjv2QlQDQykVZGglQmcqRzw3azMWUmQiXVQpUFPvMV03VSMxXlwvSVIVRzTqVGQRbmUUVmAUK1IxciYHRWowVlMqRFo3dkg4Z0c5MS00UiQTRiPuLlL1YWALMygVOR8Qa17qNGXvVWQOXmgBST8FZj4rQWYUQ0oCUzUEQ0UHbCgycjsrVlj2blgVUikjM0EEYiUFPmoqYVH0MUcWZykpVkApajchVVYGZ10uJz8pQUEoUDIzLRsvK1wOLVc0TlQybzwlalwEaiQwMD7zaSEsUz0GRVHwTFUYPyT4XUAgOVMxay0EbCEnK1ckXkf4RVcESmUiKzwzOWX3LUfqTSQ5bSExUkovZmoHSlkJSGoyRToRRmY3QDUTQWP0bygmTj4PX2gYYVIYRSYQMVvqRmo0LmAJcUEwRTHxPiAWZ2EhSEg1NSj4SzH3VSL4NSQZdT8jbWAGTSYwS1gHb1MJbl8AbyIpKzgRKz4VaigOSmgXQVszREYoP2QqUmAjMTEsNWHvaD0uRGclYkP0Zx84cT82cSgLLj4MRTwCYlrxKzEsLWk0YWEWVSb2RlwxRjcYcjjzMkEZJykWcWIAQmggLD8kLjgGaVMWcWEwRCgxRDMESUcYP14OZyQIPkIRSjMocWH8b1kFYiUFUzwmSy0vPlUyaEYNVSAocxs0SWkQVmUiblEsX2YZUGAGYTTxLzQWdVgicmjyQjkYdVYudV80SjYQMi0JaCQ5Mx8EP1QJL0AKbz4PLVk0YlE4SWQUVmAvZkoGPV71TFUgX0g1J1oXZTr0J0A2dTYFKzIiYx78cycKMiYlLEjvVFoQblwOPWERVEPqL0cIRVXyUjksSFUiRz7uYTULMT7ua0oMVFf0cDY5ZmQISkQ3USQXZVYHXVf8Ky0IUhsgMCcKOSbzOTsPNTv0aSTzQkAjNSYxbCIFc1YycSX4RyMkcSgFM1UIXSIybTsqb2bvLmD2RGMWLkk5M1cCXWXvLBsoRCUFLzYzVT0FaSc5QlTxZ1cPQUorPjMiMkkFLzcPZRszPyAmMlEILVQXUmA5QmYOYDryY0oKTWTxcGEOVDsJQzwZVGAULDgIRFoMcSQTax8oViArZST1PxsucjsLPikpNDs5VFEPYjsMaTkOVjMvYTsVUkQQZ0TyXjELRCIgJz8tQlHwPVshYmAMMzUTJ2nyaFEKMjstNR8IUyIZVV8UcF4ka0P1YTkTa1oWRUg5UTgiMTsgYSMTLjgCQFUvRjkBTlMpYjk3RTclQmkqTUkCZ2MhJ2I4RiIBLUIhciMxRUH4aCbvM0n8dlDzXj0OLmo2dDv2TTYkU0Q3UycYb1gVRzQtXVYLVGonaVn2SEY5Rz8wQ2nyczL2YGoGQFUTZzMDM1w4QGI2OWoERkUJMz34aTPuM0oPOVwNYWf4U1HyUmYyUzwELCYuMj8lRWc0QCkBSEQUTTnvNT4MazMCUiMUYjUjSEQRQ0Y1VUUHMzosXUchalH1LjIzJ1n2TlETL2Q5XmYpZEgLP1EnZDshRVQAUiURPxsFQSIUM0opZ1zuPxsQY181NTMALzcBdVEGSiMJR0UAUl0lP1D0LUc4ZyMqLTMwXSMQZSQQPUotLVEELDgLQVoVPUo3LVHxRSD2NUcNPzsGXTEGPkYgQWIXPygALjksTikUQTkzVV8lXRruJzYoRFwLZWkmX1wHYSQCVCTzPVINRDD1VjsBajf8dTEKSjEiZyDxXybzRT3qVjkLaFjqPjQNRkYCLVkzRlEoOWcCRV7wLFkiaVELUlsgLzgUQmj0czwCbz8pZTXzXzkkbyEzR1bwcDs2SDLqLj4yTFgSOB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOi=7KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7TGIucFUicDQuX2UsYV4zOi=7K0Axa2QkX2QDa1M0aVUtcC3MBiwBXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9LCvuPlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOfzJODYSYWI1ZVMkTz39LC=2LiDxLCDyLCXvLyPzMSL3OB8FT1UxclkiYUMNOfzJOEAxZV4zUlkyZVIrYS3wOB8PblktcEYob1khaFT9CPn7K0cOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJOEcPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7QlwgYy37KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS37KzEvbD4gaVT9CPn7QF8iRTP9OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOivuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOivuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOivuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9OB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOivuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOivuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOivuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOivuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai37K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy37KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9OB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOB8WTEMoT1kmalEzcWIkOfzJOB8oT1kmalEzcWIkOf//