2015年12月南雄市保障性安居工程建设信息公开

（一）保障性安居工程建设信息公开

| 1、2015年度建设计划信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）2015年度建设计划任务量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工套数 |  |  |  |  |  | 共591 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廉租住房 |  | 0套 |  |  |  | 公共租赁住房 |  |  |  |  | 65套 |  |  | 经济适用住房 |  | 0套 |  |  |  |
| 限价商品房 |  | 0套 |  |  |  | 城市棚户区 |  |  |  |  | 226套 |  |  | 国有工矿棚户区 |  | 300套 |  |  |  |
| 国有林区棚户区 |  | 0套 |  |  |  | 国有垦区危房 |  |  |  |  | 0套 |  |  | 中央下放地方煤矿棚户区 |  | 0套 |  |  |  |
| 基本建成套数 |  |  |  |  |  | 共59 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廉租住房 |  | 0套 |  |  |  | 公共租赁住房 |  |  |  |  | 40套 |  |  | 经济适用住房 |  | 0套 |  |  |  |
| 限价商品房 |  | 0套 |  |  |  | 城市棚户区 |  |  |  |  | 19套 |  |  | 国有工矿棚户区 |  | 0套 |  |  |  |
| 国有林区棚户区 |  | 0套 |  |  |  | 国有垦区危房 |  |  |  |  | 0套 |  |  | 中央下放地方煤矿棚户区 |  | 0套 |  |  |  |
| （2）年度建设计划项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 建设地点 |  |  |  | 总建筑面积 |  |  |  | 住宅面积 |  |  | 计划开工时间 |  | 备注 |  |  |  |
| 陵园路公租房三期 |  |  | 陵园路路17号 |  |  |  | 4992 |  |  |  | 4992 |  |  | 2015.11. |  |  |  |  |  |
| 中山街棚户区改造项目 |  |  | 雄州街道中山街 |  |  |  | 26699 |  |  |  | 26699 |  |  | 2015.10 |  |  |  |  |  |
| 彩釉砖厂宿舍改造项目 |  |  | 雄中路 |  |  |  | 23000 |  |  |  | 23000 |  |  | 2015.11 |  |  |  |  |  |
| 2、年度建设计划完成情况信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）年度建设计划任务量完成进度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际开工套数 |  |  |  |  |  | 共626 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廉租住房 |  | 0套 |  |  |  | 公共租赁住房 |  |  |  |  | 100套 |  |  | 经济适用住房 |  | 0套 |  |  |  |
| 限价商品房 |  | 0套 |  |  |  | 城市棚户区 |  |  |  |  | 226套 |  |  | 国有工矿棚户区 |  | 300套 |  |  |  |
| 国有林区棚户区 |  | 0套 |  |  |  | 国有垦区危房 |  |  |  |  | 0套 |  |  | 中央下放地方煤矿棚户区 |  | 0套 |  |  |  |
| 基本建成套数 |  |  |  |  |  | 共 59套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廉租住房 |  | 0套 |  |  |  | 公共租赁住房 |  |  |  |  | 40套 |  |  | 经济适用住房 |  | 0套 |  |  |  |
| 限价商品房 |  | 0套 |  |  |  | 城市棚户区 |  |  |  |  | 19套 |  |  | 国有工矿棚户区 |  | 0套 |  |  |  |
| 国有林区棚户区 |  | 0套 |  |  |  | 国有垦区危房 |  |  |  |  | 0套 |  |  | 中央下放地方煤矿棚户区 |  | 0套 |  |  |  |
| （2）已开工项目基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 建设 地址 |  |  | 建设方式 | 建设总套数 |  |  | 开工 时间 |  | 计划开工套数 |  | 计划基本建成套数 | 建设 单位 |  | 设计单位 |  | 施工 单位 |  | 监理单位 |
| 黎口街茗豪花园AB栋 | 雄州街道黎口街 |  |  | 续建 | 19 |  |  | 2014.5 |  | 19 |  | 19 | 南雄市祥和房地产开发有限公司 |  | 佛山市新广厦建筑设计院有限公司 |  | 南雄市市政工程建设公司 |  | 韶关市建科勘察设计监理有限公司 |
| 时代广场 | 林荫西 路 |  |  | 续建 | 80 |  |  | 2014.8 |  | 80 |  | 80 | 南雄市京盛房地产开发有限公司 |  | 江西五方建筑设计院有限公司 |  | 广东电白建设集团有限公司 |  | 赣州市中韵工程咨询监理有限公司 |
| 教育南路公租房二期 | 教育南路 |  |  | 续建 | 40 |  |  | 2014.11 |  | 40 |  | 40 | 南雄市住房保障中心 |  | 南雄市建筑设计院 |  | 广东广源达建设有限公司 |  | 南雄市建设监理有限公司 |
| 中山街棚户区改造项目 | 中山街 |  |  | 新建 | 226 |  |  | 2015.10 |  | 226 |  | 226 | 南雄市华辉房地产开发有限公司 |  | 广东名都设计有限公司 |  | 南雄市市政工程建设公司 |  |  |
| 南雄市彩釉砖厂工矿棚户区改造工程 | 环城路原医药公司 |  |  | 新建 | 300 |  |  | 2015.11 |  | 300 |  | 300 | 南雄市城北建设投资有限责任公司 |  | 韶关市建筑设计院 |  | 韶关市住宅建筑工程有限公司 |  |  |
| 陵园路公租房三期 | 陵园路17号 |  |  | 新建 | 100 |  |  | 2015.12 |  | 100 |  | 100 | 南雄市住房保障中心 |  | 南雄市建筑设计院 |  | 广东启业建设有限公司 |  | 南雄市建设监理有限公司 |
| （3）已竣工项目基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 建设地址 |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  | 竣工套数 |  |  | 竣工时间 |  |

（二）保障性住房管理信息公开

| 1、分配政策信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）政策法规 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件名称 |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  | 发布部门 |  |  |  | 发布日期 |  |  |  |  |  |  |  | 实施日期 |  | 正文链接 |  |
| 关于印发南雄市经济适用住房管理暂行办法的 |  |  |  |  |  | 雄府[2010]102号 |  |  |  |  |  | 南雄市人民政府 |  |  |  | 2010.12.21 |  |  |  |  |  |  |  | 2010.12.21 |  | Untitled Document |  |
| 关于南雄市廉租房保障供应对象标准的通告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南雄市住房保障中心 |  |  |  | 2011.11.10 |  |  |  |  |  |  |  | 2011.11.10 |  | http://www.gdnx.gov.cn/html/0001/32190.html |  |
| 关于申购水南邓公园经济适用房的通告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南雄市中心保障中心 |  |  |  | 2011.8.22 |  |  |  |  |  |  |  | 2011.8.22 |  | http://www.gdnx.gov.cn/html/0001/29910.html |  |
| 南雄市人民政府关于印发《南雄市公共租赁住房管理办法》的通知 |  |  |  |  |  | 雄府[2012]76号 |  |  |  |  |  | 南雄市人民政府 |  |  |  | 2012.10.10 |  |  |  |  |  |  |  | 2012.10.10 |  | http://www.gdnx.gov.cn/html/0001/46098.html |  |
| 关于受理2014年度公共租赁房的申请通告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南雄市住建局 |  |  |  | 2014.12.31 |  |  |  |  |  |  |  | 2015.1.1 |  | http://www.gdnx.gov.cn/html/0001/75850.html |  |
| （2）住房保障办事指南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指南名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指南链接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南雄市城市低收入住困难家庭住房保障申请审核办事指南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | http://www.gdnx.gov.cn/website/deptwebsite/0424/Content.jsp?issueId=42408&msgType=00&filePath=/website/html/all/004/004002/004002008/42408_0.html |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、分配对象信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）已申请登记保障对象名册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请人姓名 |  |  |  |  |  |  |  | 身份证号（后四位打*） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 申请住房保障类型 |  |  |  |  |  |  | 登记日期 |  |
| 何灵秀 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319721127**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廉租房 |  |  |  |  |  |  | 2013/10/11 |
| 罗韬 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319930113**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廉租房 |  |  |  |  |  |  | 2013/10/16 |
| 聂郁飞 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319650203**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廉租房 |  |  |  |  |  |  | 2013/12/31 |
| 梁文强 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319690826**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廉租房 |  |  |  |  |  |  | 2014/1/9 |
| 刘春麟 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319620319**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廉租房 |  |  |  |  |  |  | 2014/1/28 |
| 刘金姑 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319620218**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廉租房 |  |  |  |  |  |  | 2014/2/11 |
| 邓功训 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319480810**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廉租房 |  |  |  |  |  |  | 2014/3/3 |
| 梁明柱 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319701201**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廉租房 |  |  |  |  |  |  | 2014/3/14 |
| 熊水铭 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319570408**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廉租房 |  |  |  |  |  |  | 2014/3/14 |
| 霍永祥 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319740624**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廉租房 |  |  |  |  |  |  | 2014/3/20 |
| 欧阳旭轩 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319871103**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廉租房 |  |  |  |  |  |  | 2014/4/8 |
| 肖宝红 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319770110**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廉租房 |  |  |  |  |  |  | 2014/4/21 |
| 郭盛祥 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319430610**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廉租房 |  |  |  |  |  |  | 2014/5/5 |
| 施金波 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319760910**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廉租房 |  |  |  |  |  |  | 2014/5/15 |
| 梁显秀 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319660107**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廉租房 |  |  |  |  |  |  | 2014/5/15 |
| 梁凤英 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319590811**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廉租房 |  |  |  |  |  |  | 2014/5/15 |
| 叶新林 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319621025**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廉租房 |  |  |  |  |  |  | 2014/5/15 |
| 黄陶孙 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319460325**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廉租房 |  |  |  |  |  |  | 2014/5/15 |
| 温钧富 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319940310**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廉租房 |  |  |  |  |  |  | 2014/6/13 |
| 刘国树 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319541220**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廉租房 |  |  |  |  |  |  | 2014/6/18 |
| 陈林 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319590121**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廉租房 |  |  |  |  |  |  | 2014/6/23 |
| 邓功祥 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319670803**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廉租房 |  |  |  |  |  |  | 2014/8/7 |
| 胡志强 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319700609**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廉租房 |  |  |  |  |  |  | 2014/8/15 |
| 李玉英 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319501210**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廉租房 |  |  |  |  |  |  | 2014/8/20 |
| 阳玉兰 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319780419**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廉租房 |  |  |  |  |  |  | 2014/8/25 |
| 张玲 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319761204**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廉租房 |  |  |  |  |  |  | 2014/9/10 |
| 朱定强 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319771102**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廉租房 |  |  |  |  |  |  | 2014/9/29 |
| 张家祥 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319580419**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廉租房 |  |  |  |  |  |  | 2014/12/29 |
| 肖芬朝 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319560626**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廉租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/5 |
| 佘秋莲 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319440707**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廉租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/13 |
| 李观音 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319770905**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廉租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/29 |
| 张绍平 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319691104**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廉租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/30 |
| 刘学秀 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36212419670214**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廉租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/30 |
| 邓远丰 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319570729**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廉租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/30 |
| 邓明生 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319540512**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廉租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/30 |
| 刘金兰 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319640727**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廉租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/10 |
| 刘佳麟 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319670307**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廉租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/10 |
| 罗庆兰 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319520120**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廉租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/10 |
| 朱荣铭 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319711009**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/19 |
| 吴修红 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319810103**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/19 |
| 黄国英 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319730826**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/19 |
| 刘霞 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319620805**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/20 |
| 邓红莲 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319640729**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/20 |
| 刘铁生 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319460811**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/20 |
| 罗童琰 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319640528**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/20 |
| 潘盛文 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319671218**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/20 |
| 莫绵生 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319630619**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/20 |
| 潘盛荣 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319460828**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/20 |
| 杨洪棉 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319750104**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/20 |
| 肖秀英 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319440625**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/20 |
| 谢荣生 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319631007**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/20 |
| 梁乃燕 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319691103**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/21 |
| 李桂球 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319630604**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/21 |
| 刘莹 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319870804**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/21 |
| 康盛林 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319450526**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/21 |
| 黄盛 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319750515**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/21 |
| 余翠微 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319620808**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/21 |
| 黄耀坤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319570315**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/21 |
| 黄履三 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319660530**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/21 |
| 周济喜 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319741225**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/21 |
| 朱光琴 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319611007**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/21 |
| 李庚妹 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319430709**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/21 |
| 龚国连 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319340204**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/21 |
| 刘光惠 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319710320**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/21 |
| 叶菁 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319870725**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/21 |
| 叶新岐 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319681114**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/21 |
| 叶见红 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319710418**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/22 |
| 张春苏 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319740719**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/22 |
| 谢桂英 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319390612**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/22 |
| 叶新兰 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319700610**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/22 |
| 何清连 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319750410**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/22 |
| 黎朝贵 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319630729**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/22 |
| 邓文兰 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319460608**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/22 |
| 沈 慧 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44028219851226**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/22 |
| 陈中行 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319940727**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/22 |
| 张德华 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319900909**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/22 |
| 李步云 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319730523**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/22 |
| 邓海祥 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319361208**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/22 |
| 易善平 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319620503**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/22 |
| 肖理文 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319780126**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/23 |
| 卢新元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319540115**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/23 |
| 罗会荣 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319650904**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/23 |
| 卢定娟 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319581122**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/23 |
| 谭谦发 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319630707**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/23 |
| 易善德 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319720107**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/23 |
| 易善明 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319651108**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/23 |
| 邓兰秀 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319691121**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/26 |
| 沈星明 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319790501**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/26 |
| 张春英 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319760910**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/26 |
| 吴三凤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319650805**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/26 |
| 黄兰芳 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319641114**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/26 |
| 谢经英 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319531020**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/26 |
| 刘丽娥 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319580102**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/26 |
| 梅锡麟 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319781209**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/26 |
| 陈尚兰 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319770901**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/26 |
| 刘运乐 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44028219741228**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/26 |
| 谭耀英 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319531111**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/26 |
| 饶秀娇 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319730209**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/26 |
| 谢庆香 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319840717**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/26 |
| 伍学云 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319691010**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/26 |
| 邱小华 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319710216**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/27 |
| 何丽英 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44028219851124**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/27 |
| 邱静甥 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319890717**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/27 |
| 王作林 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319820926**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/27 |
| 邓光珠 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319690103**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/27 |
| 李燕珍 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319381221**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/27 |
| 刘新兰 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319710926**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/27 |
| 孙淦洪 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319770708**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/27 |
| 吴凤凤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319670928**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/27 |
| 李应明 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319620102**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/27 |
| 孔雄英 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319730410**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/27 |
| 欧荫雄 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319460814**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/27 |
| 胡秋凤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319751031**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/27 |
| 黎怡雯 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319900427**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/28 |
| 黎载朝 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319650913**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/28 |
| 陈章玉 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319680607**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/28 |
| 张大潜 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319541012**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/28 |
| 潘星 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319750329**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/28 |
| 尹德琼 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319571020**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/28 |
| 贺小恩 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319871006**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/28 |
| 宋平 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43232119721123**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/28 |
| 陈玉琼 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319600306**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/28 |
| 张丽 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44028219900621**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/28 |
| 李雪英 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319701230**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/28 |
| 欧晓萍 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319900726**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/28 |
| 李琼 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319781121**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/28 |
| 李为雄 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319770627**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/28 |
| 沈学能 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319550505**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/28 |
| 李德才 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319570709**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/28 |
| 谭炎 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319850930**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/28 |
| 谢金贤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319681102**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/28 |
| 丁秀芳 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319631202**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/28 |
| 马功财 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319370826**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/28 |
| 左志龙 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319620312**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/28 |
| 敖美兰 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319721001**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/28 |
| 郭红 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319700315**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/28 |
| 孔维军 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319791025**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/29 |
| 肖云华 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319790609**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/29 |
| 罗庆芳 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319730628**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/29 |
| 叶桂忠 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319690910**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/29 |
| 黄明荣 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319721106**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/29 |
| 黄履秀 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319660115**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/29 |
| 赖永美 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319781105**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/29 |
| 姚庚兰 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319731102**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/29 |
| 聂瑞珍 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319650528**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/29 |
| 肖芳强 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319740902**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/29 |
| 熊英 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42232619780815**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/29 |
| 陈新辉 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319731102**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/29 |
| 张明 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319650807**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/29 |
| 谭章友 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44028219650805**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/29 |
| 梁秀梅 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36212419650726**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/29 |
| 曾志飞 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319690328**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/29 |
| 刘明东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319760927**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/29 |
| 廖雄珍 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44028219790603**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/29 |
| 梁建雄 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319670921**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/29 |
| 周小静 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319750705**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/29 |
| 黎朝龙 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319710817**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/29 |
| 邱筠兰 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319581019**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/29 |
| 周德坤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319681208**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/29 |
| 林永清 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319711203**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/29 |
| 李海英 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36213319780610**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/30 |
| 刘开燕 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44080119830622**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/30 |
| 敖士金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319650222**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/30 |
| 赖永雄 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319440606**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/30 |
| 陈如凤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319610812**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/30 |
| 郭小明 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319650923**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/30 |
| 郭光辉 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319661001**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/30 |
| 伍华 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319661221**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/30 |
| 赵来贵 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319781215**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/30 |
| 姚国泉 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319590125**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/30 |
| 罗龙辉 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319840214**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/30 |
| 吴英汉 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319671006**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/30 |
| 何美辉 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319511105**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/30 |
| 林祥云 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319771023**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/30 |
| 罗文娟 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319830903**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/30 |
| 李永源 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319430423**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/30 |
| 丁金华 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319760404**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/30 |
| 饶明贵 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319870214**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/30 |
| 朱德萍 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319761006**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/30 |
| 苏冬连 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319771224**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/30 |
| 朱建香 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319820413**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/30 |
| 张万荣 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319850829**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/1/30 |
| 姚海兰 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319761102**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/2 |
| 李慧英 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319721016**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/2 |
| 曾祥平 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319610920**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/2 |
| 欧阳清 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319700707**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/3 |
| 黎胜全 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319480303**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/2 |
| 李桂兰 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44028219720625**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/4 |
| 余新路 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319661210**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/5 |
| 黄履平 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319771211**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/9 |
| 钟顺莲 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319591002**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/9 |
| 邱文山 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319790724**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/9 |
| 何升云 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319841014**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/9 |
| 王小玲 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319720804**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/9 |
| 钟良林 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319650921**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/10 |
| 叶爱珍 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319700103**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/10 |
| 谢文金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319881220**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/10 |
| 欧阳小兰 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319730116**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/10 |
| 邓汝瑜 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319730320**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/10 |
| 李龙生 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319620102**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/10 |
| 陈日娟 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319701108**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/10 |
| 何叙安 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319661101**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/10 |
| 张士华 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319490409**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/10 |
| 封其良 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319720418**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/10 |
| 钟章洪 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319760612**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/10 |
| 朱超雄 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319621123**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/10 |
| 李少强 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319740407**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/10 |
| 李少华 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319700114**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/10 |
| 陈玉珠 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319691101**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/10 |
| 谭传彬 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319670111**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/10 |
| 李敏宏 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319670303**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/10 |
| 胡天津 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319731007**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/10 |
| 严先盛 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319770614**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/11 |
| 黄鸿珊 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319760506**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/11 |
| 陈蔚芳 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319710421**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/11 |
| 郭朝洪 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319750913**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/11 |
| 钟华英 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44028219630719**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/11 |
| 罗建华 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319771002**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/11 |
| 汪道怀 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319610714**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/11 |
| 朱宝莲 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319710929**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/11 |
| 朱庆娟 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319870926**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/11 |
| 饶盛香 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319770529**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/11 |
| 谭传聪 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319610417**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/11 |
| 郭业英 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319620424**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/12 |
| 郭迎春 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319720107**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/12 |
| 卢宗民 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319820924**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/12 |
| 黄玉妹 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319400724**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/13 |
| 金美燕 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319640507**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/17 |
| 黎 玉 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44028219830616**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/26 |
| 朱天瑞 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319491012**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/2/28 |
| 李丽娟 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319730709**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/3/3 |
| 杨乙妹 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44028219651208**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/3/3 |
| 林发光 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44022319620911**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房 |  |  |  |  |  |  | 2015/3/4 |
| （2）保障性住房批次分配对象信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分配批次 |  | 分配时间 |  |  |  |  |  | 申请人姓名 |  |  |  |  |  | 身份证号（后四位打*） |  |  |  |  |  |  |  | 申请租购项目名称 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | http://www.gdnx.gov.cn/html/0001/53846.html |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | http://www.gdnx.gov.cn/html/0001/51641.html |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | http://www.gdnx.gov.cn/html/0001/55413.html |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | http://www.gdnx.gov.cn/html/0001/56112.html |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | http://www.gdnx.gov.cn/html/0001/56113.html |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | http://www.gdnx.gov.cn/html/0001/81073.html |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | http://www.gdnx.gov.cn/html/0001/81072.html |  |  |  |  |  |
| 3、分配房源信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）保障性住房待分配房源情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 保障房类型 |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | 住房套数 |  |  |  |  |  | 已分配套数 |  |  |  | 待分配套数 |  |  |
| （2）保障性住房批次分配房源信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分配批次 | 保障房类型 |  |  |  |  |  | 分配时间 |  |  |  |  |  | 建设项目名称 |  |  |  | 住房套数 |  |  |  |  |  | 套型比例 |  |  |  |  |
| 4、分配程序信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| http://www.gdnx.gov.cn/html/0001/53843.html http://www.gdnx.gov.cn/website/deptwebsite/0424/Content.jsp?issueId=85223&msgType=00&filePath=/website/html/all/004/004002/004002012/85223_0.html |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、分配过程信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、分配结果信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分配对象姓名 |  |  | 分配保障性住房类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套型面积 |  |  |  | 所在建设项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | http://www.gdnx.gov.cn/html/0001/57322.html |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | http://www.gdnx.gov.cn/html/0001/57319.html |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | http://www.gdnx.gov.cn/html/0001/61249.html |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | http://www.gdnx.gov.cn/html/0001/85424.html |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、退出情况信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原保障对象姓名 |  |  |  |  | 原租购保障性住房类型 |  |  |  |  |  |  |  | 套型面积 |  |  |  | 所在建设项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 罗东林 |  |  |  |  | 廉租房 |  |  |  |  |  |  |  | 34.94 |  |  |  | 教育路公租房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |