仁化县土壤污染综合防治工作2018年

年中工作总结

按照韶关市土壤污染综合防治先行区建设办公室2018年关于土壤污染防治的工作部署，我县在市先行办的指导和帮助下积极开展各项工作，现将有关情况通报如下：

一、土壤污染综合防治总体工作进展情况：

1、持续推进土壤环境详查，查清土壤环境质量状况。

（1）根据《关于下达我市农用地土壤污染状况详查表层土和农产品采集任务及配套工作经费的通知》（韶农函[2017]184号）的精神和要求，仁化县农用地污染状况详查表层土壤无机样品358个，表层土壤有机样品143个，农产品样品149个。该项目建设期从2017-2018年度，目前我县已基本完成样品采集工作，并按要求送往指定地点用于检测，项目中我县任务预计年底前能100%完成。

（2）建立土壤环境质量监测网络。我县农产品产地土壤环境质量国控例行监测工作任务是13个，“省控点” 设置数量为12个，其中与省控点重合的国控点数7个、新增国控点数6个。目前，我县已全面完成了12个第二批“省控点”布设工作，13个国控点布设、标志碑的制作和安装工作。

2、持续推进重点行业企业用地污染状况详查，开展土壤环境隐患综合整治工作。全面启动我县重点行业企业用地土壤污染状况详查第二阶段入场调查工作，并按市先行办工作部署，积极落实重点行业企业土壤详查工作要求，开展隐患综合整治工作，管控区域土壤环境风险。

3、贯彻落实涉重金属污染综合整治工作方案，防控区域涉重金属企业土壤污染源。严格落实重金属污染分区防控要求。我县凡口铅锌矿为重金属污染防治重点区域，按照《韶关市涉重金属行业环境综合整治2018年度工作计划要求》，严格禁止新建、扩建新增重金属污染物排放的建设项目，并对现有技术改造项目实施“区域削减”手段，实现增产减污。

4、实施农用地分类管理，保障农产品质量安全。

着力推进农用地安全利用。2018年在重金属污染防治重点区周边建立1个耕地安全利用示范区。目前，该项目已在积极开展进行中，预计年底前完成项目建设内容。

5、调整产业结构，发展绿色产业和循环经济执行主体功能区产业发展指导目录和《广东省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，严格按照负面清单有关要求，进一步加强产业管控要求，对不符合相关产业政策的企业坚决不予准入。

二、重点任务推进情况及存在问题：

（一）污染地块管理方面

配合市先行办开展土壤的详查工作，暂未发现需管控的高污染地块。

（二）农用地风险管控方面：仁化县农业局与省农业环保与农村能源总站和省生态环境技术研究所合作，在董塘镇丹冶周边划分了587.15亩的禁产区（禁止生产食用性农作物），编制完成《仁化县粮食禁止区划定试点方案》，禁产区试点期限为5年，试点期间，在禁产区内开展种植结构调整，生产非食用性农作物种种类或品种试验示范。

（三）污染源管理方面：

1、强化企业环境监管

我县大力规范涉重金属企业内部环境管理，督促企业实行特征污染物日监测制度，建立重金属污染物产生、排放详细台帐，每月向当地环保部门报告监测结果。加大对在线监控系统的监管力度。凡口铅锌矿和丹霞冶炼厂、仁化县华粤电力有限公司都是属于国家重点监控企业。三家企业均安装在线监控装置，实时在线监测各项污染物排放情况。根据《污染源自动监控设施现场监督检查办法》，结合《污染源自动监控设施现场监督检查技术指南》要求，做好企业污染源自动监控设施登记的备案，迅速开展例行检查和重点检查工作。

2、督促凡口铅锌矿加强环境治理，进一步削减污染物排放。

督促企业完成了选矿厂破碎工段排气改造工程，由原来的12m加高至22m。运输车辆的车厢门均已封闭，已设置遮挡，定期清洗车辆，每天对精矿运输道路进行清洗和洒水降尘，严控运输道路扬尘。新南风井及东风井通风口除尘系统已建设完成。已开展废石堆场的综合治理，建设有挡渣墙、导流渠。废石堆场边界已完成覆土，已恢复植被覆盖和种植防护林。尾砂回收站雨棚建设已完成。

3、强化丹霞冶炼厂清洁生产，提高污染综合防治能力。

为提高工厂污水处理系统应对暴雨天气的能力，企业通过增设混合槽、浓密池，对污水处理系统机械过滤器和调酸池技术改造，设计污水处理能力提高至500m3/h，有效处理能力显著提高；落实锌精矿密闭运输、车辆清洗、道路清扫等措施，加强了对废气处理设施运行、维护、保养管理，保证了处理设施高效稳定运行；同时，提高了粉状物料运输、贮存等环节的管理水平；为降低锅炉尾气氮氧化物的排放量，丹冶完成了锅炉房烟气脱硝技改工程，并已投入使用；为提高固体废物综合利用率，已完成镓锗金属综合回收项目。

4、加快华粤煤矸石电厂除尘工程改造，严控重金属排放。

督促企业对两台锅炉的除尘器实施达标改造，除尘效果明显改善；已完成临时灰渣池增设防雨棚，防止雨水冲刷造成灰渣外流；已完善了煤场周围的含煤污水的回收、处理和重复利用系统，实现了含煤污水重复作为冲洗水使用。同时要求企业加强重金属监控管理，严格控制进厂燃煤重金属含量，每批进厂燃煤（煤矸石）进行含铅、汞等重金属检测，每季度对入炉煤进行抽检，建立台账。为保持两台炉的烟气在线监测系统稳定、可靠运行和数据的公证性，公司将两台炉的烟气在线监测系统的运行维护工作委托给深圳市中和信泰环境技术有限公司进行。委托有资质的专业的第三方运营维护单位（深圳市中和信泰环境技术有限公司）对烟气在线监测系统进行运行维护，以便更好的保证网络上传数据的真实性、可靠性和有效性。

（四）工作机制和能力建设方面

我县已成立仁化县土壤污染综合防治“先行区”建设工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在县环保局；并根据《韶关市2018年土壤污染综合防治先行区建设工作计划》结合我县实际于2018年5月14日印发了《仁化县2018年土壤污染综合防治先行区建设工作计划》。为提高区域土壤污染防治技术水平，我县结合区域工作重点，聘请了中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司、中科院南京土壤所作为我县土壤污染防治工作技术支撑单位，积极协助我县开展区域土壤污染防治各项工作。

三、重点建设项目推进情况及存在问题

1、董塘镇五一村高宅村重金属污染农田土壤治理修复工程项目2018年截至目前已完成（1）410亩植物修复区第三次修复的部分工作，包括修复水稻秧苗培育、治理田块翻耕、基础肥料投加、抛秧等工作，在今年4、5月份分别完成追肥、虫药喷洒、草药喷洒工作；（2）完成50亩重度污染研究基地实验田块的第二次田间试验布置工作，在今年4、5月份完成分蘖费、抽穗肥的投加工作以及虫药、草药的喷洒、大气沉降租个棚布置等工作；（3）完成50亩替代种植区部分区域（2017年第二批种植苎麻区域）的除草及部分苎麻的补种工作。

2、董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范项目：为治理丹霞冶炼厂周边受污土地，已将周边3500亩高标准基本农田调整为一般农用地，并引进仁化县金泽新能源发电有限公司，实施投资建设董塘镇土壤修复与150兆瓦光伏发电综合利用示范项目。项目位于韶关市仁化县凡口铅锌矿周边，计划利用重金属超标土壤种植超富集植物对重金属物质进行富集萃取，逐步去除土壤中重金属的含量，同时在该土壤修复地块上建设150MW规模和农田治理一体化光伏电站，即“板上发电、板下种植”的综合利用模式。项目环境影响评价报告书已于2017年3月15日通过韶关市环保局审批，目前该企业开发的150MW光伏发电已全部建设完毕并成功并网，一期污染土壤治理工程拟进行700亩中重度污染农田的修复治理工作，剩余2400亩农田为休耕生态恢复区，主要进行绿肥植物的土壤生态恢复和地力提升整治工作。

3、凡口铅锌矿尾矿库生态恢复I期工程：项目于2016年9月13日正式实施。工程采用“原位基质改良+直接植被”技术，分为修筑排水系统、场地整理与尾砂改良、植物物种选择与种植三个步骤进行。

（1）修筑坝面排水网，有效地将库面的雨水汇集排出，避免坝面积水导致土壤酸化，同时，防止集中水流冲刷坡面覆盖层造成破坏。

（2）场地整理与尾砂改良，对区域内地块进行平整，并通过敷设石灰、阻隔剂、土壤调理剂、覆土等步骤对地块尾砂进行改良，控制表层与深层基质酸化，同时，引入有益微生物，切断产酸微生物的生长繁育途径，通过有益微生物的作用持续改良土壤。

（3）根据实际环境状况，选择高羊茅、苎麻、斑茅等适应性强、根系发达、适合当地生长的植物进行种植，采取多种植物立体配置，建立草先行，多层植物立体生态系统，确保植物群体的健康生长与稳定。

2017年3月，全面完成A地块100亩植被种植工作，目前，A地块已基本建立免维护、不退化、多样性的植被系统，土壤中形成微生物群落，土壤pH提高至4-6，植被覆盖率达到85%以上。2017年10月，进行B地块100亩植被种植工作，2018年2月完成，目前，整个尾矿库生态恢复I期工程已基本完成，处于后期养护阶段。

4、存在问题：

虽然我县土壤污染综合防治工作按省市布署开展完成了各项整治工作，取得了一定成效，但仍存在一些困难和问题。主要是土壤污染防治队伍业务能力和人员总体不足，严重缺乏专业技术人员，土壤污染治理资金投入大，现有的资金投入缺口较大，而且土壤污染防治涉及面广，对象复杂，要对相关区域全面进行污染防治管理，存在较大的工作难度。

四、下半年工作部署

1、继续严格控制农业污染，做好土壤污染预防工作。

2、着力推进农用地安全利用，持续建设示范点工作。

3、推广绿色防控，进行统防统治。

4、继续推动重金属污染防治工作，并根据韶关市土壤污染综合防治土壤先行区建设办公室的要求积极开展土壤治理修复后续工作，继续协助董塘镇人民政府开展董塘镇五一村高宅村重金属污染农田土壤治理修复工程。

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUV4oX18jYRH+OfzJOFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOi=7KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS4WTEONwMeVHCftLRf3KiDtLB3yLSj4KUX3Ki=tLB3wMyPoOB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOmsBNSf4LSLvPR0CMTTwKSP1NCHsPSf3LBz0LykBMCYBLyb4LzI8OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOriJt5+O1L2AxLCN17h908t5y6e=0r54oMe2Li=wNLSpwNqVzKlj0+eW2K2gKlQuX2f7KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS6Hxqtuy8h6s65yrZN6oK6VOB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOriJt5+O1Kt2uqNwn6tjusX7K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOriJt5+O1Kt2uqNwn6tjusX7K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOi=vMyHvLi=wLy=1LCj0LSf3MivuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS3xLCD3KS=3KS=wHB=wMSn0NCnyMivuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOiD4KiX1KiD0NR3xLy=7KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOiX3KTX2KSH3KTPyKSHwKST4OB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOh4mZVX7K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC3zKiHwLC=vLCvuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOiPtLiDvLC=vOB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC4MRTkDZUQCPzEtQ1cAczkBPVcITDI2PTMIPlcFRzEEPTEAPUEkT1MASTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjIQUTEMQzk3P2oARjImSkYBPUkTPVsNSz0TZ2cNc0kDUkEQRzQDPjghQykoVUc2Y0IGaF4gVEInXjMBQFUWRlwiaj4rVSMVdVEXTiUIQTXwYDcnclMsaCAkTzIDXmjzbzkEdCAZPyQ3QzQAUzImSkYBPT0MQCAjQUDvQVcUREYoXjcrZjkESjIMUDEkQmbvdD4TPSEMZj03SloAcz0DPlEFcyA3S0QALj0DY2gNZjE2STQBXT0HVWgDUDELPlcNUjIAVVUBPTIDPTTzdDQ5PT4BYz4VPjEmYTIrMR8TZGfyPUQETD0ALDcALUUEPmfzQ1vuVkIiLSQCSUIqczY2VTQVTUEKRFgBS2cVSUcUMyk5biEoQEP4LVkvQmgASUDvczM2VTQVTUELRFcSP2nwPlwMTls2QmcYQEYQTTQHZDIOc0YMU0T2NWoxLVkDUCjwZWAFdDEMRTclSTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjEQUTEAMDcNPTQCPlkQRzImTTMpMyMVaUT1dCAHTEoNNF72YjU0alsDT1Q4VTEwLGM3ZjEncUosYTv2VTkSJ2ogaWbqRz8OYmgKSVYsVCfySTEDQCIWVVr0aVLzRyf3Yl0kP2Asa2MATWUIK1kzbDn1aEAnZVoGMyH3J1kRS0=yXjozPVD1TkMTMjUQdiYgRGfqaUAyM1wJVDojTSUSdUjzbDUKZSYOPyIEU1suSiAqLkIVRiH2cT4IVGTqYWcIQDEQPTIuMDcxSTkGaz0BNDcALUUjRWcQVT0BXTEFRkYNQWf4bjkZQTohdEkSZV0WNDLwVTwEU2YISTHvQzDwUVQDY0EWPjIRbkIJPyX4bRsIU1nydkAwXmPvVTEvPkIBbSEpPTwBYz4VRED3QTIASTMBbzE2QkEYQjsrVTwBcz0EQDIMRz0DPSIOUFM2SVoAcD0DPVoBY0kwUlcyRFcXNDUGTWcXMTw0PiUYdUb0VSXuMWEKQiYIbWf0bCIRS0QtaFn2X2cHTUkFR1wYUjEQSTUFPWcSSTQALz0pPWkMQDU5STQYcz8TUWgOQFbxSTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjIQUTEAMDkBPUEBcB8oajgYdCgSLVkkSiELS0LvUCLwRUghSmIpNEIWLVcvLhsIR1T3MWf0STUFZjIBajzzQEoNSko0PSgZTVEBSGkhZF4jMS=uX2jvbVkJPWTzZVgHPVU4SlgMSGIgXzsrSkMwMlwDNFvwMGosNUkoR14oPmUNMEoxbUMLRCUDMR8ockQjb0kCPWIrL0ksZ0=1QDYPR0P2TFw2cT0mQWQgXiUCYzwnXTwjNDkAPlgqdT0nQicSS2kzSEYOUWY5YDH0MjP4T1I4UUoNLWEtK0QRRkgvPV0rcigpRmkAbSIuUUQ4bzgDcj0BZjg0biUjJ0ojQCkSP1o2dmkKPScEKzwESSI5bWQuP0oESj8xVCgLcT8Vb18Ba2AzcSE2QlwWdlcxL2gJNF7xSEkCZWULNUgXZSUtb2cDLVzyLzvxVmoPakEEayAiTj8WMCQHVVwhaT4UPx8LbTj7K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9STkIQjIAVToKa0oIZGYiSjEQXzMuRTkENUQCPzIPQTMATTU3P2oARjImUWIDYz0CQ1cUPT0CNDcCT2EGTzkhLzQQQTgAXTEoPjMALkksRSUMU0IsSTQqcz4TUlkMUDYnSkQELT0TaFkMQEopVVoEdT8TUlgNbTMCPSPvc1cmSzoMRTkCX1EAQDEmQTMAYygHPTEIYzcAUV8ATTEAPTIBMTo2PWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUFPkEAc0kpQTwMPVsGPSEUQTInSTMQLCQ3S0QALzImSkYBPV8MSTUjb1HxRlghPzIEXUcjbFQGQmMIQT30VV0VdVLxUlojVDovYDgqY0EXUiAgQyk4XUgRMTkESmYLZWcmUDgRZzwpQUkMPkkGPSEUQTE2c0ARLEIDTUMBTVQWRmMgUz0mTSAEdD0BMEgDUDTwSTQUdT05QSIMQDE2STYuVDQTQSUMQEk2SzQELj0DPWcMQl82YFoESj0AbzcALUUEPlfzQTEESTETZjUPSTDvQzDwUTUCPiQGVF34SzgHXzIMTSg2QEEYQEYQTTgHY1EXNVwFdkgmRWgGUDEXPlcNUjIAa1UEQScBUWgZUGXyS2YWRT4PL0cKZ0gEPWgDUDELPlcNUjIAb1UBRTwPUTcUdDcTPUgBYz4VPjEMYTUEMzIUdEoTciMOckcISk=yUzsqVDUAc1cZNGcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUBPkEAQFcYLDEMRTcJPV8GPjEKTGYjU0oTbjgQXykqL2kpcCgSMlUQSjnyRlcCbkM5Qz0CQyUsViQ1cFcnSCcNbVIDMF7zMR8Ea2fqVlY5X2cASUAZVlkTaUo5Y2I5dBsZMDssXVk2PjLzZhsKLlstbUTqQzsMXmYhdiYJQSPuYGMsLDIxbDYJTF8RQEAva1YHMkjqdmUUaFMrLTQrSDopZVsQbTwuMDwYTlESYyMSUEoFUV4hcSPvZFT2MScAYz0BPTEGZlcgb2cmXVc2RGcYQEYRLFoBPlc2Ql8AUVwULEQHLmMnZ0ErcjYnRzsZXmcLUlcyTlD3Y2cHTUkDUkHvSzIBVTUFQ2QEZzwxLmHzZFEPYjzqbGTyTlcCZzYEQ2IWSTEyQzDwUVQDc0EEPWcIQ2cDPUYBY0UwUlcyRDE2TT0Ec182STQYMT45PWkMPyA2STMMQzIobEcCc1UBYmcQVjQBYls0MDgrZjohaFoxK10ua0guZWIHaV4ZQSUOYUcPcGoAYDImUWEVZEUBPWcQUTQBRWcMQFM4STQIcz0TSWcNZjD0SkQEMD8DVWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUFPkEAQFcmQTIAQyLqR1MjZjg3SEcJMCMUbyULTkAlUVgjbyI0TGgFXkcCalHzY2=2dl4HZ2cQUz0EQ1M5Yz4qLCEsMDQ3aDIuQWYJcTcjL14TNWoLT2EIZzL2ZTsEXzH2RSIEc2UzbGcwUSEKbmEUTGkXVFoOXiEoRWEkRTbzL1gscWAIb1YqTF3qRykNLmgmRTM0VFQoXUDuaz0UNGAPbxsXPyQ4PULwbGYqRzE0Ql8zL2cmPTcGUDk4QUgzRScKLGQUMULuSiAHal8PLTo1RkIqL0cwYikNQVwkZzMgUx84SV4IP2IgZEIPR2ciSyg2Qz0kMmYrLyUrLE=wRTsPQEAIazQyUCgyTWohS2DxYzoqTS=1cFY2cSP0U2kmQ1ksLicXPUcVXj8CclYEamkpVWQmRzrzciEjYTwsYWoATEchYlM1Vl4MJ1QAT1oRdDT0XlomYFkVcUjwTTv3cV8mdFcmQVIMRTkBQmcIPjETPiEMQzk3P2oARjImSkYBPUkTPVsNSz0TZ2cNc0kDUkEQRzQDPjghQykoVUc2Y0IGaF4gVEInXjMBQFUWRlwiaj4rVSMVdVEXTiUIQTXwYDcnclMsaCAkTzIDXmjzbzkEdCAZPyQ3QzQAUzImSkYBPT0MQCAjQUDvQVcUREYoXjcrZjkESjIMTTkPPmcAPzkBYzYKPTUAPTEATVUSXzEMPVsGPkMySzE2RVEBTTE2QEEYRjsuVjknclMNPUEEPjIQPTUmVTMJRifyLjcAUVcmQlkhbVc5UVMjTGMXTWUNMTYhUyYIVlILbkUqSGAqSUgOcSUkLjYhLzkXamEUTlc0XVoSalMWcTklSFMKR0o0RiE2dF8YVmAFKyk5UCAVSVkmXWgPNVgLMVE3cmDqdSAvdVkibVf0R0YFTykpQGIBXVbxSUEPUT8GVGYUcVgiYzItdWczaWAxaTgrY1IBbCQLQ0AnQCAUZ2ANXWcOMlIyPjD8OSvuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOiD2Li=7K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi3wOB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOkX3Ki=tLB3wMyP7K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy4ZSl0lPlIiJ1D3KyktL2L1MzoVQ1kwPTgnS0IuUyQIMUjxSUg5ZmX8Z1bvcFUEP2k2SDQrT0A0LWIQbDYKdEUTYDoSZlMyYlnxOWcsMUn1U0oZMkQTUEQTUFv1UEQ1MUQTS2kTUF4TUEQZMkQtUEQTalv1UF41MUQtS2kTal4TUF4ZMkUOUEQUS1v1UT81MUUOS2kUS14TUT8ZMmg1UEQ3clv1dGY1MWg1S2k3cl4TdGYZMjsrUEQKaFv1R1w1MTsrS2kKaF4TR1wZMjsZUEQKVlv1R0o1MTsZS2kKVl4TR0oZalwTUDsrUFwtaEQ1U1wTS1UrUF4KaEQZalwtUDsralwtaF41U1wtS1Ural4KaF4ZajQOUDsDS1wtQD81UzQOS1UDS14KQD8Zajw1UDsLclwtSGY1Uzw1S1ULcl4KSGYZamcrUDs2aFwtc1w1U2crS1U2aF4Kc1wZamcZUDs2Vlwtc0o1U2cZS1U2Vl4Kc0oZNC0TUED8UFv3OUQ1Sy0TS1b8UF4QOUQZNC0tUED8alv3OV41Sy0tS1b8al4QOV4ZNGYOUEE1S1v3cj81S2YOS1c1S14Qcj8ZNFo1UEEpclv3ZmY1S1o1S1cpcl4QZmYZNGorUEE5aFv3dlw1S2orS1c5aF4QdlwZNGoZUEE5Vlv3dko1S2oZS1c5Vl4QdkoZX18TUGUuUFwia0Q1PV8TS2YuUF40a0QZX18tUGUualwia141PV8tS2Yual40a14ZX0IOUGURS1wiTj81PUIOS2YRS140Tj8ZXz81UGUOclwiS2Y1PT81S2YOcl40S2YZX1grUGUnaFwiZFw1PVgrS2YnaF40ZFwZX1gZUGUnVlwiZEo1PVgZS2YnVl40ZEoZYiYTUFv1UFwlMkQ1QyYTS0f1UF4rMkQZYiYtUFv1alwlMl41QyYtS0f1al4rMl4ZYmMOUFwyS1wlbz81Q2MOS0gyS14rbz8ZYiM1UFvyclwlL2Y1QyM1S0fycl4rL2YZYl4rUFwtaFwlalw1Q14rS0gtaF4ralwZYl4ZUFwtVlwlako1Q14ZS0gtVl4rakoZVlYTUGclUFwZYkQ1M1YTS0klUF42YkQZVlYtUGclalwZYl41M1YtS0klal42Yl4ZVl0OUGcsS1wZaT81M10OS0ksS142aT8ZVj41UGcNclwZSmY1Mz41S0kNcl42SmYZVkorUGcZaFwZVlw1M0orS0kZaF42VlwZVkoZUGcZVlwZVko1M0oZS0kZVl42VkoZMkQTUGcZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVkoZVlzqTT4ZPkoZL0kZNUoZVkoZaSUZNDsZVkoXUEoZPlDqPj02Z14iYl0NaiAHaj02Z0cyJzIsLx78PkkJbkkBJ1YMY1kxaj4LLl4IMhsXZjQSXUgLM14AQx8hby=zJ0gYbmoRM14iMh8NYi0VM0cCbWLqMiAwND0JczsDMSbqUWLyNWYrLCMiNCkqMlMhalooY1HuZFIAczj8ZSAwbjIAMSclckY4L2Y2S0cRLzDqdFL3bSAPQl4qYlIuK2MrRWoDcF42Kz8tLR8XRUgZNVk0bj8EJ0ITU0gNcyQDUF0vUB7qVlcnZyMFSlkYYWPzVEoncETuaUIiMW=0UjPwQjT4NFoNXkHxQWnwR2f2YjkLTDYwVSIvTiQrRh8EL1z1MWT2bGgrUlkhX2QOajQOL1kVMTUpZjQDSiEna2X0S0XqTEgpLCIHRlEoX1HzL0YgXUgLbjERUWkgPiUmVkADRVIWVl8oMTr1YVoNRjIBPlEvXV8TTDbyTDYmTyIyRlYMVCQxZ1YLbjsKRhswal0yL2IlRzz4VkQ2VGg4cWMQUSINMD8oSiMJdD00JzI1bzcUMEYJUkIxTDn3TGATSjgSZxsucF4RRSQGczgOdDw3Ylr4cVk0Pkj1aWMXQyUNTkEEbTMBVmoPXVD8bkotSj8HRTQEb2gNQCfqVmo5ZEooazb3QzksSjUVQWYyMkjzTyEoJ1UKOUkJVD4VK1gPSkA0cVcST1EOaUomREcMUiILMD73LhsiZmExZVIqX0jyZDoHaV4OVVH3USbvXWYQZVcmKycWVkoMK1nvUmENL0IQY0MSYTsqSWE1RjEGX0X3cifuLiE2VTIKSUX1bS0ASWUyXUn3QGP2OVcmZiQnM181MzDwZzENP1nuMDciPVsSVkI4bSQqRUoKdGcsdknqZGc5ZWonJ1EyYlr2ckcUZlovdh8APlsoX0cXRCYUTk=vZiktci0YRjo0algsaUIgNVIRbSzvOSckM1gWSWIsbiMyMGUDRFkoOTMFSzf2LjgzVFcEXyAodToqXlE0akcmMj0mM0=ucloATCYgSFghQlI2MkUzLEYYLlwWLD0EPlM3OTIgXVklY1gHZzcCbzE3PV00ZU=8Vlg2bSEYZ1s4RjgoYzj3QEUoQi0PNFcxT1EJQ0oJVSQ4PzEQU0IGZTr8OWb0RD8zUiU1XiMIbTciaSQpREE5M0UAZTP2YyIASmExXyz0VFs2NTslRlUkMTwoRS0LSjUuJyPqJycuT1HyXTMwYzT8Jz0AL1I1Uib3ZC0wPiYTZyQDTjkOQForRjX2JzoSOSESTz41dVgZQi0ibFn3aVYScF4nazERVFgZZ18VKyUJSzQFRikALRrqLkIEdjn8OVkDb1sNSkETUSkSRy0JXl4pcj44ZmMALz3vRlzwNUPubFbqSjUgPSgSNCH4ZUMHUikOMGElRV3yYR8zZyMnQhsuaz42aznybS05VhsOLikmPiQVK1v2TyEobT0uVFIAUjkqNTMAaDkBLFkRZ1sLLRsJK2kzcV3yUWMZaUU4OToDST0UaDc1chszcVgyU18vY18GTTUYSjDqRUT8US0nPxrzQlIIZjz2VWn3UCP1LGQ2RF4na1UJRFgzS1UFVVghPlXuclEEQCgKdknuQkgmSDYZYlwPSyAsOTYuOUA3Z0MqbkkSMyb3SSI3ZT3wYSQ4ZVIXK10TUkD2UC0lTGcBQCIDciLxVmDwUF0iUi0mVFoBc2QtaBssazQmZjHvSmLwLkUsQSMtciAHPSf2bSk5LiYRMFEJYij0Z2AmOTIWRjoJYlkuR0opclUtU2fwZkMqZGUBSEMZb10JUzH3MUkVaV0AdkYYOTzqM2MxTWIZPkIiMzUQUGf2Pl3xXW=3aTP8cWIMcUQtXVfqbz8CSzQYYlwSVD0YaGHqLTcZTTYIbzohXmkgPik2S1EBbjYpVkkVJ1v3X0j3J1IIbCAOOWYWczQsQ14uXj4nbDMEKxstR1IyaWHvNFI2VlgsX2EmL0b2R2kGdVDqQFwgcWo2TzYgYjgGXlDqcVH4YycGY2ohQFcKZS=3REnxTC0tVFD8RicVNDgxU1gIRyAUS0jwXzM1M0MOakj3T0b3NFwvbDb8UWozXyc1TzD1K2DuSzQWUUIRbjQMa2oSLFUwJ0oYdiEVZjn8Qz8VZx72TUEhQkcpYS=vM2L0YRsZXWYBZSIBVCkmTEXyZFU5RTElciMwUkYFQDwQb1rxYyfqVibwPlg1M18AaGIGUjY0NBsTQDEVU1fvbSAnVSE1NGMHR0oVdWktRikxNEnuZ0MgSjogVjQ0SjcIaT8KVDcNdDP0UUf8OT4icmoualgDRyMkcxsWLDoZLifuYV4PUTosamMDVmADTVUoSFgqLEXzKzs4Xln2JyASPlY5a2cMRVIRPzj0LUYhK1oJZF0GPUkRSjz1czsSSUkGYyYJLEkLdWo0Sz81Xl8SRlU3T1IuSj4UblU5NFIBNFMHUDkNUl3zR0ovTVgpNSMMakgodkPwSkXyR0YoYVggUlotLi0mcD8JajMDZkAEUj8GLyMWbVcgUD0ATmIKPlj8VV8NXmYKYScsNCAhYzDuaiQpZ2ExaVgtMVogSjcGcTIvLDIVMkf4YVL4XmEUTDnuSDwpU1onT1YAU2oHQjf2Qlorbjcpcx8zaWgLQFkXdhszXUg5QFczK1sqMF0hciYBT1csbGkVZSUgZh8HPWA1diI2YSgRQUHqMzwqdEDuYlwKRjUpSFEhNEMHLSAVSGjwU0ABZELqciH3TV00TUgTLSMyZ1c3RFf2RV8qaFgRczQANT8CRTQndFn4a1cUVDEASSMOPWf3bF02Yhr3VTn3cBsBNGMJQV8HK1YWQVsMSzgJY1v8ZFUPLDvuQTM5UFbvT132YSgnVFsqUTXvaTIGRVM1SUAQSFUPTWcJcj0PbmQTPzg3TD8oMVT2TF78YTUIbTYxTVsvbCcGZjMFP1wzRCcxPWEFSDQgREopRDwqZT33P1ICUzQPXWINOVkCVlD2bT0xNScGdSUqdV0Ac1v8Q2QxL1HvM1wsazTxTlgiLWcENT7wVlrqckgCLkD4RWcKUljxakY3PWIYVFMLYV8TSTwLdGcDcEfvU17qc0IrdlvqVkTvXiAXZ1YnZiPzLVcXVTDuZFcHbigzLCL8M2QoOSMLNWf4XTILVEkNaEL3SlIPaSQtPjLySD0rZiUHPUMOXjoNSCEqUWg4NEk5MyjyND4CY0QKdi0CRVMubUn1OWIWXSkzRCARalkKbl01RkczQWoQMWUnNT4nVDzuRUAgQ0c3YkY4L0n1bzEYb2oCPlgJQzw5cDE2YyjvM1X3Y18ZdEAWLicUbDH1dVsETlUvTj0KXiEwPWI3ZTcnZyIvRif3QCYFaiAgSzI5TFY4SjjvPTP3bV0oQij4VhsBMUorYiP1LGAUQ0AwRTsXPlk1c0M5LzIATzgJR1f3VTn8NWEOdFoSK1MZaVgOMkQMLx8NMEQHMzEsaGT8LUT1aGE5NGAndUY4M0EDcUUJVEMFLGosXjr1aSgCZF0USGY2YWUGMjMoNGgLLSkENC0pUGMuRUUKOVnuSyUiX1D4ZUMQTkkpVDj1TVktPVkzPSz1dFI1MDYOLWU1UkQPJ2MgaCUFczgwRVMAQTcRXl0BVUMVUjEDRlgOQmELTmIlZSkVZCgtbmY5ckEoayUkdTszR1UYZyDuTlEEQlYXXjYgMWj8SFMCXVj8cVUta1EWdkMpblkJZmg4Rl4ERzQhNCIDZ0U5USPxOWowTiz1cWPvQSkOPSzzYTwgMWcPJ2QETFkXMEcxbCAJNGMoRxslOTEkS2AuLFYZXzYPaCMGdCkPcSUIQEoxS2gBR1spcTQEQybxQTUCRWHuMlwpX2ADQkLva0EIRloIUTkGNT8XMEUER1cLRTQzcVwrcyj1XjYDMUcCUVIuSyUIXS=qLTwJZkIKMzYgX0UOTCcHcmAVcDYLPz3xR0crcjMUORrqUD8yakQuRzgsb2b8SFcBUFkvMkcgZyQVREL1L0gVY0gzLzw3bCzySGQ3OVjwdTk0LUf1P0czVGH8TTkzdGP2MmfudDXwMVnvXicuQmcpS2gKbkDyUVkpUTf0RWQrS10ucWomQm=vNSMUTWEwTy0MMD4TdkcLMGQvTEA3RGQWUVMObGLvS0URaTMoc1wUYTkUZ1wBMmD1YTz3RCYQdmUYREUvMCEJUVoUP0QTcEfwa0I3RmYGNGc5VV0MJ0EpZTEXQDwSRCAwQ0cYSiD1SEE5byInZF0ZMzEVXygqPlT2ZDIlbBsoZUXqaVsxUjQHYTgYa0YNSVIxZDH0LBs5NVMNNVo3RmoNajwtSmDwchr2PTImK1YrSkAJVTEDPlk5bFLuTiIwb0oJPkAVNDn2QR7qc1wRXjQXdDEgTx7qczg1XikzYzoRTD8qRiQxbSL3UVItTEHqLjkKZSMYalf2TF4oTF41XWERSRr2Skn2VjX7KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9LCvuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwPbl8zYVMzQF8icV0kamP9LCvuTGIucFUicDQuX2UsYV4zOfzJODIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3vOB8BXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9CPn7QkMkbmYoX1USSi3LDi=vMyHvLi=wLy=1LCj0LSf3MivuQkMkbmYoX1USSi3MBiwPblktcEYob1khaFT9LSvuTGIoamQVZWMoXlwkOfzJOB8WTEMoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkCPn7QlwgYy37KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS37KzEvbD4gaVT9CPn7QF8iRTP9OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOivuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOivuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOivuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9OB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOivuTFkiQWgzOfzJOEAoXzksYy37K0AoXzksYy3MBiwPZVMWZVQzZC37K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC37K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOivuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS37K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC37K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi37K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139OB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9OB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOivuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBivuUz8RQFkSZVctXWQ0blT9CPn7K1kSZVctXWQ0blT9

仁化县土壤污染综合防治先行区办公室

代章

2018年7月27日