2015年11月仁化县保障性安居工程建设信息公开

（一）保障性安居工程建设信息公开

| 1、2015年度建设计划信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）2015年度建设计划任务量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工套数 |  |  |  |  | 共178套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廉租住房 |  | 0套 |  |  | 公共租赁住房 |  |  | 24套 |  |  | 经济适用住房 |  |  | 0套 |  |  |
| 限价商品房 |  | 0套 |  |  | 城市棚户区 |  |  | 154套 |  |  | 国有工矿棚户区 |  |  | 0套 |  |  |
| 国有林区棚户区 |  | 0套 |  |  | 国有垦区危房 |  |  | 0套 |  |  | 中央下放地方煤矿棚户区 |  |  | 0套 |  |  |
| 基本建成套数 |  |  |  |  | 共600套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廉租住房 |  | 0套 |  |  | 公共租赁住房 |  |  | 0套 |  |  | 经济适用住房 |  |  | 0套 |  |  |
| 限价商品房 |  | 0套 |  |  | 城市棚户区 |  |  | 0套 |  |  | 国有工矿棚户区 |  |  | 600套 |  |  |
| 国有林区棚户区 |  | 0套 |  |  | 国有垦区危房 |  |  | 0套 |  |  | 中央下放地方煤矿棚户区 |  |  | 0套 |  |  |
| （2）年度建设计划项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 建设地点 |  |  | 总建筑面积 |  |  | 套数 |  |  | 计划开工时间 |  |  | 备注 |  |  |
| 仁化县公共租赁住房 |  | 仁化县城建设路原通用厂西侧 |  |  | 1300 |  |  | 24 |  |  | 2015.10 |  |  |  |  |  |
| 天和轩一期A、B栋 |  | 仁化县建设路63号 |  |  | 4268 |  |  | 44 |  |  | 2015.1 |  |  |  |  |  |
| 2、年度建设计划完成情况信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）年度建设计划任务量完成进度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际开工套数 |  |  |  |  | 共44套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廉租住房 |  | 0套 |  |  | 公共租赁住房 |  |  | 0套 |  |  | 经济适用住房 |  |  | 0套 |  |  |
| 限价商品房 |  | 0套 |  |  | 城市棚户区 |  |  | 44套 |  |  | 国有工矿棚户区 |  |  | 0套 |  |  |
| 国有林区棚户区 |  | 0套 |  |  | 国有垦区危房 |  |  | 0套 |  |  | 中央下放地方煤矿棚户区 |  |  | 0套 |  |  |
| 基本建成套数 |  |  |  |  | 共444套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廉租住房 |  | 0套 |  |  | 公共租赁住房 |  |  | 0套 |  |  | 经济适用住房 |  |  | 0套 |  |  |
| 限价商品房 |  | 0套 |  |  | 城市棚户区44 |  |  | 0套 |  |  | 国有工矿棚户区 |  |  | 400套 |  |  |
| 国有林区棚户区 |  | 0套 |  |  | 国有垦区危房 |  |  | 0套 |  |  | 中央下放地方煤矿棚户区 |  |  | 0套 |  |  |
| （2）已开工项目基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 建设地址 |  | 建设方式 | 建设总套数 |  | 开工时间 | 计划开工套数 |  | 计划基本建成套数 | 建设单位 |  | 设计单位 | 施工单位 |  |  | 监理单位 |
| 天和轩一期A、B栋 | 仁化县建设路63号 |  | 新建 | 44 |  | 2015.1.5 | 44 |  |  | 仁化县天禾房地产开发有限公司 |  | 广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 | 南雄市市政工程建设公司 |  |  | 东莞市建设监理有限公司 |
| （3）已竣工项目基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 建设地址 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  | 竣工套数 |  |  | 竣工时间 |  |

（二）保障性住房管理信息公开

| 1、分配政策信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）政策法规 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件名称 |  | 文号 |  |  |  | 发布部门 |  |  | 发布日期 |  |  | 实施日期 |  | 正文链接 |  |  |  |  |
| 仁化县住房保障制度改革创新方案 |  | 仁府办[2012]99号 |  |  |  | 仁化县人民政府办公室 |  |  | 2012年6月11日 |  |  | 2012年6月11日 |  | http://www.renhua.gov.cn/website/portal/zwgk/zfwj/2012/14683_0.html |  |  |  |  |
| 仁化县经济适用住房管理实施办法 |  | 仁府[2008]49号 |  |  |  | 仁化县人民政府 |  |  | 2008年9月8日 |  |  | 2008年9月8日 |  | http://www.renhua.gov.cn/website/portal/zwgk/zfwj/2012/15391_0.html |  |  |  |  |
| 仁化县廉租住房保障实施办法 |  | 仁府[2008]50号 |  |  |  | 仁化县人民政府 |  |  | 2008年9月8日 |  |  | 2008年9月8日 |  | http://www.renhua.gov.cn/website/portal/zwgk/zfwj/2012/15392_0.html |  |  |  |  |
| 仁化县公共租赁住房管理办法 |  | 仁府[2015]18号 |  |  |  | 仁化县人民政府 |  |  | 2015年8月3日 |  |  | 2015年8月3日 |  | http://www.rhxzjj.gov.cn/jnewinfo.aspx?seqno=1662 |  |  |  |  |
| （2）住房保障办事指南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指南名称 |  | 指南链接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仁化县城镇低收入住房困难家庭廉租住房保障申请审核办事指南 |  | http://www.renhua.gov.cn/website/portal/zwgk/gggk/2012/15389_0.html |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、分配对象信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）已申请登记保障对象名册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请人姓名 |  | 身份证号（后四位打*） |  |  |  |  |  |  |  |  | 申请住房保障类型 |  |  |  |  | 登记日期 |  |  |
| （2）保障性住房批次分配对象信息） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分配批次 | 分配时间 |  |  |  | 申请人姓名 |  |  | 身份证号（后四位打*） |  |  |  |  |  |  | 申请租购项目名称 |  |  |  |
| 3、分配房源信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）保障性住房待分配房源情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 保障房类型 |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 住房套数 |  | 已分配套数 |  |  | 待分配套数 |  |  |  |
| 廉租房A栋 |  |  | 廉租住房 |  |  |  | 2009.9 |  |  | 28 |  | 27 |  |  | 1 |  |  |  |
| 廉租房B栋 |  |  | 廉租住房 |  |  |  | 2010.8 |  |  | 28 |  | 25 |  |  | 3 |  |  |  |
| 廉租房C、D栋 |  |  | 廉租住房 |  |  |  | 2013.9 |  |  | 42 |  | 42 |  |  | 0 |  |  |  |
| 廉租房 E、F栋 |  |  | 廉租住房 |  |  |  | 2013.9 |  |  | 56 |  | 53 |  |  | 3 |  |  |  |
| （2）保障性住房批次分配房源信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分配批次 |  |  | 保障房类型 |  |  |  | 分配时间 |  |  | 建设项目名称 |  |  | 住房套数 |  |  |  | 套型比例 |  |
| 4、分配程序信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请人持有关证明材料向居住地社区居委会提出书面申请，填写廉租住房保障申请表，居委会进行调查评议后将调查评议符合条件的申请对象报县住建局；县住建局对申请人的住房等情况进行调查核实，对核实符合条件的，在县政府网站和仁化县广播电视台公示；对无投诉或经调查核实投诉不实，符合廉租住房保障条件的，由县住建局作为廉租住房保障对象予以登记，书面通知申请人，并向社会公开登记结果；县住建局根据申请人的收入水平、住房困难程度和申请顺序等，确定相应的保障方式及轮候顺序，并向社会公布；对轮候到位的申请人，县房产管理所按照已确定的保障方式，与其签订廉租住房租赁合同配租廉租住房。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、分配过程信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、分配结果信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分配对象姓名 |  |  |  | 分配保障性住房类型 |  |  |  |  |  | 套型面积 |  |  | 所在建设项目名称 |  |  |  |  |  |
| 7、退出情况信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原保障对象姓名 |  |  |  | 原租购保障性住房类型 |  |  |  |  |  | 套型面积 |  |  | 所在建设项目名称 |  |  |  |  | 退出月份 |
| 余仁丁 |  |  |  | 廉租住房 |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 廉租房B栋703 |  |  |  |  | 1月 |
| 廖长英 |  |  |  | 廉租住房 |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 廉租房B栋403 |  |  |  |  | 5月 |
| 张祥维 |  |  |  | 廉租住房 |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 廉租房E栋702 |  |  |  |  | 5月 |
| 蔡福霞 |  |  |  | 廉租住房 |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 廉租房F栋404 |  |  |  |  | 6月 |

仁化县住房和城乡规划建设局

2015年12月1日