2014年韶关芙蓉新区管理委员会部门

决算基本情况说明

- 一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

韶关芙蓉新区管委会于2013年4月经省编办批准设立，同年10月28日正式挂牌成立，下设党政办公室、规划建设局、招商发展局、社会工作局4个副处级内设机构，主要职能是根据市委、市政府授权或委托行使芙蓉新区规划、建设和发展等职能。

（二）人员构成情况

我委核定行政编制20人，后勤服务人员3名。2014年实有在编人员10人，均为财政统发工资，暂无离退休人员。

（三）决算年度的主要工作任务

2014年，我委将集中力量重点抓好市政道路、农民安置、公共配套和房屋拆迁工作。芙蓉新城片区64个项目中，已有40个项目动工建设，争取全年在建项目累计完成投资约33亿元。

1、基本完成规划编制工作。编制完成芙蓉新区基础设施、产业发展、环境保护等3个专项规划基本，经市规划委员会会议审议通过芙蓉新城及江湾片区控制性详细规划、市政基础设施规划、水系规划和绿地规划已。强化规划的刚性约束作用，协调做好项目的规划选址和规划条件的衔接，严格以规划引领项目招商、建设和拆迁工作。

2、加快安置新村建设。完成芙蓉新村、西联新村安置房项目开工建设110栋和83栋；启动建设车头新村主体工程。赤水村基本完成新村分房和旧村拆迁协议签订工作。扎实推进下胡新村安置房项目“五个确认”等前期工作。

3、着力推进路网工程和民生项目建设。一是全面启动路网项目。确保11条骨干道路动工建设或完工，芙蓉隧道年内正式动工建设，滨江路、南华路、32号路、芙蓉大道等骨干道路将联网成环，基本达到简单的通车条件。二是加快推进公建项目建设进度。确保综合客运枢纽项目开工建设；市民文化活动中心完成地上建筑施工图设计；广东韶关实验学校一期完工并顺利开学；华师附中项目与华南师范大学签订合作协议；完成原东南轴承厂修复再利用工程（一期）；完成盆景山公园、综合商贸市场施工招标，开展水系、滨江公园、儿童公园等项目前期工作；完成三甲医院项目招商对接；完成南华路垃圾中转站规划选点。三是电网迁改工程进展顺利。积极协调供电部门做好芙蓉新城电网迁改工作，基本完成在建市政道路及安置新村地块的高压线迁改，有效保障了重点项目的布局和实施。

4、逐步增加城市产业项目。一是积极开展招商引资。组织编印招商宣传资料，加大招商推介力度，积极走出去和引进来，全年举办各类招商座谈和对接会20余次。二是逐步增加城市产业项目。加大总部经济区、金融街、商业街等产业项目的包装策划力度，积极协调对接有关产业项目，目前已有人保财险等多家金融机构和宝马、捷豹路虎等汽车4S店项目进驻新区；保利商业综合体项目进入实质性规划建设阶段；碧桂园酒店春节开业运营；恒大酒店正开展土方平整工作。三是大型社区建设稳步推进。以保利、恒大、碧桂园为主的三大居住片区初具规模，争取建成面积180万平方米，建成商品房约1.5万多套，住房销售面积持续增长，社区入住率逐步提高。

5、稳步开展征地拆迁工作。一是加大房屋拆迁攻坚和清表交地力度。着力完善新城房屋拆迁补偿政策，提高政策的前瞻性、科学性和可操作性；组织、协调武江区及市直相关单位实施芙蓉新城路网工程建设房屋拆迁工作大会战，今明两年开工建设的18条道路涉及的652户（约10万平方米）拆迁户中，已签订房屋拆迁协议368户，完成房屋拆除220余户。全年累计完成路网及重点项目交地约1700亩，基本完成了原西联农场困难职工搬迁和清表交地工作。二是积极推进韶关实验学校、西联安置新村、芙蓉安置新村、高铁站前商贸城等项目的用地报批工作，完善项目用地手续。三是逐步推进江湾片区征地交地工作，协调武江区政府完成了765亩的征地工作和575亩的交地工作。

6、有效保障新城建设资金需求。一是积极开展股权基金的申报工作， 12月底前落实首批基金放款。二是抓好新城安置房融资工作，落实好安置房的“四证”后即可与国开行签订贷款授信合同。三是统筹做好新城开发建设资金保障工作。争取市政府出台《芙蓉新城土地出让成本支出管理实施意见》，通过土地回流机制，今年共向市财政申请回流资金。同时，积极做好国开行和农发行的贷款资金使用工作。

二、收入决算说明

2014年收入决算417.15万元，其中：财政拨款收入316.66万元，其他收入100.49万元。

三、支出决算说明

2014年支出决算417.15万元，其中：财政拨款支出316.66万元。

2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出103.89万元，占24.90%，其中：工资福利支出62.72万元，对个人和家庭的补助5.35万元，商品和服务支出155.98万元，其他资本性支出等支出90.89万元；项目支出211.06万元，占50.60%，主要支出项目有芙蓉新区统计工作经费30万元，信息化建设经费8万元，规划建设协调工作经费6.88万元，开办设备采购经费19.28万元，办公室租赁费用39.6万元，招商工作经费44.22万元。年末结转和结余102.21万元，占24.50%。

特此说明。

韶关芙蓉新区管理委员会

2015年7月30日