广东省大宝山矿业有限公司

李屋排土场清污分流三期工程项目验收报告

其他需要说明的事项

# 1、环境设施设计、施工和验收过程简况

## 1.1 设计简况

（1）废水

本项目不产生废水

（2）废气

本项目不产生废气。

（3）噪声

各厂界噪声监测点噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2 类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））限值要求。

（4）固体废弃物

本项目不产生固体废弃物。

## 1.2 施工简况

项目建设的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

（1）本项目为技改工程，在山脚挖沟引流山上流水。施工期主要建设内容为排水沟工程的建设，在此期间，对环境的主要影响为扬尘、噪声、弃渣等。

（2）施工期大气污染源主要为挖沟过程产生的扬尘，物料运输会使施工场、施工便道及附近的运输道路产生扬尘污染，其影响范围主要在施工区域及运输通道两侧范围，建设单位将覆盖运输物料和渣土，并派专人在各扬尘点进行洒水降尘，及时清理撒漏在施工场地外道路上的物料及渣土等，扬尘污染将大大降低。

（3）建设期施工废水主要来源于砼拌和系统、砂石料清洗、砼养护，建设单位在施工场周围设置废水收集沟并设置二级沉淀池，尽量将生产废水收集至二沉池处理后用于各易扬尘点洒水，不外排，故其对当地水体水质影响轻微。

（4）施工期产生的噪声建设单位选用低噪声机械设备，同时加强保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；夜间不施工。

（5）施工期产生的固体废弃物，建设方将就近设置专门的弃渣场，堆存弃渣，并对弃渣场做好水土保持措施，防止水土流失。

## 1.3 验收过程简介

本项目于2016年11月15日，项目开工建设，2017年6月项目建成竣工并投入使用。项目主体工程环保设施运行正常，具备了环境保护设施竣工验收监测条件。广东省大宝山矿业有限公司决定2018 年11 月启动验收工作，韶关市清新地工程咨询有限公司对其进行环保设施“三同时”竣工验收监测工作，监测单位于2018 年11 月派出人员对该项目进行现场勘察，根据国家环保总局《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》、该项目的环境影响报告表和有关的监测规范对验收项目进行验收监测，编写《李屋排土场清污分流三期工程项目竣工环境保护验收监测方案》，并委托韶关市清新地工程咨询有限公司组织监测人员于2018 年11月21日对该项目进行了环境保护“三同时”竣工验收监测，建设单位根据验收监测及环保检查结果，编制了竣工环境保护验收报告。

项目于2018 年12月11 日组织了自主验收评审会议，会议中提出：本建设项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、地点、采用的生产工艺及防治污染的措施未发生重大变动，总体落实了该项目环境影响报告表及审批部门审批决定要求建设或落实的环境保护设施，环境保护设施与主体工程同时投产使用，从监测结果可知，污染物达标排放。

验收工作组认为本项目总体具备竣工环境保护验收条件。同意该项目通过竣工环境保护验收。

# 2、其他环境保护措施的实施情况

（1）环保组织机构及规章制度

本项目建立了环保组织机构，机构人员组成及职责分工；并且完善了各项环保规章制度及主要内容，包括环境保护设施调试及日常运行维护制度、环境管理台账记录要求、运行维护费用保障计划等。

（2）监测计划

本项目已按照环境影响报告表及其审批部门审批决定要求制定了环境监测计划，并且按照计划委托了第三方检测机构进行了监测，监测结果均可达标。

# 3、整改情况

本项目执行了“三同时”及环境影响评价制度。项目建设单位向韶关市环境保护局申报了《李屋排土场清污分流三期工程项目环境影响报告表》，韶关市环境保护局给予批复。项目基本按环评报告表及其批复求建设各项环保设施，环保设施能与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。根据现场检查及验收监测结果，本项目总体符合环保要求，不涉及整改情况。