2014年10月翁源县保障性安居工程建设信息公开

（一）保障性安居工程建设信息公开

	1、2014年度建设计划信息

	（1）2014年度建设计划任务量

	开工套数
	共435套

	廉租住房
	0套
	公共租赁住房
	72套
	经济适用住房
	0套

	限价商品房
	0套
	城市棚户区
	363套
	国有工矿棚户区
	0套

	国有林区棚户区
	0套
	国有垦区危房
	0套
	中央下放地方煤矿棚户区
	0套

	基本建成套数
	共92套

	廉租住房
	0套
	公共租赁住房
	92套
	经济适用住房
	0套

	限价商品房
	0套
	城市棚户区
	0套
	国有工矿棚户区
	0套

	国有林区棚户区
	0套
	国有垦区危房
	0套
	中央下放地方煤矿棚户区
	0套

	（2）年度建设计划项目清单

	项目名称
	建设地点
	总建筑面积
	套数
	计划开工(建成)时间
	备注

	第二、三期公租房
	县城光明路北一巷
	6200
	72
	2014.7
	

	第四期公租房
	县城光明路北一巷
	3100
	36
	2014.11
	

	原建筑公司改造安置房
	原建筑公司地块
	5000
	72
	2014.11
	

	原建筑公司改造限价房
	原建筑公司地块
	12000
	88
	2014.11
	

	翁源亿华时代广场安置房
	原汽车站片区
	51718
	319
	2014.11
	

	2、年度建设计划完成情况信息

	（1）年度建设计划任务量完成进度

	实际开工套数
	共72套

	廉租住房
	0套
	公共租赁住房
	72套
	经济适用住房
	0套

	限价商品房
	0套
	城市棚户区
	0套
	国有工矿棚户区
	0套

	国有林区棚户区
	0套
	国有垦区危房
	0套
	中央下放地方煤矿棚户区
	0套

	基本建成套数
	共20套

	廉租住房
	0套
	公共租赁住房
	20套
	经济适用住房
	0套

	限价商品房
	0套
	城市棚户区
	0套
	国有工矿棚户区
	0套

	国有林区棚户区
	0套
	国有垦区危房
	0套
	中央下放地方煤矿棚户区
	0套

	（2）已开工项目基本信息

	项目名称：第二、三期公租房
建设地址：龙仙镇光明路北一巷
建设方式：新建
建设总套数：72套
开工时间：2014年7月28日
计划开工套数： 72套
计划基本建成套数：72套
设计单位：广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司
施工单位：广东省翁源县第三建筑工程公司
建设单位：翁源县房地产管理所
监理单位：韶关市信诚监理有限公司


	（3）已建成项目基本信息

	项目名称：翁源县万豪教师公租房
建设地址：翁源万豪英文学园内
建设单位：翁源万豪英文学园
竣工套数：20套
竣工时间：2014年7月16日



（二）保障性住房管理信息公开

	1、分配政策信息

	（1）政策法规

	文件名称
	文号
	发布部门
	发布日期
	实施日期
	正文链接

	翁源县公共租赁住房管理办法
	翁府办【2012】70号
	翁源县人民政府
	2012.3.22
	2012.3.22
	点击进入

	翁源县廉租住房管理办法
	翁府办【2008】133号
	翁源县人民政府
	2008.11.10
	2008.11.10
	点击进入

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	（2）住房保障办事指南

	指南名称
	指南链接

	翁源县公租住房申请指南
	点击进入

	翁源县廉租住房申请指南
	点击进入

	2、分配对象信息

	（1）已申请登记保障对象名册

	申请人姓名
	公民身份证号
	申请住房

保障类型
	登记日期

	袁东娣
	44022919441124002X
	公租房
	2013.12日前

	杨华添
	440229195202010011
	公租房
	2013.12日前

	陈靓学
	440229197408300048
	公租房
	2013.12日前

	蔡慧丽
	440229197302114829
	公租房
	2013.12日前

	陈志聪
	440229195601040015
	公租房
	2013.12日前

	黎添娣
	440229197110082922
	公租房
	2013.12日前

	张爱连
	440229195909010023
	公租房
	2013.12日前

	周亚珠
	440229195406010013
	公租房
	2013.12日前

	刘勇泉
	440229196811122232
	公租房
	2013.12日前

	刘清兰
	44022919691008004X
	公租房
	2013.12日前

	张树爱
	440229197007240101
	公租房
	2013.12日前

	刘春花
	440229196910130027
	公租房
	2013.12日前

	张成英
	440229195709190066
	公租房
	2013.12日前

	刘梅花
	440229197111102622
	公租房
	2013.12日前

	刘兆月
	440229194109090016
	公租房
	2013.12日前

	肖会群
	440229196204270049
	公租房
	2013.12日前

	吕卫良
	440229196901150018
	公租房
	2013.12日前

	周雪花
	440229196309080428
	公租房
	2013.12日前

	钟华斌
	440229197008081915
	公租房
	2013.12日前

	刘小华
	440229196509280010
	公租房
	2013.12日前

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	（2）保障性住房批次分配对象信息

	分配

批次
	分配时间
	申请人

姓名
	公民身份证号
	申请租购项目名称

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3、分配房源信息

	（1）保障性住房待分配房源情况

	项目名称
	保障房类型
	竣工日期
	住房套数
	已分配套数
	待分配套数

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	（2）保障性住房批次分配房源信息

	分配批次
	保障房类型
	分配时间
	建设项目名称
	住房套数
	套型比例

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4、分配程序信息

	廉租房：

1.申请人通过“三审核”、“两公榜”的资格认定程序后，由房管股通知申请人到指定地点抽签选房；

3.申请人持相关证件在5个工作日内到县房管所签订《租赁合同》；

4. 由房管所通知申请人领取钥匙入住。



	5、分配过程信息

	本年至今未有分配入住


	6、分配结果信息

	分配对象姓名
	分配保障性住房类型
	套型面积
	所在建设项目名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	7、退出情况信息

	原保障对

象姓名
	原租购保障

性住房类型
	套型面积
	所在建设项目名称
	退出月份

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


咨询电话：0751-2821377
举报电话：0751-2821377
翁源县住房和城乡规划建设局

                             2014年11月5日

