2014年9月翁源县保障性安居工程建设信息公开

（一）保障性安居工程建设信息公开

| 1、2014年度建设计划信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）2014年度建设计划任务量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工套数 |  |  | 共435套 |  |  |  |  |  |  |
| 廉租住房 | 0套 |  | 公共租赁住房 |  | 72套 |  | 经济适用住房 |  | 0套 |
| 限价商品房 | 0套 |  | 城市棚户区 |  | 363套 |  | 国有工矿棚户区 |  | 0套 |
| 国有林区棚户区 | 0套 |  | 国有垦区危房 |  | 0套 |  | 中央下放地方煤矿棚户区 |  | 0套 |
| 基本建成套数 |  |  | 共92套 |  |  |  |  |  |  |
| 廉租住房 | 0套 |  | 公共租赁住房 |  | 92套 |  | 经济适用住房 |  | 0套 |
| 限价商品房 | 0套 |  | 城市棚户区 |  | 0套 |  | 国有工矿棚户区 |  | 0套 |
| 国有林区棚户区 | 0套 |  | 国有垦区危房 |  | 0套 |  | 中央下放地方煤矿棚户区 |  | 0套 |
| （2）年度建设计划项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 建设地点 |  | 总建筑面积 |  | 套数 |  | 计划开工(建成)时间 | 备注 |
| 第二、三期公租房 |  | 县城光明路北一巷 |  | 6200 |  | 72 |  | 2014.7 |  |
| 第四期公租房 |  | 县城光明路北一巷 |  | 3100 |  | 36 |  | 2014.11 |  |
| 原建筑公司改造安置房 |  | 原建筑公司地块 |  | 5000 |  | 72 |  | 2014.11 |  |
| 原建筑公司改造限价房 |  | 原建筑公司地块 |  | 12000 |  | 88 |  | 2014.11 |  |
| 翁源亿华时代广场安置房 |  | 原汽车站片区 |  | 51718 |  | 319 |  | 2014.11 |  |
| 2、年度建设计划完成情况信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）年度建设计划任务量完成进度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际开工套数 |  |  | 共72套 |  |  |  |  |  |  |
| 廉租住房 | 0套 |  | 公共租赁住房 |  | 72套 |  | 经济适用住房 |  | 0套 |
| 限价商品房 | 0套 |  | 城市棚户区 |  | 0套 |  | 国有工矿棚户区 |  | 0套 |
| 国有林区棚户区 | 0套 |  | 国有垦区危房 |  | 0套 |  | 中央下放地方煤矿棚户区 |  | 0套 |
| 基本建成套数 |  |  | 共20套 |  |  |  |  |  |  |
| 廉租住房 | 0套 |  | 公共租赁住房 |  | 20套 |  | 经济适用住房 |  | 0套 |
| 限价商品房 | 0套 |  | 城市棚户区 |  | 0套 |  | 国有工矿棚户区 |  | 0套 |
| 国有林区棚户区 | 0套 |  | 国有垦区危房 |  | 0套 |  | 中央下放地方煤矿棚户区 |  | 0套 |
| （2）已开工项目基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：第二、三期公租房 建设地址：龙仙镇光明路北一巷 建设方式：新建 建设总套数：72套 开工时间：2014年7月28日 计划开工套数： 72套 计划基本建成套数：72套 设计单位：广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 施工单位：广东省翁源县第三建筑工程公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）已建成项目基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：翁源县万豪教师公租房 建设地址：翁源万豪英文学园内 建设单位：翁源万豪英文学园 竣工套数：20套 竣工时间：2014年7月16日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）保障性住房管理信息公开

| 1、分配政策信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）政策法规 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件名称 | 文号 | 发布部门 |  |  |  |  | 发布日期 | 实施日期 | 正文链接 |
| 翁源县公共租赁住房管理办法 | 翁府办【2012】70号 | 翁源县人民政府 |  |  |  |  | 2012.3.22 | 2012.3.22 | 点击进入 |
| 翁源县廉租住房管理办法 | 翁府办【2008】133号 | 翁源县人民政府 |  |  |  |  | 2008.11.10 | 2008.11.10 | 点击进入 |
| （2）住房保障办事指南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指南名称 |  |  |  |  |  |  | 指南链接 |  |  |
| 翁源县公租住房申请指南 |  |  |  |  |  |  | 点击进入 |  |  |
| 翁源县廉租住房申请指南 |  |  |  |  |  |  | 点击进入 |  |  |
| 2、分配对象信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）已申请登记保障对象名册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请人姓名 | 公民身份证号 |  |  |  |  |  |  | 申请住房 保障类型 | 登记日期 |
| （2）保障性住房批次分配对象信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分配 批次 | 分配时间 | 申请人 姓名 |  |  |  | 公民身份证号 |  |  | 申请租购项目名称 |
| 3、分配房源信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）保障性住房待分配房源情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 保障房类型 |  |  |  | 竣工日期 | 住房套数 | 已分配套数 | 待分配套数 |
| （2）保障性住房批次分配房源信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分配批次 | 保障房类型 | 分配时间 |  |  | 建设项目名称 |  |  | 住房套数 | 套型比例 |
| 4、分配程序信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廉租房： 1.申请人通过“三审核”、“两公榜”的资格认定程序后，由房管股通知申请人到指定地点抽签选房； 3.申请人持相关证件在5个工作日内到县房管所签订《租赁合同》； 4. 由房管所通知申请人领取钥匙入住。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、分配过程信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、分配结果信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分配对象姓名 | 分配保障性住房类型 |  |  | 套型面积 |  |  | 所在建设项目名称 |  |  |
| 7、退出情况信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原保障对 象姓名 | 原租购保障 性住房类型 |  | 套型面积 |  |  |  | 所在建设项目名称 |  | 退出月份 |

咨询电话：0751-2821377

举报电话：0751-2821377

翁源县住房和城乡规划建设局

2014年10月10日