2014年12月翁源县保障性安居工程建设信息公开

（一）保障性安居工程建设信息公开

| 1、2014年度建设计划信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）2014年度建设计划任务量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工套数 |  |  | 共435套 |  |  |  |  |  |  |
| 廉租住房 | 0套 |  | 公共租赁住房 |  | 72套 |  | 经济适用住房 |  | 0套 |
| 限价商品房 | 0套 |  | 城市棚户区 |  | 363套 |  | 国有工矿棚户区 |  | 0套 |
| 国有林区棚户区 | 0套 |  | 国有垦区危房 |  | 0套 |  | 中央下放地方煤矿棚户区 |  | 0套 |
| 基本建成套数 |  |  | 共92套 |  |  |  |  |  |  |
| 廉租住房 | 0套 |  | 公共租赁住房 |  | 92套 |  | 经济适用住房 |  | 0套 |
| 限价商品房 | 0套 |  | 城市棚户区 |  | 0套 |  | 国有工矿棚户区 |  | 0套 |
| 国有林区棚户区 | 0套 |  | 国有垦区危房 |  | 0套 |  | 中央下放地方煤矿棚户区 |  | 0套 |
| （2）年度建设计划项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 建设地点 |  | 总建筑面积 |  | 套数 |  | 计划开工(建成)时间 | 备注 |
| 第二、三期公租房 |  | 县城光明路北一巷 |  | 6200 |  | 72 |  | 2014.7 |  |
| 第四期公租房 |  | 县城光明路北一巷 |  | 3100 |  | 36 |  | 2014.11 |  |
| 原建筑公司改造安置房 |  | 原建筑公司地块 |  | 5000 |  | 63 |  | 2014.11 |  |
| 原建筑公司改造限价房 |  | 原建筑公司地块 |  | 12000 |  | 97 |  | 2014.11 |  |
| 翁源亿华时代广场安置房 |  | 原汽车站片区 |  | 51718 |  | 319 |  | 2014.11 |  |
| 2、年度建设计划完成情况信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）年度建设计划任务量完成进度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际开工套数 |  |  | 共232套 |  |  |  |  |  |  |
| 廉租住房 | 0套 |  | 公共租赁住房 |  | 72套 |  | 经济适用住房 |  | 0套 |
| 限价商品房 | 0套 |  | 城市棚户区 |  | 0套 |  | 国有工矿棚户区 |  | 0套 |
| 国有林区棚户区 | 0套 |  | 国有垦区危房 |  | 0套 |  | 中央下放地方煤矿棚户区 |  | 0套 |
| 基本建成套数 |  |  | 共20套 |  |  |  |  |  |  |
| 廉租住房 | 0套 |  | 公共租赁住房 |  | 20套 |  | 经济适用住房 |  | 0套 |
| 限价商品房 | 0套 |  | 城市棚户区 |  | 0套 |  | 国有工矿棚户区 |  | 0套 |
| 国有林区棚户区 | 0套 |  | 国有垦区危房 |  | 0套 |  | 中央下放地方煤矿棚户区 |  | 0套 |
| （2）已开工项目基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：第二、三期公租房 建设地址：龙仙镇光明路北一巷 建设方式：新建 建设总套数：72套 开工时间：2014年7月28日 计划开工套数： 72套 计划基本建成套数：72套 设计单位：广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 施工单位：广东省翁源县第三建筑工程公司 建设单位：翁源县房地产管理所 监理单位：韶关市信诚监理有限公司 项目名称：原建筑公司安置房 建设地址：原建筑公司家属区院内 建设方式：新建 建设总套数：63套 开工时间：2014年11月15日 计划开工套数： 63套 计划基本建成套数：63套 设计单位：广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 施工单位：韶关市第一建筑工程公司 建设单位：翁源县龙腾城市建设投资经营有限公司 监理单位：翁源县志达工程项目监理有限公司 项目名称：原建筑公司限价房 建设地址：原建筑公司家属区院内 建设方式：新建 建设总套数：97套 开工时间：2014年11月15日 计划开工套数： 97套 计划基本建成套数：97套 设计单位：广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 施工单位：韶关市第一建筑工程公司 建设单位：翁源县龙腾城市建设投资经营有限公司 监理单位：翁源县志达工程项目监理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）已建成项目基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：翁源县万豪教师公租房 建设地址：翁源万豪英文学园内 建设单位：翁源万豪英文学园 竣工套数：20套 竣工时间：2014年7月16日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）保障性住房管理信息公开

| 1、分配政策信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）政策法规 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件名称 | 文号 | 发布部门 |  |  |  |  | 发布日期 | 实施日期 | 正文链接 |
| 翁源县公共租赁住房管理办法 | 翁府办【2012】70号 | 翁源县人民政府 |  |  |  |  | 2012.3.22 | 2012.3.22 | 点击进入 |
| 翁源县廉租住房管理办法 | 翁府办【2008】133号 | 翁源县人民政府 |  |  |  |  | 2008.11.10 | 2008.11.10 | 点击进入 |
| （2）住房保障办事指南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指南名称 |  |  |  |  |  |  | 指南链接 |  |  |
| 翁源县公租住房申请指南 |  |  |  |  |  |  | 点击进入 |  |  |
| 翁源县廉租住房申请指南 |  |  |  |  |  |  | 点击进入 |  |  |
| 2、分配对象信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）已申请登记保障对象名册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请人姓名 | 公民身份证号 |  |  |  |  |  |  | 申请住房 保障类型 | 登记日期 |
| 姓名 |  |  |  |  |  |  |  | 廉租房 | 2014．12日前 |
| 刘爱花 | 440229195902010485 |  |  |  |  |  |  | 廉租房 | 2014．12日前 |
| 陈金雄 | 440229197906260712 |  |  |  |  |  |  | 廉租房 | 2014．12日前 |
| 欧爱平 | 440229196206130015 |  |  |  |  |  |  | 廉租房 | 2014．12日前 |
| 张贱贵 | 440229194912120018 |  |  |  |  |  |  | 廉租房 | 2014．12日前 |
| 赖全英 | 440229196908301042 |  |  |  |  |  |  | 廉租房 | 2014．12日前 |
| 曾永红 | 440229196502210423 |  |  |  |  |  |  | 廉租房 | 2014．12日前 |
| 刘尚雄 | 44022919541228001X |  |  |  |  |  |  | 廉租房 | 2014．12日前 |
| 王红梅 | 440229198504090081 |  |  |  |  |  |  | 廉租房 | 2014．12日前 |
| 许雪花 | 440229197508081022 |  |  |  |  |  |  | 廉租房 | 2014．12日前 |
| 黄巧嫦 | 440229197604190042 |  |  |  |  |  |  | 廉租房 | 2014．12日前 |
| 谢开华 | 440229197012230012 |  |  |  |  |  |  | 廉租房 | 2014．12日前 |
| 黄兴隆 | 440229196908171014 |  |  |  |  |  |  | 廉租房 | 2014．12日前 |
| 吴江胜 | 44022919710518481X |  |  |  |  |  |  | 廉租房 | 2014．12日前 |
| 曹蓉 | 440229198902140021 |  |  |  |  |  |  | 廉租房 | 2014．12日前 |
| 严石珠 | 44022919590801003X |  |  |  |  |  |  | 廉租房 | 2014．12日前 |
| 陈玉东 | 440229197806030055 |  |  |  |  |  |  | 廉租房 | 2014．12日前 |
| 吴宗胜 | 440229197308080033 |  |  |  |  |  |  | 廉租房 | 2014．12日前 |
| 钟金花 | 440229197009143540 |  |  |  |  |  |  | 廉租房 | 2014．12日前 |
| 刘有韶 | 44022919520301003X |  |  |  |  |  |  | 廉租房 | 2014．12日前 |
| 叶秀凤 | 440229196912240481 |  |  |  |  |  |  | 廉租房 | 2014．12日前 |
| 黄齐花 | 44022919681224002X |  |  |  |  |  |  | 廉租房 | 2014．12日前 |
| 谢水如 | 440229194605075026 |  |  |  |  |  |  | 廉租房 | 2014．12日前 |
| 沈振威 | 440229198408260036 |  |  |  |  |  |  | 廉租房 | 2014．12日前 |
| 官可强 | 440229196912110038 |  |  |  |  |  |  | 廉租房 | 2014．12日前 |
| 黄文珍 | 440229196703180101 |  |  |  |  |  |  | 廉租房 | 2014．12日前 |
| 罗梅伟 | 440229196308164259 |  |  |  |  |  |  | 廉租房 | 2014．12日前 |
| 李桂香 | 440229197110060440 |  |  |  |  |  |  | 廉租房 | 2014．12日前 |
| 金永娣 | 440229195008254821 |  |  |  |  |  |  | 廉租房 | 2014．12日前 |
| 李秀足 | 440229196706181644 |  |  |  |  |  |  | 廉租房 | 2014．12日前 |
| 徐恒昌 | 440229196610050033 |  |  |  |  |  |  | 廉租房 | 2014．12日前 |
| 刘建营 | 440229195804080017 |  |  |  |  |  |  | 廉租房 | 2014．12日前 |
| 蓝顺珍 | 440229196510070045 |  |  |  |  |  |  | 廉租房 | 2014．12日前 |
| 陈瑜娟 | 440229198201190026 |  |  |  |  |  |  | 廉租房 | 2014．12日前 |
| 李自皇 | 440229195712120018 |  |  |  |  |  |  | 廉租房 | 2014．12日前 |
| 丘永娇 | 44022919631112192X |  |  |  |  |  |  | 廉租房 | 2014．12日前 |
| 黄永连 | 440229197011181028 |  |  |  |  |  |  | 廉租房 | 2014．12日前 |
| 王志忠 | 44022919581203001X |  |  |  |  |  |  | 廉租房 | 2014．12日前 |
| 袁东娣 | 44022919441124002X |  |  |  |  |  |  | 公租房 | 2013.12日前 |
| 杨华添 | 440229195202010011 |  |  |  |  |  |  | 公租房 | 2013.12日前 |
| 陈靓学 | 440229197408300048 |  |  |  |  |  |  | 公租房 | 2013.12日前 |
| 蔡慧丽 | 440229197302114829 |  |  |  |  |  |  | 公租房 | 2013.12日前 |
| 陈志聪 | 440229195601040015 |  |  |  |  |  |  | 公租房 | 2013.12日前 |
| 黎添娣 | 440229197110082922 |  |  |  |  |  |  | 公租房 | 2013.12日前 |
| 张爱连 | 440229195909010023 |  |  |  |  |  |  | 公租房 | 2013.12日前 |
| 周亚珠 | 440229195406010013 |  |  |  |  |  |  | 公租房 | 2013.12日前 |
| 刘勇泉 | 440229196811122232 |  |  |  |  |  |  | 公租房 | 2013.12日前 |
| 刘清兰 | 44022919691008004X |  |  |  |  |  |  | 公租房 | 2013.12日前 |
| 张树爱 | 440229197007240101 |  |  |  |  |  |  | 公租房 | 2013.12日前 |
| 刘春花 | 440229196910130027 |  |  |  |  |  |  | 公租房 | 2013.12日前 |
| 张成英 | 440229195709190066 |  |  |  |  |  |  | 公租房 | 2013.12日前 |
| 刘梅花 | 440229197111102622 |  |  |  |  |  |  | 公租房 | 2013.12日前 |
| 刘兆月 | 440229194109090016 |  |  |  |  |  |  | 公租房 | 2013.12日前 |
| 肖会群 | 440229196204270049 |  |  |  |  |  |  | 公租房 | 2013.12日前 |
| 吕卫良 | 440229196901150018 |  |  |  |  |  |  | 公租房 | 2013.12日前 |
| 周雪花 | 440229196309080428 |  |  |  |  |  |  | 公租房 | 2013.12日前 |
| 钟华斌 | 440229197008081915 |  |  |  |  |  |  | 公租房 | 2013.12日前 |
| 刘小华 | 440229196509280010 |  |  |  |  |  |  | 公租房 | 2013.12日前 |
| （2）保障性住房批次分配对象信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分配 批次 | 分配时间 | 申请人 姓名 |  |  |  | 公民身份证号 |  |  | 申请租购项目名称 |
| 3、分配房源信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）保障性住房待分配房源情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 保障房类型 |  |  |  | 竣工日期 | 住房套数 | 已分配套数 | 待分配套数 |
| （2）保障性住房批次分配房源信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分配批次 | 保障房类型 | 分配时间 |  |  | 建设项目名称 |  |  | 住房套数 | 套型比例 |
| 4、分配程序信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廉租房： 1.申请人通过“三审核”、“两公榜”的资格认定程序后，由房管股通知申请人到指定地点抽签选房； 3.申请人持相关证件在5个工作日内到县房管所签订《租赁合同》； 4. 由房管所通知申请人领取钥匙入住。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、分配过程信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年至今未有分配入住 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、分配结果信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分配对象姓名 | 分配保障性住房类型 |  |  | 套型面积 |  |  | 所在建设项目名称 |  |  |
| 7、退出情况信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原保障对 象姓名 | 原租购保障 性住房类型 |  | 套型面积 |  |  |  | 所在建设项目名称 |  | 退出月份 |

咨询电话：0751-2821377

举报电话：0751-2821377

翁源县住房和城乡规划建设局

2015年1月10日