| 翁源县住房和城乡规划建设局 | 文件 |
| --- | --- |
| 翁源县扶贫开发领导小组 |  |

翁建联发〔2018〕11号

关于下达翁源县2018年农村危房改造

任务的通知

各镇（场）政府：

现将《广东省住房和城乡建设厅 广东省扶贫开发办公室关于下达我省2018年农村危房改造任务和明确补助标准的通知》（粤建村函〔2018〕1319）转发给你们，并提出以下工作要求，请一并执行：

一、我县2018年农村危房改造任务确定为323户，其中：分散供养特困人员64户、建档立卡贫困户(不含分散供养特困人员)259户，具体改造任务已下达(详见附表1)。请各镇（场）政府立即将任务分解至各村，要求各村立即组织农户动工，并做好进度督促，确保2018年9月底前全部开工，2018年12月底前全部验收并完成补助资金发放工作。

二、经第三方鉴定核查确认，我县尚有827户（详见附表2）唯一长期自住C、D级危房贫困户暂未纳入省级危房改造任务。根据全市扶贫开发工作会议精神，此部分属精准扶贫住房安全保障建设任务，我县先行筹措补助资金实施建设。请各镇（场）政府立刻组织农户全面开工，确保在2018年9月底前全部开工，2018年12月底前全部验收并完成补助资金发放工作。

三、建立工作台帐。各镇（场）按照附件1、附件2贫困户类型户确认2018年农村危房改造户名单，并分别将相关信息填入附表3，于7月15前将2018年农村危房改造工作台账电子版及纸质版加盖公章，发送到县住建局。

四、完善工作进度。各镇（场）在确定建立工作台帐后，需在每月23号前分别报送省下达指标的323户和县先行筹措解决的827户的进度表（详见附表4）。

五、严格按照广东省农村危房改造实施方案实施改造，明确专人负责做好农村危房改造工作，按时完成工作任务。

附表1：2018年翁源县农村危房改造任务分解表（323户）

附表2：2018年翁源县农村危房改造任务存量分解表（827户）

附表3：2018年翁源县农村危房改造工作台账表

附表4：2018年农村危房改造月度进度表

附件5：广东省住房和城乡建设厅 广东省扶贫开发办公室关于下达我省2018年农村危房改造任务和明确补助标准的通知

（联系人：徐耀帮；电话：2821377；QQ：731915008；邮箱：fgg2821377@163.com）

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSHtLBfwLh3vKiX2NCbtMS=vLB0VNB3vKi=tLSbzJSvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46QCb1QTDvNTPsPyT1LxzzLygDKSj4MifsQTICMCEANCgEMCb4eSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS541MOZy7Jz676L0KSO1CHvLSiD5rVosNWNn6d+tLST6LiNyuF0wL1n0pn2KiTtYF8iOB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9yryTsL+X05F2u6qMr7eO46mlt558pLmnusX7K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9yryTsL+X05F2u6qMr7eO46mlt558pLmnusX7K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOr6L0KSO1Mdgs695yaOGy9d44qttuZiI5K6VOB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi3vLCbvLiHvLSfvMi=wLCf2MSP7K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9Li=wNBzvMxzvMR=fLSX5Lyf5MSX7K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC3wMyHtLibtLyTtLSvuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9Ly=sNTLsLiLsMyXsPjDsQTP7KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9KlcoYivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOiLtNCjvLC=vOB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9Lx33NS=vLC=7K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOj0IRTQ3QDMCPWE4YzE2RTIAYzkPPmcAPzkBYzcATjUAPTEATVguZzcMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPkEUPT0GRWgCdjEJPlcNUjIAVUQAZz4OSUQqcz42VTQVTUEKQDQBRFIGNVkYU2cmTjcralEXTlghPzIDYUcJaFMtSlwYL0Y4XUgRMTkEQiEjQ1g1X10rLFUSPjQhdSQyRTU3LEoCMGgGQDEWPlcNUjIAST0DLFQETSAEY0UHUlkhQ1wpRTUNPj0TPVUFcyA3SzQALT05QWgNZjE2STQBXTY2LGkMUDDwSWoEdD4pPWcMQDIgSTkGST0QLGcCc0kDUkEQQzgmTTEQczIOSUD3czQQVTQVTUEIRFcZYVXvMFMjczU3QGoASjImSkYBPVMkPmAlLkUXSlUAZjUpSTMEQzDwUTUCZCQgYigFcVsFSx8TLCkoTCESSUX3MT8YVV4EUVgJYRsucRsXQTE3QGoASjImSkYBPWMkPlrzVUXuaFXzQDUpSTMEQzDwUTUAdCQgYigFcVsFSx8TLCkoTCESSUX3MT8YVV4EUVgJYRsucRsXQTE2Y0n3czQQVToKa0oIZGYiSjEQQTIBTTEDY0jvPT0IQzoAazcBPTkzZEI3Rj4ydkEFc1sJSzYVX1cgdTw2UxsYXlH1Mzn0SzLvc2AIb13xdSEpTFUFP1QhaWMPcVs2diUuMSQFaDISVTn0b2ASUBrvYT02MzQ5YWIFbj4sYDgPZFQTdmoJSlsydUoPMR7yQycHY1Y5Y18JRj0zMUkCbzozTmgTXjEGLEcENWf1RF0FVlYFVDvxalYPcmcvNDYuP18MUUQEckIkUlsOQRrzaUcZLTEmSTIAPTcpY1L3c1cic2cHc0kDUkHvZjIBY2cFazEUaETvUDfxb1gqTVw1QlgKR0ohczwVY2MRXSgmczgQVTQVTiAOPjIYQTYPVmI5SjDqYTQhJ0YsQ2bqMUYuXiUOQFk5SiUMPWMGPSEUYDQ2TTUAczkGczQAYDImUWEVY2MHPWcQUTU3RWgMUEDvSTQIdT8TPWcNZlrySmoIdD8FX2cPc0kGR1wYSDHzQh8BQEUMSRsWMWXqTyQtS1UiY1UsYmQ0UzYyJ0bzY2UkK1ckXSYqS0cOchssJ10kTycsYV0VZBsgX14kaUkyJ1jybmoEMD40U0AzdjEjPlcUbUYnUTIAc0EUQDIIcz0DX2cMZjk2SUQmcz4pPWgMQFbySkQQczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTEDY1cEPjENUicDRyQybUAoUzYXTTw5UjoEckYuSV8ANVsMZDEjc2UDPlUKKyQPLT04Xj4lK0oLZVwuLDn4QjMQYTcycjU4U0fvcB80cRryPkMxYmEiR2MhRl34ZVHxK1UpVh8QRlgiP2k0aV8OUT4ULj3wUjo5aF4gaiAPSVoMYWTyMW=wY1X0TDkrJ1oSY1YLbkATJ2gObCUydlohdkP4LyHqXUX2Y2YjNWQrQycHazgGZzQ1MCMAYjskViYCTGgXZUMPQDwNQmkhNGAibDUTaDHzZV0JSycvSEf2bzkCPyjwMlIvckcOajgCQUb2QjE5RiUtaEEvYF7xQDwVdVMpNDskM2IqLDUUK1ErUjwITlovYVc0UB8iKyL0aTURZ2MoYkoYMDcXQDXuK2QPLiUIVUYiT0AYU0fwSkcKTEQkXkgLXlQrSVMqal0kT2oTSzUwYWIKXyQWbjY5T1b8OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOj0IRTYPc0kJR18ZRVg1Xz4ATVMCazkIQj0DPzMBT2cCPUEEdDM5PToBY0UxQFcMPzcmUTEMPygGP0MwQ0MIXiMDTTUHPVEAZTICPlgNaUTvSloMLUkWQlgNUFc4VkQNZj4sTWgMZkorSUcJaUoDSSQOQzYoSiYCPzD3Y2cmY0AESTkIP2IKPTQAYzUCPVb3RDEARVcGPUkBQUEAPTEBPzcoTUk2QEEYRjsuVjknclMNPUEEQjIQPWcYZjULSTEqQzDwUTUBZD0CTS=zdD8TPSMBYz4VPjEuST0EYGMhLjonXjMBQVEWYGAjQzYyRTUNMUksUmkiLkYpYEgJbFQHZ1cQVEXvXTb4dVEXTiUIQT41SFk2Y0QHTlsLZjUYSTIYQzDwUTUAc2cPTiARQEESPkEjUzoyXUcMY0DvQWgMPiQXQEQEMD0DUWoMUDTxSTQAcz0Fa0gDUDk3STQUdj0TQSIMQDE2STYuc1cYc2gDUDELPlcNUjIAVVUBPTIDPTTzdDQ5PT4BYz4VPjEmYTIrMR8TZGfyPUQETD0ALDcALUUEPmfzQ1vuVkIiLSQCSUMMczkQVTQVTUEKRFgvK2cWMkEUMykPUCIIK0YIdEg5ZyUnZVMRTzUrMyYoMyUiTTQETD0ALDcALUUEP2fzQ0QnZEfqUh8mSUMMczkQVTQVTUEDRFgvK2cWMkEUMykPUCIIK0YIdEg5ZyUnZVMRTzUrMyYoMyUiTTQCPl45PT4BY1swZFsoQyk2LDIATTUFPTEOPloQPWcmVVsCY0kEPVjxQjgEZyI5SjEXP0EqMEYVdTIxRWYBXiUncGYxb14qMDwTP1sodVYhSEcMNSQURiE0XWbqMkQDTF0palcWUTYJY14sdVwJTCcRMGoDb0ANMmMWbyIZLFLqQiEPTD0qLkM5Rlruah8iXmMkPh8OP1cqZ2jyaFcKc1zwRDYNbzEhTkkTLzguYUkVaCgVX2YgYCfqKzMtc0cmR1c3Tj0SNTX0U0DzUCcoVkotUTMAczUAPVEOPmo5PzI5QDElPlcNUjgSSTUGQDEWYzISUkQRSVYgdTcRP0b3UzUubFw1PWQWP2gFbmkDPVQBYz4VREDzQTYmTUT4aWYMLDP0MD41MUcYXjP2aEcnclrzSzwML1s2P2cYQEYRLEABPUEDPVchPT0BLDcBT2AWP2ciQDIBTUQEZjU3SjQQcz0pRSUMQDDxS0QiLz0pQSQVdjDuPlcYbUYmbzgmVCgESkE2diUhaR70SFkiMSU4PiYZJyH0VUc5MVIoPyT2JzH0bmEQMUj1KyYhMkn0SGUZMkoWRCUvdVP1Vlk5Mjwkcj0TYyH0VRrySTHvQzISbEcFTTUDPjIQSTUpPWcNdjE4SVoAdD8DPSIMQDU2SzQiLT4DPT4BY1swZFsoQyk2LDIATUUFPTEOPzEQQTDwVGMMblk4axsJVUYjPWYNUVsSNUcmdVcDLkE4QTHyPyQMQiQxK1buUWoJbyDuNVs0R0cpTV3vUToBMFE4NEQJVlYSLxr1MyciQjszJ2A2bWgyaVXxRmYhNSYNaikAaTY2SDr1XVb0TSETVSMVUV4OU1QwYkD3dT03MiclaV4WPh8qNFkXMj4KPig0bykPMzT1al05Sz41Sk=yYlH0bEg0PyjyLiIUXmMkY1MgTT7uZlMBNG=0al8IKzYkRjj3SWLvVDo1dVw4Z0IOUTgoR0kqM2UqcFY0c1cISCMXbGUsNUj1X1MITlIyUTQMal0kUjMrLloYSWQXRmkPc2=2cWUTTUITNWEVUWMnQz8rMjL0TCk5K1YsVUIGT2kJNVwpY0oiSUfuJy=uXlsnZEY3RSknVlYULUkuNT30cFMzcCIUdGkSYUn0SD4MMEMvMmMvdlggb0gNRzQGPzERb2cmYzUXPVcEPj0HUWcYZjULSTEqQzDwUTUBZD0CTS=zdD8TPSMBYz4VPjEuST0EYGMhLjonXjMBQVEWYGAjQzYyRTUNMUksUmkiLkYpYEgJbFQHZ1cQVEXvXTb4dVEXTiUIQT41SFk2Y0QHTlsLZjUYSTIYQzDwUTUAc2cPTiARQEESPkEjUzoyXUcMY0DvQWgAYygHPTEIYzcAVTIETTEAPTICQ1kQVWcCTUkFR2bzQDEnazYAQDENPlcqbVgqZTb4cyABPUEEQjEATzImPTE3ZjYDSyE4RWY5aUENYFcWJ0cURmAhSWMJXikJR1khYzwPLVM3YyjzdmECM2AlNGQQNWgjaiA1M2oqYTczMSAycmMYUFcHS2AmSiT4dkAEa0IWXT0sdWjwYDIFVDstbCk1QBsMRyAMbDgTLUUscCQLMD4HdUExbWICRCUlXUIWVjozUjMmQTX2YkcQVl0EdVwKL0ooVkY2UzcOSSP0bEDxbkkXXSYvRT05OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9LSb4MivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOiD7K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139UiftLB3vKiD2MCvuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOj4FclzwSDIoMWoHbGkKMDElNEYnLGHxVFsUZl8mNTkyLzcQXkLuamgrYEk2cSYTQDUPPzogJ1L8bT0ZYScOTmQWNFDuPiQsKzcSQWYnSjEmSj4AcGQzcGQzRjEzcF4ycGQUQGQzdWQzcD4AcGkzcGQ4RjEzdV4ycGkUQGQ4dWQzdT4ATkUzcEIURjERUV4yTkUUQEIUdWQRUT4AS14zcD8tRjEOal4yS14UQD8tdWQOaj4AMzozcCcJRjD2Rl4yMzoUQCcJdWP2Rj4AMz4zcCcNRjD2Sl4yMz4UQCcNdWP2Sj44RmQzMzozRmkJcF4mRmQUcTozdScJcD44RmkzMzo4RmkJdV4mRmkUcTo4dScJdT44P0UzMzMURmkCUV4mP0UUcTMUdScCUT44TF4zM0AtRmkPal4mTF4UcUAtdScPaj44QTozMzUJRmkERl4mQToUcTUJdScERj44QT4zMzUNRmkESl4mQT4UcTUNdScESj45dGQzSWgzRmo3cF4UdGQUYGgzdT03cD45dGkzSWg4Rmo3dV4UdGkUYGg4dT03dT45akUzSV4URmotUV4UakUUYF4UdT0tUT45K14zSR8tRmnual4UK14UYB8tdTzuaj45TzozSUMJRmoSRl4UTzoUYEMJdT0SRj45Tz4zSUMNRmoSSl4UTz4UYEMNdT0SSj4Ba2QzX18zRjIucF3xa2QUal8zdVMucD4Ba2kzX184RjIudV3xa2kUal84dVMudT4BZkUzX1oURjIpUV3xZkUUaloUdVMpUT4BUV4zX0UtRjIUal3xUV4UakUtdVMUaj4BZzozX1sJRjIqRl3xZzoUalsJdVMqRj4BZz4zX1sNRjIqSl3xZz4UalsNdVMqSj4sPWQzRjEzRl0AcF4nPWQUXjEzdToAcD4sPWkzRjE4Rl0AdV4nPWkUXjE4dToAdT4sMEUzRiQURlzzUV4nMEUUXiQUdTnzUT4sR14zRjstRl0Kal4nR14UXjstdToKaj4sdTozRmkJRl04Rl4ndToUXmkJdTo4Rj4sdT4zRmkNRl04Sl4ndT4UXmkNdTo4Sj4NaWQzQV0zRj4scF4laWQUL10zdTUscD4NaWkzQV04Rj4sdV4laWkUL104dTUsdT4NckUzQWYURj41UV4lckUUL2YUdTU1UT4NQl4zQTYtRj4Fal4lQl4ULzYtdTUFaj4NSjozQT4JRj4NRl4lSjoULz4JdTUNRj4NSj4zQT4NRj4NSl4lSj4ULz4NdTUNSj4AcGQzQT4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NSj4NclkMQj3wSj4KLz4vSj4NSj41ZD45dT4NSlIzSj3wMVjwTTUrdTIscjY4VUg4TTUrYyQoLWYKRGfwQygwMSEsaVI5LjM4Q0AqM1ovSC=zRFjwT0YwLCAoSFgGQTI4PjMjY0QXbGIxVjELcjMjcVMuSjoBajc4ajojXSbzSEY2Yk=walEHLSQ4RC0gVUf4YDowJ2YhLFjwRVM4K1EGLUkUYl8KajQUVSAHYlcoZEnzRFQITSMpXUHyZTLxRV0BVSIMM1oPYzYgRTkKaSI5NUkEdlkXLlIITyM2K0IsLC0Rch8xMjUHMknwLGP4ZlUycS0uamYIVDT2c10sckENcSEsbkDvXlQDczMpXyQPSEUjVUTuXj0mUC=3aE=zTTc4RmD2M1MCdWXzZVjwZTYOSlkALUARcDvzVUojPkoRLzEBajYSSl7ySmksSl0NOTkvaTb0Z2=xSEMAaSYKQVUjMTEqXT4tUGMoVT7yYyT3b1ogcmPqalQmaFf8aDMKLVkARjsScTEEVkQDcyAhcGD0aTEuKykSdjYTL1YLZUACcDUwQzULdiY5cUMoOVDzQVMnblopQjT0MjYgSjgQSCAXTyYsajkyYikuQSXuPjY4YSbwdFkXSl3xVGYxYj4vUik5J0MLSzIBPiAgZSkKSj33L0kGQzv1P0H3VFD0LGT4J1kGL1ctOTsUJ2n1RDT0Yj4LSmXuZ1olbz0XMiYFTEk5L1L0ZST2R2A3ZF8uXmTxJ1QpMGYASC0BQWMYSkYFTVY0bmIjKzfzSGgVSWgSQD7xRUglXiAULjkUX2XwZCD0KyTvK1kGdDkxcmfuX2IFL2kJa1E5aFckcGUtUlH8ViIPJ0DwSjEFdGn8SGEJaB7uZEjwNDgjNUUkcSE3Zmo0PSPxLGImMlcGSD0YNTfqcz4LYGkHdSkhQ0T4VTzqdTIjNDwiZmgiLTsSb2P8K0gRZxr4Xjk1SlsNTCIFcmXzZGn8VB8VT0ErYl4ZRloMRFQLMT3wYl4jTzg2a1YnaFvyMDYKMjIsVDzqZVrwZWouVDYqdjc5cjcGTjs0bFPqVmIAUlb4LlQNPygFXzwrdiMjbGf0LFQHbikQNCXuP0T4LiMYXmgrYUMNOWHyaEgUTWE5TDMFPz8XK2ASRDc4NSM0ayj0RzYtR0XvRF0gVVE5aTw5VEYxQ1c2TWnxTSAqLzw4bV8yRhsmNWT1L1ErVV4PK0UXSGkSMV0HLFQ0dGUNajw5XjHwKykLLGTwZT74QEAVNTcmNCQpTFUvPmctVCMxNRryalIlZFUXcmgFVSE1dV4gZUgSZzjyRlYnY1oXdjsUX2ILdWE5SkDuSiXyYlYgVWIZZGIUbl3wPlU0dhsuRTQuNFICajstYjIiYmE2LWUJbhsnJ13xSGMhQlQtXzwkcDwQLFkJYlkEQSU5aTMlXTcJRyEKTkj3VVkqQVXzPkUyNFcSUkgtZ2IQP2YpQDw2KzIxbCMoMl82OWAkYEgyMDkkYl3uTyLzRzYRUSYxcFTxRzIxYTIYc2ouS2MzVWIJZxsCRCjqPWYIZS=3UEooZjcOLhspZFz4bjojaWkmcGQKLUQvZiIVXyHyQkUVQiYMX18pMjH4XVM1J0P8Kz8vPUoCVUgncyXxdEM3YzLxXz4ISSQSPmgFb14sRmHzZV8rSmXzQycqSzEHLj03STwxQl4TM0fwXib3VigKXzMQME=zUWctTVT0Yi0OLjv3LGUjRkkTP2oPMTwPMR7vcjX3TWEZT0=uNVD3RFE4dSMmVWk1YCMjXyEgSCA2ZzUsQUE2Kz0NaV4pXT8UMmomZD8SX0LybTYFPzkvMCkFYT4gRSL1bikjUjkIZ0LyQ0MVQ1wlbyAwcWAzJ1ciQWoGSDgVLF4KSjcHL0P0SkEjOSDzbjEkdFElTkAvPlggMVYCYScBTVcyZkf3RGb1aUgIVF4mS1HxUCQPMlXxc2oqQSfqSDotTDMzbFwHUmAnNCUHYEkPLDIkbigEZTYVRjwncEMKLmcZRjY0NS0wZFkNUGclYSEQZV4lcDohdj4SSFwqNDsHQ2kVNTj4R0AlRjgmUVwlYj4haCMFbjMqZT85Myf0PlMAaTESZEARQi0BbTU4ckMRZzr0cyU4MjfqcVIFPVIlVj0oc0IHLz00SmLwQ1HyLTLuK2AkbmnudkHwK0IGbmn2VCMiRB8PVDcPT2nycUDqPUDuTF4vMD3ycSAPcTgvQmMVSCIOSGYhVR85MScgUFohbDoxQjfxbV4hJyArPlEGLmnubiEJZjQ4VF8tcjnybmoiLDM5YkX2K2IpciT4MV0BaDspdlc1QmIvNWL2QFvxZGgnLk=2UVDwYkjvNGgiZzTuPTXzajcFSUUYaFDyJyUIbDvzTVnwalsQa1YHTD4hYSALRl0AJyEQbDsxLUogcjItNDYiTTP2ciUERDgrPk=qcic2K0XvPlsVMEXyXT0tJzIRQ2YAaSHqRjvuVCTzNDkHLGAScV8SaEjwNDzvTyESNGQIXSQYdTohRCfyZVvuQmEKaEorSGo3YCI4QmYnaWEKT0jvSDUpcykrPVQ1dUAUSGojQSErLWTzM0kBSl31QkUmPV4nLl8AbiAqXUQxUVcNbTMUNGjzbDXxb0UgRWoKaUMHVFopT2AsSkgBMDshXTcqKyM1dC05LkolLTcnLiM5dD8qUko0ZGIHVDcFZ14zRDgKRV8oMVDyUS=uNEn3aCLvaCUgSyA4PSUHYyckY2=wR1EpdFfqLTcLJ0=2MlbvdTDxSlI3dR7zbic5TSINb2QAUkMCRCIAaGgJZlXvYjETRl0ob2g5cmn4MGAsaVELdCYGPVIBSjkIUT3wSD8QbkY3NBsvazEZP14sTCYGUT0OZifqXjszaEQEYGb1UFE5UmAhOVQHbkYhVGYYQFcsLWMEb1Q1czoITlEldj8VNETxSjM0YkQraTwNZz8nbGcgY2ILYWMEaEY2YkkVMDkCJ1gCYCg0TV0oXVUpZGUXQ1cnMkDyYjQpTTwCK1TxTkMFUh8xREUENVMDL1ItahsIZFwGaSQ3bjYKKz41PyYiZTYLNWYqTlbxRkjzcSX3T1gqP1sUPS=xbCk2PzDvLzcmQj4BRTv0PjwCbljyRzg5djw1cmECND4RMCk1LUIqZmUgLCMGJ2HwRl8MRWYSLD0tNWcIRCQVdR82SGb2L2IXPmkyZyMLLz4pP2QUZV4CbhsQcUALYUoSYVEXTzkEQGouXh8KZ0gLcCc1LmIqP1srMzUlSkgLbV8mK1n2J1zvR2UmVSQxdGk5PkoVQ0YiVEUIMF4ScVcRJ0kMR184dEEvcmMMXVk5UEYhRToJPlcZcEHxMzDyalDxSmb4SVIGR10VYCIxaFQNZSjqYDEVVUoHdlITTVopXlYTczwFL1ciaUgHSmXzRF8MVmQZXzr0JykVUTwUQDoXRCMjbVXuZyfvZzQtTDwyVED3T0kJZxs3bGgoMSAIS0QtdkA4QR8sLTwoTB8YdiEMNUMORTrvMUjvQmUiOUYXclIFTCLyK1j0PjsZZzw0ax8kUC0xLmYKYGIoMjMQPyk5Z2HyQ0XxMGIUVF4vYmkoYFH4MyEuYEPwX0MQMSkhUSgNMUYNJx8iK2AgR0D0MRsONSQOUDMXR1zzLFTzQWD8TTzzTC=8bDMsdDchZmL1Z0olS2UxNRsBP2jqaEoSQyHzPiUxUjgAMzM1VmD4MUj0K18rLGYOYzIVTE=4MDsUaCb3XUUiMF8LcWAsMiEEMDMJRCUzNDwxQCUKVjcmOTQTQDEjdmgwVlP4ZmE3bxsxL2kPb0UuNDUvUlEMSDoHbGcGQVjuXzItSVUQTjYUYmb4VDogUEYgRlMGS0YpakYGbVEDJ0gFQlzzJ0MVQWYCXUgEJ2oBZjr4XS0yLlT0YGE2dGb1YxsYMF0vUVkUUVb3axsSVkMnLDzvK0EqazcILi0NKzsyZh8AYFouZFkuZlgzMGcDLVExYyYzalw4NGPwLV8DVFHuMzvzalwTYWkGP1gPSCEVbj4LOT74MjYAUTIBal8wTVwOQ0YJLEMmP1UiZzQyMDMuKzsVZVgsVmcvYFMrRRsQX0IRRz0LZC0LYGgpTFs1XyYwcWMYTlzwRGPyNUAkcDEYP0EVVDnuTkUDaFIZTjoHRmQQQjQqTWQzazYBVVQRTGcjJyU2SkfzRlwxcDIBUGIUalcPXV8LY0kpZT0tSEEyMjk2Yz7xb2IAQUEhJzo5NF3vRjElS1EZVCksZDfuQmgGTEAsUib8ZCHvXzMKaFLvMD4oQyEUP1gobUgJUlDvYUAgT14pNSIYOT8iYVQEJy0SYDYZYFEJMVPuNDwXYlYLOTrqbEEgXWgPbkXudU=0QiMrOWUKVlkrMDTyLWoLRl71TyIqZVE1cVEVSDsKLRsKQSkGcTTuZzEIJ2EAMz4wbCENNF8KLFg4NFwhMz0rLlMOZ1gZbicQZ1EmZFsubVgZXUAXMzoZcmE0Sk=0ciAGQCI4aGYPK2ENQTUGQWYPcmAKNDIKTTH0dV71LCUgYlMEaDMNZTUxVGQPXSACbDcFMl3zZRsgR0MgX1Q1QUUmLFcTTVk2UTv8SWEZZUIwYmg3diggOT84TEYZTzcuXWQgZlj0LGoqdmUQMVMsNFMLP2ovLiYqUSA1QygPZSgiNTXwUEEyTTYwQ1rxMFwLSVQhYx8BJzYEYCUQdkPxPmoSSDcGYzz3ZSj1RyA2SSMXdDUUaWQQRz71Ljc0LkEGLTQuTW=0TTIvbmkIRDTwL0YTbDcTaGIQdSENSDYzalsXP2cGXmchL0YBcCQ4SCALUVQ2Q2QDXUEKQiAHbCQoLS0iUDckTDIGc1MyTTsuT2IOMCTwJz04QzEwS0E4XWMQRzf1Y1sxc0UCRmT4XiMhQ0gxdjfza0jzbGQwdjMMQkEAQlEHPRsMQzfuPzgAbzYIMGb2L14FR14KdFYBdUEvZmoiRCQ5Qj8SUT33K2gTRjH3Szs4XjwtK0ULYSkkYV0LJzMuNEEjdCkIZTsGRz4nRUYXa1YGVjMQYmcHSGAHLV3wXykINEAtNGYQYyEnaV3uQjkkSDoSX1HqUTMjbkEEPmglQ14jLDL8USIsTkUlOTgBT1ENZVsGLkUhXl0UZzryVGIqKyfuLVMjXiAhQzvvPy=yaCIFLSA0LFnvLlkhS2ESUVIYZVrubjbuSDM5PiDwYEUtPj0nPiQjSFIGdB8tRTXual4MZxrySSHubUAmK18MK1QqJyj8Q0TuOVoMKzLwNCENSlT7KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9LCvuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwPbl8zYVMzQF8icV0kamP9LCvuTGIucFUicDQuX2UsYV4zOfzJODIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3vOB8BXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9CPn7QkMkbmYoX1USSi3LDi=vMy=xLi=wNC=1LCDvNCb0MCvuQkMkbmYoX1USSi3MBiwPblktcEYob1khaFT9LSvuTGIoamQVZWMoXlwkOfzJOB8WS0IDZUMoY14gcGUxYS3MBiwWTEMoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9OB8FaFEmOfzJODEvbD4gaVT9OB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOivuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS37KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOivuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS37K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC37KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOivuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC37K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC37K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC37K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOivuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS37K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC37K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi37K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139OB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9OB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOivuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBivuU0ASZUMoY14gcGUxYS3MBivuZUMoY14gcGUxYS3/

翁源县住房和城乡规划建设局     翁源县扶贫开发领导小组

2018年7月5日                2018年7月5日