| 韶关市住房和城乡建设管理局 | 文件 |
| --- | --- |
| 韶关市财政局 |  |
| 韶关市民政局 |  |
| 韶关市扶贫办 |  |
| 韶关市残联 |  |

韶市建联字〔2019〕21号

关于下达2019年我市农村危房改造任务

的通知

各县（市、区）人民政府：

根据市委、市政府关于我市农村危房改造的工作部署，切实做好我市2019年农村危房改造工作，确保按期优质完成我市农村危房改造年度任务，现决定下达2019年韶关市农村危房改造任务（建档立卡773户），并将《韶关市2019年农村危房改造实施方案》印发给你们，请结合本地实际，认真组织实施。

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUV4oX18jYRH+OfzJOFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOi=7KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS4WTEONwMeVHCftLRf3KiDtLB3yLSj4KUX3KiDtLB3xLiXfKRAAJSvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46MCXxMjEAPyXsQiD3NBzzNCL0KTEELzDsLzTvPiMANSYALCf3eSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS6T1hANUDsOSzYFRTMEu8h7+hCVzKWDHEcPT76DsaT7KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS6I1KmXxsCWnad+tr1yw7+muZiI5KmbvN190iPxaVz7K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9xch41LqP05F2u6qMr7eO461nxdh42LCsusX7K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOrmXtciJzMdgs695yaOGy9d8pLmntcy=6a6VOB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi3vLCbvLiHvLSbvNS=zLCDzMiP7K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9Li=wNRzvNBzwLh=fLST5LiH5LiTfHBiJrayj0KS=sMeTz8pwuqWXJSvuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOiD4KiXzKiDvNR3wNSvuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9PiPsPiTsLjXsQCbsNCjsNDT7KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9KlcoYivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOiPtLiDvLC=vOB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9MB3xLS=vLC=7K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOj0IRTUgZjMCPSEKYzE2RTIAYzkPPmcAPzkBYzoAczUAPTEAUkYWSVcMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPkEUPT0GRWgCdjEJPlcNUjIAVUQAZz4OSUQqcz42VTQVTUEKQDQBRFIGNVkYU2cmTjcralEXTlghPzIDYUcJaFMtSlwYL0Y4XUgRMTkEQiEjQ1g1X10rLFUSPjQhdSQyRTU3LEoCMGgGQDEWPlcNUjIAST0DLFQETSAEY0UHUlkhQ1wpRTUNPj0TPVUFcyA3SmoAMT0DSWgNZjE2STQBXTY2LGkMUDD0STQMdD4pPWcMQDIgSTkGST0QLGcCc0kDUkEQQzgmTTEQczIOSUD3czQQVTQVTUEIRFcZYVXvMFMjczU3QGoASjImSkYBPVMkPmAlLkUXSlUAZjUpSTMEQzDwUTUCZCQgaB8ZTlLwMDMTLCkoTCESSUX3MT8YUib1ZSb0M18XTTcXQTE3QGoASjImSkYBPWMkPl82ZUcSaEQ4djUpSTMEQzDwUTUAdCQgaB8ZTlLwMDMTLCkoTCESSUX3MT8YUib1ZSb0M18XTTcXQTE2Y0n3czQQVToKa0oIZGYiSjEQQTIBTTEDY0jvPT0IQzoAazcBPTv3LCQyXTg0L14RXTkjUDUmZDLuZikHdTQmayEiTTULLC=zZUksRGfuMWgPMF8gLTzvTTsJcVkIVEEEMFoNVCENLiUIRyESMj4GbjsCYWMjMx8uYlr2P1ERJzQAdigHXVMNQjMIMEfyUyQiaWgqS1kNbj4CNWAgY2nxMzICVTDzREEPajkFZ18ZdSYMQif2LT0qPTULTmbuVGUJZ2EEU2kHMEERb0T3QDwgXjEmSTIAPTcpY1cFLD0IRTIiQDElPlcNUjgSSTUGQDEWYzISUkQRSVYgdTcRP0b3UzUubFw1PWQWP2gFbmkDPVQBYz4VREDzQTYmTUUWYUkKQV8ybEYwXyYUcj3zQiUiQz8GRjwUVkE2TlcYQEYRLFcBQCg2TEQAMzIma2EmTmkGM2j3PjEQRTMMPyA2R2cYRTs2VTIBTUUHPVcEUzfxZCAjRDD1SGj4L1PyX2UZLkIpVUL0ZlHxLGUYLiQ1VSMBdjvxSmcidjk2P2cYQEYRLEABPUEDPVchPT0DNDcALUUjRGcQMD0DVWcNRzE4azQCQzwsZCAjRDD1SGj4ZlMsc2UZLkIpVUL0ZlHxLGUYLiQ1VSMJbzvvYDUQLDYlUTgVZVIGaFoXLD4BSUL0ZlMsc2cMc0kIR2cYPjIQUTgATTUERmoAaD0CSTcCP2MGPUEUQjI5PTInZFQuYDgRcz8oNGYhLj45XzL0akoGSlgLaT41XkL0ZlIpPVQBY0UwUlcyRDE2TUUEdDk3SUQQLD0DRWcMQSECSVsMLj0TPWoNUTU2RkEYQzsrVTwBMDXuPjIySTckaVYzcUcFbxsWMFc0ZTssYVkTZVUSMF4OZSMxdkgrZiciczgQVTYKaEkVPUEMQTYAc0MMQDDySTQIdT0DQSMMQFs2SjQAdD4DVSAMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPkEUPTDzRTIATTIydD0SYlE4SVHxLUX0dlEYZDszRyb4czwHZDoqSTYyVDEBQSA2TzIEUDQZQz3uZUIrSyYVQFfwNEUrMEULND31SykpUjMWYWL1dCPyZ1sIRWEPMTkhdmMXaz8YLSX3cFIkPRsxalP0RmUKMzclST4IbjgSTTIhL0LxXz8LdVPuX2E5S2kMPVU5RlbuSVnwTTonTFcgZWM2Y2MzTiYhNWEncjUDVUkvYzP3P0Y0YFcGJ0YrKzUtYWMkPVgIYFUXcmgTZD0pcV7wbVv2ayUqTDsENUEndCkHUjgURCfwNWEFMzoycTogXz0lMm=zbicsdEogRjf2dSMMbzHxL0UxYj80cCYQcT8EbygvalsKVDUZVSYZcTkqb14TajoXXSQjL0YWMVoNcDwsXWUiUF0UUikxMygENTUnYmEwUF4zUDEqLjYIXljyQko4dTciJ0YuQTYiRkDzYyvuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS4MRTkFMUEYRjsuVjknclMNPUEiP18IRTXwZjMCPlQIPzEQQWgCdjEJPlcUbjQmSTMGY0UASTL3QzMSbTcSRVHyQEEERDEgPVkBPzE3VkQMMD0TPSEMdkYpVWoZZD4WVl0NUDYnSkQYdUkpTl0MQ0orVVoVaUowPzMBQyQ2Y1cRbT0IRTQUbTEDPVcEPzEmNDgAPTkmQzEqQDEQPTEAPkYVVWkAczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTE2VVoESD0AZzcALUUEPlgMP0DvMGgOUDDyPlcNUjIAaz0MQVQyXiIJZFICPjUgU1QvYDcFbzkESiUYaUY4XyIVZlQXRmAjRFsmTUgVLFEGNWkgVEH0RTUNcjwoc1cTREIqSFoEVT0BVTcALUUEPWc2TEHvTjQQTzIQYEcJb1EWSVcQLDU3STHzVDQTQSMMQFs2SWoELj0DPWcMQl8XQEQIdD0DZ2cMdjTxSTQAcz0Fa2cmVWc3QEQASDImSkYBPUkkPjEBQDEEMGgDdjENPlcNUjIAY1UBaCTuUFg3LzETQUAMPSAGPSEUQTI3MDcrK0oRXyDzPz0SSWcITUkDUkEQRzgnbUf4aDY5VFcJTEPxRR8VRWgXdlr0ZEg1bTw1amUnYDEZX0EDQUAMPSAGPSEUQTM3MDcpPzoZR0YPSD0SSWcITUkDUkEQQDgnbUf4aDY5VFcJTEPxRR8VRWgXdlr0ZEg1bTw1amUnYDEZX0EDPzItdjENPlcqbVgqZTb4cyABPUEEQjEASzIpTTE2Y0kqP1cYQTE1dkQodF8kM1UjQl8nLT0SPzULJ0=vYjkOP1oVdDEQckQTZTooVVYHK14EK1knbkU5TjEuaSYIZFQAUFkMLVYUL1IqY2IVSF7vXWMuRiY3L2XqZBsTbzovRCQMQEA2YGA2LEUIZlglYFIndVIGTSYILmLvSCIrbTQPXmMERlcDY1QAJ1MmU0Mnajwuc0g5ckU4TTEQcDgDNVTzaUMuTlIIYlgBQ2gTcz0zbGMCPWcEPTEgSzMAVEE2Y1cFcz0BNDcALUUjRWcQVT0BXTEFRkYNQWf4bjkZQTohdEkSZV0WNDLwVTwEU2YISTHvQzDwUVQDY0EWPjIRViUma0ModVwWbGovTyfyY0grc0jzVVszTlwDPjcBYz4VREMAQUA5PSkMQGMGP1kwPjgIXmYLczUBPVcIczwTPWIBY1cxPlcEQjIQXzMATkklXTgRLFMDa2YLL1PyYGj0akoGSlgLaT41XkL0ZlIoNVoiRD01VSMBdj0pPTwBYz4VRED3QTIASTMBbzE2TGcYQEYRLFYBQFc2SloALF8DR1cMRUk0XTgRLFMDa2YLLj44XjL0akoGSlgLaT41XkL0ZlIoNVoiaWc1TiARQEEVNUEjUzoyXUcNYkDvQWgLaT44XjQAdjImY2IBYzUFPkEiPjEQTV4MP0U2RWcYRTs2VTIBTUUHSTEGQzXxZCAjRDD1SGj4ckjySmcLaVQqVSIEcUjxNWQLaT40STHvQzISbEcCc1MDPjIQUDUpQWgNQEE2SVoAc0QURWkQdkk3STQMLUETPVwBY0kwUlcyRFcXNDUGc2cZMknqLiUYU2n0XlkCMjkwViYJSzn0SFkiMjwkcj4kU0AzdjEjPlcUbUYnUTIAc0EUQDIIcz0DX2cMZjk2SUQicz8TPSAMQDTvSloQczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTEDY1cEPjEGdjU3RikxRWg1XkYXaj4vZTUwLGI1LzEyYTUsTWcWdFMAQUQTPjkETj0NZ0jyJzoGUScvUT8HVGgSVFgQcmbyaybxSkUJViY5bjgpYUMQY1kuK1sncj83YVb0ZkgxdSEzMDP1cVPyZ1zzbmMZNGbvZWMjRjEFclQLVmbzcjnyNWkxSScIczH2SV0DNGkPUjEsQRsBbTs5PzM4LTgvciIwQygQSlgoaTEPczoWMSIAXiUWVCgSYCY3MDMEZCD0YR8FSzU4SyYpU2EXcVosTSguUCECRDfvYEUjTVY5VCIuVGMsdSQrbGc3K2EtZWY0XjYra1slcjwidWcHXlQScCf1MiMvPyPzT2o4aVUQbFMRaFovaSQoT2kjS1MrYGInL1QVXl0MLiA0VmD0dD8ZTkfxcmY2UCASQhswbD8kLT0CUEkUZGULX0YtSDkZdiUWY0EVc1wDZTE3Y1cEXj0IRTIFczkBPUQBLT0GRWgCdjEJPlcNUjIAVUQAZz4OSUQqcz42VTQVTUEKQDQBRFIGNVkYU2cmTjcralEXTlghPzIDYUcJaFMtSlwYL0Y4XUgRMTkEQiEjQ1g1X10rLFUSPjQhdSQyRTU3LEoCMGgGQDEWPlcNUjIAST0DLFQETSAEY0UHUlkhQ1wpRTUNPj0QRUABczECRTImRjE2QTEAPTEVUkcMYz0AZzcBT2MOPWcIXTIQPWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUBPkEAQVcYP0Uvc2nxYCItU0UAXjUlaUIHQTkGSFsDRyMIPiAtZCjxbhsPTychXWYyY2orYiLvSEQLSWEBaVUBczEJM0MhcDkyLz8RTVYkUDU2VDMKbygUazvvTikCMR8JMjHudDQkNUcYYyUIQ2T1ZyfyYjDvYxs0bFQDYzosYSUPSDH2UlwtRDojPR8tSykVUWoxazoUZmj1clbwR1UqM2YPdW=vNCMvUSIqLygIUUAyTSz8OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9Li=xLCvuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOiD7K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139UiftLR3vKiHxMivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOjo1ajMVbEISR1z0bzwFU1oicBsqaEgZOUTxLVk2TWU3M2IkQT4PY1EARDkjPmolMF7ubSX3dT7vNTQYQz0hZEPycCgPTkcCTGIga143Rlo2RjopUEQTUEQTMloTUFc3UEPxMEQTSEQTUDopUDwTUEQLMloTSFc3UDvxMEQLSEQTSDopZCITUFfxMlonLlc3ZCHxMFfxSEQnLjopXlcTUFImMlohY1c3XlbxMFImSEQhYzopSSYTUDz1MloMMlc3SSXxMDz1SEQMMjopSToTUD0JMloMRlc3STnxMD0JSEQMRjoLMkQTSSYTMjv1UFc2MkPxPiYTSDz1UDoLMjwTSSYLMjv1SFc2MjvxPiYLSDz1SDoLbSITSWDxMjwwLlc2bSHxPmDxSD0wLjoLK1cTSR8mMjvuY1c2K1bxPh8mSDzuYzoLayYTSV71MjwuMlc2ayXxPl71SD0uMjoLazoTSV8JMjwuRlc2aznxPl8JSD0uRjosXUQTQFETMl0gUFbxXUPxRFETSDQgUDosXTwTQFELMl0gSFbxXTvxRFELSDQgSDosYyITQFbxMl0mLlbxYyHxRFbxSDQmLjosTFcTQEAmMl0PY1bxTFbxREAmSDQPYzosSiYTQD31Ml0NMlbxSiXxRD31SDQNMjosSjoTQD4JMl0NRlbxSjnxRD4JSDQNRjoRZUQTS1kTMkIoUFcZZUPxY1kTSD8oUDoRZTwTS1kLMkIoSFcZZTvxY1kLSD8oSDoRLSITSyDxMkHwLlcZLSHxYyDxSD7wLjoRLlcTSyImMkHxY1cZLlbxYyImSD7xYzoRUSYTS0T1MkIUMlcZUSXxY0T1SD8UMjoRUToTS0UJMkIURlcZUTnxY0UJSD8URjoCZkQTMloTMjMpUFcqZkPxQVoTSCYpUDoCZjwTMloLMjMpSFcqZjvxQVoLSCYpSDoCUyITMkbxMjMWLlcqUyHxQUbxSCYWLjoCQlcTMjYmMjMFY1cqQlbxQTYmSCYFYzoCSCYTMjv1MjMLMlcqSCXxQTv1SCYLMjoCSDoTMjwJMjMLRlcqSDnxQTwJSCYLRjoJP0QTazMTMjoCUFciP0PxMzMTSF8CUDoJPzwTazMLMjoCSFciPzvxMzMLSF8CSDoJaiITa13xMjotLlciaiHxM13xSF8tLjoJclcTa2YmMjo1Y1ciclbxM2YmSF81YzoJRiYTazn1MjoJMlciRiXxMzn1SF8JMjoJRjoTazoJMjoJRlciRjnxMzoJSF8JRjopUEQTazoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJRjoJakMDcjoVRjoFMzoyRjoJRjotdDosSToJRjUTRjoVR0MVYV8ASEICamYLRS0LYV8Ac0cSUl4FMVEVbh8UPToCP2QuNWUpcjoASWb0TycMczkVYWEHSFcqbEYrVTkLamYuNVT8SEIpMTUFShsHUlUrU0MpRUESQTn2X0n8SCkLMUM2YGYDPkkEJ0XzSyICYygIVEckcDgFMVEZRV8sXl4gQmA5RSAURGksM2cSR0kmMWkZSkfwND8FMT0KYkgvY2YIVD4SUVgWJ1ovP2HwVEYVLT33YiQqRSgiTEkDM2YLVSkWPmjwdiUhZ2f3Ti0PK18LbEIuYVgNJzfzYy0BVCcSXzsiVlQzbTQjTDn2XV3vMDf0PiIjYlUCRmQuT0f8MkjwRkkxYEMrVWEKbBshaCYqYEo5ZkMxbFkYVGUtPz3xa18SXToiTDoWPS0LUF0CSyY5Xikzdjo2TlkDY1slc170bVUgLWIBSmYucSczcUULdEPuYWYZQ2f8QDYNZmUHLiHzQTf4M1YLZkQKLTr8YFQSZFfvZ0MDZ2fzZjcJTzX2QkEVcigtc1vvNUYEYVoiRkYzTighXl0HSGYWRFD3T1ktQBs3URr1MTvuaVgvRjEKLFEgRlY5ZxstPzn4bF0uaUYuc1cVXTsibFoQRmc3cFw0RjoiT1Mya0oKUmMEMlwUcToLbDQvNF4sayQPOUYSUDIBJzUiMyYvK1UWQmMJTUU4aE=3NVT2YVsxYj0DVDY0QkYINEMNQCUkLWQNSlUNal8Fcl8JU2f0NSj3UlQMJ0U0Y2P4bWQ1RFY0UlcrUT3uUTQILTMkSjrqdTotVDgPUkL2aUQGMFw0cTn1MTo4ZF4vVFksLlz3ZEYzJ1TwQTY0VGQsSzsqbUUYRDs3cyc0cRsiRD4sQFI0T144b1vwTmoVa1PqPVELMUAtTGTxM0UHUlEAYTMgdD0YSjouQDoWbkoCXT4kbkczb0U4PT8YTGEWYGT2XTEscUj0blIyTS0VaSAsc1c0cVcAOTwUTCEQMTv2NT8DQDgHVET8RDIrLkUmTUIXUy0BPUkPLmcNMTTqMzH2QmouQmoKMDogaFkjZUI2RDoCRFM5QkAndjMLNFMIdUkDXTMIY2Qiclgkaj01VTr2PUXxZUUodjLqcTMSOWkZTEo4YjnvR0YKckovQVEZXUX1RWEIdj0KdDDvOSERLl8UVDnza0cDbUYSajosPyAyaCU0VGUtTVMtQ0gvQB8xZkkHXT0XX0UiS0ElbT8UVTUvaiURYz4vPj0LdCg5USc0U2MQLmYCcmkoQz38SToCRmcRbkATTUcXUzkGajH3SVwvS2ItYUT3LRsybCARTjoFcEAIRTsrUyj0VGIuUDQDcFUFc2DqZUYPST0GMmcOXzn3dCcXYSAQXyAyUBswVjX0azwLSEIhU1YGXxslbiYyQ2YsPVoKYDD8UmAMYUEBPiIiYEAVb1z3U2EyNWcPOTsgJ1cOMEIkUzoKP1wwQl0ULCk3PUUzLj4CbjIUb10wZTYncVwMZEAWTzcPYkoLUlIOUFU3dVQYOWkNbGACcTQIdij3K1YnJyISUkP8SlYGbx8PJ2kmLF8sZmYDbWEiR2kNPl0APzE2dmEUSzYWcDbxK0IhdloKQFUVYibqTVDqbjkwOWgsTj4HcWgSSDMEUTUnMmEkUD8YTl4qUkciRjQYT2kvLjg0UFQtcx8RRjoqTmE2RjUmS0AKQDsxPz34bjEoVl8RNSgJP0IxU0n2QEAyby0nQF4XLCErblsLdkH3NTQYZmMJLVb8PkTxSSEVPTEkVEkZLDgZYTIKJzEiQh8yJ0fzLTEjJ2kSRkY1QB85R14KT2DzYiEXNDM0Y0Y5VicTa1UST2YALmP3TEUta2EFP2M2ajIsbVorRGYDYTojXSgxLFQrJ1MJb1YNRiAvQFUJX2X2SC0uRl8vXj4rP1UuTD0CbGcvLlQKUlErXiIrUV8Ibi0UYzwqUGQEP1EuLFMHVGMNa0D8Mh81TUYGLmH0UVoXakM5ZVUPbiPqMjwQbUgDRUbqdFUwKyYMQDcwcB8QQmL2QFEkKyYVbmosZzgMT0UTMWQzMTwLJ1gidCzuUycLPT32bTMrQ0AvMSgncCgMXUUJZzUHUmYDMmYOZjwUbSItLS=0dSU4bE=0dTQqQWoWSjYjNWcVNVwJTyQpLjMKR0fqRyH0PjPxMzk2ajs1VRsQUmbxcFo2MCUwPUUqayX4RBs3TlrvQjUUa0UyR10iLTr1SjggTjX3LFIEJ0ksUkQHMSkRciAqRkI5LkYUVj4JZDL3UmgsdSQJa1swKzQmTTsRa0QMLl8wVlsKVDgYY1EvYT4GNTEMVlT8b1oHYWIQKz4gbD8IQFcQY1QLRlEtcDsJQmPxSi0EdEkgbj4gLVwOazopRygXLEMPSmYYNDEjMT0kSlnvZToETigtUV31VUHzUVwYcyIkSCIuQDsAPzkPTEolTkbwUV0EZzIuVFwOQ2b0LjMxMzkLXTEFP2oJajIiRF8wLjY1aSESaCk5Zjw5VkcYOUj3VVwscEkqQVEJUDoEM2YRRGUYXSIZRSIVaEgqLjoVTGYQcGcXUEYUYVoyJ2=2cSgQUlwuSUjxOVwhJ1kJcz8SZiAtbCjxLVMRJx8EMFYBRkQxSDr8czwOaDQDc2YkKzsvcz41QictOWkJMz4LXjQBLUgrQ0gVJzQqPmULcijqZiH4NSc4bSQZc2EYNSk5bTYWY1Tzblb2aVwXZDQvSyINUiUySTz0cV70XVwEZzkYUl80P0QyJ0gELWL1TC0mLEH0Mj4FckkTdigZRBs4XT4rdVwxRFkIZjwvLigiczf8U1kkNEkuc2MQLh80RGDwSmb4RmAlMSkAUWIQblkIPlQOZTICRFcSamQ2SmMUbyc0TTcQSFcic0j0UicjRiIKbzUmYTfqUCQNc1cRa1YNXigPP1URTGcHOTf0YlwPU1cmYlMqPSb8Qz8UTWD3bUcqRjEQaCUuJzQVcGQnbzwOaGcja2oIYlsmcEb1cSYiM0QlTigpX1LuYD4XaFktTlswXUUAUiEHVGEKZGEiYyHxbFozLUYzPzoRRR72Mmf0K1gIYSDxXyYJM0AkOVwwZz4qNCcFXl8xPS0CakAsZFQPTmchSjU5aCkubiYvPjn3TT8iS2oNK1onRlcuXW=xTl8JR14tRGcIXzsRdlX8SEAoPlcjTS0ZLWkBajE1SGD2Xz0GcUgBOVkYPlQSUGE2Ky0VRTIFUhsTbEIVVCTqTDkAQxsNSFcrKyYiSzYYMF70TFMTYTDza0IqRmg5RhswMEUSMUYMbT4mbyYLRjzxRicVRTsRcSUXRkfxTzr2NFMiRDH3SB8mP0UJaD4JMTgtbkYrTygscFcOTTsuLTIOQmYLNVwCOUL8RjMSb2c4bjgRLjoXRiktPUMzb14XOT4lRFQyYiHvdSIVczoqZDo2UjsyQT4tUl0KLT3xQycGSkD3Ri0rLkH1NCQZT10mK1j2MjIrUmAkKygCUTszT1oTSl8zZSYrTCUTPjQET0kmM2IKP2AUYif3bjILMUUxVkH8Y0ARS0UAT0gjSlYlMjgJVDcoPjf3blsBTzsCaiQsYGD3aScZR2bwSzISZEUUQEAIX1ESaUc2UF73YyAxQT3uZzMzdSAAUFE0bFP2b2MNY2XqNSzzZTDqbDcZRDn2MlM3YUo3SWMVSEcNbEIiTWEYNSgTZzQWRVMEZDv1ViXxUjn2YlQNNF0oYGX3RmEMLEAVYlUVZy=3ZGbxMEnqYUYAUlwqcDEic0kMUVIMRmD4Uzk0RGQWY1MzQ2H1YVEEQDUkP0MmMWMPQEIyU2cWMSDzZVIBKyASc1EvblgzdV4hPSYwYkfxRzHzSUcvPmkXUGARSyE4YjguXjX4YzIiPlsjMFE4VWoobEQ5ZDo0XiAjTGgVPlwNaVY4PxsFT2gybDYYUDHqaDciRlwTVhsFVEEyc0UwST4ySkEsNDYQLFH0bDYZPlsUMlQnXT05cjMpZ1IvRzcSLhr0SDUjXiIqUTUAYTYSQh74NCYjbCk0XVbzRy0hVjj8UWMwJyYJaVn4NWL4b2E2XzDvMFwMc1k0XUMvaiX3aD74Q2UGLVQoTUIMUzX2LjfzMEcAUmEocmQpUVIgdTkmTj0JM1ETbUn3dlIyYlEtZSfvXkgPRSbqal4OQVgVLELzTFnzRGMAY2QDR1coQETxbCETYkklNVgJdl0JRlIvcF8QM0M4TzIzdjQQZ0o3TR8yZTQrT1Q1J2MxbCAST2YvQlEzSzf2PS0MYTsiSDsUcjICYm=vYjzqaUoFcDwHbFc4ZTIwYD0uMkYBX13xXkfqamUrcDciaWEtTTImMzIDSz31LmAiVmQOQCUVXSDqQmESNUfvdWg5SzklUh8HMGANdDMzSzstUmIYcUYkdEk5NCgDajMmaCc4ZWMFVFYQaVEZdF8kUxsVOTcwaz71LkUmQ1wFT1wpNR8QRigSMkExajw4aGI5ZiESPlgtUkAxa1sRTScENF8Ba2AjTmAAdFUSdUUsTEgvVGYGbV01M0MDQUUVTSYEMk=vcEUMKzImVBsvVTs4diYZTjYMSCXvK0gkc0YRTjMEa2EtTkQDTSgMYzsJZWYKRUkZSEgSaGYIcmEzSWYPTkIpSkoVcFgKa1bzM1EGdmciRzQWP1IKaBr1MCIURR7xQVoqbEPzM2c3OV32NT0KbFMLQUb0UCUWRkcvRhssU2bzXzYvJ1QVbFgFcEUnbiExYWMAbCf2ckE0aVczJ2QoTmMJUGPvP2UkSEL2cTXuVSciK0MQQSAicWM1JyIyK2L2YjkqViUOcEY2Qjo0SF0oLmIObGIDUmAVPSIDaVD8SkEqYigQRF4zbjwGUCciZzw2PkQCTm=3dWIydWb2Z1D0YTMDU1UWQlIsakQJbGghMicxQV0FZVDwcGT2VFz2LVIvMWMVUlcWX1L3RiANSSIhJ0MCdmA3ZEIxMCT0aU=zTjYRREIVcjYwTTU0MWbqZEcrOVkvSGQ2Xl0CMT0rPTTuX2cQM1M4QVczRSgnMz8jc2QpXlT0Rmb1TTMgMFf4TSQVR1oYT0ozVmAVSmo4VD3zdDERcV8kJ14FJzTuaWIzPhstZzokLlsBMlTxUGEqSEosaj4rLhsqUSk1bGkqTjwUS0UFJ1gxcGQTVET0cT8ra2QZUlIXaGQAPjs0UlUDZkkmJ2ghbmQUUWYNSmclbkIIUh8yQ0QXSET4SkYETS0EcmAHSGE5bWT2LDgWTDIsZlfwUVn8QW=0VicSSGYqRjoqNSIKMGU4TDzvZyIiR1wSNUcEcTIzTxsDJ1cqTCA4ZlMCZ0YTU2EKSyYAY1oBcDsHbyksVTw4J2IxbSEAQjQpclsucxr1PzozXRsLYFrqaTkJaRskMB83ZSgwLTwCZ0A1OVz0dSbvMT0Kcjr0Z2YiZTYHX2n2UkoRXUUXLkkrUlQRUVs5YWQWS1rqYz0FLkYCQlUvVFQPdF8gLjUnZCAgZjozSFIULlEiQEYULEQsSDUSUCgZaGIPYzoidWQoQEksdV4DOVEsM1sSRx74UBsmP10NNSjvcEIXOTwHLjIqSFv8a1LqajUILikSMRsGYib4YFcYLlH3bGYpPzYvPkozLWYwPUgCOUoSayUILWYKMy0SK0czcVQ1VWAsaEokPWoAVSYUVWAEbjgMPTIqNWc0bicyK2AMaUIIMTDwP2cQZDkJYyUxbCYBNTcuYyIAYFYHPmUZTGEDbEkLYDgsdRr4J1v1USUpQzIzPz0iRFfwVDkLajsiUygMRDQ0TRsCZ2IYQlUuJ1gyM0AqQTPxNDMBMyU4SjgBK0UUK1sKVikVUVMtVkUYUmEJbmchbkU1b2U1bzz4QTYKKyERYGQrS0QNbmo0PjD2Pl8CckoIbj0jRkMwZRszRikXMUIgUUULT1LwcFoYTFwKRzoLRmEtUkT0XSAHM0ULTzHwOV8JOScLR0j8Zl8Ial4TVTE3UWcQLGQ1RDwxUyUkMVwVYEEVRT4Rc2QNTEMIYWonUmktRGcQYl4sJ0MFYTMJcmUqQCkVY2osTkYpMV0Oc1wvQkYNQjwiYjgOUEoVX1wAPUARcyULPUcQaDH3M1f8dkIUNCkkRl4GaEn0NWA1XzMIXWYgQkI4clMYRCYIZUQLR1PzMDE3aWUkalwHRTHqOUEJOUELMyIhSikqRWU0dWovQTkCUicgUlLuVSAUSkAkPSczQjk3YFsiP1YSbDojZDgvUxstXVsEY1Q1UjExRiA2LFYRaUcjcxs3PTMVZUcgX1IMaUYxXz30MCbwY2UMT2URZD8vZyX2LUMhM0ESUCQAdGoKR2UXcCcrQEImYS=qPVrxLkgMUFf0a2b2RVYDX0IRP1IFMGcRYTUvcDIqR1U1RUg5Qjr2ZSbwY2kIVGY2PkEENDwZZUAVLSTvYj4LLTHxbEgmXUT2blMBVS01PTzzcDIkPVUyKz81VjovMzoVcFk5TmQwLmIybGclOT8BQV8jYDMIYGcXcjcSU1nwdlzvNGovTzcoa0AVdkEXcFbvciA5c2TuTlsWYGorVi=wdScyUzMlY2nwc2IVblcKT2EVbjUmQTc5PTIzUjoJQyvuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3vOB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEAxa2QkX2QDa1M0aVUtcC3vOB8Pbl8zYVMzQF8icV0kamP9CPn7PlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOi=7KzIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3MBiwFT1UxclkiYUMNOfvRLC=2LCHxLCD2LCjvMC=wMCXzOB8FT1UxclkiYUMNOfzJOEAxZV4zUlkyZVIrYS3wOB8PblktcEYob1khaFT9CPn7b0MoY14ScFEzYS3vOB8yT1kmakMzXWQkOfzJOD0jMS3wYSL3LS=0LyUiXyYgMVYlMSEgMSXxXiQlLFYkXiUlYivuSVP0OfzJOEAxa08FaFEmOiD7K0Axa08FaFEmOfzJOB8WTEMoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9OB8FaFEmOfzJODEvbD4gaVT9OB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOivuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS37KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOivuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS37K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC37KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOivuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC37K0AoXzU3cC3MBiwPZVMIaVb9OB8PZVMIaVb9CPn7TFkiU1kjcFf9OB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9OB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9OB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOivuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy37KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7K0cOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJOB8oT1kmalEzcWIkOf//

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUV4oX18jYRH+OfzJOFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOi=7KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS4WTEONwMeVHCftLRf3KiDtLB3yLSj4KUX3Ki=tLB3wMyPoOB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOmrxLiXxQSD4Qhz2LjUCKSQFMCTsPikALxzvQDPyQjP1MCP4Lyg8OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOsSZHD4TRz8OQjYIPzV+1Ky9HMaPsbPfU0ASyrR0sSvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOrmXtciJzKKF0e590ivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS6I1KmXxsBxwsW9usX7K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOrmXtciJzKKF0e590ivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39LC=2LCHxLCD4LCXvLyPyMyb1OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOiHvLSjsLCfsLSHfHCD0NiL2NiPvOB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9LSjtMiPtNSHtLyL7KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOiLzKSj2KTX1KScEKTUEKSb3OB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOh4mZVX7K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC3zKiHwLC=vLCvuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOiPtLiDvLC=vOB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC4MRTkEXUQCPzDwQ1cAczkBPVcITDI2PTMIPlsGPWgEPTEAPUcOUUcHSTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjIQUTEMQzk3P2oARjImSkYBPUkTPVsNSz0TZ2cNc0kDUkEQRzQDPjghQykoVUc2Y0IGaF4gVEInXjMBQFUWRlwiaj4rVSMVdVEXTiUIQTXwYDcnclMsaCAkTzIDXmjzbzkEdCAZPyQ3QzQAUzImSkYBPT0MQCAjQUDvQVcUREYoXjcrZjkESjIMUDEkQmbvdD8TPSIMQDk3SloAcz0DPlEFcyA4STQALj0DRWgNZjE2STQBXT0HPWgDUDELPlcNUjIAVVUBPTIDPTTzdDQ5PT4BYz4VPjEmYTIrMR8TZGfyPUQETD0ALDcALUUEPmfzQ1vuVkIiLSQCSUIUczU2VTQVTUEKRFc4VCkrQmoXYzsNRV0UK0gEPWgDdjENPlcNUjIAb1UBaDgMVWj4TDg5QUYMPj0GPSEUQTE3MD0rK0oRXyDzP1oSRlwPLWgASTkGYj0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIATUUAPSQGSjEDPzIoTTsBY0ECdlYxLWkjZFMASEUhRiMnJ1IrRF0qLDwQRTzyaigQdTQKYmQlaUIxTTMAQTEjVVM0Q2b2Z13vaFHyQkgiSxsoYT84PTrxVGM1dFwpTmkBTUYzTGoEZGUkPlcgVlv0J0IWLEf1ZDMRZiAoNB81MUUJQkQZRTwHMFY4LlgPPSkwUzLqNWcCMyMjQFT1bh8VcD0sTBr4cyYQS1ctQDUHaB7zdjQLa1gqNUMOLF8QRTQATTEBayQIPlsDPzMAVWc2RGcYQEYRLFoBPlc2Ql8AUVwULEQHLmMnZ0ErcjYnRzsZXmcLUlcyTlD3Y2cHTUkDUkHvSzIBVTUFRGf3QmgFYTHxZiUYY1v3S2M4R2cVLVL1TSk2STT3QzDwUVQIPUIISTUYc0IAVTsKazUiZGT3cjEQRTMAZjDxSTQQQzMCbzcATUUFPmcIPjYoZF8jREI2X2oucjvyYCMjdSUtVjcNZDwsSmYhTyUpXlj4ZlMHSWYZQykzVkgNLFEWSWQYLzI5STEyQzDwUVQDc0EEPWcIQ2cDPR8BYz4VREH3QT8DPSIMQEMmSWEAc1goMV8jREI2S1j3ckjyRmMLaVQqVSIEcUjxNWQLaT40SCINdVICNTgRQT4BVCEBLUksdGAYLSkDTUQEcUjyRmMMQD0GPzMyQzEQUTYBczUBPjMiczoTPVoBY1cxPlcEQjIQX2cAVUkXXTgRLFMDa2YLLikpXyMAcUnxTloYTyUpXiHvcUjxMGcHTUkFR1wYSDI2STUFPj0SSUQELD4DPWkMQDE2STQYMT4DVSAOQFs5STQmQzIobEcCc1UBYmcQcTQCdlw0Xh8qcTo5al4IRGAtM1IrZFIPaGUISF0xXVIsb0nuaFoLbl0mMjQsbzoHaFoJYl8zMig3Sz8WTGQ5PVQBY0UwUlgUPjE2TUUDPjk2STQicz0pRWcMUFs2SloAdj4DSSMNdkk2QEEYRjsuVjknclMNPUEEQjIQPTQmYzUBPTE4PiHuPzMuaFTvNFv1ZVwSPlsCJ1o4NF4mLiQFS1oANGEzVCUqQx70c1glbj8vS0UTLSURNVcwQRr3Xl0jQVcLZmQVLGL1NUgQLCAYMkQGMDwDUiMIbGgtQlwjVkoXMSEELVMVPmYXalj2M1rwaT70RUYrLyH4LkTvSlXycTLzaDszKyIBSCcWTUI3aScUbFgoY1T2PWgRbTkFTlsWXmgQSGnwTyMnRjH0UGQHcELvQkEQcljzS1sNZTMiMz3xbWINLFI2dSURMhsCUDzyTjkjS1rvbSMNJzUpQ2oHQiHqVTUuRiPzdiEGQCMGZ1n4QTkHQVwLZSQrNFrxdGYqamTzbkLvVjPxTycQQTz3a183S0opdiQOLTbqUDQmRB7zdFE1QEnwaiElciIvaC=2QTDwaCEnYmT1a2EuRWkUaCkwUUH1Q2MDL2cAbGkVTycYcWLqUUIpayz7K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9STkIQiUAVToKa0oIZGYiSjEQXzMuRTkFLUQCPzIjQTMATTU3P2oARjImUWIDYz0CQ1cUPT0CNDcCT2EGTzkhLzQQQTgAXTEoPjMALj0paFkOU0YnSlorZ0opRlsMQz03SkQRaT8DUl0YUDTvSl0ZaD8DPWgYbTMCPjbvc1cmTmAMRTkDUVEAQDEmQTMAYygHPTEIYzcQVTQETTEAPTIYMUIYX2cDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUFPkEAc0kpQTwMPVsGPSEUQTInSTMQLCQ3S0QALzImSkYBPV8MSTUjb1HxRlghPzIEXUcjbFQGQmMIQT30VV0VdVLxUlojVDovYDgqY0EXUiAgQyk4XUgRMTkESmYLZWcmUDgRZzwpQUkMPkkGPSEUQTE2c0ARLEIDTUMBTVQWRmMgUz0mTSAEdD0BMEgDUDT0STQYcz0pQSIMQDE2STYuVDQTRWcMQEk2SVoELj0DPWcMQl82XzQESj0AbzcALUUEPlfzQTEESTETZjUPSTDvQzDwUTUCPiQGVF34SzgHXzIMTSg2QEEYQEYQTTgHY1EXNVwFdkgmRWgFUDETPlcNUjIAa1UDRlXxUUgNYTEuLFkZUCkiTTQETD0ALDcALUUEP2fzQ0UidFoLLCglSUIUczU2VTQVTUEDRFc4VCkrQmoXYzsNRV0UK0gEPWcmVig2QEEYRjsuVjknclMNPUEEPjIQPTQmVSAASTkGRjEuQzIASD3qckgJLjY2PWQRb14kRCU0UVUgUEEzPVc5YVY3QDkMbBrwJ0oGcDEIPUEBLVg4MFIDcUMlT0Y1X0Yjcyb1RiP2RTExVlU4KzcWSjgIQjIWLB8MTzb0MDcBbF0XaiUFXkIlbTUJQ0ASSGnqK1wQZ0YNZ1cyYlfuSFEENDPxbEkLMyMASGYjLD32bWX4UyA4VR72LzQvPSYCXz0QYUfuZj0McVkGUCEIM0MnPVcMPjEAQ1omYzcQSTkIPloDPVYBYz4VREMMQTcDPUcmPkMVUEIMYlE4Q0ICUygWQV8vaGYAcEcCdDYxdTQAYDImSkYHTSQEQlcQUVYHc0gEUiQHXUArZTMXcyY5RWIBVEY5bDPyPWcTc0kDUkHvYzIEY2cRZjIEPlcubVcRdTb2dSgBPVcIPz0DVWcNPUkIR2cYPjIQUTgAYzUWRzcnLFQHPmoOZSg1YCMjLzwsYFsYLjU0VSH4cDwsSmULLj42X2j4Z1HxLVwiL0IvVWjwZlMHSWcCc0kDUkHvTDIATTQAY1IASTP3QzDwUVQHc0DzSTQYcz4KPWkuQDMGSF0nLFQHPSYLdSkpX102cUnxTloYTyUpXiHvcUjxMGYYLzoySCAjQUDvQlYUREYoXjcrZkfvSjIMTyUpX102cz02VTkKc0kBPkEURDEQQTUJdjErSTMMQzMCbzcATUUFPmoAPlgnYF8jREI2S1j3clHxSmoiPyUtVjcNZDwsSmYhTyUpXloAYDImUWEVY2MHPWcQUTU3RWgMUEDvSTQIcz0DPWcNZlrvSloQMD8TSWcOPUkGR1wYSDHzQh8BPyQMSD8WMWXqTyQtS1UiY1UsYmQ0UzYyJ0bzY2UgcGA0XWgtJ0cMcWUgQF8OXWcqYUcMaBsoL2I5QSP0VRrySTHvQzISbEcFTTUDPjIQSTUpPWcNdjE4SVoAdD8TPSIMQDzvSWoiLz4pPT4BY1swZFsoQyk2LDIATUUFPTEOPzEQQTEDRTghNDkKZUX2UGkXbTsVRTcQSCYPSGkkQFImUSYMQGkwLVYsTVHuajMFJ2L1ZyURTEgrRCICa0P2dGUZLEMAcT7wVEM5biEjQEQRZmAMXlcySkgiZV4GX0cVLVwrYl4UUEY3UTb4YVULcmUTU0j2Z1gWVFYhL0oTTSDuYSQLZUUwLx8YQWYzVjIHQ1IzT10GRzH2bzQFQ18mUjcRVmYFPWYPUjwkQVsHaD7vYSELTUYBPxsLYyYQLjkJdmLyXWEyL0I1QDwrRGHzRj05YDUnLCYTT2IiLyQSSVIMX0ghMVcSY14pZkAUVUAiXUMPLEEmX0MUcTwoVGkTXjbqT1T2ZWQLTlsPVjwzPUE5dVkpQSUsTEAmM0UhMT0OPVXuZjYwND4tU1YVJx8gaUgTb0EDU0gWQhr2bVkwY1oJT0fxbEIHa1E2TFYAP14JUjwzZSY5MUIGS1oGPzERb2cmYzUXPVcEPj0HUWcYZjULSTEqQzDwUTUBZD0CTS=zdD8TPSMBYz4VPjEuST0EYGMhLjonXjMBQVEWYGAjQzYyRTUNMUksUmkiLkYpYEgJbFQHZ1cQVEXvXTb4dVEXTiUIQT41SFk2Y0QHTlsLZjUYSTIYQzDwUTUAc2cPTiARQEESPkEjUzoyXUcMY0DvQWgAYygHPTEIYzcQVTQETTEAPTIYMUIYX2cCTUkFR2bzQDEnazYAQDENPlcqbVgqZTb4cyABPUEEQjEATzImQiUjJzzubmgVLEUhb2QySELuSFItLEQVaEgRYD8ALGIzRDwxXVHubjQQNT0hRzsgbWkBP1sQTjcWdGAzcTwoYxsPUV8tZyQ4LEALPWAuUj8FaigzMEEETDYQajr4bkA3aTgEP2oZX0YKM2TyUCUoYj0APTQSX2goRmL3L1oLSlPzZG=waD4LPVQ2MlH4S2oFakgXSGUJS0kvMkoyRjgvMlkPYlE4NGI2ZjYEOB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9Li=wMivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOiL7K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139UiftLB3vKiD2MCvuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOmIkS1cSMGEqcWoXORr3XiX2REkILEYFZEosQEUgSUEvSjMPSFjuYDEuLSMpclwzdToBUykRamg2LlMTRzcEb1X0REHubVImKzMARj8vbiYvYmH1Xx8sbFXxbyYyKyEvXygIbFLzRGAlNCk4LjT1bGMicGAiRCAvXz0nbFMtSWAiLTQvTijqYkQVK2AidkkvYkcGdVYRQSYiP0ovbyDybGMBcmAlRjb1XzUvbFMiTWkiPlEvX0YVbFYzR2kyaVQvbzMubFYjX2kTM1kvUCgLbFY1RyYTdkAvYl8TMlYPLmkiaEUvYlkiMlXyUGkTLlwvUDUzbFYZamkTSjE4UGczMl4tTSYlVmf1YkMBMkQMYGAlQGg4b0I1dTrvTmklLF31b0MCMlX1TiYTTCEvYj3xMkPwLWAKYWkvUDjudVY0UyYTNFkvYlE2MmMxSiYlVUI4X1HvMlMZQiYydVolYkE2dVYxRiYlVEcldGoCdUQsK2AlQl44b0crMlMzXWAiLj04X0kVbCIRNCYKdjIvUEEubFM1QGkiZUo4ajUQbCI3NFYydFw4UCMpbFMDZGATSzM4UCAobEQzcmAyciMlaiEsdVYQLiXxUFI4aj4ndUP8SCYlXWg4UFIPdVX2TiYiPTP1UDYjMmMQPWklZF31XzIUdWMKdSYTRlo4b0IrMkQ1L2AtMzk4aj0FYjsYamAKJ0cvYmEBMjrzRlYtTyc4YljxdToRNGATK184UCcLbFMUQlYKbTIlX2AZbFYuX2ktSzgvaiMUMlYZdGkiLCAvYj02dV4OM2klbUcvUCQPbF4CaSY3bT44b2M4dVMKbCYlTCH1amoHdVYvc2AJdCg4Ylg3MlMOM2jxLlH1R0MBYlYmRlYiNT0vXzYFbDo3XiYlSmc4UDQAbF4xMyYKMykvX1sYMlYJR2kTYCL1UD8NdWMgYFYtJ0k4UDUJMlXyUCYlLF44YlkidVYNLmkiYm=1UGECdUQQYFYlcDr1TkQhdV4tXWAlM0I4R1UBMlMySmAlYTovYl8TdUQldSYTTlwlYl03MlX8NWAtVkYvYmYTdTs0U2jxYiYlTij3MkITXiYRbyb1TkH3MkQTdSYlPVMlUDc4YlYrR2kRc1H1UGYpYkIiXlYiOTj1TlX1dVYDdFYTXTElR0kRMlY3QWARQ1IlamH2dTIqRGARcyg4UGgrMlYjXyYlSCIlTkH3bDsmRiYrdkj1UFcNMkQxSlY3bj44YmoWbEIKMmAtQDYvRmf3MmgwP1YtYSb1dD8NbFYyYmklQVYvYjclMlYKb1YlUGM4YmcEYlY3QWklQ2MlYmcEdVYTb2AlUzcvYjIGbFYRQ1YlR1X1YloKMlYKb2kldDUlYjUldVY2byYlX2MvYikGYlYtQWAlUGMlYmkKYkIiXlYlLjUlX0UFbGMzZm=xX1Ivcl33MkItNG=xdCgvcFsNYmgOSlYiaTYvX0oFYl4DQlXxNRslYlYlU1siYWISbmH1Q2H8bmIxbmIObGI5Q2IxbjwlbiYGdlsSTDouJ2EmS1TqL1fqTDouXVIqTz73VDESPzguZkn1OWb2LlILXjwCQ0D1ZzwFajQOMFw3VlIXVCQhL1gOKzI3UyIsQlENa18QUWINYzcwYjD8L2chPWkAa0Mkblc5dlIOXkAqXWQLVWnqUDMhbiMLRGUNamcmUzESL0YTSEIqLC0Wa0LyMCfySUE4VC0AaVIwNDL2NDX4QCfzVDoMNFUFSlQJXVHqTV4haVr2cWoUaTIoRiImcWIYcScwbTs0cWESPiI1bicWYDg0bmUnYSYDaEYPSDoLaFkodV0TR2U1VmYKTWgTSVj2Pl8vcUUiamAgTCgAcUIKQVbyJ1EqYzYxcT4CR0ApOVnwSlwLYWoQUjQjdlIoXkAjQWUqZk=2a2MSXkYJM1T3cVQZZkUlP1wYSkjyZGoIbkDqbVwgSkovbWMBbloGbkA3Yi04YVISdlYESFkhXkEEMx73Uz4vYlsKXSAwMlIVdS0AbkIQPV3uSVj3bzkHamIsLTEESlwJLGUxa1fvNWcWRjEEU1wsY2IVbWT2bicwSz8qbScCUlkKJz0xY1UBbiLzVmTzMlbzPycHSFYDXRshM2MTZWYQYVI1PjoJVl8ZL2XvMiX8YzIVM2IXT1nyNT4qLCYMUGUxbjk2VhsJU2oXJ1kISmExNCYSYVsHNEc1L0YZXVY0dikLLFc1S2YXVjkxPl4GQ2D3T2IZNVUSRkMqc2ILRCP2YF8oTyQEVFLzVUALYlsSNGIkPz4tRCIxTzkhU2cYRiDvXlEvY1EISmf2J1MSRzn3UyAJLigqa0ESMmIHYGTqbj4kP2ALMykkMxszM2UxRTo2LjgjST78Ukb4Tjo0UzgmTD8xL0gRLlktYWglSjoNTEYQS2owLFI2cyIoQygxcVgCM0cTblTqMlYSNSb2T1gXZkDwbjYBTkIOMGDuVVsoY1DwVWEnMDP3LlD2J0IxNEYmSh72ZRrqdhr8VFfxcVMxalokZTkULGIoblIOVjEpSlIVJxs5XlTqNWoobmgsc0X1XlT4TWY0M0oFc2cWKzkHbGL2MiX1VGITTzc0bz4OZ0cJNSAqdjHzQCb3R2kzRGIDaSYlVD4ATiH8NVINM1IoLUnva1EmSyIIP10sdlsBXT8xMD8XT0oyZUkGJ2IKbi=8SBshbiQJM0gtM2oBXiYVS1EuM0cFUCMYdkcNaEYZa10QSlUYZSj2Si0ZYVspVVvwayIgQ0Elb1cNSDHxcmXqVGH8VmIDLRssNDYOS0H4OVETVEEkdTMLMycjMBrwaSkJLCkCcmIhY1UwZyYKSicCbmcHdWj4RkQgZkAZY1gXQV8GVGYJYiXucjj4JyIScEUhdiYtaUoPRGIKMED4Ymo0QEESJ2oJSEITOVUhJychVVjqZRsxLDsHZjMmRjQyaFzqJ1U4ajcORjEDVF8qP1cBR1X3JyQxMlIvVjoSMzcqYykBSzI5bVcsMxsxYkEJL10xblIWajMxLkgZR1cYbiH2U2nvJycxSzMYRloRbljzXlH1YUfqJ2I0LGYKdjgNZUbqZljvSz38Z1cKTjcSYl04SjkWYzcgTif1MGIwXjbuXWgLUjwNTj4FJ0MFblwQbV7xP1k5Pj7xaScHVTMJNSkwRycSNT0sXWIHYT4lTCkNdlEVQEEibkEJU0oHSjPvSjgMMEMSM2EsazMmY1EKblI4ZV45bjMYTmUoKzr1LD0wcDIoYULuOT8xQT4oVkk2dGIJXkopY0L1QjMCMl8wLCIYaVwYbljzTCfqTkf1PzwSdVX2c1UicUYNdkoiVCcXYmcLbmMCSkAxQSkodmIXLVPxThslPkACZTIwXSEOZ0EwJ0HxYiYObkMCP1oORVg0RmInQy=2PycRLDUQVC0AYUH8LVUmczbqbmI0bF80M1YKPWH2T0cJTGoBTGIOSkTqLl0xRjEmTzEZcmIgaW=4MxspNCgmVUgBTBrqbD4xbWIhUCkuYSYTMz4zckMGSl0lQxsXY0MJK1T3bCkCPyQWLD4NbSgycVD8YlIwbj0MSGYOK2UHYWIVcDcxJ2EXVDoCXjEOJ2IPMx7ucxsgNWEJRx80SFQLVGE1SkUNY2IlXyIwTmETJycEYjwXT0AidmIwYzkNblotRTcNRmoNL0HzYUkCbkgkTGIxNFMJMz8mMDogOWMqaz8GPWTyJxshPkQVZUHvLlEOcVESMCIpS1Q0S2ABSlcgbhsHK2IkRCIuTiE5TEM3czf4PSb3PmIxbjPqM1fqYjPzSSQZVFEIRRsPK2H4ZjMkMzTvcmkGZWA4PlI0XiIxbTHvVCcuMDQUaRsPdkgObSYBVDIIQkf2YToISUEuVlXxPWEwSiXwSF8OPTgBTyIXblUgSTsORFoXLVsSOTgNbiYZVBsJa2QFdkMNRCg4bCYCdDkLbhsLRjMJSU=vcV83URrqbToZY1r1NUP2SjEuRl8xcUoSLScmSh8NRGkzZUMxLG=vLFURczokdlwVbTcSRikBRUkUPTICUmEgXScjZT0SShs1Ky=zbT4PZT8iUUowRTEuSmIJbTvqS2IlU1cwbR8KcUMAVmI0QloGVkIoczjyM1YnUGcSVh78VicoMD8GUSgldWIxY0E1PWnyP0cWY0YVaz4HVCYGbkLwLDcmcWEOSDMmRigJSiMobT4NJ2DqXmoFVDIqSyIqVEkkQEYuSlsOVlf2ZWcAcFHzSiMxSmoiRz4CSkchcWHqK1YXS0YUUS0wbjgxX0LzbFYqVEIkQVsOMFf2QkAmbCLzY0coRUI0ZSAFcWHvMGQBT1URa10JZTgmdF4rYjY0bj3xa1UrVU=xYSgPMz4sYTwyVkL2LzYscUgAVUkNLUkLLTHwczcuM1Q4aFHqM2YYPmUSUzQTZF0sZSH4YFb8Mz3xZ1nvS1oKP1chNVQCYUIzSz8GbD00YDYYMjsPSFIqQEINUDcxRlULQkcuQlg5Z0MISDEpMFciclwkYEHwQz4wUVMwVWAnU1kkZD3xUFkwSzgRS2YCTiQ1c2M4bmU5Yl4LLScxbi0tcT8iazcQLT72UTMMYWoxbz8YY0X1LkoJYDstUWIkY1kHSGUHNVcSSjzxM0IBamIsXVsANGo0MG=zazkNPzoHUDbqLjIDUEAXcmEyMGIsTycNdWoJUD43akDvYFLqYUbzJ0A2XT84MkIxVB8JYVkTSDUnSmEZUyITVCgXTV0SYjo0LCAZUlIBYVUnUSMAZVUSbicNcy=wcSH8NFYPbSEmNWEWRTEBSlMTRF8JRzUWbkowJ2oYcVUAUkkNTmokYEkxYGP4bmYXXmX2UVUyNCQDSyX3UEo5cicOXTQNJz4kLSX8XTkobEQWRjk5RmonYl73XmEsbhr1X1kwZiMQczcxaz4QYWoGX2MVP1csY1UAPzEWSmkUXkEmVWkzbkEPYVE0S2UlSmIOaz4yTFU5dDb2TEM3VUMSXVsmRicwMzoWdFskP1UJdicNaWIZcyIHXz8GYCQtREcxQF71bkITLl81bmImXWUvaCEqY1cSbTMuRmECbTb2TELzT2IAMGgkcUMqM0AxcSY0VjgnSSMoSTclX0MlMz0YX2b2ajMHRl0iUzowRyIhREQxdVkObkT2Q0MqSzctRFXzTlUrS1vwbV0AYEcTS1gSSmYoS2gNMz84Y2YIVDU4QUMPbjERTDEOY2YSJ2oLRzMHNF4xSmIOSGIOaVoOMEMNdGgqYVQNdDgkdmcrdFPyJ2ouSkInLmD2MEQCYWUqLToCZDYyciIsa0MXMxsmLygBUz4jM1cmYz4Cbj4uUGIScD0xbmIIcTELYVz3SDwOTDwgQ0AxbCMSSVIuTz8WSjj2UGoJTToQP1QuYGA0UR8qaz4IQDwORjkyMyLwZiPwREIJb0IuaSQ1MyPybDIkS0jyLlMNMkDxcWEzM2LxSmgVTGIQQCIEZWE3XUghJ2EGM0ojYjXzbmIqS0U0ZyAuckMqQCHvVDcWVS=3Ml0MOT8wLSQOZGguayfvSz4ZXWoQZWI5LzgmbmI1QmIyZVcYa2n1XlsoM0L3R2MKMyABM0ACQxsJPjENYmIgUDUAT0gNcykxaVYTcTo0VTTqa2UpNT8ZbUcmSET2cScJSkkvTkgYSS0xcVslOWn2UjLvS18yYWMKclsOb1cGdh8vQzgMSlMDcT4lY1XxM18SLxsJNF0jMGI0YUUzKyb4RmUNZy0kP0o2RmIORVExVTQRZ0MiVicvMDoxZVwiRR8PTmINZSA2Ly0xZ2YSLjY2byAScVr2M0fucmEZY1D2ZDkuc1IzT2HvXy=2Pif2Ph8AZVUhLFUBbE=vY14YLCcGbj4xUlESM18FM2H8ai=2UGYgM0LyLU=vXz4VRiQGM0HvQx8ROUMVbmINbmQrP2IiQV8xZmQNYV43SlT3J0IxZzkkPkT3Xz4yUGoCcjMRS1EVSmHyTl0IM1YoTyQHVmIJLFIkbjXuYRsvVVUxQ18kXkAgYVcWbmIgLyIORB8JRmIhLmHvQz4xVGc1bj4yXycEXUMxTzPxYWMWMycTaiINQ2IgZ1U0QybzQEXuYGAERlYsM2H8PWYxRlcNbVspRGERMFYlT2IvMz4xYSMSS1IoT2UkdULzUWoxRUDubj7vQGIxalr2RWAtbiP2c2IxPz8xY0IPLEUEX0oIQTYkLVgRT1rqQD0YQ0ExdWgBbkfuXmIxLUg0djMIT1USU2IxQWoxS0MrYUkOLWIIYTwkP1shcSYIOVTwdiIxZDMuM2HyK2I4dGAxS10OblklK2H1RiEkUkcyTyQhUCQvXSQSXjMWYS0xSEMhP0ckUF0xXVcwK2ISKzExQkXvMyb1X1EIVVcsUyQJTWIxX0L3bjsNbkMAbkM0cmH3djcxMjT2T1HqYVUZTTckYh8QT1IvbDMmSlsNLGnqbmIXQj0OY2EkU2IlTygrbWU5YDYxYTw5bmIZdiA0UULvM1nybjj2aVTyVmP2MkkjYV4gJ1ULbjISVFIDXUQLamIxVln2Z0gDLFEMQ2IIZFckdFEOTygKdTf1bV4kQGICT2IDdTT2Y2H4SlUkPTomb2oJS2IZT2IUYGIkcjUwTy0ASib4NGISSzIJXVY3YEMhUjomdjUxSS0ORjkYPycXNTPwZy0PdEMybjXzdFYxbj8zbkkmXUkxYiYxblbqRkkXTzogS0Q2cSIEY0k4NR8mLkcPTygXblU3M0kOQ1b2ZVYGM2Hxc1UodjYkQEX1PlksM1UkRjIxS0oFa1cgT0cmaSPvT2EyM2IxaFT1YiIxYy0kZ1ULPVUkJ2fvTyQqSlUxLFUxamIVRV8EY1EnZzMxQVUBTFQkRD8QVTgkYycxbjk2Slbxbz4gLF05bj8oLkM5S10SYkgLY0YqcVTvYkooNGANS0YUc1UOLT4MRVILK2b8P2IVUlUsPWokS2YVTkn4Q1cmQSkNY0EibmI1cjokS1QNYUgWPlQJK1UIamUZTUcQTG=2ZTImOScxQFUGM1T4biESYykxblIAYkkkPUEgcVLvaycmVFD2RGbxRmLuQ2IzQkoxZUMST0MGaycvS0I5a1wudkMOTycBVScNczD3PmI2a2IyRx8ZQV4sSkUIQ2otRkn2NDDxM1UWdlUgKzokLSc1bmL4RmHvVTQNbmUSbkMLTmISRSAxS14Jbj7zQlUOcGXzPTYERjcTXWDvREM0M2DqM2TuVTgkcDoxYWM5Pls1a2ISUhsxJ0chLxsRQiMhJzYHLFfvVBsTVSMhMEMxRTU3RFcPZWUAZDoJTiYobiQwYD4SYTomQ2IobkkxbWI5QiA3a0QgZ1ICYTMqaEMxSSAVPlcCLGIJRjgkTzMGbjLwQzQVSlICUjv2MCcYT0X4PiA5ciQoM0cTalMxLGYAR1vuUGT3SichRCAwLlcxMzYYQlUqQCcxYm=zUF0GVTLvcTo0J0Y0M2LwSiEZdiAsY1YubUIiZV0oNT45QyclPkMmPmTvM0YJbmoCaF72cTwkTWAnLyDzLVUGMD8STlY1YWQXZEMPSz8xMyEiZTkIXVkYNSAxbj4HXTgKL2I5Q1gwLTPqTyQRLVkYLlIxNUEoS1PzUUL1XjgwL1X4SyMlKz7yVEcSdikjS1nzT0MSbmMjL10iT2IDNV8HbSckOWH3YWgSLmEpYiMOZmkhL1oXZiQRYV8uVWEgS1oBSF8VaUMOPUgmT1InVlUmOWIwaEI1LWkYVEL3UVMxXkj2T1bzZjQrcEDyUS0kT1cOQFkYXz7yL1MNLSD3ZVUnPiEudlQua1oEUSMpQTnwLUL1SzPual7qaSkOLSz1VGkRdCDyXh8kZ0oXa2LwdTQ4bG=3YCE4VmIUPkkjSTwkZj8jLGgxZWEJdGYCLSAySyLyUj0uc2UkbEAPYEAhciPvPUoDbmASa2EATUn3MlMxRUQRXUMYNB7wQyYERl0nc0QQdlswPykAPx8Edj4ZRDD8QCcQRlosNF0DYSkNM2Mja0AmYDImRiPxdj0ASlzyX0QMLVU3YVcQPWYCYWIIMycNZlr2VWI1SmfzaTgJYVQEZyQVLjYDVWEUZDnqPz8LPVUOQ1Uwdl4tTyQvcDn1SCENPR71PyMYPjIkLEYiMGoyQkMtcl0ra1cXTzMESjwYdTLwRSkCRTEQLGIgZGUSaifxMELwbiMOZVUAcWESVWUYSkLxYEUSaEIxYVMYM1UwaC0SaVc0T2bzSk=2QDgmREgxYykJYVT2SkUSRVEJXSAQRFcYTUkrXUUjM2ghVkLwdmIIUUUxSkk1RGQIaDIxQDIuT0gKMz0sbV0pYTYkS2H4bkoYLzIzbFMxaToRLWnvYD4ScDj2blUsX0LxNWUSK1b8YVU4M1wxNFUmKzDwY0ciR1ooQT4OczPwT2YOZEMtMlXyPSXvaWHuNFMCYzQ1bmcsQ2IZLGUNVmYNbmg4LzI0P18qQCA5bkH2JycVQmIJRVIFP1sMSWnvLSb2M0QGZCImckj2Xz4ZT1H2M2UxLmEsUF8xOUYSM2TqSmo1clEZOVItQGMibmgrVWYwPUgQRj3qSiQSLVksLDwQX2MgNDgwMDI5Ljr2MGYUcmH2YmECbSY0biAYLC0uZzb2cyIHVEIpT1E0SVICZ2AoPlIFM0gUZx8CMl8XRGEIRGI4RmMNaloubmUycSz4VlUxRCQYPkMrT2ISOWQCdl4uYT0kK0ILU2QnXzYMU2AnbmnyMyQJXjPqbkURVmHqdTcxRTMYPmIATyQCTTcxLkYJM2DyTDf8OUH8alsSM1cZZVT1S1j8Qy00QlEvUVUxcigpcWExMzr3Q2IYXi=2LE=2bkgONEMrayAOchs1blERRhsXXV4NLj4NTzwNYmMkaCPyY2EmR2EuXkkwVVUkT2ExZGX2XSgxMCANT0MRJyDvayIxZygtcWI5LmUkSFgmSzsVVmomYWIqdWAxRzshbiHuYzkmYy0SNDwNTSIlX2IkUlPqZ2n3J2nzUFcqQS=qTzsSblIJbWIxZToSYVEIbkMQRWImXkMSbkL4bl41azIJdVr2RWURYV8xPUMOc1MgVGkjcib1OVUsVSbuXzoHP2UoTi=2PUguYmUmcScHbGImVWAgMkU3bmIvXWUxTmUkcUQxblcSTWI5X0YBamI1T0goVmIUY2oxYz4OJ1sMPmT1TzckbVc5bWclcD8iYUcqZ1YLS2kxcEMOMlvvK1srayY4ThshXSg0MjwzSkgqbFEmcEorRmIDLC0IXxsIK1ckM0UjLCgvUT4xVDP2M2cDSzYtalU1YSYSblvwbjkGYz43djQxTyILSicqc2IqNDExVWclQyckPmgxXkEtSj0mPTIxLjsgXSLqbj8vcEAmRGkxbmI4biAVXT4OMjb2blkVbmUxRj4mNFETT2EFVkMiYDoScSMFT0IgckMkPWIObTLzY0AURlUOTjwkREExYT8FT2IJTSkxVF72YToHcjQPRWIxUmgHS1Ygbj8zORrwMjcNSycWRiYrcjoxbTbvYUQRSkctPSEPbmACRmAiRjMNSTIxRjwxblksMzgJYD4kYV32S1sZblcMLicxTEgNYVcNPj8WLzn8czkxYzUIOS0MPT4kclf2Syj8SlT2YT4jMy0CSyEndFcyYyckQGUEOWc1blb4SWIqbjoxbmEMJ2j8bybySiYkKzT3LjINOVUmZmINMFgLMz8WRTohQx8xY0AVM1U1S2IwakgJbloDSigyVDoOQGgNY0EnOS0YTD4xVCctOSkjYVUMLDgmLWj2Szo5P2HySDsmb1slU1g5bDoxbkg0biYFcGEGXxsFJxrxUUM0cVgFS1Exa1wMM1Q5JyQkTlkkNGoSS14HLCQGS2T2NEQ1bmI0cWIhbUUkQzErRTDyUz4uLGUNSmgobkYZQSclRiAxaGUETDsBaCbzUDUKK0IVXWg1bk=3TVMXc1Yubjj4QToyciIxbzgSbmouci03bjcJbR7xMFgocmISc10JZC0vSyAPUGIGcjUJYljqbloORjo4cyIwYyYoOSj4RWImL2MNQUcgbjURVDIxMFEqMiI2RD8GS2YmYzIxPzoFSmUYRmIDbx8xajQSMDcqSmIqdicOMEXxND03K1QUbybqM2gxY0X3Sjo0JycSTyAJbjMoQWIlUWIxbmkIRD8YKzH1M2ckbmkgZyg3TmoETmUxUVwuYSIgSlcUbCIxblErMzH4clciKz4wUzYubkggQDYgaWXzQGfuT2E0cmIOVlYEbkU1VFcMbj4SbSckMig4bVcYQS0MaUMUY0AALmQxQSg4S1r3bkMZL1UFdTIxYWUXblUwYVUFdlMZTzsFbkMYNDEIZSAZS1QnPzwKXknuNEQxZ2kucT74XlUkR1gxJ1vzcFUlPmYHYl8rK1I2Lib3SEnzLzX8YyQybhs3P0IhbDYOTUoPY2oJTUn3bVvvRVsZYSM5ZGH1cUURNDQTS0clamIqPlQ1MyMQPyQNQCH2clvuRz85TygXTWIxbDsxbmI4bkg0ZmI4TGExJ0PwT1YOTSj1UkEgbT0KcSYYMF0LTyYgMjL8TkAnQ2HqTR8

NM2b2YVohQEMXT0cST0czSmIxS1j2TygxMCHwSlUMSWIxciYkXWMVbmUpSR8zLj0xblIOT0cmamIxQTUkLyQ5bmU0QEH3cmomQFTvZycSLFcXS1EwZlrybib2ZWI5cjrqNF4QJyX2bGMJSybvSjovOWYVXz4gZl0ZSigjXT4xLiYNVToXRFbqUT4pMzcNdm=xMykuK0IsLCj2NScIYVcPbmIkbDP2YSguSlT4PzMjM1EJYzYNLykGbj73Skb2VDX4blIpSDkmZiAJXzEYckMBUTo2RkokRlgTa0ojXzo2PUMNS2gRdUkEUWMBRT04TyQ3dmIZbicxcUkyUT0BRmcJPzMxQyLxS0MGNEMMcj4sYB8NT2UiSFQgdDokZyb2Y2AVRFUCM2P4PicNS1MXVWHvQD4MLzT3blUnNFrwYiI1LD8PT2cGRkoVbTokNDsCXz8rbjIAUmASVS0NaTwGSjsJRTIIJx8wdDIwRB72Sz4saVgxTBsmOTsXZWASSWYNSl85RloDUGIUdmoiMFUHMzgyTCgSSz0NQzs4dULqdT4xU1oFYyMgZWgSbDgTNVkCOWYrbGEIS1QSX2INUEkAYjcVZVMgM2gUbFYtTUIsQDbxbiEQcictLTsNQ1goNDEPZjI5S0omLEcmPkovVlIqbzcwSFwlPjYpLTH3blcBQGImRFcyYSYJSDX3Yz32Vic5MEkiZWf3YzL2Lj40U0oAPkYlMFgCaz4sY1MXLTYkbWEHLWICREoTT0cwX1UHUzskVUMULF3yJzwNU2IpaVETZWQIY2ICaVErQDvwZSETbjwSPlkKPybxMFQDalUHczUITFc5TlUTbjwuNVT8LS=xQVIxUSEkL18XdEcqa1ISaDEVZmItdTI2aCMOMGX2P2YSZEAuQWf4VlkhXzoMVGgBNUEESyY3a17qcigUK2g2blEHUTE1bzMpZSH8MzwwXWEmMDf1ZVD8cWYrQy=zdCkjcDYxMD8iOUQzQyXwSCAxXij2QjUXZWE5MzT8YFwCZyEpRTgrZVMJZCD1RUkpLzkTaz45VS0lUyYsYUcgSjUMbDwgYEQCTDETJ1MNZzcubmMzZzghaygOUCk3PibwVVb3RDQqUCcNYEAoZ1ECUiQlKz8mcVIhLFo5RjgiPygxP1IoS2ICK2UJQzIJPjwJZ2AgMEUZQScHSjkQS18pZEYBTGIobiYQREgwXiXxVUQoQD8ZbkM1SkIXbjsGT1IXYCMNQkY0TFcIZz4La2IZMGMsXjL2LycFRlD2UT8HaEc5OVQhYyYmblUzUCI0Qkf1b1H2UGoGVVs3P0MNY1wTZUgSVVsUPUgLM2U0T0D1JzExTGoNNWINTS0KSD4LViQEJ2IoYRs2ViAxXUMYZzogLj4OLjL3UiMjbjfwXyIRVBs0Y2oRLzI1QkcObjgXVT4jXUgvVFknUWoxaz4FLEnySmIHPT4WVl8mRCj8YToSbFHzS2IPRCkHZEouTScSLFokTjIGSyPqYUMkSiIOa0gOdmICaEITbj8xUCYmQyEZJ1gyP0jyPz8xXVs5M1gkYUT2VmTqQjwzY2IqLCAVdGYZUT8LTCc0M0IWMy0kSBr4RlgWTUkVJ0cRK0jwaB85OTMNK1kwalYxLFUhYkoHSR8CPz4vTFUxT10TRUkyRWIKQCjzQDnqR2kxS2IxVUYrbF0DVVM0MyI0P0kAUEIpKzIDU1QxT1cZVEQtQTLxSzIwP2IkRFQgQTgDNUUAQDIZVmU1ZlomSj4CTycRZ2AvbDghLic0MD8WJzMPTFUmXWAvbD4SbhsOblc1MSvuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3vOB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEAxa2QkX2QDa1M0aVUtcC3vOB8Pbl8zYVMzQF8icV0kamP9CPn7PlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOi=7KzIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3MBiwFT1UxclkiYUMNOfvRLC=2LCHxLCD4LCXvLyPyMyb1OB8FT1UxclkiYUMNOfzJOEAxZV4zUlkyZVIrYS3wOB8PblktcEYob1khaFT9CPn7K0cPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7Uz8RQFkSZVctXWQ0blTMBiwFaFEmOivuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOivuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC37KzQuXzkDOfzJODQuXz4gaVT9OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi37K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi37KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9OB8PZVMEdGP9CPn7TFkiRV0mOivuTFkiRV0mOfzJOEAoX0coYGQnOivuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOivuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOivuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOivuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai37K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy37KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9OB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOB8WS0IDZUMoY14gcGUxYS3MBivuZUMoY14gcGUxYS3/

韶关市住房和城乡建设管理局             韶关市财政局

韶关市民政局                     韶关市扶贫办

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUV4oX18jYRH+OfzJOFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOi=7KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS4WTEONwMeVHCftLRf3KiDtLB3yLSj4KUX3Ki=tLB3wMyPoOB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOmsFMzP3MSYEMBzyLjQDKSQEQjHsNCDwPhzyMyUCQjH3PSD0QDQ8OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOsSZHD4TRz8OQjYIPzV+1Ky9HMaPsbPfU0ASyrR0sSvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOrmXtciJzKe1wqZ+pqdhrNx4p7qROB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOrmXtciJzLVozqWEpaSkusXnxch41LqPs+aFsq9ps5Jv6KlqxsHoOB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS6I1KmXxsCEpcJ0wZlz4a6VJLmXtciJzKe1wqZ+pqdhrNx4p7qRJSvuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39LC=2LCHxLCD4LCHwNCTyLSXvOB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOiHvLSjsLCfsLSHfHCD2NiTxNiTyOB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9LSjtMiPtLSHzKiD3OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi31MBz0LRzvMhz0MRzvMR0APSvuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC3tY1klOB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9MB3xLS=vLC=7K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC3zKiHwLC=vLCvuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9STkIQV8TPzMAMF0mPWcIPjEmRUABczECRTIqPzcBQTEAPTEWPUEnUD0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIBTUUASTcIdDM5PToBYz4VPjEYUDEqSj8MUFs2SmcYQEYQTTsDQDIHXjb4ZUkWc1cRQ1wtXUgRZFICPjQkUzorX14NaEjyUmkgVEH0RTUFLVQGZGYiaVvvYUMBQFI4MGMIQWfvVjLzdDcDPUcBYz4VPjEMSTPvYDUQLDUmUTgVZVIGaFoIQT4BSUQAYTY2LGgOUDE4SUQidD4pPWcMQDIgQmbvdT0DPWkMUFM3SloAcz0DPlEMRTcuSUDvczM2VTQVTUEGRFcQPUE2Pj8MTSg2QEEYQEYQTTkHY0okYi=zX1Q2QWgDdjENPlcNUjIAX1UBbFXxUUgNYTEpQWgMPygGPSEUQTMnMF8rK0oRXyDzP0UZdD8GaDciViEFX0EAPV8rK0oRXyDzP0ktXT4KLSgAUSkFT14rQmMWMkEAR0QETD0ALDcALUUEP2fzQ0nqNVTqaB8mSUQEczw2VTQVTUEDRFkoVCkrQmoXYzoRajTzXUUZdF4UUmgAPTMoVCkrQmoXYzooYF7vbkg2PkPvUjskUUc3XmAAPWAMRTclSTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjEQUTEAMDcNPTQCPlkQRzImTTM0LSjqXiQmaUYRQmcHSTwXPWEwcDMIXTgsQVkQRj0jclrwPlQ2NGE5aEAqMCQwYzkMUjggYGoUZigXSlMnRFMWcTo4L0MpdGYiRSAWViIRRkoTYEY4VDMDbh72c0EZX0AJZl85VkD3XzomTTEkMlQESGgoZ1ryaFsqYGM2b2MyK1LxczbqVVgDRCEPbzMXMyAFT0X4MDEJTCY4MGUBLz82TlzxZCj0TVkGZmcIQDEQPTIuMDkBZmoCPzEYb2cHc0kDUkHvZjIBY2cFazEUaETvUDfxb1gqTVw1QlgKR0ohczwVY2MRXSgmczgQVTQVTiAOPjIYQTYBcDcCdGIlZlUlQ1QTMDkrP2IJbEExLl45Sj0MQUkGPSEUYDkATR8MQCA2S2cYRzsuQVMncSg1PUEEPzEpPWQMP2MGPzMyQzEQUTYBczkBQlf4a1QHTmcOZSg1YCMjLzwsYFsYLjU0VSH4cDwsSmULLj42X2j4ZlMHSWkMPWMGPSEUYDQ2TTUAczkGczQAKzImSkYHTigESzQALj0DT1cMbTE2ZFj0a1QHTmcOZSg1VSMJbzwsYFsYLjU0VSH4cDwsSmULLj44XjL4REIESjIXLTHwVV03bEjwNTQQUDU0VSMJbz0DSTcCP2MGPUEUQjI2QTIBP1M2RkQAZjImY2IBYzUFPkEiczEYVUggREHvXzQucjvxNVoiLzE0ViIRZkkSMVohLiA0VSHzczgQVTYKaEkLPmcMQTYBSUMMUDTvSjQAdT0DPj4QZjoDS0QAMD0pQjIMQTEGPlkvUzM2YTIlc0DxQDQTaGUhK1s0RmotajkHbF32XlwnXkArcTkLaWQYZl0yVh8rZjwxZ2UvUGAnMGoqcWDya1kgK10tVjgrZFE5a2P1NCH0VRrySTHvQzISbEcFTTUDPjIQSTUpPWcNdjE4SVoAdD8TPWkMUFbwSWoELj0DPT4BY1swZFsoQyk2LDIATUUFPTEOPzEQQTEDSCgVUlQwXUQnb2oyakXqQlLqYjwVVUIMdVIFbmYCY0gJMTH4UVYkdBs4UVzxa14SUUoFYUQiU2AVLTkTQTQTTBsXSTYBYjIMRlgWLkM1Kx8nX10nSSUDdGYHcyTuMlUyLVv2ZDMHRi=wLjYVRCkNTVESbGQvQ2UtbTwMYjspU0fwLzEwQyEJSlIyVlIqQychL0D0cTT3RTcSTjEWSkD1aTcpTkYHZyc2MVz1QWEhb2kDdmgraVo3RWAmST0tNEIULB8OYkQ5ZEQMRFQsSx8DVjrzSUIWLSYKUkghc2gOUFIKXiQ5amgRQGIuYGojViMncFMnbyMnQTbuUTDyNFcoSGTvUWIkQzwrQGkkTF80TFE2LUQWJ1Ijb0gPPmk1P1TqS2b4X0=wZ14KSlszUEUFUDYuXjwQbFMEMF8vT0gvRjktXkIIalEKK2ctLWMVXkA0Xx8AUjD8OSvuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS4MRTkGRDEYRjsuVjknclMNPUEiP18IRTcDUDMCPlcqPzEQQWgCdjEJPlcUbjQmSTMGY0UASTL3QzMSbTcSRVHyQEEERDEgPVkBPzDyVjcQdT05XyUOUDIrSTcIMD0TVSEZU0ooS0cEdT4pPlwNaUU3SWojaUj1PzMBR0U2Y1cSZD0IRTQoXTEDPVcEPzEmNDgAPTkmQ0EIVTUQPTEAPkkBPzYMczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTE2VVoESD0AZzcALUUEPlgMP0DvMGgOUDDyPlcNUjIAaz0MQVQyXiIJZFICPjUgU1QvYDcFbzkESiUYaUY4XyIVZlQXRmAjRFsmTUgVLFEGNWkgVEH0RTUNcjwoc1cTREIqSFoEVT0BVTcALUUEPWc2TEHvTjQQTzIQYEcJb1EWSVcQLDU3STHzVDQTQSUMQDk3SmoELj0DPWcMQl8XQEQIcz0DRWgNdjTxSTQAcz0Fa2cmXVc3QEQASDImSkYBPUkkPjEBQDEEMGgDdjENPlcNUjIAY1UBaCTuUFg3LzETQUAMPSAGPSEUQTI3MDcrK0oRXyDzPz0TQWcLc0kDUkEQRzgoZUf4aDY5VFcJTl4EMFEUVmgtUUY3PTECZUf4aDY5VFcJZVQuLGIXczITLEYKYUUWdFIvPTEvSUD3czQQVTQVTUELRFcZaibwMyYXJzE3SUQAcjImSkYBPT0kRzolLkUXSlUAaDciUFgvTl4GYEIXQTEARzolLkUXSlUAaTnxZkMzYjEFTEIUbCURXjY0ZzECZ2cmVig2QEEYRjsuVjknclMNPUEEPjIQPTQmVSAASTkGRjEuQzIARycXLyU1ZTMZUjUXPVM2cFMCbWDvRVguYUkSRjEqdCHqUEUFLzQ4bj8UJ0QpZWEAY2gUYG=ySkMPdFLwdTUjdFDzajwjR0AGNWcpTkotVjUraD3wVDoiRT81K2YBPlw2NF0OZj4rQGg2aTIAPicvLEE1QzsSUFUWT0HxdjM4dWn4dlIAXiUoQT0lURs2RlY1TUYJVCMmPVrubjwoMDgiMzIGXlEHL1wCRVEPPVcMPjEAQ1omYzcPSTkIPlk5PVYBYz4VREMMQTcDPUcmPkMVUEIMYlE4Q0ICUygWQV8vaGYAcEcCdDYxdTQAYDImSkYHTSQEQlcQUTbvVTwGcBsNMSgZLUAmZUUKb10rP2YgYjzvc2cRY0kDUkHvYzIDNGcPUDD2PlcubVcRdTb2dSgBPUEIPz0CLGcKc0kIR2cYPjIQUTgAYzUWRCInLFQHPSYLdSjyYCMicUnxTloYTyUpXiHvcUjxMGYYLzI5SCINc1M5RWcCc0kDUkHvTDIATTQAY1IASTP3QzDwUVQHc0DzSTQYcz4KPWkuQDMGSF0nLFQHPSYLdSkpX102cUnxTloYTyUpXiHvcUjxMGYYLzoySCAjQUDvQlYUREYoXjcrZkfvSjIMTyUpX102cz02VTkKc0kBPkEURDEQQTUJdjErSTMMQzMCbzcATUUFPmoAPlgnYF8jREI2S1j3clHxSmoiPyUtVjcNZDwsSmYhTyUpXloAYDImUWEVY2MHPWcQUTU3RWgMUEDvSTQIcz0ELTMMZzz0STQmdT0UQWcQPUkGR1wYSDHzQh8BQEkMSj8WMWXqTyQtS1UiY1UsYmQ0UzYyJ0bzY2UgLVkOXWgtJ0cMcWUSMlwOaTgpS0L1blUoRmHqXVQqYUcFbj8oL2I5XlwpM1M2REEYQjsrVUYATT0EQjE2Tz0DPSMMQDk4STQEMT0DRWgOQEU5SUQYcz0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIBTUUAPSQIPjEQPT01dEYVLmAvSzc5S2kjVCQVdiT3cEYnQWoJb0c0NDsBX14qRCERNScHMzoSXlEoYDoRZ0X0SmggaEgUZD0QSjzuMVM2UTX3QWcsQlIZRx7uJzY4XTU5Z0AGNFYDah8vMmoWVGUERVMtUEgYUkUlLCEBbDssLlsgMlUub2f3bT4ZYkgiP18hUVrwcWgrcUEhcGYjQFzzUGcmVjoEPkjwQGEYXT4FUVUTcjQsXl8SbGU5RUAPQ0cgTDUoaTE2dVY3QkQTNCT4TD8FSWcjLkj2ND4qblc3QlIXa2AVYGYDQSUNb2A1Zj8lQjUOcVfySiEtYTbwdTc5YTUQXikQQFY4Pzk0M0IScCQYcUUPRiPqZSP4bjQVSlH0cCI3XygHRygJMyP2QCE2K0cSX17xTyENTUYMU1gycDMrc0QoZVwJYVsqZVQzQVkja2HuP1YWdEYyJyU5NDIUSUkIPjc5PzMATlMCPUEEc1QTPlkMTWM2P0EYQEYQTTcEczoDUFoEMT0DXzcALUUEP1c2c0HxdGYYaTYyRTURbEnxaCAYU2cmTSMrZUoXRmoZUz3wX10rLFUSPjIjVEIuXiMJbFQHZ1cQLig0SDMBSVQGTWUMTlc2QlcYQEYQTTQDPSkHTjUNPjkFPiEYaWgvVWkBQEETQTMDc1MAPVkAVjEnY0IAPTEAQlcERUU5PToBY0UxQFcMPzcmUTEMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPUEUPTIIQzEScjk1MED1cyYTJycsQTokTzIVZUAhQTY5TGIFLic4UCkRT1siUVorb1coMVcDRGYhL0nzZyQMbWbyT0QvVjkxQmgYZ1E2XUAAX0YVbjgkQiECXzw0YjwVYWPxXzUESFIKThsZc1omRFEPPlgyNTcqUl0tc1ozJ101bigVMkMYUifvQzc4diI4ah8jdUEQXScicT0wRl4wMTcgL17zckbzPWohM2IgLVsRYWb8OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9Li=4LivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOiP7K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139UiftLB3vKiD2MCvuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOmP4bSciPVkWXToQYGgsbjzqRFw0Q0MnayTzbzkLVT4kUSYFbDUTTFcVcz7wLGYKdkH3OUnxPiMhPx8lZ2kXZjQtRCITZWH2UCYmTmEkcD0LcGQzcGQzSTQDQDQCcGQMdWQzSSIzcD0RcGQMLGQzSTMzcDQRcGQ5UmQzQEH4NT0VNSk5TmEzQCT2NT0VPSkDQTD4diAoNTPvZWE5Q1kwSUYgMzz0RicMTlP2QEY3M1UUdFMMMT0iYUXqX1UUJ1MDTlwASSArXzQVcTEDQTcoSTcGZVUUSEckQSYgdiIvRmIRLVQMQTsjQDTxaVUiZj0DaUcrSUQQcT0HdGUNczordikHQ2oYQ0MkNTcSQCYyZFnuRV85aSX0QEjySmITXj4kZDoFdjUoX1URUyc5UmgiQDTqPWoEZEcMUiQgdjcyXWoLYTokQSYQSTcvYD0EUlQDUUIsdkTySVTvVBs5TzE0YUXqZTQVQ1EkSCUJSTwYTVTvYUEDQWAjQEU2aTs4LGIMMUIxQEX3STzvPhs5MVsHYTUXaGoLLhs5MVo0YUP4cTQYRkM5MDf0SSYURVULQ1Q5UTIrSUQuMDQYcz4kQSAHdkY4Tzz1YCUkVT4LQGcZMj01YjUMTGQPSUkXZFU2ZyUMc2oSdkAoSGoEQDoMMkcjYTEjdGoJMDgMclcGQCQ2T2n1dWMkLCIWdmYWaTzzbj0MMjkHQCgYaDQTUWUkcyEnQCYZMWoLLTEDLGkjSRsqYD0TNWgDc2gMSWcrJ2o2a1wkUD4GdjgFT2oTciUkUkYoQEYRRlUVPkE5UUg3dkkiaTQTZT0kc1PqYSPqRDzzaFwkMCU0dkMLQzQSUl85UlP4YUYxbT0VcSckSEL2QCIyX1T0MVM5UjwASUYUPWoEYVkkLDUodjUvU1UEY1EkUiAgQBrvRlUER0EMQzIjSmkBYD0UXmgkMTQsR0IqaVUHXz0NNGAuQEIwcD0VM2QMUmQzSUUzcDzxPWQkUlkzYUT4cFUUX2Q5PyczQCAWcDQVM2QDLjn4SSAiNT0RPSkkQTD4YUUQNWoUZSk5LmgwSSUgbTzxRmEkUjowYTUjbWn0dGE5dEEwdiAMMz0EdCcMMWf2STwMM1UEbic5Ujz2QEIHXz0EJ1MMLFgiYSA0X1T0aFM5X0MiYTU0XzPxQzEMUjcASTUuPT0ETzEMSEMAYSAuPWoEMVkMQyUoSUYyZWoGRVk5TjwWbiIIZTPqVUckQVUWQFEUXTz0QlE5MUQJYTUPRmoVUkEMJ1cJQCUOTWoULUEDQ2YjYUIRdD0LNGgMJyg3STv8dGnqOWg5dCM3djcZdDQgVmgDQyIsSTwhaWoLK2IkQWkMSVMlbmn0dT0MQ1oMdkj4J1T1MxsDMDEHSV0iRDz1UzgDVTgGbkPqcTQSZEM5UCUnbl0rQ1UHSFgpciUnSSX1azQsUV8pVTwuSUkEMD0SUiQDVT8ySkQVbz0SdjkDQDQDOUbuNWQicGQMdWQjcGQzcGQwYWQJdWQzcGADcD04RkciQkIVdFj2bSk3S183QkIVSGIWX2EsTVciQjgVUSgOcD8ORmk4byggZyY1cCLwPj7xQi02dEA0RmgNREAoZEUUcGQwcETqdEAiTEnzQSz0NWQRXTsiMV02SFokJ2EoTC0sM0E2SCz0aDo3S17zcyHqdEIwMycQLmDxSzIOQTUuL0M0c0k3czcJcj4KaFkYL0kSc2QSM1EuT2YxSzfqMj0TTlMwMSAMZVQGNUUALSQPcGX2UCA4SlIIVjMScEY2UFnuQ0oJLCMPMFkSVFg4RyUOUmYTUjMqTUkyUkERZ1w2Rj4ST0A4MUDzUEn2cC=8ZmLxOWM2M2YSazsGZDc3Q2guaWcBVkQFKzQiLWUUYCErRykBYmgDNR8JUlMoQlIoViA4a1sOLkIwOV8gLVzxQjsUSVL4NVj1c1fxYhsmJ1gvMRsmLmcgYjkWPS0TNSQrcjQpaVnxRiExc0UHcDUAdSD2VmYrcB8va1DxRCXqSjUzcFYMUCkpPkQmTmQJUkkrMGQCPTU3Q0cUbFICUmMLaTkncGL0XR8iMTcWcEc0OTH3M0L2cFQRQlwsXWkVPTfzTljxRGXxbSbqUzIHQzggMWIGTDgPbU=xZWcJbiYHaSYgNWbxPlL8XmERLmE0Z1MzaFELVSU4XVLqPV8uVlcSYTo5SkTqYGkycyAUVDEVMhrxbRsicT4sNToARGgHTmQ4MiImbBsUNCkqZSkWRFQZXSz0bjgwZ2j4QVgzU2AGZDgJQkUMT1M4Ti=8MjgRTlMHYib2XxsWNVj0cB8TX1QVUVwTUScIbDEPSjbwbjcJXUYjMlcHbEn2VTciZTomRCQAdGfzcEQ0K1wiTzIvaWEicxsjdWMAQzogQVYSaGTqQkP0M1DqcFwGLmISdCkJK2A0TzYORTQOSTQwPV80TkQMaFk2cFD3QSAScD8SRjUzX1kDUjsrSCTqRWg3ZmMRdEUSRTcUUlL1QznqLSgjMjcLRGQycS0QX2AAYVMyMz0FdUUxP1kTJz70MGT2UVMHUFwVJzoAJ0EAcEAIST8PcUMzZTH8UTwMLEUgThruQ0U0J0IGaBsGVhr4cVQ3NTY3Q1Ezaz71XWgScEQDQSE3Sj0idGHvPTHqXzfqX2P8cCMrRhsocGYSXyICdDnuPToSK0QkQjUiVWoxJ1cJJ10gR1sAYlwvcTkuVWQRREciSGgScDUOL0b3cRsQQzggb1PqdjEDUGb3TicudUMqQWQWJzgPRGogJ1PvcGIHcC0vYiIrMjv2cDwjTFErK2D1dEAObSAuUVHwbx8KaDvxJ0UgTkIkJ1wibFgYTVrvbl0NLiAHMS=qSFMoR1f8cDcUKzU5KzwyMiTqPzssXzv4RkkIQEULRFMRRWMHbyXxKxsMREciLCkxRFMgNVMRVlL8cGQHXSDqSUUla0g3R2n2bWkSNUT2aTgGcDg3XljvdFEscGMwQWEicjb4NEL4NDgoUT0ETUgzNCkxVlX2TiUgczc3KyUXRWgnSzf4NTX3UVMiTkMBQ1kiJ0ENYUo1cEj1Sj0VSjUrQ1YwbRsgLCUIazIzKyULZS0SUT8ZaD83J2Q0UVQ2X1M3QUnqZlL4cjEJVjgWYlU4Ujs4UCbxUkkFdVM0ZSgoTWXqbTMkVVLuMUAAdEMTQkYjczcicDI3QUIUdFMgdVQNVi=0VDMQLCcoSTPwT1MAZTUFPjwETTczNTsibRsscCYUXSP3bS0vLy=0UVkKPmE4Mj4rbWQUcGcwcGQVOTMmLlz0J18XVFcoXV8CQmEzMyX0QmD1QVz3cB8OXzMFMGEvcFH3QikOXkgiMVcCXTrzRzEDYmcrbGMzKzf4XycVTTEzK1MzcGQ2RFEgY1gCcDcWLjcgMyYWZBsMbmAQXUcqUkcEcTIRRS0wMTsgRmQ3R1jqMRshcGQEZR73PlUGLh8zdVgidCQsPi0FSC0VTlMNQTnzNTUHdDwzazoMXUcPSWURU1InPyIGaWLzMEUrcFkSNWP8MjbqQGAUc18pQSUmMjM4cFD1QD70XUM2MjYNJyH3cGQSaSUESlk2ZVD4Zlz1NTn1cFIEMx8LMSkLUkM3US0MSUU0XzX2UEUpVkozJyYoP2QxNWAzXykCRl0zJ2j0UWDuaDUgMSUMPzbqNWoJJ1kwLSD4Shs3RBsDQTcCSz30MGgzYzYMVhsUTmAUbjMgLEYTRh83cGQIX1YgPR8HcWEzcEQgPi0UZSAUMCU5ZSIFQSIMTWEEYmEjMEAVLGEQQ1wwRikBS2DvMDgvcGQGZDgvOTEoXVU4TTEzOVL2dFcqNCgCX1L2ZUDwMznzTyIETTzxMmEwUB8gbCg0TFMVUTIHaTEJLj78MlkOSUYRNUgXbyb4JzE3cDoJcUc0cGQJPTUTMST1QSUSSxsrK1QgX1oUJ2QFMCEzQmEzSSMgJzT2bVQgQVshUUQrRT74UFEVZif4ZlsNaTMsOUL2J0AMZyciUVEVTlMBSUIUS1b2bWEVPSkoc10idWEFUEYQKzDqdlgVdEn1blM3b2oHbTD4aF0gLiE4J2UNTUQgdCD0UVEQcDw0PybxQyUYQ1wsNVMVZyjxbWgxMkYPSWAqMFjuQzU4VSQDQlEwbkL2X2UzJzMiX18ATigySEQgJ1vuS0=zQ2cAMDEALlY1S1oPP0ITQkT3M2gIRjr1LUcUJ2Q1SGQpNVwjThsQcmEuTFjyMln4QmQQQWPqUGkAXUUwNFoVJyQ0S1IoJyLqUFLuQDQWaBssQUM1clwGczfqSyECUlYLSWIYaWEqSykIZ0=8J1EGL0MwcSAyLkT8YyQEUiYSdlIWTSz1J1IsXWkVQkcOP1EVLVkVQjcAQkUEM1oDZxr8PlMLJ2HxT0cLciUFaVEJJ1swcGg3TigzRGI2MUL4bicoTWQ5MmINTjzuPjYnXWc1LUoPRxsSbSUzZV0gRSgUdFYFVSkwYzUxNSjqRycGb2ERXyAvYGcHQVEoXRsEbSQWX10mRF8gUzT3MkUwVlYTOTnuaGHqK2EUXVD4MiYUPV0iPi0zSxsEcmMiMVkLMk=uUUcJX2T1cBsRVTn4TTYpdGEWcTIgXVwVMzIzNUPydEMgQ2kTRyQsZWP1RTzxUzoTLS0zP1vvcGbzS1kIPWMsLVMsZyglX1juQ0UPQjYpMiUNZTggdCENcWogaSP3TSAVJ2QUQmD2OVMgQlkoZWQUTWcQQCgnVWLxTh7xdDX0cSb2bWQIcVDvTikxU2QALVQgLkT4TxsgM2QZcVwCaCIRQkPqRkYFRTcBTjopZmMWX1QTRDgOYF7vPlYoZVkuaFcPYyfqVVsRSTUzUjcrbTEwXTcVMzoERSkzMkUKaDQrJyz3X1MNaCbzdGE2Rkn1XWUPazX2XV8GMTYwVWQwSGcwVlEWTyg0cGP3PUkrVjIPTkYidFwGXTb4LEUzLzgybWPvaWgCOWPzU1L4UFkSTVEuMUUwTBsINSYwbFj8RCX1QVEGLiQsMjHqVWMHPykOUUoYXVEsMSYJMSIQRFQwVUUVTlEJRDoZTyAFcCj8TWf3QWIUTBs0XTgFUToUMSkqdGQiaVMqUTkTLzj8cVEVRGQXLTn3TkIpRFwTMWYmNSYzNUMlTjYHbWQBJ2MCSEYxRUcyXWgHNTQidFQGR1wrRj7xZDkLbmEsRVoMQCMObUYlP2gpNScoYFwwR0coaBs1bSbvbhsXbVwGTmghVTT2YEMhPWEwcD0xbmEATVosRCkKSFESMB7yZCkkMFXwYycRUlEsUTg4SC01bWUQYFEkdlIoSGM2TFIpNVvuNVQkZ2ANMSUmPj4nUyYLMVEgVCAsLkHuRDQ5b1IBUVv4PTUYQ0glPToUMzY1UFEgQzkzK1j4MCMHZ1I2Lmnzb0cSNELucikBXV02TSjxSVgEUzXyZWgEYTYEaUE3MTYTSEEhQ1b2Mz7qUiT8bSHxQ2kXZCkWK0omR1oMPjQvbEQgZUYULzsVbVz2PmgvYh8BYVUAX1IjNEoMNVk3UVIKSVEwQmMHOVEgLGQ2TFcVNFTwT0n8RDQ4c1csdD4gMjUsY0b3NTL2M2kJNRsKSGQTbigwVDjxUzYCZBsIMkM4L0cGcC0wM1oMP0I5cGHqYykzXlwldT0DTiABSmTzaBr0X2AHUFIlMlUIYGIUL2EIYWUjRlU5ZR8CdiMiSUcRUWUrYlEzMSEOX1IhPz0kPl0GJ2EXdSksLWP4SVcsMmEsdVMHUDEWQGL3XlIBMif4MiAiQScET1r3MET2Qij1aGkzXSbyMRr2Xij1aGcRcGIgUlk3U0TqQWI4ZUQwMlbxaVwWdVjvJzX4VEUDYlz1MyE4TloJSGQ2aGb4RWoCNVs2aTL4QzLqbGb3J2AIaVMpMmgzU0HzMmEZXV8DRWcCXVMRJz4CQyj0RjMzcVIzU1gzUmPxMmQATTUzJ0bqPlIEXzUAUEM3J1cjTkIkQUkHbVkUZSgjRCTqdGIWdSgGayAJPxsmMUYzLifvcDQ4P2QKUiAzUjz0ZVgTcBsjRF0RdlfzNELxdVEgTzszcGYHNGEWTmQUPSUzLUgSRCkATFEgNFEuMUD0J2QoSGQKXjQBcFULaVEgbEcUNScqJ1gqRUMlNTD4TEMmXznwaCTqUB74Q1wPcBskSSkpazgYQGQBPTISTDvqb0IzSVQMcD03MzbqMDUzJ0gsQ2QJQUUSblz1KyYBSELvMUTqb0owX2DzXzcOM2PqckYzQ0ohcBrzQ2QzUi0zLz4iSBrzOSkRUScUTTLxSEMJXmEAMWIAYhrzX1kzdlMoTkgzMzowPUn4cVDqQD4zMCMncBsNNSkWMCH0J1MuURskVmQ1T0AidDIsUUMEPjwHY1szdC01cEEVRykyNWIiRjUPcEEKS2QsZSIzTUMiURsjbikGbzwJb2gPPW=4TVkzcCAiRij1X1H4P1MWPTQUcVY0SGQhUGQSY1MzYFL0cCcTT0TqTlkzcFMlNWkwOVMsa2EAUCk1UCMwVVMoNUUoaCkBX1E1ZEUrUjgSVGQlbScKRFM3NV0zNSbuX1QrSWkHU2QJNEcVUUQiMzEUX10WXVkwcGQkVSb1cDELMW=xUyYiLVYgX1QkTjjqaDgAU1IScT0INT0DQEHzb0YhcGQOM1khb0UEcDIHT0UHRD4vPSguYGEFMzHyNWIkQ2QYQUT3VWUiPlkXMCciaTszPT04RDb8SF8UU0UBX1QjcDEoZjEASUkmQWQMUST2U0QYTjzqUEUUNFPwRCgNLScrRScgNEcrcTU0bDESM0gTNUkzTDgzclIwbUoAPjczaEUEUVz3Qjb1RkbqTkAiYkDqMkHxMicScDoQZxsAMGM4ZFMlbEAiK2EUcEj2QTE3MUUiSiUzPUIqbFLybDMidUMHZGo4TmMhXmciP1zqcGEBUFMFXkUAbl0gXyUNTEQFQykwQ1L4My0wU1MJZygQQmL3NT8nJ2P2ZWQwcR71M1z0UlMYZEIPJ0X3NSY0UlM4LkQiPyQ2X2gmQDHzdFz0JzUAJ1EANEMHXVISNFQ1MTDvQzcuYiMPMUYocELvNGj0SFwCJyMFcFMHZmgzUlkRRjcqRkUUclgHTVj0J0YJJyP0OSAuPzgiZFEIRhsUZTUJP1ssMmE5ZmQXcjwgcGUzRFD8PzgVRiUrRTUPRGEiQ1D1SyH2LCcRJzUIYkMpYDMoRVbzNVD2XyYMPkX4NTUJND00cyYwU0T4UlMGbT74LGEKaDczNS=vUWMpbmMjTznqSCYRcDYFQ2E2XiT2NVszcDoDPSYAPUQTJ1P0Jx8xRiQ3TVDqSGYiJxsOaTgwMjcWYD70UWQDLEcWZjo0YjEGcGDxSDExcFEWXzcEcS=8Tl8LTTMuQ1PvJ0UoLibxQzYzRy0VTjwYMmAVdT8TcjPvXzv2LjcHLBsULV84XT0DXTE4aUUHUifqTzYOKzE0azT4bSzqcCbvbij4bVMgTlMDPlMQZkgYPikGbUEONEMKPTbqPSkNUWQBPmP2QEozRlMjJ0EwSGPqdUAzMSM4QxszK0QKNSYoTFMOMjUVVGQzPmMzbijyXVQVR2QlUFwgU0YSbScJbWcKVjPqSTYWcDz4X2QRSFUzXj4ocDsTQmQFbTYiYGUOZGU3RzgGNEYgJykraDoWUCU2PSYHRDUmcED4MijxPmUSJ1gMQz0vS2E2cDYiZTITXWQjdGEscFsiYEIOcBsxRzbqLzgGcSgTQRsNRmP4Umb4QkkmcFYURxsJNWb4QicZUhsCM2ELQEgzXSkAX0cXSmIENTIAX2fvPSIuMTUGU18UJ2cYbToFZCkASD4zaT7zcGQzaz85MVYzNUIJNTkDPykIcCgiUz8uUhsUQlgnMyQAYmgNZTv4LlMoT2nqSUf0cFQAUGQsTlkzRyj4bRsXK0XqUDUzcD8AcFfzXV0WcDQpMj4RMigGcGgRSyX4NV0lcDn1UFfqNWAVX2QRRikxOWkjXzgLQzkpdUowRFk2YTIZRDX1XyjvQlL3ZEUHcCYlZBszQB7qLDULYFMLUlwIczwUbSYEJ2gUMCk2UT0RcDEoPTE3R0EiXVcUbj8GJ0PyaCI1RGP4bRsSUVPwUkUiRj8zMzcxXUcSTmAia2g2cDEHK1MgSEIzLTkRM1IsUSkuNVQiS0YSLWPvNEMZTlQxUyYZX1kxcF0HUhrvMVUjX1EzTmEiX2c3b1nxcigMRCcKVWMiaTwTX0b4cDrzZCEiU0UUcFM1Rj0iZzE2NFz4bSHuPUAyTzkAYTwUS1EsOVL8VSkSQTX3UiEoRVj8XUMmQjb1VVsFKzryUCkwOUnyX2j1bSA3TTkAQmURPWUXLVMKdkIAMD70dlQgLTc5bDIidVcRPUkQRTEERiILXyj3Ql8KZGoScTPxbzoJRDjvQEHqVCXvMFUUZCgjZDT4aGcrRF8YdGE1MkPwPzT0b2P8cEMSc1EuSGDqZSD8aCgWVlEAYDw1MmMWMiYHPjsIdT0Ea2MTUTfxXzwjcFMmM2M5aWf4c0Iyclc4c2gjXikwR2L3UTErRCElMVL0PVE3X2UmNWDxPTgMNFf3Ui=qMzwiJ1PqVVT4NVgwRlULdRsBTSIudFc0bTQgSygRLFb4RCQNSFQXYlIvYi=qK0ELSFMiLWQXc2bubFXvJzQVUEHvcTkzPiIgL1IWdDXvXzrwdT0ENRsFc2EmPiQFXzUPRUoZX2gGXzM3cCP0Sy0UXzwxTz4hYkoLTDg5RBsBU1QzUkAuYEYGQSYHPjsBLUoRUzrvSlYDb1EwdDE3dFfwUBsWUSTzdVsSUWkCOWQOSFgBTkQUUzMwLmQ2YCAPSVMEU2ASTWkUNTYJMzDzRFXxQDIicDs5Ry0qJyjyLmQoZ1UnTz01RlkAczjvaVYxSDcZcCkCTEQgaUgxXTcZOWM4Tmb2Rj4BbzgjP1EwLFMzUWUmX0EyMDs4UTQRSCkHcGEBXzwYQEAzaWUGQzkzR2QQbBr8ZlnycGg5cDwYNSYzaSbxUWMnSkcWLmQiNUYISjQBU2EjMFkidFsSLEMqZ2Q3VToAPiIsX2gqclb4KyL4aDIjNFcVS2Q3J0cRaFsQcGf0XzcUUlkicFIhVmD4LVMsZDQiSCXxQ2Q1YmQjUzozbSEPaDsgUWQMXVMzYGXxcGQHY1L0MjUiZC0XbWklRkHqXj8zYEo5XyQLQlLzMDwoXWEOXhsDZEnqM1TxRSMnM0czMSMKLlYzTVLvcT0oR0USLmQiTyI0cGIiZiI0RlwzaSgiX18OT1M0Rm=xLUIwTmQiLGQjYlv2REcRLjcqa2QsRiL4Xmn3Zhr2MyQXLknzaSczXWQzaCPqcFcWKyHvcij2LlEXPlMgaTIib0kAUVL4cCbvaivuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3vOB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEAxa2QkX2QDa1M0aVUtcC3vOB8Pbl8zYVMzQF8icV0kamP9CPn7PlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOi=7KzIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3MBiwFT1UxclkiYUMNOfvRLC=2LCHxLCD4LCHwNCTyLSXvOB8FT1UxclkiYUMNOfzJOEAxZV4zUlkyZVIrYS3wOB8PblktcEYob1khaFT9CPn7K0cPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7Uz8RQFkSZVctXWQ0blTMBiwFaFEmOivuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOivuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC37KzQuXzkDOfzJODQuXz4gaVT9OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi37K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi37KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9OB8PZVMEdGP9CPn7TFkiRV0mOivuTFkiRV0mOfzJOEAoX0coYGQnOiv

uTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOivuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOivuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOivuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai37K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy37KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9OB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOB8WS0IDZUMoY14gcGUxYS3MBivuZUMoY14gcGUxYS3/

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUV4oX18jYRH+OfzJOFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOi=7KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS4WTEONwMeVHCftLRf3KiDtLB3yLSj4KUX3Ki=tLB3wMyPoOB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOmsEMDD0PTL4MxzzNC=1KSQDQibsNSgCLB0CPibvMi=3LTH0PSE8OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOsSZHD4TRz8OQjYIPzV+1Ky9HMaPsbPfU0ASyrR0sSvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOrmXtciJzLOw0e590ivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS6I1KmXxsCC7cW9usX7K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOrmXtciJzLOw0e590ivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39UUPvLiHvLCXwLSDyLC=vLij4NCT7K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9Li=wNRzvNBzwLh=fLST5LyT5LyH7K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC3wNR31MB33MB3wLSH7KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOjQCKSQAKSMEKSjzKTMEKTDwOB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOh4mZVX7K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC3zKiHyLC=vLCvuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOiPtLiLvLC=vOB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC4MRTkEUjQCPzE5dVcAczkBPVcITDI2PTMIPlsBRjEEPTEAPUYrMVsYSTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjIQUTEMQzk3P2oARjImSkYBPUkTPVsNSz0TZ2cNc0kDUkEQRzQDPjghQykoVUc2Y0IGaF4gVEInXjMBQFUWRlwiaj4rVSMVdVEXTiUIQTXwYDcnclMsaCAkTzIDXmjzbzkEdCAZPyQ3QzQAUzImSkYBPT0MQCAjQUDvQVcUREYoXjcrZjkESjIMUDEkQmbvdD05PSAMQDk3SloAcz0DPlEFcyA4SUQEdD0TX2gNZjE2STQBXT0HPWgDUDELPlcNUjIAVVUBPTIDPTTzdDQ5PT4BYz4VPjEmYTIrMR8TZGfyPUQETD0ALDcALUUEPmfzQ1vuVkIiLSQCSUIUczU2VTQVTUEKRFc4VCkrQmoXYzoyQUcUK0gEPWgDdjENPlcNUjIAb1UBbBsZUWMjaFg5QUYMPj0GPSEUQTE3MD0rK0oRXyDzP1IBQlwPLWgASTkGYj0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIATUUAPSQGSjEDPzIoTTsBY0ECMiY2b1n3S2TvQznxK0UJJyMWNEkRalcWX0YjbSIIaEglQWUSaz33U0YUYlYvSRsFYF0YLT8QUyEpX0M2UWTuYSQCRkgSNDwNRiUTQz0LSWMKUzUhY1nyMmLvTlsgTVgvaTgiLVIBYU=1PSDuRygHdVD3YFc4MkDwU0IvZVgRYTI5MykpYEkWSmI0QF33NUcMMDo0TVw2Ql4jVVoEZTcDZUX0VCICbCIsLyU2RTQATTEBayQIPlU5PzMAVFM2RGcYQEYRLFoBPlc2Ql8AUVwULEQHLmMnZ0ErcjYnRzsZXmcLUlcyTlD3Y2cHTUkDUkHvSzIBVTUFQkfwQGMGZT4gRTEVQjrwNTE3XVwHMFLyNBsVSTUYQzDwUVQIPUDuSTPvcz82VTsKazUiZGT3cjEQQTMAZjEzSTMyQzMCbzcATUUFPmcIPjYnNV8jREI2S1j3clPyYCMLaVQqVSIEcUjxNWQLaT40SCINc1M4NVoiRD04STEyQzDwUVQDc0EEPWcIQ2cDPR8BYz4VREH3QT8DPSIMQEMmSWEAc1goMV8jREI2S1j3ckjyRmMLaVQqVSIEcUjxNWQLaT40SCINdVICNTgRQT4BVCEBLUksdGAYLSkDTUQEcUjyRmMMQD0GPzMyQzEQUTYBczUBPjMiczoTPVoBY1cxPlcEQjIQX2cAVUkXXTgRLFMDa2YLLikpXyMAcUnxTloYTyUpXiHvcUjxMGcFTUkFR1wYSDI2STUDPj0KSTQALj8TTSINUFszSWoALDImVWEVY2MHY0f3QTsmc170XlzuMTwoXyT0dTH1VhrxMUkWdiUhZTL0bSIsMWIGYiUYdSX0VUcJMVDxYCYLYWYMcUcPcGoAYDImUWEVZEUBPWcQUTQBRWcMQFM4STQIcz0DY2gMUDTzS0QiMD05TWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUFPkEAQFcmQTIAQDkGaScQcFwXVEE4XkY2RVn2LzgsQiczcDULTVHxQiElSRsmSTgBK0T2cDIBYS=3QzLxYzkZRlMUVmAEYj81bF3xNCc0ZDj0LDoHSCQhQDMHNDU4RVQBMzsuMkYEcl8ySSMPLkEKM0UmP0fzaj4mVmIibT8mZDH2Sz41a0EBPiAWZlwAcDgVKzYmbyEZdlsXXzYDLFD2YVw1MjH2ZTsHSFs5dlPzbjIna0b1T2gCQEQAdDMoTmQvPyI4XVcJP2H3bEgXX2A0amgGST0wX1gyZWEgL10xUCEMUloHY0MFQ1XqaDYtSyYyU1UiLmciRDzxbB8xPygQSz4wLFoia10QRmAnR0HwNDgZXkEQclcGRkcjcWY3K1kpREUXTFH0diYmJ2j0PmH1UFgsRzwuTiIKajchcEIzYVIKSEMgZln1R2M1Sh74cjgWMD4xbFUidUcOTEkXdWH3OSvuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS4MRTkFdmcYRjsuVjknclMNPUEiP18IRTY2QDMCPlI2PzEQQWgCdjEJPlcUbjQmSTMGY0UASTL3QzMSbTcSRVHyQEEERDEgPVkBPzDvSmoQLD0DTloYaUjzSzcQMEosTWkMaUDvSWoVZD0TZFwMdlrzVUcYdkkwPzMBQlc2Y1cRUT0IRTQPRzEDPVcEPzEmNDgAPTkmQ0EEZzEQPTEAPkcXaUImczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTE2VVoESD0AZzcALUUEPlgMP0DvMGgOUDDyPlcNUjIAaz0MQVQyXiIJZFICPjUgU1QvYDcFbzkESiUYaUY4XyIVZlQXRmAjRFsmTUgVLFEGNWkgVEH0RTUNcjwoc1cTREIqSFoEVT0BVTcALUUEPWc2TEHvTjQQTzIQYEcJb1EWSVcQLDU3STHzVDQTQWoMQEE2SVoELj0DPWcMQl8XQEQIdD0TQWgNdjTxSTQAcz0Fa2ciQDUNSTEyQzDwUTUBZCQEPTUMPUQpQUAMPSAGPSEUQTMBMDcXaikORDgiPj0QNGcDTUkDUkEQRDgmXUf4aDY5VFcIdDYTPUQBYz4VPjEuYTQJYiIUVD4kPV02TkoTNVMQQDUPSTDvQzDwUTUCdCQGaiUrT2fxUzgMTkU2QWcYQEYQTTQHY2kXNVwFdkgmRmMEU0TuVDUAc1cZNGcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUBPkEAQFcYLDEMRTcJPV8GPjELbmICdUA2MicQVV4hNUEtM1QhdFgGYTIZdEXxbkkoUlP3TyUKYyM3VkYRNRsqdiQVLkopUSUBXkcNdDwBTyb4M1cIaFQLc2LvalwMVWcydWcvVUI0P0AlbWoRQ0IvPzcsVVQ5UmMFMB8uQEf3bmclRmI3LjQLbDQVVjcsRzYFMDgPciINLVgYLmTzS1Y5LUk5Y1z0P0gAU1PwZT0SRUkORkgrYkkKalEhYl4AYz0BPTEGZlcmQicMRTkBYGoAYjImSkYHTz0EQzQAU1cBT0YTTj0lXWkGTjMWNEcEa2ArcjEzUzM3QmI4QDEjPlcNUjgQMDUFY0EUUlYUS2cgRSEuYzIUUWIXLDQFbUUlZGoldiUUc0ImVTQVTiAmPjP3c0ATPScBY18wY0I4Qyc4NDIATTkCSTLvczs2VTkKc0kBPkEURDEmQUcHLlfvYDgAMjw4NSMjL1M0ViIRZkkSMVohLiA0VSHzckjyPmoLLj42X2oIczM2VTQVTiAPPjEQQDEmXjEMQCgGPSEUYDg2TSQMQEk2SjsAdV8DPzcLaVfvYDgAMjw4NVoiaWc0ViIRZkkSMVohLiA0VSHzckjyRmMLLFQETSAFYkUHUlkhQ1wpVCANPj0SMVoiaWc2SWcYRTs2VTIBTUUHPUEEQTo5PVwMPz0GPzMyQzEQUTYBdjEBZFgja1QHTmcOZSg1XiINdlMCMV4ZQz4nSF0NclISMVohZjEVPlcUbUYmbzgAc0EMQWcucz0DVSUNQEjwS0Lvdj0DTTcBZWAWP2ckPlY2TWEDP1orcVHuZ2UJdl4tRTgvaichaFghTFw0RTwsblEhaWMZK1wpSGIrZEktaGIZL18zMig4MUjqLz0BLDcBT2AWQkEEQDIBTT0EZjE2SmoIcz0pPWcOQDU3SUQmMT45Y2oNQDENPlcqbVgqZTb4cyABPUEUQjEASzMATTUASVcgXmQCLkYjYDQJcEgAZUA1X1UYVGTxLEEzPmYYVEX3diYAc1MHNUQ0LDUFM0Q2VTwgPVgqaGgRaVsRNCXqaVYhdmT1QVotTVsiclgySTklc0QIZCAHb2EpbEUSJ1k2dlLuVjExcEMARlYoXyIBaWQ4ayYCQTgyMCHqZDEEREIgS0UCLFQXNEcCdkYtS0Ijc0UPTmIzMkbuazg0RV8icUQPSiMobzcGZFIvSDUISj0DQTsJQyIqSFIJbTEqR2Y4aFQjdVz1YjUYc2kvdTc4R2AxYVEzTEU3Uz0kPjkUVh71UUciM2E3ViU5XjI2X2ogahsySGgAMCIxTz44ZUoAaV0EbDgXc1QrcDICJzEYaEnxMh8HJzsMYEIiNWYtTGEDMzwqQ2YvSzcYa2UnREkwX0o0LTbwMWMucDowS0AubWj3Lx7xNFQhYyI0aCU5RkjzNVglR2Y5QzMATmM2Y1cEVDEmQTIMREU2VVoESD0AZzcALUUEPlgMP0DvMGgOUDDyPlcNUjIAaz0MQVQyXiIJZFICPjUgU1QvYDcFbzkESiUYaUY4XyIVZlQXRmAjRFsmTUgVLFEGNWkgVEH0RTUNcjwoc1cTREIqSFoEVT0BVTcALUUEPWc2TEHvTjQQTzIQYEcJb1EWSVcQLDU3PVb3RDEARVcGTTUqPUEAPTEBU0gsTlc2P0EYQjs2MDQAZF8FPTQASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQQTYAPUMBYzonJ0owLmkSSWEyPlkIXVQtL10jdjsob0AhUSgqdDoMSyYmVTI4LF8qL1kCZWgJaUYTTWkHc14Yc0Akb1UNLCUNU2MCYUDqVh8XdV0gU1sqTmcRMVn2Ykfwc0AnSWQESToAQVooaiDyXj0uQWg1aEASUmA3aDHqVR8lNTo3XzgWaS=3SF4kdVIJTToFPTUINRs2ZSMnM2IhazsCdlkGP0gQLDISb2T1NFswTivuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOiD4NCf7K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi3xOB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOkX3Ki=tLB3wMyP7K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy4XZyYiQTwJYzbwc14sSSMQU0HzZkMxcigNcFYvdFQgUEoBLEUyXlkYdTDqP0=0dlTucSb4LlwnazsDS2EIUjf8QkHxXjnyX1IBdUf1VkgtaUgXTSz8OSz8OUgQRUf8OTkXVEgiOSzuXy0XVEgXOR8XVEgQNTf8TR8iZ0D4PT8QK2gmTWUQZlT2U2MQNTb2TSz8OScmQFsXQUgXVDkXakgXVEgXMkoXc0gXVEgpOTUsXiDqbSIKS1wnbmgyR0UULEE4czv2JzMoNTMkdmMYaU=2MyEmLGoONT30VTL1VmgEPmf2chswPVc2cGX4Zzg0YjHxM0oyPlkjLE=xMVIXT2AVVmXyLFkvUGQ4YiDqSSfycD7uOUgKcFY0aEEyaFUUVGfxdlg2UFD3cyYRUyIscjvuVkMyXTopVEAMX2jyTl0XdT0vQVIuVmYqclIUTF0yLWcZRjPzdCL3XTIEPkYHVUcnVTMlLGI1Rzg5Y0cOaVIOMykybCYuZWAyMFPwXUQkPRsnLzEwX1cGbmb3dCA2X0MhLx8PLm=0YCYKLiIJbWT0aj32dEMKX14uYDoZP0P1dEQUa1skYiMGbUU2Vj83bWoIcyYgdVYrZlT3bWUUTUkgalEXZyE2TCMXXUEybWkHSDU4aDkoViYUamEALCAKT1EsLSXxdWEDLFIEQSMHUDIyLUb8NWkNVDIpZVgWQ0EhZiQoS2cZUT4UXWXybmUlViYoTGICUzsEcT03Rj8xMFwidDn8TScxdFkUZ1crMm=1XToNNSDzMGYWJzIKVCQnVkkCL0IpK1vzXT0WNT0qT1sUbl41ND0RXmIYXkIPQSE2VGkqdWYtT2MvPiYzTFT2QyYCPToVZUEQU0UoM2QhVD84dkH1LWklcFcWNGAvRikNYWIjbTcCVlrvS2AzYVgndDb1UWQZZEkENTDvLUkgSmAAM2URPTDzaTcYLjIJaRsZMk=uMFkBdUcNYVMyP0YWUkQ0PzQiLib1cFQ2dWX2YUoHL2cGY0gSbVk3TEY5R1P0ZzoSU1vuZ14PQSLuJ2XxYFUtRmQJLm=4OTklVB8xZmQ0ZzcQZ0YLPzQOYCYJRUb0PjUNSmo1SEYuVD00SkfyRzH0UiIBJz0CMGoKajQ2Yj4INGc4RDwZVUEISFMsTyHzX1ckP0byVmgBKyTyQTv8aykhSjnxYyQoX0gEUFQDUiUBLkI1aDUXSj3yUiYzY0QWdTURYD0sT1zwLjUqZC0ZTiMLTVc5XTExXmYEa0oxLCcXb2IQcD43TTH0REcRUikmRmAKRzb2cCQjLCYjTkQ3RV0ydT0qVDEqSEbwdmkiVjwtdWIJYiD8TjIAcTo4SGctViQtYiz4PUA2aWcSSGcRTyHzVEApL1kNdGcRQzbwMzz8MCAxPjT8X1UBbmc1Z0MocFYXQz4ZVjEXdmM3VFcYXkcRRh8lc1oWcSP4PUoAVWICX1Ita2QOXV0KTVEuTzD1SCQtNEkqdVIMJ1ryTzoxQDIJaF8YcUAgMjEEJ2QJdkAqUlYURTM0R2IATCUpUzUAJzrvMCU4Vl0TQCYOZ1oLPWc4P0kYamLqLGoWdCMWb17xMFkSVTo4UDzqaGL2VS04Lzo4cSAyTi0yZyc4Rz4DcF4APSEtXyMWb2Q3L14mZ14XdlfqaiARTFk0aSXuLyUtRmUwbTI3TEEjdiY5czkrR1E5bVwLcWDqcC=qM2kAYSQTUCL1RGUpUlUDP10LYDzwQUQkK0b4bWQoVCb8Xz4PTEcpXjEoX145ZyMQRScNRjIVLWH4RUECdlsRK2TvbzsXYC0XcV4SUTvzNWErczc5ci02MjkSSjkmcWY3K2gxbj8sbkn0bFkNTUfuXjzzcSEwQSEPL0ERcVIBNTIZVjcMdDQWayIITCUrQ0E0LDIZUGk3aWALMVgsdEksZFsnPhsrVkXyTUMLTUAhQWjvRmPwJzstRlYJLS0nP2YsalE4Y10CSEn2UiAnYED3SCIRSFgpcC=1aDIUZSgyMkQWXVHqMDIBYyc3cCkUaEg0LGDwaDomKzI4PUX4ZGQOdFQVaTQXSEH0OScmSSDzdlsSSCYkVDz3QzkELDrvZjoQaDwuTzr2NDoYTzUISRsqcDzzSVM4RGAkYWkVUyg4dUAYQDz0PWgDKy0OZVcGTj3uSR84R0T3L0gKYFwTUDcsQ1f1UR8LZVfzXln0YkEpTz8rNCPzSEMsSUchbkQuSF3xMlcoZxr2XTkALVEicyMiP2nwMG=yLjwVLWEHMiMlRlUhaWf4SCQtL0UgPWg5OTsDS1wZS2TxTkMZSjI5Tj4GTykEMUMPZTMZPlD3QWEZdFjvc0gOciLzPUETVUEvT1g4Plc2R1PxSCEmLzD0bkEXcGckQGMqNEDxS1cTVjoraj7zdkcGcigiL1YnSl4BU0kQYDQ0UVINVmAyQTn1LWYDNUETSVHvNGgQZGkhS0EJQWYHbDoXSFsrQWMzaSQSVlguQzoOX2gwc0gtNGPzSSMSTic0Ll02bjfuRmMES1ckRUHqR0kwZTcBVTE4PiYkZDHuX2kmbTUtYmYNaVn3Mmg3aiz0Vl00YDsUSDozTiIJQz4gMzTqalsSaDwQUUIXR0gscCX1TmYXPVsJXmcWMzMmZl8AU0ILYTkyTFcxQRsoTSDxZ0cRM0T4M0ghRD8UMz4ucj4jSVEBQ2D0TyUJdlUCTzInUiEDSmD8MD8tdGoiQSITT1gJbzo1QyERaVXzYj4nQWcWKzwGU0UXL1QWMGgIaGcmUzwyJ0LuZWH1OVwAY0n1MFsDZzcKU1sza10SU2Uyajz1UVYYKzE5ZTwldCcDMl0McFoEUSAKcGEzJ1rzamM1TFL2dEMrcFnvRTcGSxr1cD8CdUc0Pz80MlMrMD0waycBb14ISyjubj0SUT3uLF4oTlINLjDyckYjP2IESSAAZlwDYF0ZSiktMmf8ZEMpSTcqVEMoLDsOYiYuPVkvVEbzYVn8Q0QoQWbwa1Xyczv8YEkLMzc3NWkQUFkRLjUsTGIqQ0EmMFHwPyghMFIGP0MYUFnuQGUGdj84MWoWPWcoLGAyZUIuSCb0bkb2TycEXmUSLV34UmApZS0KakcIajTqMCUWJ2AORlQoL1EPYSc4YzcpLBsSSSEMUzQqNWfwU1wIVkAoZDsEJ0PqVBrvJ0PvUSEnbGLzTD8JX1ciJzslPmk2ZGgOMSUYYlIHcEoBNF0tX1oZUS0LZ1IBUlsIb1nvJyA5M2koSloDcj8Eb10LRycXcD8gQ2QhYEMEdlYoTGA2QWMhZGcScDQ3LEMJYkkRLGIlXzknNVkPbEYlSDEWQyQ0LkI2dlwLbDErblklXiIpb2Y0Tjb0K2j1ZzcTazItLCzzZEI4Uzr3MlnuL1gPRS=qRmkoQyMgMjgWVEMpRScLYB8RP1YlPToSbloLaEgxdDohSVk4biz2ZCQBcDIwNSAmQT4nU2YMMl3yajMiYDw0LDw2YCAAbFkEXmj0Lj4zYSMDRlcpYmP1dVshal8WXzL1VjgGZycUbU=zQWbwK1oibzkXU1I0K0YlPSX1b0k0bCgNbDT8bSM5YEYGQSPxJx8YLUUQQyEhViX4dEgBPzH8ahr1VFUDLjcXXjQuKzoWSS0ra2kOcyUwbSMjLz0oTmDyalExZzolYDgOTkUKZFTwQVoCRVYQMkcKdWArNDcnM1kHSiQtNCQEOVURZR7ub2T3dV31XkI2Sjw5SDgmaEM1UmkGQ1MUZjHwTFgOST8NZVk5RUMGLlMZKyYuSSYJJ0kOPlMrVTnuLWElNFzuPVLvSmoTc0LuVGEndUcRPj0vVib4LzLuZyYmL0oNViAtNDMYMELycCjvTVMEZjH2Y2cRY0otSFwVKzMvTmgKMGHvM2UWUTILcCAyaCX3YUX0LV0iUDUHRGT4UiIXRSYjZCINT10KckYPbT3xcVQndDM0YEj2LSQYTT4EclbzYUcqOUAvT1YTVR81Zlv2YyL3VCICLUUwZhrxazv4MiAqSWgoZTcATVj0TzoMUz71UlU0MGomTCUGTlIwSForQSYPbjwZSloBYVUvTTUBZij1akElc1sJc0oEU1QIblY4Rzs2cWUKLFk2QWX0ZUEscGI5PmkDOT04aSUlZjMuNVX2KzgCYyXxYFTzRkIRRTgLR1XwcRs0bBswXlknVGA0cjcjTzs1L2gIcEAJRC0JbykpbmoNQD0USlYIbl4XYkcyZ0AMJx8gNWkWMlQ5dGMjYUMtZlfyc10WUTIIaC=2dDQRR1zwJ2UKNB7yNGn2cRr2NGkoayUoTVUSZVkYaT0BZzjxLV4LdCgzcDsqVD0kXzr3SWLyThsTbCMAdTsrYTcrcWECXSf4OT31dUEOLWUUbSc1QGUoUmEIPl4BVkUAYzMHYjgnR0k0RyXqc2orNFwgSVoRLyMsPV0jYjgRYTkScV0IbjUyNT8hdGUYa2ECXUMXT1cCSyUjX0AJTFEBQUAXXT8uT2Eudj8yL1YudEEEYmAWP0PyRVM2YkcydTTwUB8EYUYPYkgZTV3yTVokLGUvS0f4PkAIRmgoSlsHdEoTYkQ2QDgGbEUJbmAzSigpXTkANVsQXzcHX184MmH3R1YxQ1kuQG=0ZlEQUiAPOUcHbigRUyMGSF8zaUIjVkEtRCcgc2=xTlf0ZjkMQCUpRTvycF8VamE1M1kJYzoubV8gNWcmS0UDaSAHQRs0TkAlRln8NTEoM0EXbT8XRCIqdlkrXk=qa1wXZUEtbTUsRmcMNVn8LTIMUSg5UGAqVEPxJ1QMOWEPSDj8U2QORWIJNDUKYVUzZj8ZbGoJNC0NOVUiVVkQYST4MSczSFkOdR8Wbzj3OTM4VDEvVjU0LVQBSDk4VGQzR0gUZT0ua0YrLlIAdDcENGcLaTkGYzsGclcsSCQLRmUDX2gjYiYZUCYGLUYGK14KPjr1amkGSG=uVCgUaTs2djkXRmMDMj3xZUgZK1EGaTs2Zzo4TDbyRTwYT0IXVEgwOB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOi=7KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7TGIucFUicDQuX2UsYV4zOi=7K0Axa2QkX2QDa1M0aVUtcC3MBiwBXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9LCvuPlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOfzJODYSYWI1ZVMkTz39CAHvLCbxLCHvLCfwLSD3NSb3LyP7KzYSYWI1ZVMkTz39CPn7TGIoamQVZWMoXlwkOiD7K0AxZV4zUlkyZVIrYS3MBivuU0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwWS0IDZUMoY14gcGUxYPzJODYrXVb9OB8FaFEmOfzJODEvbD4gaVT9OB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOivuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS37KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOivuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS37K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC37KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOivuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC37K0AoXzU3cC3MBiwPZVMIaVb9OB8PZVMIaVb9CPn7TFkiU1kjcFf9OB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9OB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9OB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOivuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy37KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7K0cOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJOB8oT1kmalEzcWIkOf//

韶关市残联

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUV4oX18jYRH+OfzJOFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOi=7KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS4WTEONwMeVHCftLRf3KiDtLB3yLSj4KUX3Ki=tLB3wMyPoOB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOmrzMiTyPTDwLRz2LTYAKSQBQCbsNDQDMR0CPyL3QSP3QCX2MzI8OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOsSZHD4TRz8OQjYIPzV+1Ky9HMaPsbPfU0ASyrR0sSvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOrmXtciJzKKPuKKHx7Fptr963SvuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS6I1KmXxsBxzKxxxLuApqqOt9D7K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOrmXtciJzKKPuKKHx7Fptr963SvuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39LC=2Li=xLCDxLCLvMyL1MSDzOB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOiHvLSjsLCfsLSLfHC=4Ni=yNi=3OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9LSjtMiPtLiTwKiDzLyvuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9MjLsMDHsNS=sLC=sMybsPiH7KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9KlcoYivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOiPtLiDvLC=vOB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9MB3xLS=vLC=7K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOj0IRTPydjMCPSAoYzE2RTIAYzkPPmcAPzkBTTkJYzUAPTEAQDYJQkEMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPkEUPT0IRTIJQDUNSTEyQzDwUTUBZCQEPTUMPUQpQVIMPlsGPSEUQTMBMEMAQVMAYEEBZDEGMDEZczIqPTb3PVImPl4MTmM2Q0EYQEYQTTgHZDkATmcBLTEGQTEhYzItPTguPVEAPmYAREU3TEQAMzImSkYBPV8kSjEBRDEETTEQczIBPTMAPUE2PlwARDkAYDEBbDEGVTEgTTIpPTcEPVQAPlwAPzEATUEBLTEHTTEgPTI1PTgIPVEQPiAARFs3TmoBQjImSkYBPWMkTFcBRDEHUTEYTTI0PTciPUoAPmYAQyQAVmcAYzEESTEZTTI4PTgQPVEQPl0AQ1sAVWcBZDEHTTEZTTEmPTUEPVQQPiAAQ1cAXmcBdTEGZzEjPTH0SUYEc0Q2VTQVTUEDRFsmPUI2PjUAQT0ATUEAYzEEXzEjTTInPTbzPUo2PlsAQygAXlcBajECPTEQczIrPTgIPVQAPmAAQ0kAXUEBZjEGQTEjPTIrPTMAPUEQPiEAREEAXTEBcjEHRTEgTTHvPTgqczgnXz4MUEE2SzQILT0TVWcMQDE2U1giSj0TX2cMdjDxSUQYcz0DPWcWZjH3SUDvczM2VTQVTUEGRFcQPUE2Pj8MTSg2QEEYQEYQTTkHY0okYi=zX1Q2QWgDdjENPlcNUjIAX1UBbFXxUUgNYTEpQVIMPlsGPSEUQTMnMEMrK0oRXyDzP1DzcCE1ZyX1YzYRUTMENFEMTSg2QEEYQEYQTTwHY0oRbi=3YkonNGgGdjEZPlcNUjIASVUEbFXxUUgNYTEscTwjXiUOcV8BUUYAZEAGZjMBamoASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQQTYAPT8BZkEAc1cYZzMmVTUALWM4cl4rYGktcjYzVF82LCU2RyMmTFruT1MmbBrub2cjPTIYSV4mblEiQDQMczUicV70VlowQTH1TDryNVsoMmgLZ1oUVGknZ2gySD74aj8UdmgxT1HqaVwtVVYSLCUVaUcsQkkYTUUhQmMMYzkRdmg1T1cTTjcDaGcoXjYqdSULaSkrNGYCbUjzS2f0bCAsVmIXUTv0NEMuUVERXUAvdlkFUDYZSkkWbmTvPzE2QTEAXT8BcTQCPmQTPVYBYz4VREMMQTcDPUcmPkHyTWcqTSk3UzwObjERLFs3MzH0TTT3PkIUTloAYDImSkYHTSQEQlcQUVv3LkIJc0AJYlwGLDMKL2csaTMxQVY2VEUgRWcCc0kDUkHvTDIATTQAY1IASTIUQzISbEcCc1MDPjE2UDMpTSENUFs2SkQiLTwTTWcMY0kGR1wYSDHzQh8BP1fwVkT3dVMTZGggRFwqXUQUdUQXRkINUWQXS0gJZkopTiUZZj4HYF0NSDzvNUUZUEnzUUPvNT0BbzcBT2AWQkEEQDIBRWcMQFM4STQIcz0TRWcMdjDySWoYLT0TTWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUFPkEAQFcYQTErVkApLlv3bznvcFQTdSUFTR8vXk=1dWkBZ2A2cWEwL1sIMD4KaFbqLkYSTj4mSjD0S1k4SWUJNEEzdkk4a0g3YyARVikCdiULTiU4X2IRYjY3c0I3VkoLaGE5LlkWSCP1XWIhXyEDdmIIbik1bjUBYD3ycGcTLVEyPWDxMSQsb0cYZ0gWX1oCK1MuMCIQT2M3LFEKTVYlbFbxZGLqTyEpQFY3SEgXVl0zLVL8OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOj0IRTcIPUkJR18ZRVg1Xz4ATVMCazkIQzUTPzMBYyACPUEEdDM5PToBY0UxQFcMPzcmUTEMPygGP0MwQ0MIXiMDTTUHPVEAZTICPWkMQzjzSmoILT4DUloZQFQqSVoVZEkpSSAOQz02SV0Mcz4TXyMOQzzzSTsCPzDqSWcmY0AlSTkIQEMKPTQAYzUCPVb3RDEARVcFPVcsPUEAPTEASUUqUjE2QEEYRjsuVjknclMNPUEEQjIQPWcmYzUqSUDvczM2VTQVTUEGRFcQPUE2Pj8MTmM2Q0EYQEYQTTkHZDkATmcBLTEGQTEhYzItPTcQPVI2PmUAQ1M3Q2oAVjImSkYBPVMkQVcBRDEHUTEYTTI0PTciPVUmPl8AQygAYEQENT0DbzcALUUEP1fzLDEEXzERPTIDPTUEPTkAPjQAQ0UAX1cBLDEGZzEZYzIvPTcMPUkQPiAAQ0UARTEBPjEHUTEjPTIuPTb3PVMmPmAAREEAYUQFRD0EUTcALUUEP2fzJzEEXzEjTTInPTbzPUo2PlsAQygAXlcBajECPTEQczIrPTgIPVQAPmAAQ0kAXUEBZjEGQTEjPTIrPTMAPUEQPiEAREEAXTEBcjEHRTEgTTHvPTgqdEUTPkABYz4VPjEMYUMAPjgAQUEATWcBPjECPTERczHwPTcEPVImPl4AQ0EAXmcBcTEGXzEIPTIDPTcUPVMmPiAAQ1sAVlcBbDEGSTEYTTHvPTcUPTkAPjIAREUAYDEBazEGNDEiYzIvPTgQPVUTPVUFcyA3SjQAMD0pUWgNZjE2STQBXTY2LGgNdjE5STQYdD4pPWcMQDIgSTg2dDQTPTwBYz4VPjEYYTIAPjQAQSQ3QGoASjImSkYBPVckPlv0K0QndCMAUDUPSTDvQzDwUTUBdCQGaB8ZTlLwMDMMTmM2Q0EYQEYQTTsHZDsXNVwFdkgmRmIoL0bqUGIwPUYFTTkTdF83QGoASjImSkYBPWMkPlwGckQ3NV0HdjUhSTIqQzDwUTUAdCQSaB8ZTlLwMDMgMGPwclr1MlcFTkUCQSggSTkGYj0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIATUUAPSQGSjEDPzIoTTsBY0EDU2oKJ1UVLzskNEbwYVoDUF4AblUAJ0P4RmkCaibqdjHvPTYmdVUCcGA2ST05PUI4MloraT8uTTguNGIlLkMLbjU0Tz4RYjsGUDc2bybxXyUTTDczRmX1XUcjZCkLUFwWVlEYUlgnPkIyU2c4PVgHTDb4RzINQUkOVDMJb0cTSFs0XiIXdSgKbFomMzgsakMZaWQjTWYtdDsnTmAFaxstSzkVSUYqLVggcScQRTQATTEBayQGMD0IQyEMPigGPSEUYDk2TUkMPlEAQjgjQDMRQCMFVWL1bzIHT0QHbzgrPUQ2QjYRQz0BLDcALUUjQFcQUzIBT0g5VjUtPSgrJ0UhTTkxYjMgVTsyTh8BYEIuZjELPlcNUjgQNDUBPT0CPmMAczYQVTYKaEkLPmcMQTQBSTsNQETwS0QALT45UWQNQDE4PlcYbUYmbzgmVCgERzgVaEQ5RmgORDYuYUcRbD4TRj4iaDTwTyEiMVMsSl0NRFwsSSAjLkjvb2oTLUIrSl4nTkATLGcGc0kFR1wYUjEQSTUEZjE2SmoIcz0pPWgMZjE5STQidj4pUWgNQDENPlcqbVgqZTb4cyABPUEUQjEASzImTTMVZxsPXUg4c14SLSEPSFsVQBsrbx8xSDkGT14CMmExYUEpYyAwUzP2VkYJQSIALDQqMjwIdSQtdDLySloKZFYGQEIFaiALTFszRF4JdWQFNEgHPjgFaFs0U2IPXToYclovbWQzdkUPS2MociHqb0EFLCMkLzIPUmE2P2IhalkgdEooTlQZdT0LNWkpZkoBR2oHTl8vPijqaTQgQ2n0SEcMSh8EcFQjaVDyUmoGPzEkQWcmYzgjPVcEPj0IRTIOUDMCPUMQdDQTPTwBYz4VPjEYYTIAPjQAQSQ3Q2oAVjImSkYBPVckQVcBRDEHUTEYTTI0PTciPUoAPmYAQyQAVmoEXj0BZzcALUUEPmfzTzEEXzEjTTInPTbzPUo2PiYAQ1cAXmcBLT0TLGcOc0kDUkEQRzgpTTERczIEPTUMPUEQPVcAQT0AVkEBdTEHTTEgTTIsPTcqPUk2PlgAREEAVkEAYzEEQTEjTTHvPTcmPVI2PmkAQ1sAYDEBMT0UX2cRTUkDUkEQSDgpMDERczHwPTcEPVImPl4AQ0EAXmcBcTEGXzEIPTIDPTcUPVMmPiAAQ1sAVlcBbDEGSTEYTTHvPTcUPTkAPjIAREUAYDEBazEGNDEiYzIvPTgQPVUTQkIMQSgGPSEUQTE3MTkAQVMATjEBQDEEQTEIPTIHPTgUPUkQPmUAQ1MAVjEBcjEGMDEZczEmPTUMPUoQPmkAREEAXUEBaTEGZzEYczInPTgQPUoQPVcAQTUAYEEBLDEGYzEhczI4PTcqPVQAPiUAYygHPTEIYzYAY10ATTEAPTEMUVsVPWcCTUkFR2bzQDEnazYAQDENPlcqbVgqZTb4cyABPUEEQjEATzImR1I3LF4FJ2YrQ0gSc2MsbmgGbV84TmT1RmglLFEmLyEHaVwIXikBU2gGU2kNJ0IgUjQgLFIENFI5X2EzTSQZSEARZV4BajMDYlI0RTkESFTuS1Qra101NDUGUWEHRCIqSl4ta2AzbiDqRmoFSTwEPVcHT2MlZmLqLR72MkbyaGQAPykiNWEjXlolLF0VNTnzMFUZSifvbT8PSEAtdR8PRUMFUzvuKyTyRjYxOB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9Li=4MivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOiT7K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139UiftLB3vKiD2MCvuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOmMKLEECXzo4TF4WMTYzMzckSEISS1r8PkUDLm=wJ0YjSVo0PWIZUFIYaVX3a2cocj43ZGn1QVcIL0gHK1ErMCkwSCYZRicQVlohSiAjbyUFb2Myb2MyQyj4NSkgb2MGL2MyQ2IjdSkMXTcGZjP8YEoEJ1Q0cDEjUDEYNVXyZTb3QmoGckYIcmn3RCkILyQGNSj4ZGkXR2MCb2MyXWL0b2Myb2LvYGMtXWMyb0L4QjYpalXuMiMHLzTqMCQQXiEJSF0hUGUlVV8mTkAPJzwib1UpQSTqcGoFLjstTGYJLmIMazoZQjYKLV4kRmo0YEMuX2MPUz7zNCDzJ2LxXz04MSkMQkcTSCcKTj0OLGcqcUkHYiYrTSAkTjMOYyP4TWgDMVUhNDP3QiMJLGQ4dEjxYz0COTUXLzEPMi0Qb0ohYFsxXzcObyUQdT8BdT03ajQSU1MxSjYJLEUoM10mbybvSSI0Mz3wakERcGkQaTsTVUUMRi=uU0k1LGIzLCTqdCDuRmQ2b0k4Zi03azsyUB81LVEDTTYKaCD3NCcsSiL2LFEpSD8yYUATc0E0b2=zRmMNYWjvMDYBYjk3a0M2NTIHXTISRVUFX18GQjQDaiU1djclM1MCcSAUbiAKRmLzaVsyQVEObmLqYUECcED3T13qLhsKYWouMVMAVUgPMykpcVIsMCknSVgUUEAlPTMKPyASSkInUlo4LCgHMzwWL10JTDsMb2IPSiAUTDQWU0QnSDXyYkMuTRr8QD8sMiY3UUQkSkUMLDELUFEJUl4KdEAKX1YyaVExLWQvakQGUiENTTMoSSAJRyAZLTsML2AgKyAPaEQRc0YsbCHqSlYLLD0WYTsINEARLSEvNCHwZzsEaWICdScHSlb8Xi=0SlL2KzMoSFbyRFopS1r1TzY1ZEH2NUXyS1UzOR8mVWUvZUkhaVs0aWT8LjMSQFMMSmMCRzsYaCcRQ0AZYz4vX0L1bDjqQmMlZGIOM0EFRBr0LGL8YVbybDs0PjgkTEEMTzoOSzYQSUkodS0MVCQOL2gnPiEZX1kSVkT0UlMpVWIkZlcydF0ZP0I1OVknTTUyLU=8ZDr0RjEucmT2cD4jc1UuaCMRLWMxaUUxbmLyTDYHP0A5STcYTmbqUDkMYFwiREYZTSMKQ2QxTyASUVU4QlsPbzL3b1oUSmInYTMKTWMycjUrSxssMF42by03RVwYQUIDXz0MQmTwL2MTP0MPZmkMbkIDJ0IFLmHqVV4gR0ItMloiMkEYcTQlSTsJPmgYcEkiY1wIZjsKSTclQiEQP2MGSF4PakQRTFMXYVcmPxszPS00M1MWLl0ZVCb2TzUPb1UzXV4GcWAVSDYuZj4rcCARSD4AbzrwU1LvLjEnZl8lUz8Wc1UBQUEJZEQTSC=0PjLzaUHqQjQHa2UEVT0OS0ooURsQZ0MuVTMqMjoKLEQmdGMVMF8iUEA3azggUjQrVSYAYUgUPjkPXzYTUGQPXzv1bxs4ZiUyU1TqXTEVTEYYSmcKcVUVRmcAZ14MPi0RQ0b8UScZZDwNb1UiRTEmUz0xSDYxTT0CUijvQi0xTl0OaCAEb0kvVUUCZjEOMCgNTkH3NScAMCIZaSb3X2MpLjolTEnwQmIJPTIpTEHwLFQtYSATakIuMTw4bDbwMEkkblg0TjLzTV0MTCMhMV4ASF0CZz0nTCI1UT8SUyUpP0IVUWkpTTMWSzUxcCQyYGUkSVsnLjUQbyAWXV38SkcYLDoWaSIKajkMNFokU2Y0NFDqbjsDX2HySTMLaEXvbzwSajv2SzQ2MCkmTGAsSDMYTl0BdCAhaiQWS1UybGgMLx8NdlIxY0oSbEATLUgSTSATRTsDXUMAQiEZQyIGZWkvTDgCT1ULcVomYVEOVVgGR2YhTyHqS0TvXkM0UUktVj45SyP1bEcraEcMLGkJSB7vRFEpJ2MRcVMpP0MxX1EyTGQiSD4XcUo3NCUILVH2ciUNZzIzY0MSRi0JTBsISjMUb2cLZj4LUCQrSSY1YSf1Y0QuT0IiYjsLb1QJXzsJJ0EnLGkEJ2UsLWn4QVzqUmoIP0MJSiYvUyEKa17vTFYBY0UNY18SLkMLaz8qUlz0YmcMNGf2cRs5LFT3UDL1VTozaV0TTjD3ZjMjLmMQUWL0X1P1byAhLUMWcDIKTl4DQUEJdGIzb0cgPzYKc0gkcmMBXx8LPUcmXm=xL0ASP1LwSVsgSkkxUT33QUcvYjILL0IjRmISLiEkYj44YCMPLycST1YKSGMHUWQGSVj2XmAATFUrK2UKSmYxU10ASj8nLDM3ZkAFTGkNYiMyTjYiZj8ub1sKblD3SSEvR0QHakUyVEUkSVUES2MQLSgkQj4OcyAjXVQlYy=vbFD3SSUCY0nwajz2TjMiQDopRzUHL2jyTjoXYigvYjMkaV0PcUcUXkUNSV0za2gQNV8nP0cSU0Q0RzwMOUoVYTMydEMEPy0PRkAtamMLTCkMQzIlKzoidicuTyAXRkAZczkmQjsCLGYgQifyPjoUL2L0UDEWLjkWdEnxYTYxR1cWS0ANXh8YTCETJ1s0XyQ0L1UWYGIia1sAUTLqQlwPZTMAR0glUBsTclExS2kWJ1UXblIiXyIAdToMX2X1T2UATznxUTcRUT8URlIHb1Y4XUkTbkcLcVoRSCcqMWMTPiALcWUoYlQGalgmZGQqQiMkbEUyUTP1ZSUkMlIxSmgAUVMgUVwALVsMSV4iOSEvalgoM1sBSDIWPzw2TmMKMD3yR1cQZjYtMzQYUGj0YTwkQ1ENYzwpbmH2TB8xYCAqK2IsSFoxTD0gZyzqYz8QXmoTLToTVGoZal4WS2Myc1onLVgDRzoOPzo4akAtMyA3b2oxUR8PL2nxVWg2cF0KMykNZmIOSTgUL1IBQlEyalf3czoGcjQtX0DvdjQNJ1sqdlI2dmYyR18RZUQmRzMOPzELSCMHLGUHLGMUXz84Tyjvb2gYLGIBMkAPc0AkLVwKXyMmTyAyRWMpSTMHSUgKNTkiamcYMyEPRi0tbj0VMVoKdmn1SjEyXzcURjsHZ2QTb2UEVD8xbkAKYSQyZS0UYjQlLCUQK2UMcD02biYyTyYCLB81ciIgLEkGcCDvaUU5cEcpUiIZPlP8VDHwLEcPaSz3LyAScS0rbznwZUcAdFkmamLwR1cyVWYIK0A0LEMyb2MJRGMybDwRYlr8ZiEvUGMsTEUBdDMyLGIpRlbwRzg1QGMPMjQRMkMKM0USPlIxMkIxUS0Jajr3VGonQDgVYVgWQl8sSkAkVVoWYlQlZigTdj4YRzEsaRsTMTkCb2QtaSEyT1cCLEITYScXNDoqb14YQE=3TjT2QSQuakYkT0T1blYtL2AKUij2c0MTUUQrcFIKY1MldiLuYV0xaTYnTFMuUyc1cDU0RlzvMTMIXVbqUUAlNTgzLEU5RjQTRSEgVSIgaEQLVl0RLyIMVGQlQUEXYCX3ZUAYYyIXa2UpJzIjZ0EuUlQrY2c1Ri=wbFcSayzyRUUoZTwRQ0oPSGQ0QTQNLTXwMTUgaWX8czcMST4MRjMkaWnuMkUFbyASNGMGXmUMRiEHal0yYiciRWMDSzMSXlYmPj8hUzYATDoAbDXyYVb0Sjz1J0E1dVsQVV4pX1MLRTv3MVT3ViMScEUzJ0ICSCQmaSUNNDEXQiM3NDkPQFopbzYvQWUWZUn0dG=8b0kWYlTvTlgFdjYDaSYKSGQxK1gtRiItR2gYS2ogYGUDTD0NUyQNQj0SPTXxclIEL0oRSygJYV0gdSEPQEIKM0QRdEcDVRsYdFEMLV72UUAZb2AAbFwRZiT2P1UTTz0qXSQOPSkPTyUzbB8KLjQqdloSUVEtLiYETCAuTGonXybudDkoYU=1NEH4MFs4ZFUzQ0kNL0D2cTv0VDfuLVrxQkcYPjYDPl4sRzUhaj8TYzgDQjUqM14NdFwhbzcVZmkJMyQZSVoiSmIGUlINX1kJJyYxUCfqMWAMdR8KdFElLDb8KzXuUCcuYDbwSkApdiUUTDkENEf0Zl4RL1YubmkZS0DvQFUOMVMramfwSiEOYGkmXz3vKzkhL102UmgSTDoXPibwSiYGaVstQkc4SkfvYkbuVEAUJ0j1ZCXvVDMsRjwPTDsMMzIsbzgsRCUkXz8ZaCYnMigNRTkmNGAKR1gDK1ErQ2ImTT8JdjYhZWYkOWMRK0cydDsTRGYLUjMXXlIiYTUqZ0ElJ2k5TD81bzsFUWI4UT8AdGcCYGM0RyUnPloCPSUiVlcOMCM3XjQtYkEGPWQPREgTbCf3YVr8M1v4SmUAZVwBVigMYjUBT2UgSVQOUWQpbCMydkIsRFjva2n4MFsMVTcyS1UWQTYGPUghcDsTSjsLZSEkXzgVXz45TUj0blPqLDomVCQFZzIFZyEXMEooUkHyQz3qS0oNbCQmUTs5L2QzNEUWUlcCPSQsXiDxYzYZYUMXOVD4S2cJJz4PYyYXZDcWRloJMzMWMCIXNT8Ec0nqbDMAR1ojSCMBQScldFEFLTIBMScGbjMuLFMTJzkZMVwQSFDyZB8oLjX2XWfwLCICXTvqbEbwS1kxUmLuVUY5SDEYcEkhaEAXMmoKYUoHNGf2X0MWZUclNB8QbGQqVWo4MUkEQyAYYigmLWQEalkgUCcLViH0RkgBS2f8YiERcD4kdGAyY2ImYF4TY0AAXz3uZWkDLzoYcCgiYjTxRWfzVCADcjMxJyUIY0X0ZFHvazYCVkImPS0LTGAlQyIiQ1T3b14VTVQuVFYLXSMiaEb4LEUEbETvbyQ2MEkYQlj3RCkNVlQjUEczdFgtQFoLPzktZ2AyaFgoPxsKbD4CYTcXaj8DYD04dWIuRT4XR1I0UV4UP1YuP1IpMjsLZ2MqXSkOSTcPVWMhLiMyS0osQVgkQFsnVEoMYGcLSDQMazkTR2bvLkfyTjY5VVTuTFoNUy0qPl8kX0oDdTsAdUokcScSQCAORz8KSkkzdFkGaDkAJ0USaCQzRUDwQTUuOVgydVMFZycHb2oCdDwNclQCUVUlTDwhVFrvYGMCPzIDb1fqMEACTEgtZ0L2TD4hYDYLMFMORzYrMGj4Sl4kQ0YpLFUrQmf2dDwqSjsTPzwGQjMKMBrvMWYYZkQXa0UCayYLb0T1SVH1Zj4EPyYYLT8YXzn3TFspT1MkPkMrS1kzVEMMcT8SRxr1b14TYlMJZT4kRV8DdBshVEkiaTwkNGAxX0EPYWMGSyEMUVoEPyAhQWkAUFwTSWkDNVwicDQyMTj0b1M0bDYvYz8DVFk4bxsGSzYUMSgKY2MkYTcHclMPSmUkTR8YX0I4UlUQMkoKZ2cQPz3xM1nqMl8yX10lLDn1XlMyQGoDP0HxZlk5QzYDRTgKSEEoRl4xPmMlJ0DxLDcRRkA0TzLzQSUiLCAzSz4FMBsmSWMtSDQCP0E5YTMULCcKb1wgLjsqSzY0PmkPUVUzTD40aVonS0oUVFgTSUMNLjz2aEUDPR8ZZkYoXWMWUCcqRFsUJ18qYSEEZVUCPzsOQkEXMmMrZVYzSykNZiQSMjMUPmfqLTnzRz0GYzQraCQMXScOX1sqKzYyZGgCOTULUjwKYxsLPlUCajYFR1gBLWM4TF0LLCUiZkkBQ1TxZiERQzckUzwtMWIGYhsFRkEiUCAESEczXST2SGkkb0UWQDL4Sjk0T1v2YWkHb2MCTF4yP1XqSTvvQy0RNUgvNT0pYGMjXUMSTFkWbjEvSjUGM0EkPyE4djISTlIyZUg5dToVSjsKRSYjYFEYXxr4dUIMcEAGckXvZkD8ZicncF0ZdUUMTFYRdjMYcjktXUo3XzUkVUnyJ0UWX1osM2khdloISjQiLlMNZjYrLFQUM10QQUcRbi0Kaizybl0QVlMiPWIqYVQsT2gTQiQMMS0CdSHxP1UjVDQsQj4nSFP1PSMKX0EDUEYIPkD8bF4pTEgtUGH2dEYWcEgyVjU5bzU0aUQpQGMJcGY0LF4pVCT3TF4KaT0tOWM4dEAvbl4GUyktbjgsOU=0XUgBQzUMcSLybxstaFshdTMQRyIIVCIZLD4hQj4sZkgxQUExUSXvVV4sVjYrSFILaD8UdT8XXlQ2SlItdl32J2MKXkoFaVIpK1oPT1USUCkrTEQrZF0CVmcmbzk2aUo4LS0VQWMKRjUtSUQ4djP4RWATQDwVdmc5Tj0WZzgPal0qY1EBclosVEkJOVHqYyMOUmgxQDUkTFsCRVLxLFwkLBr0aF4MXl8kdjglSCTxP2MnRRssQjX2VjcoRDMQMFEtZGoySF4ValY4RD0KYGckLkAyaz8XdDYtaFcNQFEFbyIGcUkKRzHwb2Q3YzPuU2g3LEE2S0UgMkQjKzwXaWP2R1P3ZUcySTXxM0gTS2kKa0ERciHvTSX1YVQ2U14oNUkKdT4OR2L2Mz0vc1UyMlv2aSYmZVIAMV8yOTMKMlsHa14zbyIlPkP2QGXwSWMqdEkPblI2b0b1PzorMUQMORrqYjQiaDMtdEQMOVkgbycGUGMEXVclUiEYLEUNYWMpcz0yOV4kbxr1UGUEQCclPUQYRy0CYWMpcEkWZikFb1g4OUoZU18iOV8KUE=wajz3MGMWQDHxaUgASEcDb0QZVFXvSVwnSzsNU2INaVMXamMCTloyTTYHb1sAX0ktQ0QKSEQBLFY2X1X3czwYR2MQa2D7KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9LCvuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwPbl8zYVMzQF8icV0kamP9LCvuTGIucFUicDQuX2UsYV4zOfzJODIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3vOB8BXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9CPn7QkMkbmYoX1USSi3vLCbxLCHvLSHvLy=2LyX0LSP7KzYSYWI1ZVMkTz39CPn7TGIoamQVZWMoXlwkOiD7K0AxZV4zUlkyZVIrYS3MBivuU0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwWS0IDZUMoY14gcGUxYPzJODYrXVb9OB8FaFEmOfzJODEvbD4gaVT9OB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOivuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS37KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOivuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS37K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC37KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOivuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC37K0AoXzU3cC3MBiwPZVMIaVb9OB8PZVMIaVb9CPn7TFkiU1kjcFf9OB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9OB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9OB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOivuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy37KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7K0cOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJOB8oT1kmalEzcWIkOf//

2019年8月2日

（韶关市住管局联系人：邓莅佳，联系电话：8889011；韶关市财政局联系人：苏迪，联系电话：8177086；韶关市民政局联系人：许志伟，联系电话：8738852；韶关市扶贫办联系人：钟福亮，联系电话：8862688；韶关市残联联系人：谷安顺，联系电话：8891030）

韶关市2019年农村危房改造实施方案

为贯彻落实市委、市政府关于我市农村危房改造的工作部署，以及住房城乡建设厅关于做好农村危房改造工作有关要求，切实做好我市2019年农村危房改造工作，确保按期优质完成我市农村危房改造年度任务，切实推动我市农村人居生态环境改善和社会主义新农村建设，特制定本方案。

一、工作目标与原则

（一）目标任务。

结合各有关县（市、区）报送的2019年农村危房改造计划，并报市政府批准，确定全市2019年农村危房改造任务773户。各县（市、区）2019年农村危房改造任务详见附件1。

（二）基本原则。

农民自愿、政府支持。充分尊重农户的意愿，调动农民群众的主动性和积极性，自力更生建设家园。各级政府大力支持，整合资源推进农村危房改造工作。

经济适用、确保安全。从农村实际出发，因地制宜、分类指导，充分考虑农户的承受能力，严格控制农房面积和建设标准，引导和帮助农户建设安全、经济、适用的住房。

科学规划、节约用地。符合村镇规划、土地利用总体规划和农房设计要求，尽量利用闲置宅基地、村内空闲用地和拆旧宅腾出的宅基地进行建设，做到一户一宅。

突出重点、加强保障。以建档立卡贫困户为重点对象，把保障贫困户住房安全作为当前农村危房改造工作的首要任务。

政策公开、阳光操作。坚持政策公开、对象公开、补助标准公开，通过民主评议、信息公开等方式，实行阳光操作，全过程接受群众和社会监督。

二、工作要求

（一）分解改造任务，制订进度计划。

各县（市、区）要将我市下达的2019年农村危房改造任务进行分解，逐级明确乡（镇、街）、村的改造户数，并落实到具体农户，同时要指导和督促各有关乡镇做好2019年农村危房改造对象公示工作。各县（市、区）要结合本地实际，制订农村危房改造进度计划，明确保障计划实施的有效措施，确保2019年9月底前全部开工，2019年11月底前全部竣工验收并完成补助资金发放工作，确保2019年底全面完成贫困户危房改造。

（二）确定补助对象，落实补助资金。

1.补助对象。我市农村危房改造补助对象是长期居住在唯一危房中的建档立卡贫困户，但不包括：一是户口在农村而全家人口在城镇已购买住房居住；二是家庭成员已建有或购买住房（具体家庭成员以户口簿登记信息为准）；三是户主夫妻一方或双方均为乡镇级以上机关企事业单位工作人员，固定领取政府或企事业单位发放工资收入；四是因吸毒等违法违纪行为而造成贫困的家庭；五是全户户籍已经户籍管理部门注销的农户；六是在此之前已完成住房改造，或已领取危房改造同类型补助的农户；七是家庭兄弟多，临时分户的，只改造一户；八是历史无房户，但不含原居住房屋因受自然灾害或其他不可抗力因素而致房屋灭失的无房户；九是其他按法律、法规规定不能享受政府扶持政策的农户。补助对象的确定坚持公开、公平、公正原则，要严格执行村民会议或村民代表会议民主评议、乡（镇、街）审核、县级审批的程序，补助对象的基本信息和各审查环节的结果要进行公示，村评议的结果要在村务公开栏和自然村内村民聚居场所进行公示,乡（镇、街）审核结果要在镇政务公开栏和村务公开栏进行公示，县（市、区）审批补助名单及拟补助金额均须在村务公开栏和自然村内村民聚居场所公示，分配给各村的补助对象名单和拟补助金额要在乡镇政务公开栏和村务公开栏公示，并在县级住房城乡建设主管部门门户网站或当地政府政务网挂网公示，有关公示材料要存档。经批准的农村危房改造补助对象要与乡镇政府（街道办）签订危房改造协议，县（市、区）住房城乡建设主管部门要组织做好有关工作。农村危房改造对象实施动态管理，及时剔除不符合条件的农户和增补漏报的以危房为唯一住房的建档立卡贫困户。剔除和增补的农村危房改造对象须经村评议、镇审核、县审批等程序确认后由县（市、区）政府同意后方能作出调整。各县（市、区）应将调整后的农户具体名单及情况说明报市住管局、市财政局、市扶贫办等部门备案。

2.资金管理。根据省委、省政府《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018-2020年）》要求，自2019年起，新增相对贫困户危房改造任务由各所属地级市人民政府负责落实并给予资金保障。故2019年我市665户建档立卡贫困户危房改造原省级以上补助资金由我市人民政府负责落实并给予资金保障。我市2019年农村危房改造对象补助标准继续按照2018年的补助标准实施。给予2019年度665户建档立卡贫困户危房改造对象补助资金的保障（拆除重建的分散供养特困人员3.4万元/户，拆除重建的建档立卡贫困户（除分散供养人员）4万元/户，修缮加固的改造户2万元/户，少数民族地区额外享受0.5万元/户，原中央苏区额外享受0.35万元/户，市县各按照50%承担），非建档立卡贫困户危房改造补助资金由县级财政自行筹措落实。各县（市、区）要按照有关规定加强农村危房改造补助资金的使用管理。补助资金要实行专项管理、专账核算、专款专用，各地不得将补助资金用于基础设施建设等与基本住房安全保障无关的支出，不得在补助资金中提取工作经费。县（市、区）财政可根据农村危房改造管理工作实际情况，合理安排必要的管理工作经费。补助资金按照《中央财政农村危房改造补助资金管理办法》(财社〔2016〕216号)等有关规定严格管理，健全内控制度，执行规定标准，县级财政可根据实际情况分阶段按比例足额支付补助资金，全额支付时间不应晚于竣工验收后30日，严禁截留、挤占和挪用。各级财政部门要牵头加强农村危房改造资金使用的监督管理，加快预算执行进度，县（市、区）级财政部门应加快资金使用和足额落实地方配套资金，并积极配合有关部门做好审计、稽查等工作。

（三）合理选择方式，严格建设标准。

1.改造方式。各县（市、区）要加快推进农房加固改造示范工作，要充分调动农户积极性，通过投工投劳和互助等方式降低改造成本。危房改造以农户自建为主，农户有统建意愿的，各地要发挥组织、协调作用，帮助农村选择有资质的施工队伍统建。要加快编制村庄规划，统筹协调道路、供电、供水、沼气、环保及残疾人家庭无障碍改造等设施建设，整体改善农村人居生态环境，不得借危房改造名义实施村庄整体迁并，已纳入易地扶贫搬迁或搬迁计划的村庄和农户不得列为农村危房改造范围。

2.建设标准。坚持既保障居住安全又不盲目吊高胃口的建设标准，引导农户尽力而行、量力而为，避免因盲目攀比加重农户经济负担。拆除重建的房屋建筑面积，原则上1-3人户在40-60平米，1人户不低于20平米，2人户不低于30平米。C类危房可因地制宜开展维修加固或拆除重建，维修加固的重点应是消除安全隐患、适度改善使用功能。各地可根据当地的民族习俗、气候特点等实际情况制定细化建设标准。要合理制定设计方案，为将来扩建预留接口，满足农户基本使用和未来扩建需求。

（四）注重建设规划，节约土地资源。

加强村庄规划对农村危房改造的指导，逐步配套完善农村基础设施和公共服务设施。危房改造规模大、建设活动多以及需要加强保护的村庄，应编制或修编村庄规划作为蓝图和依据。农村危房改造模式以分散分户改造和以农户自建为主，坚持就地就近建设，鼓励和倡导各地因地制宜统一规划、连片改造。

严格执行农村“一户一宅基地”政策，集约节约用地，优先利用闲置宅基地、村内空闲用地和拆旧宅腾出的宅基地进行农村危房改造建设；异地重建的农户，原有危房必须拆除，原宅基地需按照宅基地管理有关规定处理。确需使用其他集体建设用地或农用地的，各级自然资源部门要严格审核建设用地的合法性，必须按有关规定办理用地手续。

（五）加强质量管理，全面推行“五个基本”。

各地要严格贯彻执行《住房城乡建设部关于切实加强农房建设质量安全管理工作的通知》（建村〔2013〕104号）和《住房城乡建设部关于加强农村危房改造质量安全管理工作的通知》（建村〔2017〕47号）要求，加大现场质量安全巡查与指导监督，确保改造后住房符合建设及安全标准；全面推进“五个基本”，即基本的质量标准、基本的结构设计、基本的建筑工匠管理、基本的质量检查、基本的管理能力，切实提高农村危房改造工作水平，全力实现危房改造户住房安全户户有保障。

（六）保护传统村落，实施风貌管理。

传统村落范围内的农村危房改造要符合所在村落保护发展规划要求，落实对传统村落的保护。住房城乡建设、规划主管部门要加强指导，在农村危房改造中积极吸纳当地民居的建筑文化和建造技术，促进具有地域特色的建筑文化和建造技术的传承。开展农村危房改造的县（市、区）应制定符合当地实际的农房设计图集和风貌管理要求，风貌管理应包括选址、建筑体量、外观等方面内容。加强宣传和指导，营造推进建筑风貌管理的良好氛围。将风貌管理与村庄规划实施、危房改造验收结合起来，加大建筑风貌管理力度。

（七）规范农户档案，加强数据抽验。

农村危房改造实行“一户一档”，按照《广东省农村危房改造纸质档案资料（范本）》要求制作农村危房改造农户纸质档案，必须包括入户调查表、档案表、农户申请、审核审批、公示、协议、农村建筑工匠培训信息等材料。在完善和规范农户纸质档案管理与保存的基础上，严格执行农户纸质档案表信息化录入制度，将农户档案表及时、全面、真实、完整、准确地录入信息系统。各县（市、区）要组织开展对农户档案管理人员的培训，以及对档案数据信息的审核和抽验，提高档案数据信息的真实性和准确性。

- 工作措施

- 明确责任，共同推进。

县（市、区）人民政府是农村危房改造工作的责任主体，要对本地区的农村危房改造工作负总责，成立农村危房改造领导小组或建立部门联席会议制度，负责协调发展改革、财政、民政、自然资源、住房城乡建设、审计、农业、扶贫、残联等部门，统筹推进农村危房改造工作。各乡镇人民政府（街道办事处）要整合相关部门的力量，压实责任，实行包片包干负责制，明确各相关责任人所负责的片区和农户，分片包干负责农村危房改造工作，落实责任到个人，确保各项政策措施落实到位。

（二）加强督查，确保进度。

各级要加强对农村危房改造工作的督查检查，建立更加严格的监督检查工作机制，加大监督检查力度和频率，要把“四不两直（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同和接待，直奔基层、直插现场）”作为农村危房改造主要检查方式，发挥好暗查暗访的作用，采取随机抽查、交叉检查、专项督查、实地勘查等方式，形成市、县、镇三级上下联动、齐抓共管，重点检查组织管理、制度执行、公示公开、改造进度、问题整改等，及时发现问题并纠正。对进度缓慢或问题突出的县（市、区）、乡（镇、街）进行专项督办或挂牌督办。各县（市、区）住房城乡建设部门要严格执行农村危房改造进展情况月报制度，于每个月30日前将农村危房改造任务月度进度表（见附件2），农村危房改造进展情况报告（包括：基本情况、主要成效、存在问题、下一步工作措施）报送至市住管局。

- 开展考评，强化督促。

市住管局将会同市财政局，对全市农村危房改造任务落实、政策执行、资金使用情况开展年度绩效评价。市扶贫办将建档立卡贫困户危房改造任务完成情况纳入脱贫攻坚工作考核内容，严格实施考核。各地要结合实际，参照国家和省的绩效考核做法，加强农村危房改造工作考核，建立导向明确的考评体系，有效发挥相关考核对做好农村危房改造工作的促进作用，确保农村危房改造目标任务完成。

附件：1.2019年我省农村危房改造任务安排表

2.    市2019年农村危房改造月度进度表

信息公开方式：依申请公开

抄送：

韶关市住房和城乡建设管理局办公室           2019年8月2日印发