附件：

韶关市小额建设工程施工交易工作方案

（征求意见稿）

第一条 为全面加强我市小额建设工程交易管理，简化交易程序、提高效率、规范交易行为，根据《中华人民共和国招标投标法》、《必须招标的工程项目规定》等有关法律、法规、规章，结合我市实际，特制定本方案。

第二条 本方案所称小额建设工程，是指施工单项预算金额达到人民币50万元以上，但施工单项合同估算未达到招标投标相关法律法规规定的招标项目规模标准的建设工程项目，即施工单项合同估算在400万元人民币以下（不含400万元）的项目。施工单项预算金额不足人民币50万元的建设工程项目，由项目建设单位决定是否采用该方案进行交易。

前款所称工程是指建设工程，包括土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程，如建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等。

第三条 本方案适用于本市行政区域内使用财政性资金投资、国有资金投资或者国有资金占控股、主导地位的小额建设工程施工交易及其管理活动。

第四条 市政务服务数据管理局负责统筹、协调和指导全市小额建设工程施工交易管理工作，组织实施本方案。

县（市、区）以上人民政府城乡建设、交通、水务、农业、林业等行政监督部门负责本辖区、本行业内的小额建设工程施工交易监督管理工作，依法查处交易中的违法违规行为。

第五条 小额建设工程施工项目按如下流程进行交易：

（一）提出交易申请。建设单位向韶关市公共资源交易中心提出交易申请，并同时提交工程项目交易申请表、建设单位委托有资质的造价咨询单位编制的项目预算（含工程量清单）。

（二）发布交易公告。建设单位在韶关市公共资源交易服务平台发布小额建设工程施工交易公告。项目预算（含工程量清单）应当与交易公告一并发布，供意向承包企业下载。公告期不少于5个日历天。

意向承包企业对公告内容有疑问的，应在公告发布后1个工作日内使用韶关市公共资源交易服务平台向建设单位提问。建设单位应当自提问截止时间后2个工作日内，在韶关市公共资源交易服务平台发布答疑公告，一次性对收到的所有问题进行澄清。意向承包企业对公告内容有异议的，应在公告发布后1个工作日内向建设单位提出书面意见。建设单位应当自收到异议之日起2个工作日内予以书面答复。建设单位作出书面答复前，应当暂停小额建设工程施工交易活动。

（三）意向承包企业报名。在公告期内，具备项目实施相应资质能力且有意向承包的施工企业，通过韶关市小额建设工程施工交易系统进行报名，并将本企业有关资质、业绩、纳税、工期、信誉等材料递送项目建设单位。

（四）选定项目承包方。建设单位在已报名的意向承包企业中，针对企业的资质、业绩、纳税、工期、信誉等方面进行评分制，经建设单位领导班子集体讨论并形成统一意见后，选定一家具备相应资质能力的施工企业作为项目承包方。建设单位应邀请纪检监察人员全程监督评选活动。

（五）公示交易结果。建设单位选定项目承包方后，将交易结果在韶关市公共资源交易服务平台进行公示。公示内容应当包括：项目承包方单位名称、项目负责人姓名、交易价格等。公示期不少于3个工作日。

未中选的意向承包企业对公示内容有异议的，应当在公示期间向建设单位提出书面意见。建设单位应当自收到异议之日起2个工作日内作出书面答复；作出答复前，应当暂停小额建设工程施工交易活动。

（六）发出中选通知书。公示期结束后，建设单位在1个工作日内向项目承包方发出小额建设工程施工中选通知书，并书面告知相关行政监督部门，但建设单位为本行业行政监督部门的除外。

（七）签订施工合同。中选施工企业在收到中选通知书之日起30个日历天内与建设单位签订施工承包合同。根据项目预算金额，按照房屋建筑工程下浮5%，市政、园林、绿化工程下浮8%的原则签订合同价；合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应与交易公告的内容一致。

除发生不可抗拒的情形，中选施工企业无正当理由放弃中选资格的，项目建设单位可在其他已报名的意向承包企业中重新选定项目承包方，同时将弃选施工企业的失信行为向政务服务数据管理主管部门报告，将其纳入失信黑名单管理并向社会公布。纳入失信黑名单管理的施工企业，1年内不得参与韶关市小额建设工程施工交易活动。

第六条  交易申请表、交易公告、交易结果公示、中选通知书等版本由市公共资源交易中心统一制定。

第七条  符合下列情形之一的小额建设工程施工项目，经建设单位集体研究决定，可以不采用本方案规定的交易方式进行交易，但建设单位应当将交易情况书面告知相应的行政监督部门：

（一）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾的；

（二）涉及重大政治、外事或者其他特殊应急任务的；

（三）需要采用不可替代的专利或者专有技术的；

（四）建设单位依法能够自行建设、生产或者提供的；

（五）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的；

（六）需要向原承包人采购工程或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求的；

（七）利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况的；

（八）法律、法规、规章对交易形式有其他规定的。

第八条 利用上级专项资金或扶持（助）资金实施的项目，上级对项目交易方式有规定的，从其规定。

第九条 建设单位要依法加强对小额建设工程建设的管理，制定本单位小额建设工程管理制度和交易决策机制，降低交易成本，确保交易公开透明。

第十条 建设单位应对所选的项目承包方严格把关，不得选取有下列情形之一的施工企业作为承包方：

（一）近两年内有行贿犯罪记录的；

（二）近两年内有骗取中标或者严重违约的；

（三）近两年内存在重大工程质量问题的；

（四）拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的；

（五）处于被责令停业的；

（六）财产被接管、冻结，破产状态的；

（七）被列入经营异常名录或者严重违法企业名单的。

第十一条 施工企业不得将承建的工程转包、违法分包。建设单位要加强项目施工全过程的监管，确保工程质量，如发现施工企业存在将工程转包、违法分包或者其他违法行为的，应立即向行政监督部门反映，由相关行政监督部门依法进行查处。

第十二条  除法律法规明确要求外，小额工程施工项目负责人不作无在建工程要求，项目实施中不作有在建项目认定。

第十三条 建设单位和有关监管部门按照以下职责分工，负责小额建设工程施工交易的监督检查：

（一）建设单位负主体责任，不得以化整为零、进行肢解、蓄意压低预算等不正当方式，将依法应当招标的工程项目分解为小额工程进行交易，并重点对交易过程、交易后的施工、监理等环节进行日常监督管理。

（二）公共资源交易管理主管部门负责对小额工程项目交易过程的监督检查。

（三）财政部门负责对小额工程项目预算执行情况、资金使用情况实施监管。

1.施工单项合同估算小于（含等于）100万元人民币以下的财政性资金投资小额建设工程项目，建设单位按本工作方案组织实施，实施完毕后委托造价咨询企业核对工程结算，并将工程结算核对结果报评审中心进行审查、备案，市财政局每季度按备案统计项目个数的10%抽查交评审中心复核。建设单位要保证项目预算（含工程量清单）的准确性、完整性和合规性，备案审查或结算复核发现项目预算（含工程量清单）出现超过5%质量偏差且影响最终结算价，评审中心有权调减超出5%以外部分。

2.施工单项合同估算在100万元人民币以上400万元人民币以下（不含400万元）财政性资金投资小额建设工程项目。建设委托有资质的社会中介机构编制的项目预算（含工程量清单）需经评审中心审查并出具审查意见后，才能发布交易公告。实施完毕后委托造价咨询企业核对工程结算，并将工程结算核对结果按程序报评审中心进行最终审定。

3.报审结算未按第五条规定下浮签订合同价的，市财政局投资评审中心备案审查后或审定结算后按规定下浮。

4.小额建设工程原则上不允许变更，合同价就是结算价。实施过程中确因不可预见原因造成投资扩大，建设单位提出变更要求超过原市财政局批复预（概）算的，应当报经市财政局同意。经批准需要增加合同规定以外的内容及其投资，增加部分达到小额建设交易范围的，应当按照本工作方案的规定开展交易活动。”

（四）审计部门负责对小额工程项目进行审计监督。

第十四条 小额建设工程施工项目交易过程中有下列情形之一的，行政监督部门应当加以制止或者要求整改，整改期间可暂停交易活动;有关部门对建设单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予问责：

（一）未经集体讨论，擅自发包的;

（二）违反本方案规定的程序进行交易的;

（三）弄虚作假、规避交易监管的;

（四）无正当理由不与确定的承包人签订合同的;

（五）未按合同进行项目结算的。

第十五条 建设单位、市公共资源交易中心应当建立小额建设工程施工交易档案管理制度，对交易资料进行保存、管理，保存时间不得少于5年。

第十六条 本方案由市政务服务数据管理局负责解释。

第十七条 本方案自2019年 月 日起施行，《韶关市小额建设工程交易管理办法》（韶府办〔2017〕8号）同时废止。