2016年韶关市政府公开承诺10件为民办实事督办任务分解表

| 序号 | 实事名称 | 具体任务 | 牵头单位 | 协办单位 | 责任人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成市区主次干道8个内涝点整治 | 具体整治市区芙蓉东路、323线碧桂园路段、323线镇泰路段、鹅坑桥段、韶南大道鹤冲村段、韶南大道乐园加油站段、韶南大道华农山庄段、站南路段等8个内涝点。 | 市代建局 |  | 黄锋 | 2016年 |
| 2 | 完成山区中小河流治理625公里 | 实施山区中小河流治理项目36宗，完成治理河长625公里。 | 市水务局 |  | 李熏杰 | 2016年 |
| 3 | 实施老城区提质便民工程 | （1）道路信号灯升级改造，由市公安局负责。（2）完成工业西四一九处、西河立交桥2个交通节点整治，由市城管局、市代建局、市公安局负责。（3）完成帽峰大桥至风采桥沿岸亮化工程，由市城管局负责。（4）完成城乡结合部路灯安装工程，对6条主路及15条小街小巷路灯进行改造，敷设线路12.5千米、改造约400套路灯设施，由市城管局负责。（5）新建一座韶南大道人行天桥，由市代建局负责。（6）新建南片、东片、北片3个片区市民健身广场，由浈江区政府牵头负责、市体育局配合。 | 市提质 优化办 | 浈江区政府市公安局市城管局市代建局市体育局 | 许俊杰 | 2016年 |
| 4 | 建设韶关教育云数据中心 | 主要搭建资源共建共享平台，把分散的优质教育资源整合、共享，缩小城乡差别、促进教育公平，惠及全市60万师生。 | 市教育局 |  | 张立江 | 2016年 |
| 5 | 建设百所中小学校（幼儿园）示范性平安食堂 | 在全市遴选100所学校，改造食堂硬件设施，提升食堂管理水平，确保100所食堂达到餐饮服务食品安全监督量化分级管理B级以上，惠及全市20万师生。 | 市教育局 |  | 张立江 | 2016年 |
| 6 | 加大对困难弱势群体帮扶力度 | 支持发展养老服务体系，加大在城市“三无”老人和农村“五保”老人供养服务等方面的资金投入。将全市乡镇（街道）残疾人专职委员列为社会公益岗位，对财政转移支付地区乡镇（街道）109名残疾人专职委员给予每人每月1100元补贴。 | 市民政局 |  | 龙勇文 | 2016年 |
| 7 | 强化低收入住房困难群体住房保障 | 全市新开工各类保障性住房3200套，通过实物保障或货币保障，筹集公共租赁住房房源122套以上。 | 市住建局 |  | 梁韶灵 | 2016年 |
| 8 | 改善农村生产生活条件 | （1）继续积极推进政策性农业保险，包括政策性农房保险、政策性水稻保险、玉米保险和林业保险，由市金融工作局、市农业局、市林业局负责。（2）采用补贴的方式支持农村光缆建设，新增光纤入户行政村100个，由市经信局负责。（3）完成全市试点县（市）行政村普惠金融“村村通”，由市金融工作局负责。（4）提升农村饮水安全水平，全面推进10个县（市、区）村村通自来水工程，由市水务局负责。（5）完成全市10个县（市、区）、104个乡镇（街道）、1425个村（社区）三级基层公共服务综合平台建设，实现全覆盖，由市财政局负责。 | 市委农办 | 市金融局 市农业局 市林业局 市经信局 市水务局 市财政局 | 范国文 | 2016年 |
| 9 | 促进创业带动就业 | 出台鼓励创业政策，实施创业培训补贴，扶持初创企业发展。对纳入补贴范围的创业培训（实训）项目实施补贴。对符合条件的初创企业实行租金补贴，对自主创业（国家限制行业除外）自筹资金不足的实行小额担保贷款贴息。全市城镇新增就业人数3.2万人，城镇失业人员再就业人数2万人。 | 市人社局 市工商局 |  | 黄庆忠 欧新全 | 2016年 |
| 10 | 解决浈江区、武江区30个社区公共服务用房 | 根据浈江区、武江区的社区常住居民人口规模，对现有社区进行科学合理的调整、划分，并通过整合、调剂、购买等方式解决30个不达标的社区居委会公共服务用房。 | 市民政局 |  | 龙勇文 | 2016年 |