附件1

2014年市政府8件实事牵头责任单位和协办单位

| 序号 | 实事名称 | 内 容 摘 要 | 主办单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提高底线民生保障水平 | 提高人均每月补贴标准：城镇低保从243元提高到333元，农村低保从110元提高到147元；五保户集中供养和分散供养标准统一提高到491元；孤儿供养从1000元提高到1150元。 | 市民政局 | 市财政局、各县（市、区）政府 |
| 2 | 提高城乡居民医保补助标准 | 将城乡居民医保财政补助标准从280元提高到320元，研究制定市县分担比例。 | 市人社局 | 市财政局、各县（市、区）政府 |
| 3 | 提高人均基本公共卫生服务经费标准 | 将基本公共卫生服务财政补助标准从30元提高到35元，研究制定市县分担比例。 | 市卫计局 | 市财政局、各县（市、区）政府 |
| 4 | 开展政策性水稻种植保险 | 从2014年起，对全市水稻种植政策性保险实行每年每造面积全覆盖，参保面积为每年每造种粮直补面积，参保对象为种植水稻的农户、国有农（林）场、农业企业和农民专业合作组织。全市统一保险金额为每造每亩400元，保险费为每造每亩20元，其中各级政府承担16元/亩，农户承担4元/亩。预计2014年全市水稻参保面积230万亩。 | 市农业局 | 市财政局、市金融局、各县（市、区）政府 |
| 5 | 资助市公交公司增购100辆LNG新能源公交车 | 由市本级财政资助市公汽公司，增购LNG新能源公交车100辆，总投资约4380万元。预计2014年8月前完成投放。 | 市国资委 | 市发改局、市财政局、市交通运输局 |
| 6 | 建设市社会福利院老年人综合服务大楼 | 项目位于市社会福利院内，总建筑面积6500平方米，新增养老床位200张，总投资约1980万元。目前，已完成规划、环评、勘察设计、工程预算编制等项目前期工作，预计2014年下半年全面开工建设，2015年底前可完成工程建设。 | 市民政局 | 市财政局、市住建局 |
| 7 | 建设一批小公园、小广场、小运动场、小停车场、小菜市场等“五小”惠民项目 | 共有12个小项目，目的是通过增加特色铺装、景观灯、健身设施、园路、园林小品等设施，将市区空地改造为小公园、小广场、小运动场、小停车场、小菜市场。目前完成初步规划方案，预计2014年12月完成。 | 市城管局 | 市规划局、市住建局 |
| 8 | 推进市区饮用水取水点调整优化工程和武江北路、靖村排水渠截污工程 | 该项目包括：一是饮用水源取水点调整工程，即把西河第一水厂和帽子峰水厂现有取水点上移约5.5公里至五里亭取水泵站取水，总投资约6000万元。二是武江北路截污管工程，即在武江北路自凯旋华府至城市花园段敷设截污主干管及配套设施，管道末端与现武江北路污水主干管相接，长度约为700米。三是靖村排水渠截污工程，即建设一座污水提升泵站及污水截污管网，总投资约197万元。 | 市城管局 | 市财政局、市环保局、市代建局 |

附件2

2014年韶关市部门（单位）公开承诺为民办实事项目

| 单位 | 项目名称 | 内 容 摘 要 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市发改局 | 扩大公共交通领域新能源汽车示范应用 | 牵头组织扩大公共交通领域新能源汽车示范应用，进一步改善市民的出行条件，并净化城市空气。2014年12月前示范应用100辆LNG新能源公交车。 |  |
| 市经信局 | 开展“助保贷”信贷业务，缓解中小企业融资难题 | 积极开展“助保贷”信贷业务，适时调整市重点中小企业库，做好融资绿色通道平台与风险补偿基金贷款业务活动对接工作，充分发挥融资绿色通道在促进中小微企业增信融资、支持企业加快发展的作用。2014年6月前，建立50家以上重点中小企业目录库。12月前，沟通协调建设银行韶关市分行、农业银行韶关分行、中国银行韶关分行等金融机构提供信贷支持，实现20家以上重点中小企业获得助保金贷款支持，贷款额1.5亿元以上。 | 市发改局、市财政局、市审计局、市金融局、市人民银行 |
| 市教育局 | 资助1000名优秀学生参加野外露营活动 | 举办2014年韶关市中学生野外露营活动，选拔、资助我市1000名品学兼优的中学生参加野外露营活动。10-11月分批次组织学生参营。 | 市体育局 |
| 市科技局 | 创建5个地震安全示范社区 | 按照广东省地震局关于印发《广东省地震安全示范社区管理办法（试行）》的通知（粤震〔2012〕56号）文件精神，在全市范围内创建5个地震安全示范社区。 | 各县（市、区）科技局（地震局） |
| 市民宗局 | 乳源瑶族自治县洛阳镇深洞村村委至黄连村小组5.4公里公路硬底化改造项目 | 筹措30万元配套建设资金，完成乳源瑶族自治县洛阳镇深洞村村委至黄连村小组5.4公里公路硬底化改造，解决沿线5个村小组600多名村民出行难问题，改善天井山林场、电站等生产企业的生产条件。预计2014年7月完成项目验收报告。 |  |
| 市公安局 | 启用电子往来港澳通行证 | 一是完成电子双程证所需设备的采购（2014年3月底前完成）。二是开展系统应用培训，为系统启用打下基础（2014年5月底前完成）。三是调试系统，正式启用电子往来港澳通行证（年内）。 |  |
| 市监察局 | 全面实施建设工程交易网上报名和资格后审制度 | 凡是经市政府批准我市建设工程交易公开招标项目的交易采用网上报名方式，实施资格后审制度，结构复杂或技术要求较高的特殊性工程建设项目，确不适用网上报名或资格后审的，须报市政府批准。通过完善公共资源交易平台网上报名系统，全面实施建设工程交易网上报名和资格后审制度，为企业参与公平交易创造条件。预计2014年6月30日前完成。 | 市公共资源交易中心 |
| 市民政局 | 免除困难群众基本殡葬服务费用 | 为“四类人员”（1.农村“五保”对象；2 .城镇无劳动能力、无生活来源、无法定赡养人的特殊困难群体；3.城乡低保对象；4.居住在农村或城镇无工作单位且无劳动能力、无生活来源，或者收入水平低于当地居民生活水平的优抚对象）提供“五项殡葬基本服务”。即以上四类人员去世后，无需花钱，可办妥身后事，所需费用由属地政府承担。各殡仪馆在每月的15日前统计报送上月免除宗数及免除费用。 |  |
| 市司法局 | 进一步扩大法律援助服务范围，维护群众合法权益 | 参照《韶关市国民经济发展状况》数据反映的我市低收入家庭的认定标准基数，自2014年起，将我市法律援助经济困难认定标准从目前执行的人均月可支配收入低于670元/月提高到1000元/月，进一步扩大法律援助服务范围，维护群众合法权益。从2014年1月起执行。 |  |
| 市财政局 | 浈江区青少年校外活动中心建设项目 | 协助兴建浈江区青少年校外活动中心（含兴建400米环形塑胶跑道、足球场、篮球场等），该中心建成后，将有效满足韶关市第八中学近1600名学生开展体育教育活动的需求，同时，还将作为浈江区青少年活动和群众健身广场，实现资源共享，确保社会效益最大化。于2014年12月底前完成项目建设。 | 浈江区政府、浈江区教育局 |
| 市人社局 | 加快城乡医保一体化信息平台建设 | 在城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险现有信息平台上，整合原新农合业务，与规划建设中的区域卫生信息化平台（HIS）预留接口，共享数据，建立韶关市城乡一体化医疗保险信息平台，为城乡居民提供“一站式”的代扣代缴服务，在全市各级基本医疗保险定点医疗机构实现联网即时结算，方便群众看病就医。预计2014年12月前，可完成平台上线及相关监督、统计分析软件等上线工作。 |  |
|  | 全年举办不少于365场公共就业服务系列招聘活动，促进充分就业 | 组织开展“春风行动”、“南粤春暖”、“就业援助月”等公共就业服务系列招聘活动365场以上(其中市直65场以上），搭建劳企对接平台，促进重点就业群体实现就业，缓解企业“用工难”问题。积极开展“送岗位、送服务”活动，通过将招聘活动延伸到乡镇等形式，为劳动者提供更贴心的公共就业服务，促进城乡充分就业。 | 各县（市、区）人社局 |
| 市国土 资源局 | 指导和监督特大型地质灾害项目的工程治理 | 指导和监督乳源县必背特大型滑坡地质灾害治理、北江监狱滑坡治理、曲江马鞍山崩塌地质灾害治理等2013年度特大型地质灾害防治项目建设。预计2015年1月竣工验收。 |  |
|  | 市区农村宅基地调查统计工作 | 完成市区农村宅基地调查统计工作，全面查清市区宅基地和集体建设用地情况，逐步完善我市农村宅基地管理机制。一是开展地籍测量与权属调查。二是建立宅基地数据库。通过以上措施，逐步实现数字管地、规范宅基地使用权的审批、登记与管理，建立和完善我市农村宅基地管理机制，达到维护农民合法权益，遏制市辖区范围违法占地建房，推进新农村建设的目的。 | 浈江区政府、武江区政府 |
| 市环保局 | 市区污泥处理处置项目 | 2014年12月30日前完成市区污泥处理处置项目的建设，妥善处理处置市区生活污水处理厂产生的污泥。 |  |
| 市住建局 | 建成运行市区瓶装燃气充送电脑管理系统 | 该系统可对瓶装气用户的信息进行收集，推行市区企业瓶装气瓶档案及充送气流程信息化管理，化解气瓶气短斤少两、责任难以追究的矛盾。计划3月底前完成软件技术要求征集，商讨软件开发事项；6月底前软件初步制作完成；12月底前正式试用。 |  |
| 市交通 运输局 | 在我市出租车行业开展“服务质量巩固年”活动 | 以多种形式加强出租车行业文明服务宣传教育，依法查纠营运违规行为，依法查处车辆非法经营行为。2014年11月底前，在新投放出租车中进一步推广和完善GPS卫星定位系统和车内摄像设备，将全市（含各县市区）出租车GPS数据统一接驳上传到交通指挥中心，实施统一监控，利用科技手段加大对全市出租车的管理力度。进一步更新投放出租车，按省市要求投放新能源出租车，优化调整运力结构。 | 市道路运输行业协会、各出租车公司、交通技校等 |
|  | 建设智能公交系统，提高公交服务水平 | 完善市公共汽车公司城市公交调度与服务质量监控系统，提高公交服务水平。1.系统试运行并对系统功能进行完善（6月前）；2.进行系统操作使用人员培训（8月前）；3.系统正式运行，并根据系统运行监控情况，合理调整系统运行安排调度，提高公交发车准点率（10月底）；4.建设公交手机查询系统，方便市民出行（12月底）。 | 市公交企业 |
| 市水务局 | 农村水电增效扩容改造项目 | 共120宗，改造后装机21.038万千瓦，总投资3.8979亿元，申请上级补助2.2084亿元。项目主要内容是对1995年前投产的水电站的主机部分、变压器、辅助设备、中控室等进行更新改造。2014年6月底前完成机电设备招标工作，2014年10月底前全部启动建设，2015年6月底前基本完成各项改造任务。2015年底前完成机组的启动验收。 |  |
| 市农业局 | 农村低收入住房困难户住房改造 | 完成3184户低收入住房困难户住房改造，完成22个村、369户“两不具备”村庄搬迁任务，计划投资1.6亿元。通过农村低收入住房困难户住房改造和“两不具备”村庄搬迁，不断改善农村的居住环境，使广大困难群众实现安居乐业，建设农村幸福家园。计划3月份前确定项目建设内容，5月份督促工程动工建设，12月底前全部完成。 | 各县（市、区）扶贫办 |
| 市外经 贸局 | 争取在我市推行“三个一”通关模式 | 按照省口岸办的统一部署，依据海关广东分署和广东出入境检验检疫局的规范要求，争取在韶关口岸进行“三个一”快速通关模式试点工作，即“一次申报（一次录入、分别申报）、一次查验（一次开箱、关检依法查验/检验检疫）、一次放行（关检联网核放）”，加快企业通关速度，降低通关成本。 |  |
| 市文广新局 | 做好矿山公园博物馆交接工作，落实人员、经费，确保矿山公园博物馆正常运作，免费向社会开放 | 一是与原矿山公园博物馆管理办公室对接，商讨交接事宜，拟定交接方案。二是协调原矿山博物馆管理办公室做好房屋维修、验收工作。三是开展矿山公园博物馆房屋及各项设备设施、展品的交接工作。四是完善展厅及消防、技防等设施。五是落实管理人员和管理经费。六是在矿山公园博物馆如期完成工程验收的条件下，7月份免费向社会开放（若验收时间推后，开放时间相应顺延）。 |  |
| 市卫计局 | 粤北人民医院全科医生临床培养基地及培训教学综合大楼项目 | 粤北人民医院全科医生临床培养基地及培训教学综合大楼项目总建筑面积32000平方米，总投资估算8500万元，其中中央财政拨款1300万元，其它资金地方解决。楼内设有临床技能模拟中心2000㎡，教学用房3800㎡、全科医学示教门诊650㎡、全科医学示教病房4800㎡，学员宿舍4560㎡及实习生、研究生及单身职工宿舍等。预计2014年9月至2015年9月完成项目主体工程施工，2016年10月完成试机调机并竣工验收。项目实施期间，根据具体情况调整实施计划和办法，加快工程进度，早日完工投入使用。 | 市发改局、市财政局、市环保局、市住建局、市规划局、市人防办（应急办）、市消防局、韶关供电局等 |
| 市审计局 | 对2013年韶关市就业专项资金使用管理情况审计 | 通过对2013年韶关市就业专项资金的使用管理情况的审计，摸清就业专项资金的资金安排、资金使用范围、预算管理、资金申请及支付、决算管理及监督管理和制度建设等基本情况，通过审计，提升就业专项资金使用效益，促进我市的就业工作。此审计项目安排在2014年下半年。 |  |
| 市外事 侨务局 | 申办APEC商务旅行卡 | 做好APEC商务旅行卡申办工作，为我市企业人员往来于各APEC经济体从事商务活动提供便利。力争在2014年申办一个以上符合有关规定的企业和办理四张以上的APEC商务旅行卡。 |  |
| 市国资委 | 推进韶关市消雪岭华侨茶场危旧侨房改造 | 指导督促韶关市消雪岭华侨茶场推进危旧侨房改造，进一步改善侨民居住环境，确保侨民安居乐业。2014年12月底前完成80户危旧房改造。 | 工贸资产有限公司、消雪岭华侨茶场 |
| 市体育局 | 推进机关事业单位体育场地设施向公众开放 | 认真执行《韶关市体育场馆设施向社会开放实施办法》（韶关市人民政府令第111号），做好体育场馆设施向社会开放的申报、核查、管理、监督和资助工作，通过政府购买服务方式，推进全市机关事业单位体育场地设施向公众开放，以缓解我市体育场地设施不能满足群众开展体育健身需求的矛盾，提高现有体育场地设施的使用率，惠及更多的人民群众，推进基本公共服务均等化建设。2014年，全市拟完成10万平方米体育场地设施向公众开放任务。 | 市财政局、各县（市、区）政府 |
| 市统计局 | 向群众宣传统计常识 | 与《韶关日报》合作，刊登《韶关知多少》及《常见统计指标介绍》，向群众宣传统计常识，推进统计公开。 |  |
| 市物价局 | 运用价调基金补贴市区低收入群众 | 落实低收入群众临时价格补贴与物价上涨联动机制，运用价调基金向市区（浈江区、武江区）低收入群众发放一次性临时价格补贴。 | 市财政局、市民政局 |
| 市林业局 | 建设森林公园和湿地公园 | 全市新建30个森林公园。其中市级以上3个，其他为县镇级。年内完成总体规划编制，设立管理机构并挂牌。 在乐昌市五山镇东洛水库周边新建1个市级湿地公园。年内成立管理机构，完成科学考察和实地调查,编制总体规划。 | 市财政局 |
| 市安监局 | 送培训下基层（企业），减轻基层（企业）负担 | 一是将部分安全生产宣传教育培训班办班地点放到县（市、区）和企业，解决安全培训与企业正常生产存在的矛盾和困难，减少基层和企业参训人员的培训费用。二是积极与省安全生产宣传教育中心协调，请省安全监管局将部分培训项目安排到韶关培训办班，解决异地办班给企业带来的困难，减轻企业负担。三是到基层和企业开展义务安全生产宣传教育工作，帮助基层人员和生产经营单位人员提高安全意识和安全技能。每季度举办1—2场义务安全教育培训班。 |  |
| 市旅游局 | 2014年全市旅游从业人员免费培训 | 举办一期全市旅游业从业人员免费技能培训班。一是提升我市旅游业从业人员服务技能与水平，及时了解、掌握行业发展的新信息；二是为我市大旅游的发展提供有力的人力资源支持；三是不断完善我市旅游业劳动力技能培训的机制。 |  |
|  | 举办节庆活动，拉动旅游消费 | 做好总体方案、推进工作落实，整合各方资源，统筹协调举办好2014年全市旅游节庆活动，主要是3-4月的2014“满眼春光”韶关旅游大会、10-12月的2014韶关金秋旅游嘉年华，以及2014韶关其它旅游节庆活动。 |  |
| 市规划局 | 韶关市区私房建设规划管理办法（暂名） | 重新修订我市私房规划管理办法，规范市区私房建设规划管理，包括申报条件、审批要求、审批流程和办理时限等，优化审批程序。2014年8月，转法制部门审查，上报市政府审议。 | 市法制局 |
| 市城管局 | 韶关市城区LED路灯改造项目 | 2014年底前分期分批改造完市区原有使用的非LED道路照明产品，并通过LED路灯改造，使城区道路整体照明水平达到国家城市道路照明标准。其中，2014年LED路灯改造灯具数量为37273盏，LED光源总功率为1938472W。 | 市科技局、市财政局 |
| 市食药 监局 | 食品药品知识科普行动 | 以加强宣传为突破口，联合各县（市、区）食安委和市教育局，大力开展食品药品科普知识进社区、进学校、进农村活动，年底之前，在全市新成立的43个乡镇食品药品监管所各设立一块食品药品科普知识宣传栏；市区街道居委、中小学校设立80块食品药品科普知识宣传栏，达到提高群众食品药品安全知识的目的。 | 市教育局、各县（市、区）食安委 |
| 市台湾 事务局 | 简化台胞办证手续 | 协调有关部门简化台胞往来大陆签证手续，避免台胞在办证过程中重复提交资料，进一步提高办证效率。 |  |
| 市法制局 | 便民服务，行政复议审理下乡镇 | 为方便当事人，改变行政复议案件审理方式，到当事人所在乡镇进行行政复议案件审理，解决当事人为行政复议案件的审理到县（市、区）和市乘车往返的实际困难，减轻当事人的负担，提高行政复议案件审理效率。 |  |
| 市金融局 | 以金融IC卡综合服务平台应用助推智慧公交 | 实现金融IC卡在公交领域的全面应用，力争年内完成辖区全部公交车车载受理终端的改造，支持金融IC卡持卡乘车；在市区部分公交线路试点推行运行车辆实时定位、线路周边商家查询等便民功能。 | 市人民银行、市民卡服务中心 |
| 市档案局 | 整理馆存23家破产企业遗留档案 | 2014年整理馆存破产企业档案1000卷归档，方便解决破产企业遗留问题和下岗职工上访等问题。上半年和下半年各整理500卷。 |  |
| 市行政 服务中心 | 市网上办事大厅推广应用工作 | 拓展完善全市网上办事大厅，按照规范要求实现统一的业务咨询、结果查询、星级评价、服务投诉等功能，加强与省网上办事大厅的互联互通。按照标准化规范化要求完善应进驻事项信息、办事指南和业务手册，落实本级行政审批标准化规范化要求。提高已进驻事项网上办理质量，简化办理程序，压缩审批办理时限，切实减少办事人到现场次数，在民生热点服务、改善营商环境等有关事项的网上办理取得突破，实现网上办事大厅一、二、三级办事深度分别达70%、50%、20%。 |  |
| 市人防办（应急办） | 人防和应急知识宣传教育进社区 | 一是向群众印发人防和应急知识宣传资料。二是组织应急管理专家进基层向群众宣讲应急知识。三是在市区选取一个小区开展人防和应急知识宣传教育。预计11月前完成。 |  |
| 市公路局 | 韶关市S244线马市大桥危桥改造工程 | 一是下部结构加固。对3、4、5号墩基础浇筑C30砼加固。二是上部结构加固。对拱肋肋拱、横系梁增大截面加固；对腹拱圈增大截面加固；对板拱、肋拱拱波立墙，拱上侧墙、翼墙加固。三是桥面系更换搭板及搭板铺装。项目时序进度：2月底完成下部结构加固；7月底完成上部结构及桥面系加固；国庆前恢复马市大桥交通。 |  |
| 市广播 电视台 | 爱心募捐10万元，服务残障人士 | 善款用于扶助特困病人，爱心助学。为残障人士做义务服务工作。 |  |
| 市供销社 | 农业社会化服务活动 | 以直属企业广东天禾农资韶关配送有限公司为载体，提升农业社会化服务水平。开展测土配方施肥、技术服务等农业社会化服务，发挥供销社在农业社会化服务中的骨干作用。全年开展农业社会化服务活动100场，参与人数在5000人次以上。 |  |
| 莞韶园 管委会 | 莞韶产业园保障房（两限房）及配套公建设施工程 | 项目位于国道323线东北侧，阳山一号路与新323线交界处，项目总用地面积为41310㎡，总建筑面积为149547㎡，计划总投资约为39873万元。 |  |
| 丹霞山 管委会 | 夏富贫困村饮水安全工程 | 项目预计总投资约125万元，计划建成400立方米的蓄水池和100米的深水井，并将供水管道铺设入户，解决夏富村320户、1320人的安全饮水问题。资金来源于丹霞山管委会自筹、申请上级农村饮水安全工程专项资金及争取其他单位支持。预计于2014年8月全面完成工程建设。 |  |
| 芙蓉新区管委会 | 芙蓉隧道工程（东、西线） | 芙蓉隧道工程（东、西线）为双向六车道隧道，东线隧道总长1545m，北端连接线长380m，南端连接线长365.361m，路线总长2290.361m；西线隧道总长1540m，北端连接线长376m，南端连接线长366.307m，路线总长2282.307m。项目工程设计范围包括隧道主体及两端接线工程、附属工程、机电设备工程及管理用房。初步设计概算总投资（含人防工程）约6.9亿元。争取在上半年完成施工监理招标，正式进入施工。 | 韶关市顺宏房地产开发有限公司（碧桂园集团） |
|  | 芙蓉新村建设 | 项目位于芙蓉新城北部、南华路旁，占地面积213亩，建设495套四连排公寓，安置1500多名村民，计划总投资4.67亿元。采用“金包银”的方式，住宅小区内布置有休闲文体设施，沿街经济发展用地设置商业服务设施。计划2014年底基本完工。 | 市城投公司 |
| 市土地 储备中心 | 移山路项目建设供地工作 | 移山路南起工业路市供电局西南侧，北止国道323线，全长约1.6km。建设项目需征收集体土地约50亩。道路建成后可进一步改善沙湖片区的交通状况，有利于促进沿线土地资源的开发利用。根据市政府工作部署，项目范围土地征收工作于2014年5月完成。 | 武江区政府 |
| 市代建局 | 韶关市碧桂园良村桥头交通整治工程 | 该工程建设规模为道路全长约374米，路基红线宽19.5米，其中环东路157.337米，环南路216.625米；建设内容包括道路工程、给排水工程、交通工程等；工程总投资估算立项批复为1500万元。计划2014年4月开工建设，12月完成项目建设。 | 市城管局、市土地储备中心、浈江区政府 |